Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

I. Общая информация

1.1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

проект постановления Правительства Новосибирской области «О проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Новосибирской области».

1.2. Разработчик проекта нормативного правового акта:

министерство экономического развития Новосибирской области.

1.3. Контактная информация разработчика нормативного правового акта (органа, осуществляющего полномочия разработчика акта):

Ф.И.О.: Волощук Наталья Анатольевна.

Должность: заместитель начальника отдела программ территориального развития экономики управления инвестиционной политики и территориального развития экономики министерства экономического развития Новосибирской области.

Телефон: (8-383) 222-08-45, адрес электронный почты: vnan@nso.ru.

II. Описание проблем и предлагаемого регулирования

1. Краткая характеристика проблем, на решение которых направлен проект нормативного правового акта, и способов их решения

**1.1. Проблемы и их негативные эффекты**

Описание проблемы и негативного эффекта приведено в таблице [1](#bookmark7) части III настоящего сводного отчета.

Указанная проблема и ее негативный эффект состоит в следующем:

* Отсутствие механизма регулирования проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием на региональном уровне.

Возрастающий объем государственных инвестиций в отношении объектов капитального строительства на фоне отсутствия системного контроля эффективности инвестпроектов на всех этапах их реализации обозначили необходимость введения дополнительного регулирования и оценки эффективности расходования областных бюджетных средств Новосибирской области. Разработка комплексного и системного подхода к такому регулированию обусловила создание механизма независимого обязательного публичного технологического и ценового аудита (далее – ОПТЦА) крупных инвестпроектов в отношении объектов капитального строительства. В настоящее время региональное законодательство Новосибирской области не предусматривает проведения предварительной экспертной технологической и ценовой оценки до начала реализации проекта, что может привести к нецелевому использованию средств областного бюджета Новосибирской области.

**Негативный эффект, возникающий в связи с наличием проблемы, заключается в следующем:**

* отсутствие предварительной оценки эффективности крупных инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства.

**1.2. Способы решения заявленных проблем, в том числе в других субъектах Российской Федерации**

Способ решения заявленной проблемы приведены в таблицах [2-](#bookmark8" \o "Current Document)[4](#bookmark10) части III настоящего сводного отчета.

Указанный способ сводится к следующему:

Решение отсутствия механизма регулирования проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием на региональном уровне на примере других субъектов Российской Федерации:

в соответствии с [пунктом 5](consultantplus://offline/ref=5A56737583FE48A83999F55AF1A4BC2AB991662FBA5A496EB8A97C0F850B22147A273E73963AA7C9S1hDL) постановления Правительства РФ № 382 нормативные правовые акты по проведению ОПТЦА приняты органами исполнительной власти ряда субъектов Российской Федерации, такими как Амурской области, Астраханской области, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республики, Калининградской области, Курской области, Магаданской области, Московской области, Нижегородской области, Республики Алтай, Республики Бурятия, Сахалинской области, Тамбовкой области, Тульской области, Ульяновской области, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, в большинстве которых ОПТЦА проводится в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.

В настоящее время внедрение процедуры ОПТЦА на правовом уровне субъектов Российской Федерации активно продолжается.

2. Предлагаемое регулирование

**2.1. Описание предлагаемого регулирования**

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ № 382 министерство экономического развития Новосибирской области разрабатывает проект постановления Правительства Новосибирской области «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Новосибирской области» (далее – Проект постановления).

Проектом постановления утверждается порядок проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Новосибирской области в отношении объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета Новосибирской, за исключением объектов капитального строительства, начало строительства, реконструкции или технического перевооружения которых осуществлялось до 1 июля 2016 года.

Так же Проектом постановления вменяется министерству строительства Новосибирской области утвердить порядок формирования перечня независимых экспертных организаций, которые могут привлекаться к проведению ОПТЦ крупных инвестиционных проектов и сам перечень независимых экспертных организаций.

**2.2. Обоснование выбора предлагаемого способа регулирования**

Причина, по которым из всех возможных способов решения заявленной проблемы, приведенной в таблицах [2-](#bookmark8" \o "Current Document)[4](#bookmark10) части III настоящего сводного отчета, был выбран описанный в пункте [2.1](#bookmark4):

Проект постановления подготовлен во исполнение пункта 5 постановления Правительства РФ № 382 и с использованием опыта разработки аналогичных нормативно правовых актов других субъектов Российской Федерации.

**2.3. Цели регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели предлагаемого регулирования (со ссылкой на номер проблемы из таблицы 1)** | **Индикаторы достижения целей; текущее значение индикаторов** | **Ожидаемые целевые значения индикаторов по годам после введения предлагаемого регулирования** |
| 1 | Проведение ОПТЦА  крупных инвестиционных проектов, по которым проектная документация в отношении объектов  капитального строительства подлежит разработке | Доля проектов, прошедших ПТЦА от общего количества проектов, подлежащих ПТЦА  На стадии разработки Проекта постановления «0» | 2017 год – 70%  2018 год – 90%  2019 год – 100% |

**2.4. Описание способа расчета (оценки) индикаторов достижения цели предлагаемого регулирования**

Индикаторы, приведенные в пункте [2.3](#bookmark5) настоящего сводного отчета, будут рассчитываться следующим образом и с получением информации из следующих источников:

заключения, выданные независимыми экспертными организациями по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.02.2014 № 49/пр «Об утверждении формы заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов и формы сводного заключения о проведении публичного технологического аудита инвестиционных проектов».

**2.5. Описание программ мониторинга**

Для текущей оценки достижения целей предлагаемого регулирования (в том числе, при необходимости, для предварительной оценки достижения целевых значений индикаторов) со следующей периодичностью будут проводиться следующие программы мониторинга:

Мониторинг осуществляется в рамках анализа эффективности проведения ОПТЦА крупных инвестиционных проектов областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области.

**2.6. Иные способы оценки достижения целей предлагаемого регулирования**

Отсутствуют.

**2.7. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования программным документам нормативного характера**

Цели соответствуют основным целям и задачам государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением Правительством Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п; пункту 5 постановления Правительства РФ № 382.

**2.8. Обоснование наличия полномочий по принятию проекта акта**

Согласно статье 73 Конституции Российской Федерации, вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти.

Рекомендовано высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить положения о проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием субъектов Российской Федерации согласно пункту 5 постановления Правительства РФ № 382.

**3. Заинтересованные лица**

**3.1. Основные группы субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности, затрагиваемых предлагаемым регулированием**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование групп субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности** | **Оценка количества на стадии разработки проекта акта** | **Источники данных** |
| Инвесторы (заявители), реализующие на территории Новосибирской области крупные инвестпроекты с государственным участием Новосибирской области | На стадии разработки акта: для всех групп участников отношений «0» - положения Проекта распространяются на вновь возникающие правоотношения.  После введения предлагаемого регулирования: инвесторов – неограниченное количество участников | Государственный реестр инвестиционных проектов, формируемый в соответствии с порядком, утверждённым постановлением Правительства Новосибирской области № 216-п от 14.05.2013 «О порядке формирования государственного реестра  инвестиционных проектов Новосибирской области» |
| Областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области,  органы местного самоуправления Новосибирской области | **Областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области:**   1. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области. 2. Министерство строительства Новосибирской области. 3. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. 4. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. 5. Контрольное управление Новосибирской области. 6. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. 7. Департамент по тарифам Новосибирской области.   **Муниципальные районы – 30.**  **Городские округа – 5.** | Выборка разработчика Проекта |
| Независимые экспертные организации, которые могут привлекаться к проведению ОПТЦА крупного инвестпроекта | Количество неопределенно | Перечень независимых экспертных организаций, формируется и утверждается министерством строительства Новосибирской области после принятия Проекта |

**3.2. Вводимые или изменяемые обязанности, ограничения субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности, требования к ним**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание новой (измененной) обязанности, ограничения, требования** | **Порядок организации исполнения субъектами** | **Оценка расходов субъектов (включая периодичность, если применимо)** |
| **Инвесторы (заявители), реализующие на территории Новосибирской области крупные инвестиционные проекты с государственным участием Новосибирской области** | | |
| Проведение ОПТЦА крупного инвестпроекта | На 1-м этапе проведения ОПТЦА инициатор проекта представляет в экспертную организацию следующие документы:  а) заявление в произвольной письменной форме о проведении 1-го этапа обязательного публичного технологического и ценового аудита крупного инвестиционного проекта, согласованное с областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере реализации инвестиционного проекта (далее – ОИОГВ НСО);  б) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений.  По инвестиционным проектам в отношении объектов капитального строительства указанное обоснование должно быть согласовано с ОИОГВ НСО;  в) задание на проектирование объекта капитального строительства, согласованное с ОИОГВ НСО, ответственным исполнителем мероприятий государственной программы Новосибирской области, предусматривающей реализацию инвестиционного проекта.  На 2-м этапе инициатор проекта представляет в экспертную организацию следующие документы:  а) заявление в письменной форме о проведении 2-го этапа обязательного публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта;  б) проектную документацию на объект капитального строительства в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее - проектная документация);  в) копию задания на проектирование или копия задания на проектирование, измененного с учетом результатов обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на 1-м этапе;  г) сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, местонахождение юридического лица);  д) заверенную копию выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске лиц, осуществивших подготовку проектной документации, к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ, и копию акта приемки выполненных работ в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам является обязательным;  е) положительное заключение экспертной организации по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита на 1-м этапе.  Проведение ОПТЦА инвестиционных проектов, по которым проектная документация в отношении объектов капитального строительства разработана, осуществляется в один этап.  Для проведения ОПТЦА инвестиционного проекта инициатор проекта представляет в экспертную организацию следующие документы:  а) заявление в письменной форме о проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита крупного инвестиционного проекта, по которому проектная документация в отношении объектов капитального строительства разработана;  б) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений. По инвестиционным проектам в отношении объектов капитального строительства указанное обоснование должно быть согласовано с ОИОГВ НСО;  в) проектную документацию на объект капитального;  г) копию задания на проектирование или копия задания на проектирование, измененного с учетом результатов обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на 1-м этапе;  д) сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, местонахождение юридического лица);  е) заверенную копию выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске лиц, осуществивших подготовку проектной документации, к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ, и копию акта приемки выполненных работ в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам является обязательным;  ж) копию заключения о достоверности (положительного заключения) определения сметной стоимости объекта капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета Новосибирской области, направляемых на капитальные вложения. | Плата за проведение ОПТЦА Инвестпроектов включается в состав расходов на реализацию инвестпроекта в части расходов, предусмотренных главой 12 сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с пунктом 31 Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области,**  **органы местного самоуправления Новосибирской области** | | |
| Нормативное правовое регулирование проведении ОПТЦА инвестпроектов с государственным участием на территории Новосибирской области | Проектом предполагается возложить исполнение соответствующих задач и функций на областные органы исполнительной власти Новосибирской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета Новосибирской области, в сфере деятельности которых будет реализовываться инвестпроект в отношении объекта капитального строительства.  В случае предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности реализация соответствующих полномочий предполагается органами местного самоуправления Новосибирской области.  Проектом также устанавливаются требования в отношении министерства строительства Новосибирской области по утверждению порядка формирования перечня экспертных организаций и самого перечня экспертных организаций, которые могут привлекаться к проведению ОПТЦА крупных инвестпроектов с государственным участием Новосибирской области. | Финансовое обеспечение проведения ОПТЦА крупного инвестиционных проектов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим главным распорядителям бюджетных средств областного бюджета Новосибирской области законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период на обеспечение выполнения функций в установленной сфере деятельности. |
| **Независимые экспертные организации, которые могут привлекаться к проведению публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов** | | |
| Проведение ОПТЦА крупных инвестпроектов с государственным участием Новосибирской области | Проведение оценки обоснования выбора проектируемых технологических и конструктивных решений по созданию в рамках инвестпроекта объекта капитального строительства на их соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям строительства, технологическим и конструктивным решениям, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом требований современных технологий производства, необходимых для функционирования объекта капитального строительства, а также эксплуатационных расходов на реализацию инвестпроекта в процессе жизненного цикла в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, снижения стоимости и сокращения сроков строительства, повышения конкурентоспособности производства. | За проведение 1-го этапа ОПТЦА инвестпроектов и 2-го этапа ОПТЦА инвестпроектов, по которым проектная документация в отношении объектов капитального строительства подлежит разработке, экспертными организациями может взиматься плата в размере, не превышающем соответственно 0,2 процента и 0,38 процента суммарной стоимости изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий.  За проведение ОПТЦА инвестпроектов, по которым проектная документация в отношении объектов капитального строительства разработана, экспертными организациями может взиматься плата в размере, не превышающем 0,58 процента суммарной стоимости изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий.  В размере указанной платы учитывается сумма налога на добавленную стоимость. |

**3.3. Новые, изменяемые или отменяемые функции, полномочия, обязанности, права областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Функция, полномочия, право, обязанность** | **Характер**  **воздействия**  **(Введение/ Изменение/ Отмена)** | **Предполагаемый**  **порядок**  **реализации** | **Расходы[[1]](#footnote-1) консолидированного бюджета Новосибирской области** |
|  |  |  |  |
| **Наименование органа государственной власти / Органы местного самоуправления** | | | |
| **Министерство строительства Новосибирской области** | | | |
| Министерству строительства Новосибирской области в  3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить:  - порядок формирования перечня экспертных организаций, которые могут привлекаться к проведению обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов;  - перечень экспертных организаций, которые могут привлекаться к проведению обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов. | введение | В порядке и сроки, устанавливаемые Проектом | отсутствуют |

**3.4. Описание расходов консолидированного бюджета Новосибирской области на реализацию вводимых, изменяемых функций, полномочий, прав, обязанностей (расходы на трудовые ресурсы, закупку оборудования и иные ресурсы)**

Отсутствуют.

**3.5. Описание расходов консолидированного бюджета на организационно-технические, методологические и иные мероприятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Объём финансирования** |
| отсутствуют | - | - |

**3.6. Оценка возможных поступлений консолидированного бюджета Новосибирской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень бюджета бюджетной системы** | **Источник поступлений** | **Количественная оценка и периодичность возможных поступлений** |
| отсутствуют | - | - |

**3.7. Обоснование количественной оценки поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области**

Прямые поступления от вводимых законодательных норм отсутствуют.

**3.8. Иные заинтересованные лица**

Предлагаемое регулирование повлияет также на интересы следующих лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование группы участников** | **Оценка количества на стадии разработки проекта акта** |
| отсутствуют | - |

**4. Риски решения проблем предложенным способом и риски негативных последствий**

Отсутствуют.

**5. Порядок введения регулирования**

5.1. Обоснование (отсутствия) необходимости установления переходного периода: не требуется.

5.2. Обоснование (отсутствия) необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: устанавливаемые законодательные нормы не касаются ранее возникших отношений. Нормы носят заявительный характер.

5.3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта IV квартал 2016 года.

**6. Иные сведения, которые, по мнению разработчика акта, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования**

Отсутствуют.

**III. Обоснование проблем и способы их решения**

**1. Описание проблем, негативных эффектов и их обоснование**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проблема (сущность проблемы)** | **Характер проблемы** | **Негативные эффекты** | **Обоснование негативных эффектов** |
| 1. | Отсутствие механизма регулирования проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием на региональном уровне | Отсутствие правового регулирования | Отсутствие предварительной оценки эффективности крупных инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства | Возрастающий объем государственных инвестиций в отношении объектов капитального строительства на фоне отсутствия системного контроля эффективности инвестпроектов на всех этапах их реализации обозначили необходимость введения дополнительного регулирования и оценки эффективности расходования областных бюджетных средств Новосибирской области. Разработка комплексного и системного подхода к такому регулированию обусловила создание механизма независимого ПТЦА крупных инвестпроектов в отношении объектов капитального строительства. В настоящее время региональное законодательство Новосибирской области не предусматривает проведения предварительной экспертной технологической и ценовой оценки до начала реализации проекта, что может привести к нецелевому использованию средств областного бюджета Новосибирской области. |

**2. Описание международного опыта решения заявленных проблем, а также опыта других субъектов Российской Федерации**

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проблемы с указанием номера (из таблицы 1)** | **№ способа решения проблемы** | **Описание способа решения заявленной проблемы** | **Наименование субъекта РФ (страны)** | **Источник данных (название статьи НПА, адрес страницы сайта)** |
| Отсутствие механизма публичного технологического и ценового аудита, отсутствие правового регулирования на региональном уровне | 1 | *Постановление Правительства Амурской области «Об утверждении Порядка проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Амурской области» № 337 от 16.07.2015.*  Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства, по которым разработана проектная документация и сметная стоимость которых составляет 1 млрд. рублей и более. | Амурская область | <http://amur.regnews.org/doc/nq/ry.htm> |
| 1 | *Постановление Правительства Астраханской области*  *«О Положении по проведению обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Астраханской области» № 396-П от 06.08.2015.*  Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области извещает о формировании с 16.11.2015 года перечня экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием в соответствии с постановлением министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области от 16.09.2015 № 18 «О Порядке формирования перечня экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием».  Обязательный публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится:- в 2015 году - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более;- с 2016 года - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1 млрд. рублей и более. | Астраханская область | <http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201508130062/> |
| 1 | *Постановление правительства Еврейской автономной области «Об утверждении Порядка проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Еврейской автономной области» № 357-пп от 10.08.2015.*  Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. | Еврейская автономная область | <http://npa.eao.ru/law?d&nd=642232502> |
| 1 | *Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Кабардино-Балкарской Республики» № 568-рп от 15.09.2014.*  Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью свыше 1 млрд. рублей. | Кабардино-Балкарская Республика | <http://kabardin.regnews.org/doc/cq/cd.htm> |
| 1 | *Постановление Правительства Калининградской области*  *«Об утверждении положения о проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Калининградской области» № 100 от 03.03.2015.*  Обязательный публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится с 2015 года в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. | Калининградская область | <https://gov39.ru/vlast/npa/10/> |
| 1 | *Постановление Администрации Курской области «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Курской области» № 295-па от 20.05.2015.*  Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. | Курская область | <http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn--80aac8aaitnjglc1k9a.xn--p1ai/index.php?id=109&mat_id=44409&sort_field=103&sort_order=1> |
| 1 | *Постановление Правительства Магаданской области «О проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Магаданской области» № 542-пп от 06.08.2015.*  Обязательный публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. | Магаданская область | <http://magadan.regnews.org/doc/mq/u3.htm> |
| 1 | *Постановление Правительства Московской области*  *«О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Московской области и о внесении изменений в Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Московской области, направляемых на капитальные вложения» № 956/39 от 19.10.2015.*  Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью более 1 млрд. рублей. | Московская область | <http://www.moexp.ru/ru/page.php?n=41&min=40> |
| 1 | *Распоряжение Правительства Нижегородской области*  *«О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Нижегородской области» № 209-р от 18.02.2015.*  Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. | Нижегородская область | <http://www.government-nnov.ru/?id=165375> |
| 1 | *Постановление Правительства Республики Алтай «Об утверждении Положения о проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Республики Алтай» № 329 от 18.11.2014.*  Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства, сметная стоимость которых составляет 1,5 млрд. рублей и более. | Республика Алтай | <http://altaj.regnews.org/doc/bq/xk.htm> |
| 1 | *Постановление Правительства Республики Бурятия*  *«Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Республики Бурятия» № 680 от 19.12.2013.*  С 1 января 2014 года публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. | Республика Бурятия | <http://egov-buryatia.ru/uploads/tx_npa/680__2_.pdf> |
| 1 | *Постановление Правительства Республики Тыва «О проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с участием средств республиканского бюджета Республики Тыва» № 75 от 18.02.2015.*  Публичный технологический и ценовой аудит проводится по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. | Республика Тыва | <http://npa.rtyva.ru/page/1079.html> |
| 1 | *Постановление Правительства Сахалинской области «Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Сахалинской области» № 253 от 01.07.2015.*  Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении Объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. | Сахалинская область | <http://sakhalin.regnews.org/doc/bq/y0.htm> |
| 1 | *Постановление администрации Тамбовской области «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Тамбовской области» № 911 от 13.08.2015.*  Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. | Тамбовская область | <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6800201508170002> |
| 1 | *Постановление правительства Тульской области «Об утверждении Порядка проведения публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Тульской области» № 503 от 01.10.2014.*  Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 500 млн. рублей и более. | Тульская область | <http://skrmost.ru/assets/templates/docs/doc10.pdf> |
| 1 | *Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Положения о проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Ульяновской области» № 602-П от 27.11.2015.*  Обязательный публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится с 2015 года в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1 млрд. рублей и более. | Ульяновская область | <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7300201512010002> |
| 1 | *Постановление Правительства Хабаровского края «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов» № 3-пр от 15.01.2016.*  Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится:  а) в 2016 году - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 4 млрд. рублей и более;  б) в 2017 году - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 3 млрд. рублей и более;  в) с 2018 года - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. | Хабаровский край | <http://laws.khv.gov.ru/pdf/%D0%BF%D0%BF_00003_15012016_000.pdf?v=0,3755534> |
| 1 | *Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с участием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» № 556-п от 20.12.2013.*  Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 900 млн. рублей и более. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | <http://www.admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=39905&bid=740&pid=&eid=293488> |
| 1 | *Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «О проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с участием средств окружного бюджета» № 649-П от 28.08.2014.*  Публичный технологический и ценовой аудит проводится по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального строительства, сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. | Ямало-Ненецкий автономный округ | <http://www.ynao.regnews.org/doc/kq/dp.htm> |

**3. Описание иных способов решения заявленных проблем**

Помимо способов, описанных в таблице [2](#bookmark8) настоящей части, заявленные проблемы могут быть решены также иными способами (в том числе без введения нового регулирования)[[2]](#footnote-2): отсутствуют

**Таблица 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проблемы с указанием номера (из таблицы 1)** | **№ способа решения проблемы** | **Описание способа решения заявленной проблемы** | **Примечания** |
| отсутствуют | - | - | - |

**4.Способы решения заявленных проблем без введения нового регулирования**

Следующие из перечисленных в таблицах [2](#bookmark8), [3](#bookmark9) настоящей части способов решения заявленных проблем не требуют введения нового регулирования: отсутствуют.

**Таблица 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проблемы с указанием номера (из таблицы 1)** | **Таблица и номер способа решения проблемы** | **Необходимые мероприятия** | **Примечания** |
| отсутствуют | - | - | - |

**IV. Размещение извещения и публичные консультации**

**1. Информация о размещении извещения**

1.1. Извещение было размещено 22.04.2016 г. и доступно в сети Интернет по следующему адресу: http://www.nso.ru/page/19369.

1.2. Предложения в связи с размещением указанного извещения принимались в период с 22 апреля 2016 г. по 20 мая 2016 г.

1.3. В указанный период предложения представили следующие лица:

министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

министерство строительства Новосибирской области;

департамент имущества земельных отношений Новосибирской области;

администрация Краснозерского района Новосибирской области;

администрация Каргатского района Новосибирской области.

**2. Информация о проведении публичных консультаций**

2.1. Публичные консультации проводились (в том числе с учетом решений о продлении, если таковые имели место) в период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица и органы:

министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

министерство строительства Новосибирской области;

министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области,

контрольное управление Новосибирской области;

департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области;

департамент по тарифам Новосибирской области;

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области;

Новосибирская городская торгово-промышленная палата;

Новосибирская торгово-промышленная палата;

общественная организация «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий»;

руководитель экспертной группы Новосибирской области по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

председатель Законодательного Собрания Новосибирской области;

ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»;

Новосибирское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

главы муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

2.3. В указанный выше срок предложения представили следующие участники публичных консультаций:

1. **Сводка предложений по проекту акта, поступивших во время проведения публичных консультаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Участник** | **Предложение** | **Сведения об учете (причинах отклонения)** |
| 1. |  |  |  |

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области –

министр экономического развития Новосибирской области О.В. Молчанова

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

1. В случае отмены функций, высвобождения трудовых и иных ресурсов информацию рекомендуется указать в разделе 6. [↑](#footnote-ref-1)
2. Разработчиком акта может быть сформулирован иной способ решения заявленных проблем, не представленный в других субъектах РФ. [↑](#footnote-ref-2)