ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 21.08.2019 № 340-п

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

от 19.03.2014 № 104-п

ПОРЯДОК

осуществления контроля за эффективностью мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и ходом реализации инвестиционных проектов на территории Новосибирской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 7 статьи 2 Закона Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области» (далее – Закон), а также статьи 6.5 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области».

Мониторинг и контроль за исполнением инвесторами обязательств по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам в рамках статьи 4 Закона осуществляется в порядке, установленном министерством экономического развития Новосибирской области.

2. Настоящий Порядок регламентирует:

1) сроки предоставления инвесторами, с которыми заключены договоры о предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности (далее – инвесторы) в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства экономического развития Новосибирской области от 15.03.2017 № 24 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам и договора о предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности» (далее – договор о предоставлении государственной поддержки), отчетов в соответствии с настоящим Порядком (далее – отчеты);

2) действия министерства экономического развития Новосибирской области (далее – министерство) по осуществлению контроля за эффективностью мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, ходом реализации инвестиционных проектов инвесторов на территории Новосибирской области и составлению аналитического отчета о результатах предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности, предусмотренного статьей 15 Закона;

3. Инвесторы в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона и договором о предоставлении государственной поддержки в течение периода достижения нормативного значения показателя бюджетной эффективности, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 29.09.2011 № 418-п «О перспективных направлениях инвестиционной деятельности и нормативных значениях показателей бюджетной эффективности», представляют в министерство годовые отчеты о реализации инвестиционного проекта, отчеты за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года.

4. В состав годового отчета о реализации инвестиционного проекта входят следующие документы:

1) фактические финансово-экономические показатели (далее – ФЭП) проекта по форме, установленной в [приложении № 1](#P1036) к настоящему Порядку, заполненные в соответствии с Методическими [рекомендациями](#P1902) по заполнению формы (приложение № 2 к настоящему Порядку), подписанные руководителем предприятия (индивидуальным предпринимателем) и заверенные печатью (для юридических лиц – при наличии печати);

2) пояснительная записка о ходе реализации инвестиционного проекта;

3) уведомление об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы, с указанием даты, на которую представляется информация;

4) копия книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя, отражающей операции за отчетный год (для индивидуальных предпринимателей);

5) копия годовой бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, при наличии – Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, Отчет об изменении капитала, Отчет о движении денежных средств, Отчет о целевом использовании средств) за отчетный год с отметкой налогового органа (для юридических лиц);

6) копии налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и налоговой декларации по налогу на имущество организаций за отчетный год с отметкой налогового органа (для юридических лиц) или налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма по КНД 1151020) за отчетный год (для индивидуальных предпринимателей);

7) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей (форма по КНД 1160080) по состоянию не ранее чем на первое число месяца, в котором планируется представление годового отчета.

В случае если документы, предусмотренные [подпунктами](#P179) 5, 6, 7 настоящего пункта, не представлены инвестором по собственной инициативе, министерство запрашивает их по межведомственному запросу в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

5. В состав отчета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев текущего года входят следующие документы:

1) фактические ФЭП проекта по форме согласно [приложению № 1](#P1036) к настоящему Порядку, заполненные в соответствии с Методическими [рекомендациями](#P1902) по заполнению формы (приложение № 2 к настоящему Порядку), подписанные руководителем предприятия (индивидуальным предпринимателем) и заверенные печатью (для юридических лиц – при наличии печати);

2) пояснительная записка о ходе реализации инвестиционного проекта;

3) уведомление об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы, с указанием даты, на которую представляется информация;

4) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей (форма по КНД 1160080) по состоянию не ранее чем на первое число месяца, в котором планируется представление отчета. В случае, если документ, предусмотренный настоящим [подпунктом](#P179), не представлен инвестором по собственной инициативе, министерство запрашивает его по межведомственному запросу в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

6. Отчеты за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев представляются в министерство в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Годовой отчет о реализации инвестиционного проекта представляются в министерство в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

7. Фактические ФЭП проекта дополнительно представляются в электронном виде в формате электронных таблиц на адрес электронной почты министерства mineconom@nso.ru в сроки, указанные в [пункте 6](#P990) настоящего Порядка.

8. Пояснительная записка о ходе реализации инвестиционного проекта в составе годового отчета должна включать:

1) сведения о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе дату завершения инвестиционной фазы инвестиционного проекта;

2) в случае невыполнения плановых показателей по инвестиционным затратам, количеству создаваемых новых рабочих мест, объему налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области более чем на 10% – сведения о причинах невыполнения плановых показателей;

3) в случае отражения затрат в [пункте 1.2.1.4](#P1124) формы «Фактические финансово-экономические показатели проекта» (приложение № 1 к настоящему Порядку) – расшифровку затрат и пояснения;

4) в случае отражения значений государственной поддержки в [пунктах 8.1](#P1468), [8.3](#P1567) формы «Фактические финансово-экономические показатели проекта» (приложение № 1 к настоящему Порядку) – сведения об объемах, сроках и правовых основаниях получения государственной поддержки;

5) в случае отражения налогов в [пункт](#P1646)е [9.2.9](#P1756) формы «Фактические финансово-экономические показатели проекта» (приложение № 1 к настоящему Порядку) – расшифровку налогов по видам.

9. Министерство осуществляет следующие функции:

1) принимает от инвесторов отчеты;

2) анализирует отчеты на соответствие фактических результатов реализации инвестиционных проектов плановым ФЭП проекта;

3) при невыполнении инвестором условий, определенных договором о предоставлении государственной поддержки, формирует предложения о рассмотрении вопроса на комиссии по проведению конкурса инвестиционных проектов;

4) составляет аналитический отчет о результатах предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности по итогам финансового года инвесторам и направляет в Законодательное Собрание Новосибирской области в сроки, указанные в статье 15 Закона;

5) в пределах установленных полномочий осуществляет виды контроля, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

10. В случае наличия замечаний к отчетам инвесторов министерство в течение 20 рабочих дней с даты представления отчетности направляет инвестору соответствующее уведомление о необходимости представить уточненную отчетность.

11. Инвестор представляет в министерство уточненную отчетность в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления министерства, предусмотренного [пунктом 10](#P1014) настоящего Порядка.

12. Непредставление в установленные настоящим Порядком сроки или представление в министерство ложных и недостоверных сведений в составе отчетов или отказ инвестора от заключения договора о предоставлении государственной поддержки является основанием для приостановления государственной поддержки инвесторам в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку осуществления

контроля за эффективностью мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и ходом реализации инвестиционных проектов на территории Новосибирской области

**Фактические финансово-экономические показатели проекта**

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование инвестора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начало реализации инвестиционного проекта (месяц, год) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | Всего по проекту | Отчетный период (отчетные периоды) |
| план | факт | % исп. | план | факт | % исп. |
| 1 | Инвестиции в проект, млн. руб. |
| 1.1 | Инвестиционные затраты (с НДС), всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Инвестиционные затраты всего (без НДС), в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Капитальные вложения, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | машины, оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | прочие |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Вложения в нематериальные активы, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Из [пункта 1.1](#P1058) за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Из [пункта 1.1](#P1058) за счет заемных средств |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Операционная деятельность (без НДС), млн. руб. |
| 2.1 | Выручка |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Прибыль от продаж |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Операционная деятельность по проекту (без НДС), млн. руб. |
| 3.1 | Выручка |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Себестоимость продаж |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Управленческие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Прибыль от продаж |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Финансовая деятельность (без НДС), млн. руб. |
| 4.1 | Доходы от участия в других организациях |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проценты к получению |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | в том числе по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проценты к уплате |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | в том числе по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие доходы и расходы (без НДС), млн. руб. |
| 5.1 | Прочие доходы (включая субсидии) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | в том числе по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | в том числе по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Финансовые результаты, млн. руб. |
| 6.1 | Прибыль до налогообложения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | в том числе по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Налог на прибыль организаций (на доходы физических лиц индивидуального предпринимателя) за вычетом льгот |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | в том числе по проекту(за вычетом льгот) |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Чистая прибыль |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | в том числе по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основные средства (без НДС), млн. руб. |
| 7.1 | Остаточная стоимость на конец периода, всего |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | в том числе основных средств, используемых в проекте |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Амортизация основных средств |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | в том числе основных средств, используемых в проекте |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Государственная поддержка проекта, млн. руб. |
| 8.1 | Из федерального бюджета, всего |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Из бюджета Новосибирской области по Закону Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области», всего |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | субсидии для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | субсидии для компенсации части лизинговых платежей |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | субсидии для возмещения части их затрат на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | субсидии для возмещения части затрат на приобретение нового технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.5 | субсидии прочие |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.6 | льгота по налогу на прибыль организаций |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.7 | льгота по налогу на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | из бюджета Новосибирской области по другим направлениям поддержки |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | (указываются в наименования каждой меры государственной поддержки) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Налоговые начисления по проекту, млн. руб. |
| 9.1 | В федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | В консолидированный бюджет Новосибирской области, всего |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 | налог на прибыль организаций (на доходы физических лиц индивидуального предпринимателя) за вычетом льгот |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3 | налог на имущество(за вычетом льгот) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.4 | налог на доходы физических лиц (сотрудников участвующих в инвестиционном проекте) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.5 | транспортный налог |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.6 | земельный налог |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.7 | единый налог на вмененный доход |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.8 | налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.9 | другие налоги |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Бюджетная эффективность проекта, млн. руб. |
| 10.1 | Бюджетный эффект |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Социальная эффективность |
| 11.1 | Среднесписочная численность работников инвестора, чел., всего |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | в том числе по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Создание новых рабочих мест по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Среднемесячная заработная плата работников инвестора, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | в том числе по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Окупаемость проекта, млн. руб. |
| 12.1 | Окупаемость |  |  |  |  |  |  |

« \_\_\_\_ « \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись уполномоченного лица (с расшифровкой)

М.П.

(при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку осуществления

контроля за эффективностью мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и ходом реализации инвестиционных проектов на территории Новосибирской области

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по заполнению формы

«Фактические финансово-экономические показатели проекта»

1. Инвестиционные затраты [(раздел 1)](#P1056), доходы и расходы ([разделы 2](#P1168)-[5](#P1306)), финансовые результаты [(раздел 6)](#P1352), основные средства (раздел 7) отражаются по данным бухгалтерского учета.

2. Числовые значения в форме заполняются с округлением до одной десятой.

3. В столбце «Всего по проекту» – «План» указываются плановые значения показателей за весь период реализации инвестиционного проекта.

4. Для отчетов за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев заполняется один столбец «Отчетный период» за соответствующий период, при этом в столбце «Отчетный период» – «План» указываются плановые значения показателей на текущий год.

5. Для годового отчета количество столбцов «отчетные периоды» должно быть равным количеству лет, в течение которых реализуется инвестиционный проект, начиная с года, в течение которого была подана заявка на участие в конкурсе инвестиционных проектов, и заканчивая отчетным годом. В наименовании столбцов указываются годы.

6. В [пунктах 8.1](#P1468), [8.3](#P1567) указываются суммы государственной поддержки, которые оказываются инвестору в связи с реализацией инвестиционного проекта или его части, в том числе в составе иных проектов.

7. В [разделе 9](#P1578) отражаются данные по начисленным (удержанным) налогам за соответствующий календарный год.

8. Бюджетный эффект [(пункт 10.1)](#P1769) рассчитывается как разница между уплаченными в консолидированный бюджет Новосибирской области налогами [(пункт 9.2)](#P1657) и предоставленной из бюджета Новосибирской области государственной поддержкой ([пункты 8.2](#P1479), [8.3](#P1567)).

9. В [пункте 11.2](#P1804) указывается создание новых рабочих мест по инвестиционному проекту в течение планового периода.

10. В [пункте 11.3](#P1837) указывается среднемесячная заработная плата работников инвестора, включая налог на доходы физических лиц.

11. Окупаемость проекта [(пункт 12.1)](#P670) рассчитывается в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» как разница между суммой чистой прибыли по проекту [(пункт 6.3.1)](#P412) и амортизации основных средств, используемых в проекте [(пункт 7.2.1)](#P438) и инвестиционными затратами в форме капитальных вложений без учета налога на добавленную стоимость [(пункт 1.2.1)](#P228).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».