Проект

постановления Правительства

Новосибирской области

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области

от 18.01.2022 № 3-п

В связи с изменением сметной стоимости строительства объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка «Южный ПЛП» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 3-п «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – постановление) следующие изменения:

1. В пункте 1 слова «633101, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, о.п. 3307 км» заменить словами «633100, Новосибирская область, Новосибирский район, платформа 3307 км».

2. В пункте 4 цифры «522 224,6» заменить цифрами «538 971,0».

3. Пункт 5 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«до 15.11.2022 предоставить средства областного бюджета Новосибирской области на создание объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка «Южный ПЛП» акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» в сумме 16 746,4 тыс. рублей;

до 30.11.2022 приобрести в государственную собственность Новосибирской области акции дополнительного выпуска на сумму 16 746,4 тыс. рублей.».

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Предложить акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (Гоманов А.Б.):

1) до 15.04.2022 осуществить размещение дополнительных акций на сумму 522 224,6 тыс. рублей;

2) до 30.11.2022 осуществить размещение дополнительных акций на сумму 16 746,4 тыс. рублей.;

3) направить предоставленные бюджетные инвестиции на создание объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка «Южный ПЛП.».

5. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Новосибирской области                                                    А.А. Травников

Л.Н. Решетников

238 66 81

СОГЛАСОВАНО:

| Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области |  | В.М. Знатков «____»________2022 г. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области |  | В.Ю. Голубенко «____»________2022 г. |
| Министр экономического развития Новосибирской области |  | Л.Н. Решетников «____»________2022 г. |
| И. о. министра строительства Новосибирской области |  | А.В. Колмаков «____» ________2022 г. |
| Министр юстиции Новосибирской области |  | Т.Н. Деркач «____»________2022 г. |