ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 15.06.2022 № 273-п

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке в поселке Ложок

Барышевского сельсовета Новосибирского района, на строительство которых предоставляются

бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области

| №  п/п | Наименование объекта строительства | Технические характерис-тики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплуатацию | Стоимость, всего, в тыс. рублей | | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, в тыс. рублей | | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, в том числе и на ранее понесенные затраты, в тыс. рублей | Средства  АО «Академпарк» | | Срок вложения инвестиций | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сметная стоимость, в тыс. рублей | ориентиро-вочная стоимость, в тыс. рублей |
| 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сети теплоснабжения, входящие в состав технологического парка, в рамках реализации проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021 – 2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» | 3 Гкал/час | I кв.  2024 г. | 62 396,47 | - | 26 086,1 | 36 310,37 | 46 517,6 | 753,1 | 15 125,77 | II кв. | IV кв. |
| 2 | Сети водоснабжения и сети водоотведения, входящие в состав технологического парка, в рамках реализации проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021 – 2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» | 300 м3/сутки | IV кв.  2023 г. | 9 137,50 | - | 6 614,8 | 2 522,7 | 6 216,2 | 414,6 | 2 506,7 | IV кв. | IV кв. |
| 3 | Сети электроснабжения, входящие в состав технологического парка, в рамках реализации проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021 – 2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» | 1,27 мВт. | IV кв.  2023 г. | 23 437,74 | - | 905,3 | 22 532,44 | 20 406,0 | 48,8 | 2 982,94 | IV кв. | IV кв. |
| 4 | Сети связи, входящие в состав технологического парка, в рамках реализации проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021 – 2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» | 669 м | IV кв.  2023 г. | 3 233,74 | - | 756,0 | 2 477,74 | 3 121,2 | 67,8 | 44,74 | IV кв. | IV кв. |
| **ИТОГО:** | |  |  | **98 205,45** |  | **34 362,2** | **63 843,25** | **76 261,0** | **1 284,3** | **20 660,15** |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».