ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, осуществляемых в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (справочно)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объектов | Срок ввода в эксплуатацию |  | км | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства | Объем финансирования, тыс. рублей,в том числе по годам |
| км | из них искусственных сооружений,пог. м | остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | 2024 | 2025 | 2026 | до конца строительства или срока действия государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего |  |  | 304,1  | 51 927 669,1 | 142,364 | 4646,290 | 20 336 238,5 | 3 354 145,7 | 2 963 770,5 | 3 989 456,9 | 10 090 238,5 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги "Мироновка - Петрушино" в Баганском районе Новосибирской области | 2022 | км 0+0 – км 3+0 | 3,000 | 900,0 |  |  | 900,0 | 900,0 | – | – | – |
| км 3+000 – км 13+052 | 10,052 |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск - Зюзя - Квашнино" в Барабинском районе Новосибирской области | 2024, 2026, 2027, 2028 | км 32+667 – км 43+967 | 11,300 | 816 380,0 | 14,300 |  | 816 380,0 | 180 000,0 |  | 213 500,0 | 422 880,0 |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги "100 км а/д "Р-255" - Сибиряк" в Болотнинском районе Новосибирской области | 2028 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2021 | км 1,961 – км 4,661 | 2,600 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги "39 км а/д "К-26" - Бровничи" на участке км 0+000 - км 6+898 в Венгеровском районе Новосибирской области | 2030 | км 0,000 – км 6+877 | 6,877 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги "52 км а/д "К-02" - Филошенка" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2020 | км 18,056 – км 25,004 | 6,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги "99 км а/д "К-02" - Павлово" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2019 | км 10+500 - км 23+049 | 12,549 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция а/д "22 км а/д "К-08" - Сарыбалык - Даниловская Ферма" в Доволенском районе Новосибирской области | 2021 | км 0+000 – км 2+065 | 2,065 | 360,0 | – | – | 360,0 | 360,0 | – | – | – |
| 2021 | км 2+065 – км 14+678 | 12,613 |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги "40 км а/д "Н-0704" - Лянино - Барлакуль" в Здвинском районе Новосибирской области | 2029 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство автомобильной дороги "Гусельниково - Линево" в Искитимском районе | 2021 | - | - | 298,0 |  |  | 298,0 | 298,0 |  |  |  |
| 11 | Строительство автомобильной дороги "с. Березово - с. Гусельниково" в Искитимском и Маслянинском районах Новосибирской области | 2029 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство автомобильной дороги "Факел Революции - Чингис - Нижнекаменка - Завьялово" с мостом через р. Каракан в Ордынском и Искитимском районах Новосибирской области | 2028 | - |  | 913 107,2 | 4,000 | 80,000 | 913 107,2 | 4 607,2 | 8 500,0 |  | 900 000,0 |
| 13 | Реконструкция автомобильной дороги "38 км а/д "Н-1029" - Шейнфельд - Богословка" в Карасукском районе Новосибирской области | 2028 | \_ | 12,622 | 1 225 000,0 | 12,800 | - | 1 225 000,0 |  |  |  | 1 225 000,0 |
| 14 | Реконструкция автомобильной дороги "418 км а/д "К-17р" - Анисимовка - Павловка" в Карасукском районе Новосибирской области | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | «Реконструкция автомобильной дороги «Каргат – Маршанское» в Каргатском районе Новосибирской области» | 2026 |  | 23,988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Реконструкция автомобильной дороги "5 км а/д "Н-1211" - Бармашево" в Коченевском районе Новосибирской области | 2029  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Реконструкция автомобильной дороги "8 км а/д "Н-1203" - Семеновский" в Коченевском районе Новосибирской области | 2029  | км 2+014 – км 2+314 | 0,300 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Реконструкция автомобильной дороги "332 км а/д "К-17р" - ст. Зубково" в Краснозерском районе Новосибирской области | 2028  | км 10+900 - км 12+235 | 1,335 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Реконструкция автомобильной дороги а/д «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский - Хабаровский» с мостом через ручей на 2 км а/д «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский - Хабаровский» в Краснозёрском районе Новосибирской области | 2026  | км 0,87227 | 0,451 | 165 668,7 | - | 11,400 | 165 668,7 | 5 668,7 | 10 000,0 | 150 000,0 |   |
| 20 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Куйбышеву /5 км/» в Куйбышевском районе Новосибирской области | 2028  | км 4,880 – км 6,08874 | 1,209 | 150 000,0 |   | - | 150 000,0 |   |   |   | 150 000,0 |
| 21 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Бергуль /19 км/ " в Куйбышевском районе Новосибирской области | 2028  | - | - | - | - | - |   |   |   |   |   |
| 22 | Реконструкция автомобильной дороги "33 км а/д "Н-1408" - Новокиевка" в Куйбышевском районе Новосибирской области | 2028  | - | - | - | - | - |   |   |   |   |   |
| 23 | Реконструкция автомобильной дороги "Медяково - Успенка" в Купинском районе Новосибирской области | 2028  | - | - | - | - | - |   |   |   |   |   |
| 24 | Реконструкция автомобильной дороги "Богатиха - Новорозино (в гр. района)" в Купинском районе Новосибирской области | 2028  | км 4,900 – км 8,430 | 5,568 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | Строительство моста через протоку на автомобильной дороге "11 км а/д "Н-1612" - Шаитик" в Купинском районе Новосибирской области | 2024  | км 11+048 – км 12+083 | 1,035 | 154 000,0 | 0,840 | 33,670 | 154 000,0 | 85 000,0 |   |   | 69 000,0 |
| 26 | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" в Маслянинском районе Новосибирской области | 2023  | км 1+121 – км 3+285 | 2,164 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | Строительство автомобильной дороги "Обход с. Сарапулка" с мостом через реку Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | 2029  | \_ | 10,118 | 500,0 | - | - | 500,0 | 500,0 |   |   |   |
| 28 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" на участке Новосибирск - Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022, 2024, 2028 | км 15+793 – км 19+027 | 3,234 | 1 720 137,7 | 4,655 | - | 1 720 137,7 | 127 500,0 | 20 761,0 | 11 461,0 | 1 560 415,7 |
| 29 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке обход с. Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022, 2024 | км 19+027 – км 31+821 | 12,794 | 1 720 137,7 | - | - |   |   |   |   |   |
| 2028, 2030 | - | 10, 615 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 |   |   |   |
| 30 | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" с мостом через р. Жабара на 87 км а/д "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Северном районе Новосибирской области | 2027  | \_\_ | - | 200 000,0 | 0,300 | 45,000 | 200 000,0 |   |   |   | 200 000,0 |
| 31 | Реконструкция автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) | 2025, 2026, 2027 | км 12 - км 24 | 12,000 | 3 193 230,7 | 5,220 | - | 3 193 230,7 | 963 634,8 | 310 000,0 | 1 213 345,9 | 706 250,0 |
| 32 | Строительство автомобильной дороги "2 км автомобильной дороги "Академгородок - Ключи" - Каинская Заимка" на участке км 0+000 - км 2+200 в Новосибирском районе | - | км 0+000 - км 2+200 | 2,200 | 17 807,3 |   | - | 17 807,3 | 17 807,3 |   |   |   |
| 33 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Садовый" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2018  | \_ | 1,620 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2025;2027 | км 5+555 – км 11+555  | 6,194 | 1 368 210,2 | 6,190 | - | 1 368 210,2 | 364 430,2 | 503 780,0 |   | 500 000,0 |
| 35 | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области | 2022, 2027 | км 26+000 - км 30+739 | 4,739 | 103 550,0 | 0,620 | - | 103 550,0 | 3 550,0 |   |   | 100 000,0 |
| 36 | Строительство автомобильной дороги от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022  | \_ | 3,827 | 1 240,0 | - | - | 1 240,0 | 1 240,0 |   |   |   |
| 37 | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой в Новосибирском районе Новосибирской области | 2024  | км1+249 – км2+246 | 0,997 | 52 663,7 | 0,996 | - | 52 663,7 | 52 663,7 |   |   |   |
| 38 | Реконструкция автомобильной дороги "1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула - Ленинское - ОбьГЭС" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2017  | \_ | - | - | - | - |   |   |   |   |   |
| 39 | Реконструкция автомобильной дороги "Советское шоссе" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022  | \_ | - | 1 840,0 | - | - | 1 840,0 | 1 840,0 |   |   |   |
| 40 | Строительство автомобильной дороги "Подъездные автомобильные дороги в промышленно-логистическом парке Новосибирской области" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022  | \_ | - | - | - | - |   |   |   |   |   |
| 41 | Реконструкция автомобильной дороги "53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шилово" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2027  | км 0+000 - км 2+952 | 2,952 | 704 998,0 | 2,892 | - | 704 998,0 | 4 998,0 |   |   | 700 000,0 |
| 42 | Реконструкция автомобильной дороги "90 км а/д "Р-255" - Балта" с мостом через реку Балта на 2 км а/д "90 км а/д "Р-255" - Балта" в Мошковском районе Новосибирской области | 2026  | км 1+000 – км 1+049 | 0,049 | 98 280,0 | 12,860 | - | 98 280,0 | 18 280,0 |   | 80 000,0 |   |
| 43 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" с мостом через реку Шеничный Лог на 134 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе Новосибирской области | 2027  | км 133+730 - км 133+784 | 0,054 | 261 067,2 | 0,400 | 54,080 | 261 067,2 | 5 267,2 | 5 800,0 |   | 250 000,0 |
| 44 | Реконструкция автомобильной дороги "79 км а/д "К-04" - Федоровка" в Северном районе Новосибирской области | 2029  | км 17+900 - км 21+900 | 4,000 | - | - | - |   |   |   |   |   |
| 45 | Реконструкция автомобильной дороги "Северное - Биаза - гр. Кыштовского района" в Северном районе Новосибирской области | 2029  | \_ | - | - | - | - |   |   |   |   |   |
| 46 | Реконструкция автомобильной дороги "29 км а/д "К-29" - Заковряжино - Шипуново" в Сузунском районе Новосибирской области | 2022  | км19,559 – км 20,04 | 0,481 | 137,0 | - | - | 137,0 | 137,0 |   |   |   |
| 47 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области | 2022  | км 24+354 – км 25+496, км 36+343 – км 39+074 | 3,873 | 400,0 | - | - | 400,0 | 400,0 |   |   |   |
| 48 | Реконструкция автомобильной дороги "1196 км а/д "Р-254" - Александро-Невское" в Убинском районе Новосибирской области | 2027  | км 4+850 - км 7+350 | 2,500 | 370,0 | - | - | 370,0 | 370,0 |   |   |   |
| 49 | Реконструкция автомобильной дороги "187 км а/д "К-22" - Резино" в Усть-Таркском районе Новосибирской области | 2017  | км 0+000 - км 14+102 | 14,102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Реконструкция автомобильной дороги "Кушаги - Мураши" в Усть-Таркском районе Новосибирской области | 2029  | км 12+000 – км 13+356 | 1,356 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 51 | Реконструкция автомобильной дороги "Яркуль-Матюшкино - Майский" в Усть-Таркском районе Новосибирской области | 2029  | \_ | - |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 | Реконструкция автомобильной дороги "Чаны - Погорелка" на участке км 11+468 - км 13+200 в Чановском районе | 2025, 2026 | \_ | 1,732 | 313 850,0 | 1,730 | - | 313 850,0 | 116 350,0 | 112 500,0 | 85 000,0 |   |
| 53 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе Новосибирской области | 2026, 2028 | км 39+074 - км 45+074 | 6,000 | 1 449 305,0 | 12,926 |   | 1 449 305,0 | 10 050,0 | 109 255,0 | 350 000,0 | 980 000,0 |
| 54 | Реконструкция автомобильной дороги "14 км а/д "Н-3203" - Сарыкамышка" в Чулымском районе Новосибирской области | 2029  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | Строительство автодорожного мостового перехода через реку Иня на 3 км автомобильной дороги "6 км а/д "Н-2107" - Мичуринский" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2029  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" в Карасукском районе Новосибирской области | 2026  | км 231+760 - км 237+108 | 5,348 | 550 000,0 | 5,440 | - | 550 000,0 |   | 55 000,0 | 495 000,0 |   |
| 57 | Реконструкция автомобильной дороги "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Искитимском районе Новосибирской области | 2026  | км 102+000- км 107+000 | 5,000 | 265 700,0 | 1,700 | - | 265 700,0 | 100 000,0 | 135 000,0 | 30 700,0 |   |
| км 117-000- км 118+700 | 1,7 |
| 58 | Реконструкция автомобильной дороги "Сокур - Смоленский - Орск" в Мошковском районе Новосибирской области | 2026  | 0+000 – км 4+146 | 3,350 | 329 658,0 | 3,225 | - | 329 658,3 | 143 238,3 | 11 420,0 | 175 000,0 |   |
| 59 | Реконструкция автомобильной дороги "155 км а/д "К-02" - Сергеевка – Воскресенка" в Кыштовском районе Новосибирской области | 2030  | - | 13,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Сергеевка /30км/» в Кыштовском районе Новосибирской области | 2025 |  | 0,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 61 | Реконструкция автомобильной дороги "49 км а/д "К-15" - Березово" в Маслянинском районе Новосибирской области | 2021  | км 0+000 – км 2+000 | 2,000 | 90,0 | - | - | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
| 62 | Реконструкция автомобильной дороги "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Сузунском районе Новосибирской области | 2026  | км 30+489 – км 34+300 | 3,811 | 190 240,0 | 3,770 | - | 190 240,0 | 240,0 |  | 190 000,0 |  |
| 63 | Реконструкция путепровода через ж/д "Обь-Проектная" на 36 км автомобильной дороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области | 2026  | \_ | - | 181 303,0 | - | 46,740 | 181 303,0 | 16 303,0 |  | 165 000,0 |  |
| 64 | Строительство моста через р. Травинка на 1 км автомобильной дороги "15 км а/д "К-27" - Луговой" в Краснозерском районе Новосибирской области | 2026  | \_ | - | 44 500,0 | 4,100 | - | 44 500,0 | 200,0 |  | 44 300,0 |  |
| 65 | Реконструкция автомобильной дороги "Искитим - Верх-Коен - Михайловка" с мостом через реку Малый Коен на 37 км а/д "Искитим - Верх-Коен - Михайловка" в Искитимском районе Новосибирской области | 2025 | \_ | - | 50 000,0 | 12,860 | - | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  |  |
| 66 | Реконструкция автомобильной дороги "Убинское - Кундран" в Убинском районе Новосибирской области | 2027 |   | 4,000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 67 | Реконструкция автомобильной дороги "36 км а/д "К-19р" - Шмаково - Репьево" на 4 км в Тогучинском районе Новосибирской области | - | - | - | - | - | - |   |   |   |   |   |
| 68 | Реконструкция автомобильной дороги "19 км а/д "Н-1606" - Медяково - Благовещенка" в Купинском районе Новосибирской области | 2030 | - | - | - | - | - |   |   |   |   |   |
| 69 | Строительство автомобильной дороги "1432 км а/д "М-51" - Промышленно-логистический парк" | 2030 | - | - | - | - | - |   |   |   |   |   |
| 70 | Строительство магистральной дороги непрерывного движения на продолжении магистрали М-51 «Байкал» от городской черты Новосибирска до примыкания к магистрали М-52 «Чуйский тракт» с мостовым переходом через реку Обь в г.Новосибирске (Юго-западный транзит с мостовым переходом через р.Обь в городе Новосибирске)¹ | 2030 | - | - | - | - | - |   |   |   |   |   |
| 71 | Строительство автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в г. Новосибирске² | 2030 | - | 22,200 | - | - | - | 813 683,0 | 150 432,0 | 240 101,0 | 423 150,0 |   |
| 72 | Строительство объекта капитального строительства "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского" в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", подлежащего эксплуатации на платной основе | 2023 | - | 5,100 | 44 689 313,3 | 5,100 | 4 225,40 | 2 858 539,5 | 755 430,5 | 1 239 039,2 |   | 864 069,8 |
| 73 | Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска | 2024 | \_ | 2,25 | 1 360 615,69 | 2,25 | - | 29238,4 | 29238,4 |  |  | 29238,4 |
| 74 | Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска | 2024 | \_ | 0,645 | 277 972,1 | 0,645 | - | 32134,7 | 32134,7 |  |  | 32134,7 |
| 75 | Реконструкция автомобильной дороги«23 км а/д «Н-2141» – Локти (в гр. района)» в Мошковском районе Новосибирской области | 2024, 2025, 2026 | км 10+207,2–км 12+207,13 | 2,0 | 380 000,0 | 3,4 | – | 380 000,0 | 140 000,0 | 90 000,0 | 150 000,0 | – |
| км 8+007,2 – км 10+207,2 | 2,2 |
| 76 | Реконструкция автомобильной дороги«53 км а/д «К-15» – Борково» в Маслянинском районе Новосибирской области | 2027 | км 5+907 – км 6+180, км 6+300 – км 8+007,2 | 1,98 | 2 690,0 | – | – | 2 690,0 | 2 690,0 | – | – | – |
| 77 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к Госплемптицесовхозу /2 км/" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2027 | км 0+000-км 7+000 | 7,000 | 156 011,1 | 1,212 | - | 156 011,0 | 1 261,1 | 3 500,0 |   | 151 249,9 |
| 78 | Реконструкция автомобильной дороги "78 км а/д "К-01" - Троицкое" в Чистоозерном районе Новосибирской области | - | \_ | - | - | - | - |   |   |   |   |   |
| 79 | Реконструкция автомобильной дороги "8 км а/д "К-36" - Золотая Грива" с мостом через реку Каячка на 11 км а/д "8 км а/д "К-36" - Золотая Грива" в Чулымском районе Новосибирской области | 2026 | \_ | - | 95 410,0 | 6,400 | - | 95 410,0 | 5 410,0 | 10 000,0 | 80 000,0 |   |
| 80 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Остяцк /50 км/" в Северном районе Новосибирской области | 2027 | \_ | 1,000 | 308 739,3 | 1,000 | - | 308 739,3 | 2 625,0 | 6 114,3 | 50 000,0 | 250 000,0 |
| 81 | Реконструкция автомобильной дороги "Ярки - Хромовский - Кротово" с мостом через ручей на 13 км а/д "Ярки - Хромовский - Кротово" в Доволенском районе Новосибирской области | 2026 | \_ | - | 84 780,0 | 6,000 | - | 84 780,0 | 4 780,0 | 10 000,0 | 70 000,0 |   |
| 82 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Карасукском районе Новосибирской области | 2027 | \_ | - | 410 264,6 | 1,563 | - | 410 264,6 | 2 264,6 | 8 000,0 |   | 400 000,0 |
| 83 | Реконструкция автомобильной дороги "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" с мостом на 66 км через реку Бердь в Маслянинском районе Новосибирской области | 2028 | \_ | - | 613 000,0 | 1,000 | 150,000 | 613 000,0 |   |   | 13 000,0 | 600 000,0 |
| 84 | Строительство моста через реку Малый Коен на 37 км автомобильной дороги "Искитим - Верх-Коен - Михайловка" в Искитимском районе Новосибирской области | 2025 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |   |   |   |   |   |
| 85 | Реконструкция автомобильной дороги "Карасук - Хорошее - Свободный Труд - Калиновка" в Карасукском районе Новосибирской области | 2028 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |   |   |   |   |   |
| 86 | Строительство автомобильной дороги "Новопервомайское - Платоновка" в Татарском районе Новосибирской области  | 2016 | км 0+000-км 1+417 | 1,417 | \_ | \_ | \_ |   |   |   |   |   |

¹– для корректировки обоснования инвестиций;

²–для разработки проектно-сметной документации на основании обоснования инвестиций, выполненного по объекту, указанному в строке 70 настоящей таблицы.

Применяемые сокращения:

а/д – автомобильная дорога;

в гр. района – в границах района;

п. – поселок;

с. – село;

ч/р – через реку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».