МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Новосибирской области

«О внесении изменений в постановление Правительства

Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п»

Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – Программа) подготовлено в соответствии с Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 12.12.2017 № 234-ОЗ (в редакции от 12.03.2018 № 244-ОЗ, от 10.05.2018 № 263-ОЗ, от 06.07.2018 № 280-ОЗ, от 08.10.2018 № 292-ОЗ) и параметрами проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

1. В связи с уменьшением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2018 год на общую сумму 71 153,2 тыс.руб. внесены изменения в части корректировки бюджетных ассигнований в паспорте государственной Программы и соответствующие подпрограммы.

Сокращены бюджетные ассигнования по реализации мероприятий подпрограммам: «Градостроительная подготовка территорий Новосибирской области» на 16 374,9 тыс.руб.

Данное сокращение произведено по следующим причинам:

В рамках Градостроительного кодекса РФ введено требование о подготовке обязательного приложения к правилам землепользования и застройки, содержащего сведения о границах территориальных зон в виде графического описания местоположения границ территориальных зон, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также о подготовке обязательного приложения к генеральному плану, содержащее сведения о границах населенных пунктов, в том числе границах образуемых населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа, состоящие из графического описания местоположения границ населенных пунктов, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

При этом, требования к подготовке данных приложений утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2018 № 51271).

В период с 11.01.2018 до 04.06.2018 подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки не представлялась возможной и в этой связи  реализация мероприятий не осуществлена в полном объеме.

Произведено уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 10 200,0 тыс.руб, предусмотренных в рамках подпрограммы «Фонд пространственных данных Новосибирской области» в соответствии с планируемыми фактическими расходами на 2018 год.

Количество заказов, на основании которых предоставлены пространственные данные на 2018-2020 годы, не изменилось

В связи с экономией бюджетных средств по итогам проведения торгов в рамках реализации мероприятий на инженерное обустройство площадок комплексной застройки» подпрограммы «Земельные ресурсы и инфраструктура» сокращены объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в сумме 4 376,3 тыс.руб.

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов» уменьшены расходы на 7 000,0 тыс.руб. (в части предоставления субсидии гражданам в связи с сокращением обращений на предоставление господдержки). В этой связи скорректированы плановые значения целевых индикаторов на 2018 год.

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» в связи с сокращением количества заявителей на господдержку уменьшены расходы областного бюджета на 26 800,0 тыс.руб. и скорректированы плановые значения целевых индикаторов на 2018 год.

В связи с экономией бюджетных средств по итогам проведения торгов в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» сокращены бюджетные ассигнования на сумму 4 755,0 тыс.руб.

В связи с сокращением количества заявителей в рамках подпрограммы «Развитие рынка наемного жилья» сокращены бюджетные ассигнования на сумму 1 647,0 тыс.руб. и скорректированы плановые значения целевых индикаторов на 2018 год.

2. В соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по подпрограмме «Земельные ресурсы и инфраструктура» по наименованию задачи 5 и несоответствия наименования мероприятия, отражающего привлечение средств федерального бюджета и отсутствия бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках подпрограммы на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства откорректировано наименование задачи 5 и наименование мероприятия по реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье».

3. Значения основных целевых индикаторов государственной программы, таких как коэффициент доступности жилья, для населения, количество выданных ипотечных кредитов, доля семей (граждан), имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, скорректированы с учетом проведенного анализа по достигнутым значениям за истекший период 2018 года и прогнозной оценке достижения планового значения за 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Плановые значения целевых индикаторов 9) «количество выданных ипотечных кредитов», 16) «доля семей (граждан), имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств», предложенные в рамках регионального проекта «Ипотека», рассмотрены и одобрены протоколом заочного голосования регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области от 15.11.2018.

4. В годовом отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирской области за 2017 год, в заключении Контрольно-счетной палаты Новосибирской области на годовой отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2017 год в рамках проверки государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного  строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы даны рекомендации о принятии мер по разработке нормативных правовых актов, относящих многодетные семьи к отдельной категории (очереди) нуждающихся в предоставлении жилых помещениях по договорам социального найма.

Министерством строительства Новосибирской области в настоящее время ведется работа по данному вопросу.

Проект программы не подлежит оценке регулирующего воздействия в связи с тем, что не устанавливает новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение, затрагивающее вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Министр строительства                                                                               И.И. Шмидт

Прокопьева Т.С.

319-64-16

Агафонова Н.А.

319-64-78