МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

к проекту плана реализации мероприятий государственной программы

на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Проект плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – Госпрограмма) на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 202-годов (далее – План) сформирован на основании внесенных изменений в Госпрограмму в соответствии с Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 12.12.2017 № 234-ОЗ (в редакции от 12.03.2018 № 244-ОЗ, от 10.05.2018 № 263-ОЗ, от 06.07.2018 № 280-ОЗ, от 08.10.2018 № 292-ОЗ) и параметрами проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Закон).

I. По проекту Плана на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (таблица 1) с учетом изменений, регламентированных Законом на 2018-2020годы, внесены следующие изменения:

1. Значения основных целевых индикаторов Госпрограммы, таких как 8)коэффициент доступности жилья, для населения, 9) количество выданных ипотечных кредитов, 16) доля семей (граждан), имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, скорректированы с учетом проведенного анализа по достигнутым значениям за истекший период 2018 года и прогнозной оценке достижения планового значения за 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Плановые значения целевых индикаторов «количество выданных ипотечных кредитов», «доля семей (граждан), имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств», предложенные в рамках регионального проекта «Ипотека», рассмотрены и одобрены протоколом заочного голосования регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области от 15.11.2018.

2. В системе целевых индикаторов произведена корректировка плановых значений индикаторов 12), 17), 18), 19) в связи с изменениями в федеральном законодательстве и расходов, планируемых на 2018 -2020 годы.

3. В рамках подпрограммы «Земельные ресурсы и инфраструктура»:

1) в связи с сокращением бюджетных ассигнований в сумме 4 376,3 тыс.руб. за счет областного бюджета и местного бюджета в сумме 44,2 тыс.руб. по итогам проведенных торгов на реализацию мероприятия «1.2.2.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на инженерное обустройство площадок комплексной застройки»» скорректированы плановые значения по целевым индикаторам 13), 30), 31), 32).

2) плановые значения целевого индикатора 34) скорректированы с учетом прогнозируемого результата на 2019 и 2020 годов.;

3) с учетом прогнозируемого результата на 2018 год скорректировано плановое значение целевого индикатора 35).

4) в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по подпрограмме «Земельные ресурсы и инфраструктура» по наименованию задачи 5 и несоответствия наименования мероприятия, отражающего привлечение средств федерального бюджета  и отсутствия бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках подпрограммы на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства откорректировано наименование задачи 5 и наименование мероприятия по реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье».

4. В рамках подпрограммы «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов» скорректировано плановое значение на 2018 год целевого индикатора 38) в соответствии с сокращением обращений граждан , пострадавшим от недобросовестных застройщиков на предоставление субсидий.

5. В рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»:

1) скорректировано плановое значение на 2018 год целевого индикатора 42) в связи с сокращением обращений застройщиков;

2) включен целевой индикатор 45) и его плановое значение на 2018 год в связи с обращением граждан на предоставление субсидии для оплаты приобретаемых (строящихся) жилых помещений в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.02.2008 № 31.

3) исключено плановое значение на 2018 год по индикатору 46) в связи с отсутствием нормативного документа, регламентирующего предоставление субсидий юридическим лицам. В настоящее время проект НПА находится в процессе согласовании.

4) скорректировано плановое значение на 2018 год целевого индикатора 47) в связи с сокращением обращений работников бюджетной сферы.

6. В рамках подпрограммы «Развитие рынка наемного жилья» скорректировано плановое значение на 2018 год целевого индикатора 55) в связи с сокращением обращений граждан на оказание господдержки за счет средств областного бюджета.

7. Значения весовых коэффициентов целевых индикаторов по плану на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов скорректированы исходя из целей государственной программы, задач и мероприятий, предусмотренных к реализации на соответствующий финансовый период, а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на достижение результатов в рамках Госпрограммы на соответствующий финансовый период.

II. В таблице 2 методики расчета плановых и фактических значений изменений целевых индикаторов включена методика расчета по целевому индикатору 45).

III. В таблице 3 в перечне планируемых к реализации мероприятий:

- 1. В подпрограмме «Градостроительная подготовка территорий Новосибирской области» произведена корректировка бюджетных ассигнований и значений целевых индикаторов в целях решения Задачи 1 данной подпрограммы.

- В частности, уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий:

- 1.1.1.1.1.1. «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования либо внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования» в сумме 6 938,6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 5 566,0 тыс.руб., местного 1 372,6 тыс.руб.;

- 1.1.1.1.1.4. «Подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской агломерации, а также внесение в них изменений» в сумме 3 848,1 тыс.руб.;

- 1.1.1.1.1.5. «Подготовка и утверждение документов градостроительного зонирования муниципальных образований Новосибирской агломерации, а также внесение в них изменений» в сумме 12 526,8 тыс.руб.

- Бюджетные ассигнования сокращены на реализацию мероприятий по следующим причинам:

В рамках Градостроительного кодекса РФ введено требование о подготовке обязательного приложения к правилам землепользования и застройки, содержащего сведения о границах территориальных зон в виде графического описания местоположения границ территориальных зон, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также о подготовке обязательного приложения к генеральному плану, содержащее сведения о границах населенных пунктов, в том числе границах образуемых населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа, состоящие из графического описания местоположения границ населенных пунктов, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

При этом, требования к подготовке данных приложений утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2018 № 51271).

В период с 11.01.2018 до 04.06.2018 подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки не представлялась возможной и в этой связи реализация мероприятий не осуществлена в полном объеме.

2. Произведено уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 10 200,0 тыс.руб, предусмотренных в рамках подпрограммы «Фонд пространственных данных Новосибирской области» в соответствии с планируемыми фактическими расходами на 2018 год.

Количество заказов, на основании которых предоставлены пространственные данные на 2018-2020 годы, не изменилось.

3. В связи с экономией средств по итогам торгов в рамках реализации мероприятия 1.2.2.1.1.1. «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на инженерное обустройство площадок комплексной застройки» подпрограммы «Земельные ресурсы и инфраструктура» сокращены соответствующие затраты в сумме 4 420,5 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 4 376,3 тыс.руб. и местного бюджета в сумме 44, 2 тыс.руб.

4. В подпрограмме «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов» уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 7 000,0 тыс.руб. по реализации мероприятия 1.2.3.1.2.1. «Предоставление субсидий гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков» в связи с сокращением обращений на предоставление господдержки.

5. В подпрограмме «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» уменьшены бюджетные ассигнования на общую сумму 26 800,0 тыс.руб.:

1) в рамках задачи 1 подпрограммы «Поддержка платежеспособного спроса граждан при приобретении и строительстве жилья и стимулирование жилищного строительства (в том числе индивидуального) на территории Новосибирской области» произведено сокращение бюджетных ассигнований и соответственно скорректированы плановые значения показателей по следующим мероприятиям:

1.3.1.1.1.3. «Предоставление субсидий гражданам на компенсацию расходов застройщика по строительству индивидуального жилого дома» в сумме 22 405,0 тыс.руб.в связи с сокращением обращений застройщиков;

1.3.1.1.1.5. «Предоставление субсидий гражданам на компенсацию части расходов по оплате процентов по оформленному кредиту (займу) в сумме 100,0 тыс.руб. в связи с сокращением обращений на компенсацию затрат;

1.3.1.1.1.6. «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату приобретаемых жилых помещений» возобновлено мероприятие в связи с обращением граждан на предоставление субсидии для оплаты приобретаемых (строящихся) жилых помещений в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.02.2008 № 31, на предоставление субсидий планируется финансирование в сумме 4 705,0 тыс.руб.

2) в рамках задачи 2 подпрограммы «Стимулирование развития ипотечного кредитования» в связи с отсутствием нормативно-правового акта, регламентирующего предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение недополученных доходов, в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитов (займов) по мероприятию 1.3.1.1.2.2. «Возмещение юридическим лицам недополученных доходов при предоставлении гражданам кредитов (займов) по льготной ставке» исключены бюджетные ассигнования в сумме 4 500,0 тыс.руб. и плановое значение показателя.

Проект нормативно правового акта по утверждению порядка предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) субсидий на возмещение недополученных доходов, в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитов (займов) находится в процессе согласования.

6. В рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» произведено сокращение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в сумме 4 755,0 тыс.руб., местного бюджета в сумме 250,3 тыс.руб. в связи с экономией бюджетных средств по итогам проведенных торгов в рамках реализации мероприятия 1.3.2.1.1.1. «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на обеспечение жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма».

7. В рамках подпрограммы «Развитие рынка наемного жилья» в задаче 2. по мероприятию 1.3.6.1.2.1. «Предоставление отдельным категориям граждан субсидий на компенсацию части платежей по договорам коммерческого найма сокращены бюджетные ассигнования в сумме 2 200,0 тыс.руб. в связи с сокращением обращений на предоставление субсидии и в этой связи скорректированы плановые значения показателя по данному мероприятию.

Министр строительства                                                                               И.И. Шмидт

Прокопьева Т.С.

319-64-16

Агафонова Н.А.

319-64-78