МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# к проекту постановления Правительства Новосибирской области

# «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 05.12.2023 № 566-п»

(далее – проект постановления)

Постановлением Правительства Новосибирской области от 05.12.2023 № 566-п «О предоставлении бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее- постановление) (в ред. 03.05.2024 № 208-п) принято решение о предоставлении до 31.07.2024 Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее - АО «УК «ПЛП») дополнительного объема бюджетных инвестиций в размере 94 422,89 тыс. рублей на строительство и реконструкцию объектов инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области (далее соответственно – объекты инфраструктуры, ПЛП).

# В соответствии с постановлением в перечень включены объекты инфраструктуры, строительство которых планируется с целью комплексного развития площадки ПЛП (перспективного развития площадки «А» ПЛП, в том числе обеспечения дополнительными потребностями резидентов ООО «Патриот НСК», ООО «ТД «Земтек», ООО «Чайна Форклифт Сибирь», ООО «Резервуарный завод «РИТМ» и ООО «Новосибирский транспортный терминал» для реализации новых инвестиционных проектов), а также обеспечения подключения к объектам инфраструктуры ПЛП резидентов создаваемой особой экономической зоны, граничащей с ПЛП, в рамках поручения Губернатора Новосибирской области А.А.Травникова, данного 30.08.2023 в ответ на обращение инициатора ООО «Северный Парк Развитие» (далее – ООО «СПР») от 28.08.2023 № 14/СВР об оказании поддержки при создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Новосибирской области (далее – ОЭЗ), а также согласно Протоколу совещания от 13.11.2023 № 275/18-Вн под руководством первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области В.М. Знаткова по вопросу создания ОЭЗ в Новосибирской области.

# В рамках создания ОЭЗ ООО «СПР» в апреле 2024 года в адрес Минэкономразвития России направлена заявка на создание ОЭЗ, в ответ на которую ООО «СПР» получены замечания и рекомендации для корректировки. Планируемый срок направления скорректированной заявки на создание ОЭЗ – 15.07.2024. В связи со сдвигом срока получения статуса ОЭЗ и необходимостью внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты Новосибирской области предлагается перенести срок предоставления бюджетных инвестиций в размере 94 422,89 тыс. рублей на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры ПЛП на декабрь 2024 года.

# С учетом изложенного Минэкономразвития НСО разработан проект постановления, которым предлагается перенести срок предоставления бюджетных инвестиций в сумме 94 422,89 тыс. руб. с 31.07.2024 на 31.12.2024.

# Вносимые изменения не влекут увеличение объема бюджетных инвестиций, предоставляемых за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в связи с чем согласно пункту 15 Постановления Правительства Новосибирской области от 08.12.2014 № 475-п «О порядке принятия решений и требованиях к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области, а также о порядке возврата предоставленных бюджетных инвестиций юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области» согласование проекта постановления с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области не осуществляется.

# Реализация данного проекта осуществляется без использования собственных и (или) заемных средств АО «УК «ПЛП», за счет источников финансирования в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее – Постановление № 1704).

# Изменения, представленные проектом постановления, осуществлены в соответствии с актуализированным перечнем новых инвестиционных проектов региона, направленным письмом Губернатора Новосибирской области А.А. Травникова от 15.02.2024 № 225Т/1 в адрес Минэкономразвития России в рамках Постановления № 1704, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.04.2024 № 191 на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства России М.Ш. Хуснуллина.

# Правовые акты, подлежащие изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием разработанного проекта постановления, отсутствуют.

Настоящий проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Новосибирской области обязанности, запреты или ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Министр                                                                                               Л.Н. Решетников

Ю.С.Рыбалко

296-57-35