МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

# к проекту постановления Правительства Новосибирской области

# «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 05.12.2023 № 566-п»

# (далее – проект постановления)

В рамках государственной программы «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП») Законом Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено предоставление дополнительного объема бюджетных инвестиций АО «УК «ПЛП» в 2024 году в размере 94 422,89 тыс. рублей на строительство и реконструкцию объектов инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области (далее - объекты инфраструктуры) в части финансирования основного мероприятия «Создание и реконструкция объектов инженерной, дорожно-транспортной и иной инфраструктуры Новосибирского промышленно-логистического парка» (КБК 123 04 12 15.0.08.09860 450).

В соответствии с постановлением в перечень включены объекты инфраструктуры, строительство которых планируется с целью комплексного развития площадки ПЛП (перспективного развития площадки «А» ПЛП, в том числе обеспечения дополнительными потребностями резидентов ООО «Патриот НСК», ООО «ТД «Земтек», ООО «Чайна Форклифт Сибирь», ООО «Резервуарный завод «РИТМ» и ООО «Новосибирский транспортный терминал» для реализации новых инвестиционных проектов), а также обеспечения подключения к объектам инфраструктуры ПЛП резидентов создаваемой особой экономической зоны, граничащей с ПЛП, в рамках поручения Губернатора Новосибирской области А.А.Травникова, данного 30.08.2023 в ответ на обращение инициатора ООО «Северный Парк Развитие» (далее – ООО «СПР») от 28.08.2023 № 14/СВР об оказании поддержки при создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Новосибирской области (далее – ОЭЗ).

В рамках создания ОЭЗ ООО «СПР» в апреле 2024 года в адрес Минэкономразвития России направлена заявка на создание ОЭЗ, в ответ на которую ООО «СПР» получены замечания и рекомендации для корректировки. Планируемый срок направления скорректированной заявки на создание ОЭЗ – 15.07.2024. В связи со сдвигом срока получения статуса ОЭЗ и необходимостью внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты Новосибирской области предлагается перенести срок предоставления бюджетных инвестиций в размере 94 422,89 тыс. рублей на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры ПЛП на декабрь 2024 года.

С учетом изложенного Минэкономразвития НСО разработан проект постановления, которым предлагается перенести срок предоставления бюджетных инвестиций в сумме 94 422,89 тыс. руб. с 31.07.2024 на 31.12.2024.

Вносимые изменения не влекут увеличение объема бюджетных инвестиций, предоставляемых за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в связи с чем согласно пункту 15 Постановления Правительства Новосибирской области от 08.12.2014 № 475-п «О порядке принятия решений и требованиях к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области, а также о порядке возврата предоставленных бюджетных инвестиций юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области» согласование проекта постановления с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области не осуществляется.

Реализация данного проекта осуществляется без использования собственных и (или) заемных средств АО «УК «ПЛП», за счет источников финансирования в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее – Постановление № 1704).

Изменения, представленные проектом постановления, осуществлены в соответствии с актуализированным перечнем новых инвестиционных проектов региона, направленным письмом Губернатора Новосибирской области А.А. Травникова от 15.02.2024 № 225Т/1 в адрес Минэкономразвития России в рамках Постановления № 1704, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.04.2024 № 191 на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства России М.Ш. Хуснуллина.

Министр                                                                                               Л.Н. Решетников

Ю.С.Рыбалко

296-57-35