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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
[bookmark: _GoBack]к постановлению Правительства Новосибирской области
от ________ № ______


«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1
к государственной программе Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»

[bookmark: P396][bookmark: P532]ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы Новосибирской области 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в Новосибирской области»

	Наименование мероприятия
	Ресурсное обеспечение
	ГРБС (ответственный исполнитель)
	Ожидаемый результат
(краткое описание)

	
	Источники
	Код бюджетной
классификации
	по годам реализации, тыс. руб.
	
	

	
	
	ГРБС
	ГП
	пГП
	ОМ
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель 1. Создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

	Задача 1.1. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1.1.1. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»*
	областной бюджет 
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	к концу 2024 года будет разработан техно-рабочий проект по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и будут обеспечены все городские округа и муниципальные районы техно-рабочими проектами, обеспечивающими создание на их территории аппаратно-программных комплексов «Безопасный город»

	
	федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2. Создание нормативной правовой, методической базы, обеспечивающей функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	для выполнения данного мероприятия финансовое обеспечение не требуется. Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности 
Минцифры НСО
	Минцифра НСО
	к концу 2024 года будут созданы необходимые нормативные правовые и методические основы для эффективного функционирования аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» на муниципальном и региональном уровнях

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3. Создание единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»*
	областной бюджет
	194
	22
	0
	02
	20 684,3
	2 250,1
	4 470,8
	4 470,8
	4 470,8
	4 470,8
	Минцифра НСО, учреждения, подведомственные Минцифре НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	к концу 2024 года будет запущена в эксплуатацию единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В 2020-2024 годах будет осуществляться наполнение региональной геоинформационной системы Новосибирской области пространственными данными

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Итого по задаче 1.1 государственной программы
	областной бюджет 
	194
	22
	0
	2
	20 684,3
	2 250,1
	4 470,8
	4 470,8
	4 470,8
	4 470,8
	х
	х

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Задача 1.2. Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1.2.1. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
	областной бюджет, в том числе
	
	
	
	
	141 754,9
	54 090,2
	152 087,1
	282 131,1
	69 737,1
	131 217,3
	Минцифра НСО, Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, МЖКХиЭ НСО, ГУ МВД России по НСО,
учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019 году удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых система видеонаблюдения соответствует стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», составит не менее 10,43% с сохранением данного уровня до конца реализации государственной программы;
к концу 2024 года количество муниципальных образовательных организаций и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых установлены, заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга,
системы оповещения и управления эвакуацией, автономные системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системы передачи тревожных сообщений, составит не менее 226 шт.;
в 2022 году будет увеличен охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны до 90,8% с сохранением данного уровня до конца реализации государственной программы. В течение 2019 - 2024 годов будет обеспечено функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. К концу 2022 года доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области, функционирование которой будет обеспечиваться до конца реализации программы, составит 100%

	
	
	194
	22
	0
	03
	59 718,2
	24 018,7
	109 854,9
	216 328,9
	69 737,1
	70 115,1
	
	

	
	
	210
	22
	0
	03
	39 030,5
	10 486,9
	0,0
	4 700,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	136
	22
	0
	03
	43 006,2
	19 584,6
	42 232,2
	61 102,2
	0,0
	61 102,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	1 614,8
	580,1
	0,0
	1 573,7
	0,0
	1 573,7
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения транспортной безопасности
	областной бюджет, в том числе
	
	
	
	
	275 997,8
	171 514,4
	259 399,2
	368 765,8
	291 060,7
	322 360,7
	Минцифра НСО, 
Минтранс НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, с ГУ МВД России по НСО и с УГИБДД ГУ МВД России по НСО, 
учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	к концу 2024 года будет увеличена:
доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявляемых с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации;
доля ОМСУ, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы

	
	
	194
	22
	0
	04
	7 970,9
	5 744,9
	5 600,0
	17 919,8
	5 679,8
	5 679,8
	
	

	
	
	176
	22
	0
	04
	268 026,9
	165 769,5
	253 799,2
	350 846,0
	285 380,9
	316 680,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3. Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности
	областной бюджет
	194
	22
	0
	01
	153 262,8
	159 424,2
	177 954,3
	180 687,7
	170 110,3
	174 051,8
	Минцифра НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	к концу 2024 года будет обеспечено бесперебойное функционирование «Системы 112» и информационной системы «Единый центр оперативного реагирования» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.4. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)»	
	областной бюджет
	176
	22
	0
	R2
	-
	-
	71 098,7
	33 175,0
	85 825,3
	85 825,3
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	За период 2021-2024 годов будет приобретено (модернизировано) 28 единиц стационарных комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушений ПДД

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Итого по задаче 1.2 государственной программы
	областной бюджет, в том числе:
	
	
	
	
	571 015,5
	385 028,8
	660 539,3
	864 759,6
	616 733,4
	713 455,1
	х
	х

	
	
	194
	22
	0
	01
	153 262,8
	159 424,2
	177 954,3
	180 687,7
	170 110,3
	174 051,8
	
	

	
	
	194
	22
	0
	03
	59 718,2
	24 018,7
	109 854,9
	216 328,9
	69 737,1
	70 115,1
	
	

	
	
	194
	22
	0
	04
	7 970,9
	5 744,9
	5 600,0
	17 919,8
	5 679,8
	5 679,8
	
	

	
	
	210
	22
	0
	03
	39 030,5
	10 486,9
	0,0
	4 700,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	136
	22
	0
	03
	43 006,2
	19 584,6
	42 232,2
	61 102,2
	0,0
	61 102,2
	
	

	
	
	176
	22
	0
	04
	268 026,9
	165 769,5
	253 799,2
	350 846,0
	285 380,9
	316 680,9
	
	

	
	
	176
	22
	0
	R2
	0,0
	0,0
	71 098,7
	33 175,0
	85 825,3
	85 825,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	1 614,8
	580,1
	0,0
	1 573,7
	0,0
	1 573,7
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Итого по государственной программе
	областной бюджет, в том числе:
	
	
	
	
	591 699,8
	387 278,9
	665 010,1
	869 230,4
	621 204,2
	717 925,9
	х
	х

	
	
	194
	22
	0
	01
	153 262,8
	159 424,2
	177 954,3
	180 687,7
	170 110,3
	174 051,8
	
	

	
	
	194
	22
	0
	02
	20 684,3
	2 250,1
	4 470,8
	4 470,8
	4 470,8
	4 470,8
	
	

	
	
	194
	22
	0
	03
	59 718,2
	24 018,7
	109 854,9
	216 328,9
	69 737,1
	70 115,1
	
	

	
	
	194
	22
	0
	04
	7 970,9
	5 744,9
	5 600,0
	17 919,8
	5 679,8
	5 679,8
	
	

	
	
	210
	22
	0
	03
	39 030,5
	10 486,9
	0,0
	4 700,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	136
	22
	0
	03
	43 006,2
	19 584,6
	42 232,2
	61 102,2
	0,0
	61 102,2
	
	

	
	
	176
	22
	0
	04
	268 026,9
	165 769,5
	253 799,2
	350 846,0
	285 380,9
	316 680,9
	
	

	
	
	176
	22
	0
	R2
	0,0
	0,0
	71 098,7
	33 175,0
	85 825,3
	85 825,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	1 614,8
	580,1
	0,0
	1 573,7
	0,0
	1 573,7
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


*Мероприятия приведены справочно, реализация мероприятий возможна в случае выделения соответствующих бюджетных ассигнований.
Применяемые сокращения:
ГУ МВД России по НСО – Главное управление Министерства внутренних дел России по Новосибирской области;
МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;
Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;
Минтранс НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
Минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;
МО – муниципальные образования;
ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;
ОМС НСО – органы местного самоуправления Новосибирской области;
УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области – Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области;
ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти.

_________».
