ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению Правительства Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»

в 2015-2022 годах

**СВЕДЕНИЯ**

**о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, осуществляемых в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах (справочно)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию | Мощность по проектно-сметной документации | | Стоимость в ценах соответст-вующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства | | | Объем финансирования, тыс. рублей,  в том числе по годам | | | |
| км | из них искус-ственные сооруже-ния, пог.м | км | из них искус-ственных соору-жений, пог.м | остаток сметной стоимости в ценах соответст-вующих лет (тыс. руб.) | 2017 | 2018 | 2019 | до конца строительства или срока действия государствен-ной программы |
|  | Всего |  |  | 126,0 | 4 201,8 | 85531415,4 | 110,0 | 4 201,8 | 10228784,9 | 1787666,8 | 3411359,3 | 3842982,0 | 5 935 608,8 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги "Мироновка - Петрушино" на участке км 0+000 - км 13+052 в Баганском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | - | 380 752,0 |  |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино" в Барабинском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-0322-15 от 12.08.15; проектная документация №54-1-3-0401-15 от 09.10.2015 | 2019 | 11,059 | - | 474 789,7 | 11,059 | - | 474 789,7 | 144 789,7 | 150 000,0 | 180 000,0 | - |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-1-0437-16 от 06.12.16; проектная документация №54-1-1-2-0044-17 от 13.03.2017 | 2020 | 2,650 | - | 205 624,5 | 2,650 | - | 205 624,5 |  | - | - | 205 624,5 |
| 4 | Строительство моста через реку Кама на 2 км а/д "Подъезд к с. Чистое озеро /8 км/" в Венгеровском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0122-16 от 27.04.2016 | 2020 | 0,335 | 42,9 | 60 115,1 | 0,335 | 42,9 | 60 115,1 |  | - | - | 60 115,1 |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги "39 км а/д "К-26" - Бровничи" на участке км 0+000 - км 6+898 в Венгеровском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2022 |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги "52 км а/д "К-02" - Филошенка" на участке км 18+109 - км 25+057 в Венгеровском районе Новосибирской обл | №54-1-1-3-0195-17 от 22.08.2017  №54-1-6-0093-17 от 25.08.2017 | 2019 | 6,948 |  | 194 347,8 | 6,948 |  | 194 347,8 | - | 194 347,8 |  | - |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги "26 км а/д "Н-0502" - Ночка" на участке км 0+000 - км 2+674 в Венгеровском районе Новосибирской области | №54-1-1-3-0192-17 от 22.08.2017 г  №54-1-6-0092-17 от 25.08.2017 г | 2019 | 2,646 | - | 65 881,9 | 2,646 | - | 65 881,9 |  | 65 881,9 |  | - |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги "99 км а/д "К-02" - Павлово" на участке км 10+500 - км 12+500 в Венгеровском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция а/д "22 км а/д "К-08" - Сарыбалык - Даниловская Ферма" на участке км 0+003 - км 2+068 в Доволенском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-5-0690-14 от24.11.2014; дост. №54-1-6-0005-14 от 28.11.2014 | 2017 | 2,065 | - | 68 153,7 | 2,065 | - | 68 153,7 | 68 153,7 |  | - | - |
| 10 | Строительство моста через реку Петушиха на 4 км а/д "Искитим - Лебедевка" в Искитимском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0263-16 от 15.08.2016 | 2017 | 0,100 | 23,6 | 9 309,4 | 0,1002 | 23,6 | 9 309,4 | 9 309,4 | - | - | - |
| 11 | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово - Верх-Ики ( в гр.района)" в Искитимском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-3-0876-13 от 31.12.2013 | 2019 | 0,255 | 65,85 | 50 500,0 | 0,255 | 65,85 | 50 500,0 |  | 25 500,0 | 25 000,0 | - |
| 12 | Строительство мостового перехода ч/р Каракан на 55 км а/д "54 км а/д "М-52" - Завъялово -Факел Революции" в Искитимском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-0746-13 от 16.10.2013; проектная документация №54-1-3-0892-13 от 24.12.2013 | 2020 | 0,512 | 73,1 | 137 793,9 | 0,512 | 73,1 | 137 793,9 |  |  |  | 137 793,9 |
| 13 | Реконструкция автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" на участке км 14+008 - км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2020 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 14 | Строительство автомобильной дороги "М-51"- Коченево" в Коченевском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская № 54-1-1-0063-13 от 14.02.2013, проектная документация №54-1-3-0313-13 от 18.06.2013 | 2020 | 6,682 |  | 393 610,1 | 1,682 |  | 95 155,4 |  |  |  | 95 155,4 |
| 15 | Строительство путепровода через железную дорогу "Омск - Новосибирск" на 6 км а/д "Коченево - совхоз Коченевский" в Коченевском районе Новосибирской области | проектная документация №54-1-3-0803-14 от 29.12.2014 | 2017 | 0,783 | 121,4 | 349 395,7 | 0,783 | 121,4 | 210 395,7 | 111 891,6 | - | - | 98 504,1 |
| 16 | Реконструкция автомобильной дороги «332км а/д «К-17р»-ст.Зубково» на участке км 10+900 - км 12+235 в Краснозёрском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-1-0287-16 от 22.08.16; проектная документация №54-1-1-2-0370-16 от 03.11.16; достоверность №54-1-6-0034-16 от 05.11.16 | 2021 | 1,335 | - | 112 230,4 | 1,335 | - | 112 230,4 |  | - | - | 112 230,4 |
| 17 | Строительство моста через ручей на 2 км автодороги «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский - Хабаровский» в Краснозерском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0089-16 от 11.04.2016 | 2021 | 0,415 | 35,2 | 47 612,9 | 0,415 | 35,2 | 47 612,9 |  |  |  | 47 612,9 |
| 18 | Реконструкция автомобильной дороги а/д «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский - Хабаровский» на участке км 1+115- км 2+615 в Краснозёрском районе Новосибирской области | Инж. изыс. №54-1-1-1-0126-17 от 15.05.2017 | 2021 | 1,500 | - | 103 873,4 | 1,500 | - | 103 873,4 |  |  | - | 103 873,4 |
| 19 | Строительство моста через реку Карасук на 5 км а/д "Майское-Чернаки" в Краснозерском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0202-16 от 30.06.2016 | 2021 | 0,400 | 68,2 | 134 096,1 | 0,400 | 68,2 | 134 096,1 |  |  |  | 134 096,1 |
| 20 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г.Куйбышев" в Куйбышевском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская№54-1-1-1-0428-16 от 25.11.16; проект.док. №54-1-1-2-0029-17 от 13.03.17 | 2021 | 1,180 |  | 43 831,4 | 1,180 |  | 43 831,4 |  |  |  | 43 831,4 |
| 21 | Реконструкция автомобильной дороги "Куйбышев - Малинино" на участке км 5+065 - км 6+800 в Куйбышевском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0228-16 от 18.07.2016;  дост. №54-1-6-0025-16 от 25.07.2016 | 2017 | 1,735 |  | 36 965,9 | 1,735 |  | 36 965,9 | 36 965,9 |  |  | - |
| 22 | Строительство мостового перехода через протоку Кожурла на а/д "Купино - Новониколаевка - Новорозинская переправа" в Купинском районе Новосибирской области | проектная документация №54-1-3-0301-14 от 17.16.2014 | 2017 | 0,601 | 247,3 | 156 121,9 | 0,601 | 247,3 | 12 779,8 | 12 779,8 |  | - | - |
| 23 | Строительство автомобильной дороги "с. Березово – с. Гусельниково" в Искитимском и Маслянинском районах Новосибирской области | Проектно-сметная документация не разработана | 2022 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| 24 | Строительство автомобильной дороги «Обход с.Сарапулка» с мостом ч/р Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-1-0005-17 от 09.02.17 Проект в стадии разработки | 2021 | 10,000 | 200,0 | 1 800 000,0 | 10,000 | 200,0 | 1 800 000,0 |  |  | 100 000,0 | 1 700 000,0 |
| 25 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | №54-1-5-0671-14 от 30.12.2014 | 2022 | 8,700 |  | 3 208 192,4 | 8,700 |  | 3 208 192,4 | 278 585,2 | 305 090,0 | 538 950,0 | 2 085 567,2 |
| 26 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская 54-1-1-0537-13 от 24.07.13; проектная документация №54-1-3-1124-13 от 29.05.14 | 2019 | 1,930 |  | 1 035 139,3 | 1,930 |  | 1 035 139,3 | 185 000,0 | 277 200,0 | 410 000,0 | 162 939,3 |
| 27 | Строительство автомобильной дороги "2 км автомобильной дороги "Академгородок-Ключи" - Каинская Заимка" на участке км 0+00 - км 2+200 в Новосибирском районе | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 28 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Садовый" в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-1110-13 от 09.01.13 проектная документация №54-1-3-0846-14 от 31.12.12 | 2018 | 1,620 |  | 317 939,6 | 1,620 |  | 317 939,6 | 83 300,0 | 234 639,6 |  | 0,0 |
| 29 | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 17+939 - км 21+000 в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская № №54-1-1-0611-14 от 29.09.2014;  и проектная документация № 54-1-1-2-0098-16 от 05.04.2016 | 2017 | 3,013 | - | 113 321,8 | 3,013 | \_ | 48 741,6 | 48 741,6 | - | - | - |
| 30 | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2020 |  |  |  |  |  |  | - |  | 60 000,0 | 60 000,0 |
| 31 | Строительство автомобильной дороги от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска в Новосибирском районе Новосибирской области | проектная документация № 54-1-3-0468-14 от 26.12.14 | 2017 | 3,800 | \_ | 220 457,3 | 0,900 | \_ | 30 330,0 | 30 330,0 |  | - | - |
| 32 | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-0477-13 от 04.07.13 и проектная документация №54-1-3-0525-15 от 16.12.2015 | 2020 | 0,997 | - | 159 389,1 | 0,997 | - | 159 389,1 | - |  |  | 159 389,1 |
| 33 | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой (корректировка проекта). Эстакада (II участок) | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-5-0517-15 от 14.12.2015 | 2020 |  | 157,4 | 557 811,4 |  | 157,4 | 557 811,4 |  |  |  | 557 811,4 |
| 34 | Реконструкция автомобильной дороги "1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула - Ленинское -ОБЬГЭС" в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0107-16 от 19.04.2016 | 2017 | 8,500 |  | 348 143,3 | 8,500 |  | 231 828,7 | 231 828,7 |  |  | - |
| 35 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - аэропорт Толмачево" на участке км 4+800 - км 5+400 в г. Обь Новосибирской области | Инж.изыск. №54-1-1-1-0006-17 от 27.01.17 | 2021 | 0,196 | - | 7 497,2 | 0,196 | - | 7 497,2 |  |  |  | 7 497,2 |
| 36 | Реконструкция пешеходного моста на км 8,61 а/д "Советское шоссе" в Новосибирском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 37 | Реконструкция мостового перехода ч/р Шеничный Лог на 134 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)"в Ордынском районе Новосибирской области | №54-1-1-3-0560-15 от 19.02.2016 | 2020 | 0,400 | 56,5 | 57 479,3 | 0,400 | 56,5 | 57 479,3 |  |  |  | 57 479,3 |
| 38 | Реконструкция автомобильной дороги "79 км а/д "К-04"-Федоровка" на участке 17+900 - км 21+900 в Северном районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0235-16 от 18.07.2016 | 2019 | 4,000 |  | 108 189,2 | 4,000 |  | 108 189,2 |  |  |  | 108 189,2 |
| 39 | Реконструкция автомобильной дороги "29 км а/д "К-29" - Заковряжино - Шипуново" на участке км 19+927 - км 20+027 (ликвидация оврагообразования) в Сузунском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии завершения | 2018 | 0,100 |  | 10 000,0 | 0,100 |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 | - | - |
| 40 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-0664-13 от 28.03.13 и проектная документация №54-1-1-2-0101-16 от 20.04.2016 | 2017 | 6,463 |  | 184 176,8 | 2,400 |  | 64 211,1 | 64 211,1 |  |  | - |
| 41 | Реконструкция автомобильной дороги "187 км а/д "К-22" - Резино" на участке км 0+000 - км 14+102 Усть-Таркский районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0231-16 от 18.07.2016  дост. №54-1-6-0035-16 от 27.10.2016; дост. №54-1-6-0002-17 от 04.02.17 | 2017 | 14,155 |  | 342 248,1 | 14,155 |  | 342 248,1 | 342 248,1 |  |  | - |
| 42 | Реконструкция автомобильной дороги "Чаны - Погорелка" на участке км 11+468 - км 13+200 в Чановском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-1-0222-17 от24.08.2017 | 2020 | 1,700 | - | 40 578,7 | 1,700 | - | 40 578,7 |  |  | - | 40 578,7 |
| 43 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-0624-13 от 09.08.2013г; проектная документация  №54-1-1-2-0158-16 от 20.05.2016 | 2017 | 6,027 |  | 261 757,5 | 2,000 |  | 68 432,0 | 68 432,0 |  |  | - |
| 44 | Реконструкция автомобильной дороги "14 км а/д "Н-3203" - Сарыкамышка" на участке км 0+000 - км 3+000 в Чулымском районе Новосибирской области. | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0193-16 от 29.06.2016 | 2021 | 3,000 | - | 77 320,3 | 3,000 | - | 77 320,3 |  | - |  | 77 320,3 |
| 45 | Мост через ручей на 19 км а/д "Мальчиха - Лаптевка" в Колыванском районе | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска\* | положительное заключение проекта № 962-15 от 07.03.2016 | 2021 | 5,100 | 1 555,2 | 40 213 520,4 | 5,100 | 1 555,2 |  | 71 100,0 | 2148700,0 | 2148 280,0 |  |

Применяемые сокращения:

а/д – автомобильная дорога;

в гр. района – в границах района;

дост. – достоверность определения сметной стоимости;

ч/р – через реку;

с. – село;

п. – поселок.

\*Приведен справочно, будет уточнен после включения в государственную программу соответствующих объемов финансирования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».