ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению Правительства Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»

в 2015-2022 годах

**СВЕДЕНИЯ**

**о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, осуществляемых в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах (справочно)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию | Мощность по проектно-сметной документации | Стоимость в ценах соответст-вующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства | Объем финансирования, тыс. рублей,в том числе по годам |
| км | из них искус-ственные сооруже-ния, пог.м | км | из них искус-ственных соору-жений, пог.м | остаток сметной стоимости в ценах соответст-вующих лет (тыс. руб.) | 2017 | 2018 | 2019 | до конца строительства или срока действия государствен-ной программы |
|   | Всего |  |  |  126,0  |  4 201,8  |  85531415,4  |  110,0  | 4 201,8  | 10228784,9  | 1787666,8  | 3411359,3  | 3842982,0  | 5 935 608,8  |
|   | в том числе по объектам: |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги "Мироновка - Петрушино" на участке км 0+000 - км 13+052 в Баганском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2019  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |  380 752,0  |  |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино" в Барабинском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-0322-15 от 12.08.15; проектная документация №54-1-3-0401-15 от 09.10.2015 | 2019  | 11,059  |  -  |  474 789,7  | 11,059  |  -  |  474 789,7  |  144 789,7  |  150 000,0  |  180 000,0  |  -  |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе Новосибирской области  | Инженерно изыскательская №54-1-1-1-0437-16 от 06.12.16; проектная документация №54-1-1-2-0044-17 от 13.03.2017 | 2020  | 2,650  |  -  |  205 624,5  | 2,650  |  -  |  205 624,5  |  |  -  |  -  |  205 624,5  |
| 4 | Строительство моста через реку Кама на 2 км а/д "Подъезд к с. Чистое озеро /8 км/" в Венгеровском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0122-16 от 27.04.2016 | 2020  | 0,335  |  42,9  |  60 115,1  | 0,335  |  42,9  |  60 115,1  |  |  -  |  -  |  60 115,1  |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги "39 км а/д "К-26" - Бровничи" на участке км 0+000 - км 6+898 в Венгеровском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2022  |  |  |  -  |  |  |  -  |  |  -  |  -  |  -  |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги "52 км а/д "К-02" - Филошенка" на участке км 18+109 - км 25+057 в Венгеровском районе Новосибирской обл | №54-1-1-3-0195-17 от 22.08.2017№54-1-6-0093-17 от 25.08.2017 | 2019  | 6,948  |  |  194 347,8  | 6,948  |  |  194 347,8  |  -  |  194 347,8  |  |  -  |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги "26 км а/д "Н-0502" - Ночка" на участке км 0+000 - км 2+674 в Венгеровском районе Новосибирской области | №54-1-1-3-0192-17 от 22.08.2017 г№54-1-6-0092-17 от 25.08.2017 г | 2019  | 2,646  |  -  |  65 881,9  | 2,646  |  -  |  65 881,9  |  |  65 881,9  |  |  -  |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги "99 км а/д "К-02" - Павлово" на участке км 10+500 - км 12+500 в Венгеровском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2020  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция а/д "22 км а/д "К-08" - Сарыбалык - Даниловская Ферма" на участке км 0+003 - км 2+068 в Доволенском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-5-0690-14 от24.11.2014; дост. №54-1-6-0005-14 от 28.11.2014 | 2017  | 2,065  |  -  |  68 153,7  | 2,065  |  -  |  68 153,7  |  68 153,7  |  |  -  |  -  |
| 10 | Строительство моста через реку Петушиха на 4 км а/д "Искитим - Лебедевка" в Искитимском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0263-16 от 15.08.2016 | 2017  | 0,100  |  23,6  |  9 309,4  | 0,1002  |  23,6  |  9 309,4  |  9 309,4  |  -  |  -  |  -  |
| 11 | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово - Верх-Ики ( в гр.района)" в Искитимском районе Новосибирской области  | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-3-0876-13 от 31.12.2013 | 2019  | 0,255  |  65,85  |  50 500,0  | 0,255  |  65,85  |  50 500,0  |  |  25 500,0  |  25 000,0  |  -  |
| 12 | Строительство мостового перехода ч/р Каракан на 55 км а/д "54 км а/д "М-52" - Завъялово -Факел Революции" в Искитимском районе Новосибирской области  | Инженерно изыскательская №54-1-1-0746-13 от 16.10.2013; проектная документация №54-1-3-0892-13 от 24.12.2013 | 2020  | 0,512  |  73,1  |  137 793,9  | 0,512  |  73,1  |  137 793,9  |  |  |  |  137 793,9  |
| 13 | Реконструкция автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" на участке км 14+008 - км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2020  |  |  -  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |
| 14 | Строительство автомобильной дороги "М-51"- Коченево" в Коченевском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская № 54-1-1-0063-13 от 14.02.2013, проектная документация №54-1-3-0313-13 от 18.06.2013 | 2020  | 6,682  |  |  393 610,1  | 1,682  |  |  95 155,4  |  |  |  |  95 155,4  |
| 15 | Строительство путепровода через железную дорогу "Омск - Новосибирск" на 6 км а/д "Коченево - совхоз Коченевский" в Коченевском районе Новосибирской области | проектная документация №54-1-3-0803-14 от 29.12.2014 | 2017  | 0,783  |  121,4  |  349 395,7  | 0,783  |  121,4  |  210 395,7  |  111 891,6  |  -  |  -  |  98 504,1  |
| 16 | Реконструкция автомобильной дороги «332км а/д «К-17р»-ст.Зубково» на участке км 10+900 - км 12+235 в Краснозёрском районе Новосибирской области |  Инженерно изыскательская №54-1-1-1-0287-16 от 22.08.16; проектная документация №54-1-1-2-0370-16 от 03.11.16; достоверность №54-1-6-0034-16 от 05.11.16 | 2021  | 1,335  |  -  |  112 230,4  | 1,335  |  -  |  112 230,4  |  |  -  |  -  |  112 230,4  |
| 17 | Строительство моста через ручей на 2 км автодороги «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский - Хабаровский» в Краснозерском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0089-16 от 11.04.2016  | 2021  | 0,415  |  35,2  |  47 612,9  | 0,415  |  35,2  |  47 612,9  |  |  |  |  47 612,9  |
| 18 | Реконструкция автомобильной дороги а/д «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский - Хабаровский» на участке км 1+115- км 2+615 в Краснозёрском районе Новосибирской области | Инж. изыс. №54-1-1-1-0126-17 от 15.05.2017 | 2021  | 1,500  |  -  |  103 873,4  | 1,500  |  -  |  103 873,4  |  |  |  -  |  103 873,4  |
| 19 | Строительство моста через реку Карасук на 5 км а/д "Майское-Чернаки" в Краснозерском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0202-16 от 30.06.2016 | 2021  | 0,400  |  68,2  |  134 096,1  | 0,400  |  68,2  |  134 096,1  |  |  |  |  134 096,1  |
| 20 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г.Куйбышев" в Куйбышевском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская№54-1-1-1-0428-16 от 25.11.16; проект.док. №54-1-1-2-0029-17 от 13.03.17 | 2021  | 1,180  |  |  43 831,4  | 1,180  |  |  43 831,4  |  |  |  |  43 831,4  |
| 21 | Реконструкция автомобильной дороги "Куйбышев - Малинино" на участке км 5+065 - км 6+800 в Куйбышевском районе Новосибирской области  | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0228-16 от 18.07.2016;дост. №54-1-6-0025-16 от 25.07.2016 | 2017  | 1,735  |  |  36 965,9  | 1,735  |  |  36 965,9  |  36 965,9  |  |  |  -  |
| 22 | Строительство мостового перехода через протоку Кожурла на а/д "Купино - Новониколаевка - Новорозинская переправа" в Купинском районе Новосибирской области | проектная документация №54-1-3-0301-14 от 17.16.2014 | 2017  | 0,601  |  247,3  |  156 121,9  | 0,601  |  247,3  |  12 779,8  |  12 779,8  |  |  -  |  -  |
| 23 | Строительство автомобильной дороги "с. Березово – с. Гусельниково" в Искитимском и Маслянинском районах Новосибирской области | Проектно-сметная документация не разработана | 2022  |  |  |  -  |  |  |  -  |  |  |  |  -  |
| 24 | Строительство автомобильной дороги «Обход с.Сарапулка» с мостом ч/р Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-1-0005-17 от 09.02.17 Проект в стадии разработки | 2021  | 10,000  |  200,0  |  1 800 000,0  | 10,000  |  200,0  |  1 800 000,0  |  |  |  100 000,0  |  1 700 000,0  |
| 25 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | №54-1-5-0671-14 от 30.12.2014 | 2022  | 8,700  |  |  3 208 192,4  | 8,700  |  |  3 208 192,4  |  278 585,2  |  305 090,0  |  538 950,0  |  2 085 567,2  |
| 26 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская 54-1-1-0537-13 от 24.07.13; проектная документация №54-1-3-1124-13 от 29.05.14 | 2019  | 1,930  |  |  1 035 139,3  | 1,930  |  |  1 035 139,3  |  185 000,0  |  277 200,0  |  410 000,0  |  162 939,3  |
| 27 | Строительство автомобильной дороги "2 км автомобильной дороги "Академгородок-Ключи" - Каинская Заимка" на участке км 0+00 - км 2+200 в Новосибирском районе | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2020  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |
| 28 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Садовый" в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-1110-13 от 09.01.13 проектная документация №54-1-3-0846-14 от 31.12.12 | 2018  | 1,620  |  |  317 939,6  | 1,620  |  |  317 939,6  |  83 300,0  |  234 639,6  |  | 0,0  |
| 29 | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 17+939 - км 21+000 в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская № №54-1-1-0611-14 от 29.09.2014;и проектная документация № 54-1-1-2-0098-16 от 05.04.2016 | 2017  | 3,013  |  -  |  113 321,8  | 3,013  |  \_  |  48 741,6  |  48 741,6  |  -  |  -  |  -  |
| 30 | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2020  |  |  |  |  |  |  |  -  |  |  60 000,0  | 60 000,0  |
| 31 | Строительство автомобильной дороги от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска в Новосибирском районе Новосибирской области | проектная документация № 54-1-3-0468-14 от 26.12.14 | 2017  | 3,800  |  \_  |  220 457,3  | 0,900  |  \_  |  30 330,0  |  30 330,0  |  |  -  |  -  |
| 32 | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-0477-13 от 04.07.13 и проектная документация №54-1-3-0525-15 от 16.12.2015 | 2020  | 0,997  |  -  |  159 389,1  | 0,997  |  -  |  159 389,1  |  -  |  |  |  159 389,1  |
| 33 | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой (корректировка проекта). Эстакада (II участок) | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-5-0517-15 от 14.12.2015 | 2020  |  |  157,4  |  557 811,4  |  |  157,4  |  557 811,4  |  |  |  |  557 811,4  |
| 34 | Реконструкция автомобильной дороги "1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула - Ленинское -ОБЬГЭС" в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0107-16 от 19.04.2016  | 2017  | 8,500  |  |  348 143,3  | 8,500  |  |  231 828,7  |  231 828,7  |  |  |  -  |
| 35 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - аэропорт Толмачево" на участке км 4+800 - км 5+400 в г. Обь Новосибирской области | Инж.изыск. №54-1-1-1-0006-17 от 27.01.17 | 2021  | 0,196  |  -  |  7 497,2  | 0,196  |  -  |  7 497,2  |  |  |  |  7 497,2  |
| 36 | Реконструкция пешеходного моста на км 8,61 а/д "Советское шоссе" в Новосибирском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2021  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |
| 37 | Реконструкция мостового перехода ч/р Шеничный Лог на 134 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)"в Ордынском районе Новосибирской области | №54-1-1-3-0560-15 от 19.02.2016 | 2020  | 0,400  |  56,5  |  57 479,3  | 0,400  |  56,5  |  57 479,3  |  |  |  |  57 479,3  |
| 38 | Реконструкция автомобильной дороги "79 км а/д "К-04"-Федоровка" на участке 17+900 - км 21+900 в Северном районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0235-16 от 18.07.2016 | 2019  | 4,000  |  |  108 189,2  | 4,000  |  |  108 189,2  |  |  |  |  108 189,2  |
| 39 | Реконструкция автомобильной дороги "29 км а/д "К-29" - Заковряжино - Шипуново" на участке км 19+927 - км 20+027 (ликвидация оврагообразования) в Сузунском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии завершения | 2018  | 0,100  |  |  10 000,0  | 0,100  |  |  10 000,0  |  |  10 000,0  |  -  |  -  |
| 40 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-0664-13 от 28.03.13 и проектная документация №54-1-1-2-0101-16 от 20.04.2016 | 2017  | 6,463  |  |  184 176,8  | 2,400  |  |  64 211,1  |  64 211,1  |  |  |  -  |
| 41 | Реконструкция автомобильной дороги "187 км а/д "К-22" - Резино" на участке км 0+000 - км 14+102 Усть-Таркский районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0231-16 от 18.07.2016дост. №54-1-6-0035-16 от 27.10.2016; дост. №54-1-6-0002-17 от 04.02.17 | 2017  | 14,155  |  |  342 248,1  | 14,155  |  |  342 248,1  |  342 248,1  |  |  |  -  |
| 42 | Реконструкция автомобильной дороги "Чаны - Погорелка" на участке км 11+468 - км 13+200 в Чановском районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-1-0222-17 от24.08.2017 | 2020  | 1,700  |  -  |  40 578,7  | 1,700  |  -  |  40 578,7  |  |  |  -  |  40 578,7  |
| 43 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе Новосибирской области | Инженерно изыскательская №54-1-1-0624-13 от 09.08.2013г; проектная документация  №54-1-1-2-0158-16 от 20.05.2016 | 2017  | 6,027  |  |  261 757,5  | 2,000  |  |  68 432,0  |  68 432,0  |  |  |  -  |
| 44 |  Реконструкция автомобильной дороги "14 км а/д "Н-3203" - Сарыкамышка" на участке км 0+000 - км 3+000 в Чулымском районе Новосибирской области. | Инженерно изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0193-16 от 29.06.2016 | 2021  | 3,000  |  -  |  77 320,3  | 3,000  |  -  |  77 320,3  |  |  -  |  |  77 320,3  |
| 45 | Мост через ручей на 19 км а/д "Мальчиха - Лаптевка" в Колыванском районе | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2021  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска\* | положительное заключение проекта № 962-15 от 07.03.2016 | 2021  | 5,100  |  1 555,2  | 40 213 520,4  | 5,100  | 1 555,2  |  |  71 100,0  | 2148700,0  | 2148 280,0  |  |

Применяемые сокращения:

а/д – автомобильная дорога;

в гр. района – в границах района;

дост. – достоверность определения сметной стоимости;

ч/р – через реку;

с. – село;

п. – поселок.

\*Приведен справочно, будет уточнен после включения в государственную программу соответствующих объемов финансирования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».