УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Новосибирской области

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории города Бердска Новосибирской области в 2023- 2024 годах

| Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/ форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта |  | Виды работ и источники финансирования проекта (рубли, с НДС) |  | Стоимость проекта (рубли, с НДС) | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало (мм/гггг) | Год ввода в эксплуа-тацию (мм/гггг) |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| «Строительство котельной "Восточная" на газе и жидком топливе на территории г.Бердска», Новосибирская область, в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» | 1.Строительство котельной, монтаж оборудования; 2. Ввод в эксплуатацию | Котельная "Восточная" на газе и жидком топливе на территории г.Бердска / форма собственности муниципальная | 01.2023 | 10.2024 | ИТОГО, в том числе: |  | 1 500 000 000 | 0 | 900 000 000 | 600 000 000 |
|  |  |  |  |  |  | по видам работ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проведение технологичес- кого и ценового аудита |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов |  | 1 500 000 000 | 0 | 900 000 000 | 600 000 000 |
|  |  |  |  |  |  | по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ |  | 1 200 000 000 | 0 | 720 000 000 | 480 000 000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства заемщика, всего: |  | 300 000 000 | 0 | 180 000 000 | 120 000 000 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | собственные средства заемщика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета субъекта РФ | 300 000 000 | 0 | 180 000 000 | 120 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

_________».