УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Новосибирской области

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории города Бердска Новосибирской области в 2023- 2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | Виды работ и источники финансирования проекта(рубли, с НДС) | Стоимость проекта(рубли, с НДС) | в том числе по годам: |
| Начало (мм/гггг) | Год ввода в эксплуа-тацию (мм/гггг) | 2022 | 2023 | 2024 |
| «Строительство котельной "Восточная" на газе и жидком топливе на территории г.Бердска», Новосибирская область, в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»  | 1.Строительство котельной, монтаж оборудования;2. Ввод в эксплуатацию | Котельная "Восточная" на газе и жидком топливе на территории г.Бердска / форма собственности муниципальная | 01.2023 | 10.2024 | ИТОГО, в том числе: | 1 500 000 000 | 0 | 900 000 000 | 600 000 000 |
| по видам работ: |  |  |  |  |
| Проведение технологичес-кого и ценового аудита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 1 500 000  000 | 0 | 900 000 000 | 600 000 000 |
| по источникам финансирования |  |  |  |  |
| Средства Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 1 200 000 000 | 0 | 720 000 000 | 480 000 000 |
| Средства заемщика, всего: | 300 000 000 | 0 | 180 000 000 | 120 000 000 |
| в том числе: | собственные средства заемщика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета субъекта РФ | 300 000 000 | 0 | 180 000 000 | 120 000 000 |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».