ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства Новосибирской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к государственной программе Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления

в Новосибирской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области «Развитие

системы обращения с отходами производства и потребления

в Новосибирской области»

| Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | ГРБС (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники | Код бюджетной классификации | По годам реализации тыс. руб. |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 1. Задача 1. Внедрение глубокой обработки ТКО, образующихся в Новосибирской области |
| 1.1. Строительство комплексов по глубокой обработке ТКО для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области (пилотный проект) | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | МЖКХ и Э НСО, мэрия г. Новосибирска, инвестиционная компания  | Уменьшение доли отходов, образующихся в городе Новосибирске и Новосибирской агломерации Новосибирской области, подлежащих размещению (захоронению), до 31% |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | х | х | 1000 000,0\* | - | 1 500 000,0 | 4 874 000,0 | - | - |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | областной бюджет | 210 | 48 | 0 | G2 | - | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, ОМС НСО | Снижение захоронения ТКО, в состав которых входят полезные компоненты. Определение источника финансирования мероприятий возможно в 2021 году.  |
| федеральный бюджет | 210 | 48 | 0 | G2 | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  х |  х |  х |  х | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  х |  х |  х |  х | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача 2. Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов), образующимися в Новосибирской области |
| 2.1. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию твердых коммунальных отходов для нужд населения и потребителей, приравненных к населению | областной бюджет |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МЖКХ и Э НСО | Обеспечение экономически обоснованного уровня возмещения доходности текущей деятельности при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с ТКО.Объем возмещения убытков, возникших в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО может быть оценен по итогам истекшего периода регулирования в 2021 году. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  х |  х | х  | х  | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  х |  х | х  | х  | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Заключение контрактов с операторами по обращению с отходами, осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами, в целях создания единой системы управления в сфере обращения с отходами | областной бюджет |  |  |  |  | Мероприятие не требует дополнительного финансирования | Организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации  | Создание единой системы управления в сфере обращения с отходами. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | x | x | x | x |
| внебюджетный бюджет | x | x | x | x |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |
| 2.3. Возмещение недополученных доходов концессионера | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  МЖКХ и Э НСО | Обеспечение экономически обоснованного уровня возмещения доходности текущей деятельности и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с ТКО инвестированного капитала.Объем возмещения недополученных доходов концессионера, возникших в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО может быть оценен по итогам истекшего периода регулирования после начала деятельности концессионера. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  х |  х |  х |  х | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  х |  х |  х |  х | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Обеспечение наличия актуальной территориальной схемы обращения с отходами | областной бюджет | 210 | 48 | 0 | 04 | - | 7 500,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | - | - | МЖКХ и Э НСО, МПР НСО, региональный оператор, ГКУ НСО «Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО» | Актуализация ежегодно (при необходимости) данных, внесенных в территориальную схему обращения с отходами.Объем финансирования на 2023-2024 годы будут определены по итогам реализации программы на 2022 году, исходя из сложившейся необходимости.  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  х |  х |  х |  х | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  х | х |  х |  х | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. Задача 3. Создание условий для легитимного размещения ТКО на территории Новосибирской области |
| 3.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области | областной бюджет | 210 | 48 | 0 | 02 | 53 806,3 | 60 859,8 | 134 780,0 | 134 780,0 | 134 780,0 | 134 780,0 | МЖКХ и Э НСО, МО НСО, ГКУ НСО «Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО» | Обеспечение условий для легитимного размещения ТКО путем строительства полигонов ТКО для городских и сельских поселений Новосибирской области |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  х |  х |  х |  х | 2 690,0 | 1 255,0 | 3 747,8 | 2 947,8 | 1 359,7 | 1 352,4 |
| внебюджетные источники |  х |  х |  х |  х | - | - | -  | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Проектирование, строительство и реконструкция полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области за счет внебюджетных источников | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор | Обеспечение условий для легитимного размещения ТКО путем строительства полигонов ТКО для городских и сельских поселений Новосибирской области с привлечением внебюджетных источников |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | - | - | - | 3 026 641,6 | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | областной бюджет |  210 | 48 |  0 |  03 | 100 629,2 | 46 954,1 | 60 512,1 | 60 512,1 | 60 512,1 | 60 512,1 |  МЖКХ и Э НСО,МО НСО, ГКУ НСО «Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО» | Проектирование и создание площадок временного накопления ТКО, согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 26.09.2016 № 292-п. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  х |  х |  х |  х | 5 031,7 | 2 347,7 | 3 025,6 | 3 025,6 | 3 025,6 | 3 025,6 |
| внебюджетные источники |  х |  х |  х |  х | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов | областной бюджет |  |  |  |  | - | 0 | 0 | - | - | - | МЖКХ и Э НСО,МО НСО | Оборудование мест накопления ТКО контейнерами (емкостями) для накопления ТКО.К концу 2021 года планируется оборудовать места накопления ТКО 28,6 тыс. контейнерами (емкостями). Объемы финансирования будут уточнены при внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  х |  х |  х |  х | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  х |  х |  х |  х | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4. Задача 4. Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов |
| 4.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на формирование инфраструктуры по раздельному сбору отходов в городе Новосибирске | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | МЖКХ и Э НСО, мэрия г. Новосибирска | Формирование системы раздельного сбора отходов позволит на уровне пилотных проектов внедрить в 4 районах города Новосибирска раздельный сбор посредством установки пунктов приема отходов, что позволит увеличить долю вовлекаемых отходов для вторичного использования.Объемы финансирования будут уточнены в 2021 году.  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | х | х | х | х | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 5. Задача 5. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте специального назначения операторов по обращению с ТКО |
| 5.1. Мероприятия по приобретению (или переводу) колесной техники специального назначения (для сбора и транспортирования отходов), использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | МЖКХ и Э НСО, региональный оператор, операторы по транспортированию ТКО | Внедрение и эксплуатация техники, работающей на газомоторном топливе, позволит до конца 2024 года увеличить число единиц техники операторов по обращению с ТКО, работающей на газомоторном топливе, что позволит снизить воздействие выбросов токсичных веществ в окружающую среду |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | - | - | 16 989,0 | 16 989,0 | 16 989,0 | 33 978,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 6. Задача 6. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде (экологическая реабилитация территорий) |
| 6.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности | областной бюджет |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МЖКХ и Э НСО, МО НСО, МПР НСО | Восстановление нарушенных земель, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности. К концу 2024 года планируется возвратить в хозяйственный оборот 27,3% рекультивированных земель от общей площади земель, имеющих накопленный вред окружающей среде, включенных в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п, по состоянию на 2016 годОбъемы финансирования будут уточнены в 2020 году в случае выделения федеральных средств. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты |  х |  х |  х |  х | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  х |  х |  х |  х | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 7. Задача 7. Ликвидация несанкционированных свалок отходов |
| 7.1. Реализация регионального проекта «Чистые города» | областной бюджет | 130 | 48 | 0 | G1 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 | 15 310,0 | 17 187,0 | МПР НСО,МО НСО | Сокращение количества объектов (мест) незаконного размещения ТКО в границах городов, городских округов Новосибирской области. |
| федеральный бюджет | 130 | 48 | 0 | G1 | - | 0 | 0 | 0 | 386 784,0 | 434 208,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 710,5 | 0 | 0 | 0 | 806,0 | 905,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | - | 0 | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, образовавшихся до 01.01.2019 (за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта «Чистые города») | областной бюджет | 130 | 48 | 0 | 06 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МПР НСО,МО НСО | Сокращение количества объектов (мест) незаконного размещения отходов на территории Новосибирской области, за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта «Чистые города».Объемы финансирования будут уточнены при внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | х | х | х | х | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  | 173 435,5 | 115 313,9 | 204 292,1 | 204 292,1 | 210 602,1 | 212 479,1 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386 784,0 | 434 208,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | 8 432,2 | 5 950,4 | 6 773,4 | 5 973,4 | 4 385,3 | 4 378,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 1000 000,0\* | 0,0 | 1 516 989,0 | 7 917 630,6 | 16 989,0 | 33 978,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |

\* - в целях исключения двойного счета значение приведено в графе 2019 года справочно.

Применяемые сокращения:

ГКУ НСО «Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО» ‑ государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»;

МЖКХ и Э НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МО НСО - муниципальные образования Новосибирской области;

МПР НСО – министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

ТКО - твердые коммунальные отходы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».