Приложение № 1 к приказу

министерства строительства

Новосибирской области

от ________ №____

«ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Новосибирской области

«Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» (далее – государственная программа)

на очередной 2020  год и плановый период 2021 и 2022 годов

(на основании государственной программы Новосибирской области в редакции Постановления Правительства  Новосибирской области

от __________№_________)

Таблица № 1

Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области»

на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| Цель / задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | На 2020 год, в том числе поквартально |  |  |  | 2021 год | 2022 год | Примечание |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства Новосибирской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы - стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка доступного и комфортного жилья на территории Новосибирской области | 1) общий объем ввода жилья на территории Новосибирской области, в том числе: | тыс.кв.м | 0,07 | 2139,0 | 330,0 | 350,0 | 650,0 | 809,0 | 2052,0 | 2270,0 |  |
|  | 1.1) г. Новосибирск | тыс. кв.м | - | 1273,2 | 220,0 | 230,0 | 370,0 | 453,2 | 1150,0 | 1425,0 |  |
|  | 1.2) прочие муниципальные образования Новосибирской области | тыс. кв.м | - | 865,8 | 110,0 | 120,0 | 280,0 | 355,8 | 902,0 | 845,0 |  |
|  | 3) объем ввода стандартного жилья | тыс.кв.м | 0,05 | 1283,4 | 198,0 | 210,0 | 390,0 | 485,4 | 1231,2 | 1365,0 |  |
|  | 4) объем ввода малоэтажного жилья | тыс.кв.м | 0,03 | 749,0 | 130 | 123 | 228 | 268 | 718,0 | 865,0 |  |
|  | 4.1) г. Новосибирск | тыс. кв.м | - | 115,0 | 23 | 15 | 30 | 47 | 120,0 | 130,0 |  |
|  | 4.2) прочие муниципальные образования Новосибирской области | тыс. кв.м | - | 634,0 | 107 | 108 | 198 | 221 | 598,0 | 735,0 |  |
|  | 5) ввод жилья на душу населения | кв. м на человека | 0,03 | 0,76 | - | - | - | - | 0,73 | 0,81 |  |
|  | 6) удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 0,03 | 2,97 | - | - | - | - | 2,81 | 3,06 |  |
|  | 7) обеспеченность населения жильем | кв. м общей площади на 1 человека | 0,03 | 25,7 | - | - | - | - | 26,0 | 26,4 |  |
|  | 8) коэффициент доступности жилья для населения | лет | 0,04 | 2,8 | - | - | - | - | 2,8 | 2,8 |  |
|  | 9) количество выданных ипотечных кредитов | тыс. шт. | 0,04 | 31,0 | - | - | - | - | 35,0 | 35,0 |  |
|  | 11) средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади стандартного жилья | тыс. рублей | 0,03 | 36,0 | - | - | - | - | 36,0 | 36,0 |  |
| Задача 1 государственной программы. Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории Новосибирской области | 12) доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых в течение периода действия государственной программы разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования либо внесены в них изменения, % | % | 0,03 | 14,0 | 7,76 | 8,57 | 9,80 | 14,0 | 15,51 | 20,20 | под муниципальными образованиями в рамках реализации государственной программы понимаются 429 сельских поселений, 26 городских поселений, 5 городских округов и 30 муниципальных районов |
| Задача 2 государственной программы. Содействие эффективному использованию земельных участков под жилищное строительство | 13) удельный вес площади земельных участков комплексной застройки, формируемых муниципальными образованиями, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой, от общей площади земельных участков комплексной застройки, формируемых муниципальными образованиями, на которых необходимо проведение работ по обеспечению инженерной инфраструктурой | % | 0,02 | 8,76 | 0 | 0 | 0 | 8,76 | 8,76 | 8,76 |  |
|  | 14) удельный вес «проблемных» объектов, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой и благоустройством придомовой территории, от общего количества «проблемных» объектов, по которым требуется обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством придомовой территории | % | 0,01 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
|  | 15) удельный вес «проблемных» объектов, введенных в эксплуатацию, в общем количестве не завершенных строительством «проблемных» объектов | % | 0,02 | 47,6 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 67,6 | 83,0 |  |
| Задача 3 государственной программы. Улучшение жилищных условий различных категорий граждан и создание условий для развития ипотечного кредитования | 17) доля семей, которые имеют возможность приобретения жилья за счет ипотечного кредитования | % | 0,07 | 42,0 | 0 | 0 | 0 | 42,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| Подпрограмма государственной программы «Градостроительная подготовка территорий Новосибирской области и фонд пространственных данных Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы государственной подпрограммы: обеспечение всех субъектов градостроительных отношений актуальной градостроительной документацией, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, а так же пространственными данными и материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы. Обеспечение градостроительного развития Новосибирской области | 26) доля муниципальных образований Новосибирской агломерации, в которых подготовлены и утверждены документы территориального планирования | % | 0,02 | 58,18 | 30,91 | 36,36 | 45,45 | 58,18 | 76,36 | 100,00 | под муниципальными образованиями Новосибирской агломерации в рамках реализации подпрограммы понимаются 55 муниципальных образований, указанные в Приложении 2 к Закону Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ |
|  | 27) доля муниципальных образований Новосибирской агломерации, в которых утверждены документы градостроительного зонирования | % | 0,02 | 78,18 | 67,27 | 70,91 | 74,55 | 78,18 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | 28) количество муниципальных образований Новосибирской области (за исключением Новосибирской агломерации), в которых утверждены документы территориального планирования либо внесены изменения в документы территориального планирования | шт. | 0,02 | 25 | 21 | 22 | 23 | 25 | 34 | 44 | под муниципальными образованиями за исключением Новосибирской агломерации в рамках реализации государственной программы понимаются 379 сельских поселений, 21 городское поселение, 5 городских округов и 30 муниципальных районов |
|  | 29) количество муниципальных образований Новосибирской области (за исключением Новосибирской агломерации), в которых в рамках реализации государственной программы утверждены документы градостроительного зонирования либо внесены изменения в документы градостроительного зонирования | шт. | 0,02 | 360 | 347 | 350 | 355 | 360 | 375 | 405 | под муниципальными образованиями за исключением Новосибирской агломерации в рамках реализации государственной программы понимаются 379 сельских поселений, 21 городское поселение, 5 городских округов и 30 муниципальных районов |
|  | 30) количество утвержденной документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории) для размещения объектов регионального значения, подготовленной на основании документов территориального планирования Новосибирской области | шт. | 0,02 | 123 | 96 | 105 | 114 | 123 | 158 | 193 |  |
|  | 31) количество утвержденной документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской агломерации | шт. | 0,02 | 63 | 48 | 53 | 58 | 53 | 83 | 103 |  |
|  | 32) количество утвержденной в рамках реализации данной программы документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской области (за исключением Новосибирской агломерации) | шт. | 0,02 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |  |
|  | 33) доля границ между Новосибирской областью и субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | % | 0,01 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  | 34) доля муниципальных образований в границах Новосибирской области, для которых проведена актуализация границ при исправлении реестровых ошибок | % | 0,01 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,5 | 3,7 |  |
|  | 35) доля заказов, по которым предоставлены государственные услуги, от общего числа поступивших в государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Фонд пространственных данных Новосибирской области» от субъектов градостроительных отношений | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 36) объем предоставленных субъектам градостроительных отношений пространственных данных и материалов в бумажном и электронном виде | шт. | 0,04 | 16 000 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 23 000 | 25 000 |  |
|  | 37) доля областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных учреждений и муниципальных образований Новосибирской области, обеспеченных возможностью использования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Новосибирской области | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| #### Подпрограмма государственной программы «Земельные ресурсы и инфраструктура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы государственной программы: содействие эффективному использованию земельных участков под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы. Обеспечение инженерной инфраструктурой площадок комплексной застройки | 42) площадь земельных участков, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой | га | 0,04 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0 | 0 |  |
|  | 43) площадь жилья, ввод которого потенциально возможен в границах площадок комплексной застройки, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой | тыс.кв.м | 0,02 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 0 | 0 |  |
|  | 44) количество земельных участков, зарезервированных для предоставления многодетным семьям на бесплатной основе, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой | ед. | 0,02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |
| Задача 3 подпрограммы государственной программы. Создание условий для вовлечения в жилищное строительство земельных участков, находящихся в федеральной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства | 46) площадь земельных участков, в отношении которых сформирован перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства | га | 0,01 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 |  |
| Задача 4 подпрограммы государственной программы Создание условий для вовлечения в жилищное строительство земельных участков, находящихся в частной собственности | 47) площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, в отношении которых приняты решения о комплексном устойчивом развитии территорий | га | 0,01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - |  |
| Задача 5 подпрограммы государственной программы. Стимулирование программ развития на площадках комплексной застройки в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 | 48) ввод жилья на площадках комплексной застройки в рамках федерального проекта «Жилье» | тыс.кв.м | - | 170,7 | 70,0 | 0 | 0 | 100,7 | 0 | 0 | Целевой индикатор введен с учетом требований по реализации мероприятий федерального проекта «Жилье». Значения 2021-2022 годов уточнится после отбора субъектов по участию в федеральном проекте. Весовой коэффициент не присваивается, так как общая оценка объема ввода жилья осуществляется в рамках целевого индикатора № 1 |
| Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Принятие мер по соблюдению законных интересов граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы государственной программы. Компенсация затрат гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов | 50) количество граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, получивших субсидии | чел. | 0,01 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |  |
| Задача 3 подпрограммы государственной программы. Профилактика возникновения новых случаев недобросовестных действий застройщиков при строительстве многоквартирных жилых домов в Новосибирской области. | 51) количество «проблемных» объектов, введенных в эксплуатацию, из общего количества незавершенных строительством «проблемных» объектов | ед. | 0,006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 |  |
| Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы государственной программы: Содействие в улучшении жилищных условий экономически активного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы государственной программы. Стимулирование развития ипотечного кредитования | 58) количество ипотечных кредитов (займов), выданных с льготной процентной ставкой (штук). | шт. | 0,01 | 34 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 0 |  |
|  | 59) количество работников бюджетной сферы, получивших субсидии при ипотечном кредитовании. | чел. | 0,02 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 60 |  |
| Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы государственной программы: улучшение жилищных условий многодетных малообеспеченных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы. Обеспечение многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и более детей, жилыми помещениями по договорам социального найма | 60) количество многодетных малообеспеченных семей, обеспеченных жилыми помещениями в рамках подпрограммы | семей | 0,07 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 |  |
| Подпрограмма государственной программы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы государственной программы: закрепление кадров за счет улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы. Обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области, служебным жильем | 61) количество квартир, построенных (приобретенных на первичном рынке) для предоставления отдельным категориям граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области, в качестве служебного жилья | квартира | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |  |
| Подпрограмма государственной программы «Развитие рынка наемного жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы государственной программы: развитие рынка наемного жилья на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы. Создание условий для строительства наемного жилья социального и коммерческого использования | 64) площадь земельных участков, планируемых в целях строительства наемного жилья коммерческого или социального использования | га | 0,001 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 4,0 | - |  |
|  | 65) общая площадь построенного наемного жилья социального использования | тыс. кв.м | 0,001 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 3,0 | - |  |
|  | 66) общая площадь построенного наемного жилья коммерческого использования | тыс. кв.м | 0,001 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 3,0 | - |  |
|  | 67) доля наемного жилья, предоставленного организациями, от общей площади жилищного фонда на территории Новосибирской области | % | 0,001 | 15,0 | - | - | - | - | 18,5 | - |  |
| Задача 2 подпрограммы государственной программы. Создание условий для обеспечения граждан отдельных категорий жильем по договорам коммерческого найма | 68) количество граждан, получающих государственную поддержку в рамках подпрограммы | чел. | 0,03 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |

_________