ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства Новосибирской области

«Приложение № 1

к подпрограмме «Газификация»

государственной программы

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области

в 2015 - 2022 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

газопроводов высокого давления 1 и 2 категорий,

вводимых в эксплуатацию с 1 января 2016 года

| № п/п | Наименование объекта | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Газопровод высокого давления с установкой ГРП, ГРС-1 - п. Горка Барабинский район | Объект введен в 2016 году |
|  | Газопровод-отвод и ГРС Ордынское Ордынского района Новосибирской области | Объект введен в 2016 году |
|  | Газопровод высокого давления р.п. Колывань - с. Скала Колыванского района Новосибирской области | Объект введен в 2016 году |
|  | Газопровод-отвод и ГРС Мошково Мошковского района Новосибирской области | Объект введен в 2016 году |
|  | Газопровод межпоселковый ГРС Мошково - р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | Объект введен в 2016 году |
|  | Газопровод высокого давления р.п. Коченево - п. Светлый Коченевский район | Объект введен в 2017 году |
|  | Межпоселковый газопровод ГРС Ордынское - р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области | Объект введен в 2017 году |
|  | Газопровод межпоселковый р.п. Ордынское - п. Чернаково - п. Новый Шарап - с. Красный Яр - с. Верх-Ирмень - с. Новопичугово Ордынского района Новосибирской области | Объект введен в 2017 году |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления г. Татарск - с. Северотатарское Татарского района Новосибирской области | Объект отнесен к объектам перспективного строительства в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2016–2020 гг. Ожидаемый срок ввода – 4 квартал 2018 года |
|  | Газопровод высокого давления с установкой ГРП, с. Старощербаково - с. Новоульяновское Барабинский район | Объект отнесен к объектам перспективного строительства в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2016–2020 гг. Ожидаемый срок ввода – 4 квартал 2018 года |
|  | Газопровод межпоселковый от ГРС Ордынское - с. Усть-Луковка - с. Рогалево - с. Филиппово - с. Кирза Ордынского района Новосибирской области | Объект отнесен к объектам перспективного строительства в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2016–2020 гг. Ожидаемый срок ввода – 4 квартал 2018 года |
|  | Газопровод межпоселковый до п. Петровский Ордынского района Новосибирской области | Объект отнесен к объектам перспективного строительства в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2016–2020 гг. Ожидаемый срок ввода – 4 квартал 2018 года |
|  | Газопровод межпоселковый ГРС Мошково - Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области | Объект отнесен к объектам перспективного строительства в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2016–2020 гг. Ожидаемый срок ввода – 4 квартал 2018 года |
|  | Газопровод межпоселковый от р.п. Мошково - Красногорский - Кузнецовка - Ташара с отводом на Новомошковское Мошковского района Новосибирской области | Объект отнесен к объектам перспективного строительства в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2016–2020 гг. Ожидаемый срок ввода – 4 квартал 2018 года |
|  | Газопровод межпоселковый до с. Козиха - д. Березовка Ордынского района Новосибирской области | Объект отнесен к объектам перспективного строительства в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2016–2020 гг. Ожидаемый срок ввода - 4 квартал 2019 года |
|  | Газопровод высокого давления ГРС «Заря» - п. Буготак - р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области | Объект отнесен к объектам перспективного строительства в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2016–2020 гг. Ожидаемый срок ввода – 4 квартал 2020 года |

_________».