УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Новосибирской области

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ЗАПАДНАЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022- 2023 ГОДАХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | Виды работ и источники финансирования проекта(рубли, с НДС) | Стоимость проекта(рубли, с НДС) | В том числе по годам: |
| начало (мм/гггг) | год ввода в эксплуа-тацию (мм/гггг) | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области» на территории улицы Западая рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети» городского поселения рабочий поселок Мошково | 1. Строительство и реконструкциятепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от существующей котельной «Западная». 2. Реконструкция здания ЦТП с заменой технологического оборудования. | 1. Тепловые сети и сети горячего водоснабжения от существующей котельной «Западная», форма собственности муниципальная.2. Центральный тепловой пункт, форма собственности муниципальная. | 07.2022 | 12.2023 | ИТОГО, в том числе: | 192 057 575,57 | 76 516 519,68 | 115 541 055,89 |
| по видам работ: |  |  |  |
| проведение технологического и ценового аудита | 0 | 0 | 0 |
| выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | 0 | 0 | 0 |
| выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | 0 | 0 | 0 |
| выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | 0 | 0 | 0 |
| строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 192 057 575,57 | 76 516 519,68 | 115 541 055,89 |
| по источникам финансирования |  |  |  |
| средства Фонда за счет средств ФНБ | 118 560 535,95 | 47 235 000,00 | 71 325 535,95 |
| средства заемщика, всего: | 73 497 039,62 | 29 281 519,68 | 44 215 519,94 |
| в том числе: | собственные средства заемщика | 0 | 0 | 0 |
| средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 |
| средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета субъекта РФ | 73 497 039,62 | 29 281 519,68 | 44 215 519,94 |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_