МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Новосибирской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 № 287-п»

Изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 № 287-п «Об утверждении Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 годы» (далее – Региональная программа) вносятся в связи с изменением объемов финансирования за счет средств федерального бюджета согласно уточненному паспорту федерального проекта «Чистая вода».

Также изменения в Региональную программу предусматривают:

уточнение стоимости строительства объектов по результатам проведения торгов или государственной экспертизы проектно-сметной документации;

изменение очередности строительства объектов согласно Методическим рекомендациям по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденным приказом Минстроя России от 30 апреля 2019 года № 253/пр, в соответствии с рейтингованием по показателю эффективности использования средств федерального бюджета;

уточнение стоимости проектных работ по результатам торгов;

уточнение финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников в г. Бердске.

С учетом изменения очередности строительства объектов в соответствии с рейтингованием по показателю эффективности использования средств федерального бюджета и стоимости строительства объектов вносятся следующие изменения в объем средств на реализацию программных мероприятий.

2021 год

По результатам проведения торгов уменьшена стоимость строительства объекта: «Строительство установок водоподготовки в рабочем поселке Сузун Сузунского района Новосибирской области» на 28 168,2 тыс. руб., в связи с чем уменьшается субсидия из федерального и областного бюджетов (далее – субсидия) Сузунскому району на 28 056,00 тыс. руб.

Указанная сумма субсидии перераспределена:

- Краснозерскому району на строительство объекта: «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р. п. Краснозерское Новосибирской области» в сумме 16 560,6 тыс. руб. (всего увеличение объема средств – 16 626,85 тыс. руб.);

- Усть-Таркскому району на строительство объекта: «Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области» в сумме 11 495,4 тыс. руб. (всего увеличение объема средств – 16 11 540,61 тыс. руб.).

Сумма субсидии в 2021 году не изменилась.

2022 год

Уменьшен объем средств на строительство объектов водоснабжения всего в сумме 295 518,95 тыс. руб., в том числе субсидии в сумме 294 341,5 тыс. руб., в том числе:

1) Венгеровскому району на строительство объекта: «Реконструкция системы водоснабжения в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области» в сумме 120 938,00 тыс. руб. (всего уменьшение объема средств – 121 421,75 тыс. руб.), в связи с переносом завершения строительства объекта на 2023 год;

2) Коченевскому району на строительство объекта: «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р. п. Коченево Новосибирской области в сумме 145 144,8 тыс. руб. (всего уменьшение объема средств – 145 725,38 тыс. руб.), в связи со строительством объекта в 2023 году;

3) Краснозерскому району на строительство объекта: «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р. п. Краснозерское Новосибирской области» в сумме 16 613,9 тыс. руб. (всего уменьшение объема средств – 16 680,47 тыс. руб.), в связи с началом строительства объекта в 2021 году;

4) Усть-Таркскому району на строительство объекта: «Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области» в сумме 11 644,8 тыс. руб. (всего уменьшение объема средств – 11 691,35 тыс. руб.), в связи с завершением строительства объекта в 2021 году.

Увеличен объем средств Ордынскому району на строительство объекта: «Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в р. п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области» в сумме 295 518, 84 тыс. руб., в том числе субсидия в сумме 294 341,5 тыс. руб.

Сумма субсидии в 2022 году не изменилась.

2023 год

Согласно уточненному паспорту федерального проекта «Чистая вода» объем субсидии из федерального бюджета на 2023 год составляет 871 252,9 тыс. руб., (в старой редакции сумма 871 250,00 тыс. руб.), увеличение субсидии составляет 2,9 тыс. руб.

Всего объем субсидии из федерального и областного бюджетов увеличивается на 3,0 тыс. руб.

Перераспределение средств с учетом увеличения субсидии осуществляется следующим образом.

Уменьшен объем средств на строительство объектов водоснабжения всего в сумме 472 650,64 тыс. руб., в том числе субсидии в сумме 470 767,6 тыс. руб., в том числе:

1) Барабинскому району на строительство объекта: «Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области» в сумме 24 552,5 тыс. руб. (всего уменьшение объема средств – 24 650,64 тыс. руб.);

2) Кыштовскому району на строительство объекта: «Строительство комплекса сооружений водоснабжения, расположенных в Новосибирской области, Кыштовском районе, с. Кыштовка» в сумме 196 215,1 тыс. руб. (всего уменьшение объема средств – 197 000,00 тыс. руб.);

3) Ордынскому району на строительство объекта: «Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в р. п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области» в сумме 250 000,00 тыс. руб. (всего уменьшение объема средств – 251 000,00 тыс. руб.).

Увеличен объем средств на строительство объектов водоснабжения всего в сумме 472 653,67 тыс. руб., в том числе субсидии в сумме 470 770,6 тыс. руб., в том числе:

1) Венгеровскому району на строительство объекта: «Реконструкция системы водоснабжения в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области» в сумме 201 276,9 тыс. руб. (всего увеличение объема средств – 202 082,00 тыс. руб.);

2) Коченевскому району на строительство объекта: «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р. п. Коченево Новосибирской области» в сумме 269 493,70 тыс. руб. (всего увеличение объема средств – 270 571,67 тыс. руб.).

2024 год

Согласно уточненному паспорту федерального проекта «Чистая вода» объем субсидии из федерального бюджета на 2024 год составляет 559 905,2 тыс. руб. (в старой редакции сумма 559 910,00 тыс. руб.), уменьшение субсидии составляет 4,8 тыс. руб.

Всего объем субсидии из федерального и областного бюджетов уменьшается на 4,9 тыс. руб.

Перераспределение средств с учетом уменьшения субсидии осуществляется следующим образом.

Уменьшен объем средств на строительство объектов водоснабжения всего в сумме 197 004,97 тыс. руб., в том числе субсидии в сумме 196 220,1 тыс. руб., в том числе:

1) Барабинскому району на строительство объекта: «Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области» в сумме 107 337,9 тыс. руб. (всего уменьшение объема средств – 107 767,25 тыс. руб.);

2) Каргатскому району на строительство объекта: «Строительство группового водозабора и станции водоподготовки в городе Каргат Каргатского района Новосибирской области» в сумме 88 882,2 тыс. руб. (всего уменьшение объема средств – 89 237,72 тыс. руб.);

Увеличен объем средств Кыштовскому району на строительство объекта: «Строительство комплекса сооружений водоснабжения, расположенных в Новосибирской области, Кыштовском районе, с. Кыштовка»  в сумме 197 000,00 тыс. руб., в том числе субсидия в сумме 196 215,2 тыс. руб.

В настоящее время распределение субсидии между районами в 2021-2022 годах, предусмотренное изменениями, не соответствует распределению субсидии в Законе Новосибирской области от 25.12.2019 № 454-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в действующей редакции.

В целях заключения соглашения с Минстроем России на предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета в 2021 году в сумме 577 535,5 тыс. руб. необходимо привести финансирование по объектам водоснабжения Региональной программы в соответствие с заявкой, направленной министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее – Министерство) в кратчайшие сроки.

Министерством подготовлены соответствующие предложения о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов   по распределению субсидии на объекты водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» для рассмотрения на очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

Общий объем финансирования Региональной программы составляет 6 280 006,16 тыс. руб. (уменьшение на 39 864,32 тыс. руб.), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 006 497,40 тыс. руб. (уменьшение на 1,9 тыс. руб.);

областного бюджета – 146 419,90 тыс. руб. (без изменений);

бюджетов муниципальных образований – 172 534,45 тыс. руб. (уменьшение на 4 795,13 тыс. руб.);

внебюджетных источников – 2 954 554,41 тыс. руб. (уменьшение на 35 067,29 тыс. руб.).

Конечные показатели региональной программы для обеспечения поставленной цели по достижению до 2024 года показателей по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения не менее 91,8%, городского населения не менее 99%, не изменились.

Изменения, вносимые в Региональную программу, согласованы Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области письмом от 12.08.2020 № 54-00-01/002-7315-2020.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр                                                                                                        Д.Н. Архипов

А.Е. Филимонов

238-61-90