ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, осуществляемых в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (справочно)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию | Мощность по проектно-сметной документации | | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства | | | Объем финансирования, тыс. рублей,  в том числе по годам | | | | |
| км | из них искусственные сооружения, пог. м | км | из них искусственных сооружений, пог. м | остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | 2023 | 2024 | 2025 | до конца строительства или срока действия государственной программы |
|  | Всего |  |  | 86,3 | 4 305,2 | 57 420 459,9 | 95,2 | 4 293,6 | 12 376 605,8 | 6 692 675,8 | 1 705 844,8 | 3 684 122,4 | 293 962,8 |
|  | в том числе  по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги «Мироновка – Петрушино»  в Баганском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская  и проектная документация  № 54-1-1-3-0286-18 от 20.08.2019, дост. № 54-1-1391-18  от 20.08.2019 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги «Барабинск – Зюзя –Квашнино» в Барабинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2023 | - | - | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | 1 500,0 | - | - | - |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги «100 км а/д «Р-255» - Сибиряк» в Болотнинском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги «Венгерово – Минино – Верх-Красноярка – Северное (в гр. района)» в Венгеровском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0437-16 от 06.12.2016; проектная документация № 54‑1-1-2-0044-17 от 13.03.2017 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги «39 км а/д «К-26» – Бровничи» на участке км 0+000 – км 6+898 в Венгеровском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0362-17 от 05.12.2017; проектная документация № 54‑1-1-2-0230-18 от 16.07.2018 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги «52 км а/д «К-02» – Филошенка» на участке км 18+109 – км 25+057 в Венгеровском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-3-0195-17 от 22.08.2017;  проектная документация  № 54-1-6-0093-17 от 25.08.2017 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги «26 км а/д «Н-0502» – Ночка» на участке км 0+000 – км 2+674 в Венгеровском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-3-0192-17 от 22.08.2017;  проектная документация  № 54-1-6-0092-17 от 25.08.2017 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги «99 км а/д «К-02» – Павлово» на участке  км 10+500 – км 23+049  в Венгеровском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 51-1-1-1-011194-5019 от 16.05.2019; проектная документация № 51‑1-1-3-022484-2019 от 27.08.2019; дост. № 54-1-0664-19 от 30.08.2019 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Реконструкция а/д "22 км а/д "К-08" - Сарыбалык - Даниловская Ферма" в Доволенском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Реконструкция автомобильной дороги «40 км а/д «Н-0704» – Лянино –Барлакуль» в Здвинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Строительство автомобильной дороги «Гусельниково – Линево» в Искитимском районе | - | 2022 | - | - | 298,0 | - | - | 298,0 | 298,0 | - | - | - |
| 12 | Строительство автомобильной дороги «С. Березово – с. Гусельниково» в Искитимском и Маслянинском районах Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2023 | - | - | 1 669,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Строительство автомобильной дороги «Факел Революции – «Чингис – Нижнекаменка – Завьялово» с мостом через р. Каракан в Ордынском и Искитимском районах Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0746-13 от 16.10.2013; проектная документация № 54‑1-3-0892-13 от 24.12.2013 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Реконструкция автомобильной дороги «38 км а/д «Н-1029» – Шейнфельд – Богословка» в Карасукском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Реконструкция автомобильной дороги «418 км а/д «К-17р» – Анисимовка – Павловка» в Карасукском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Реконструкция автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" на участке км 14+008 - км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская документация  № 54-1-1-10398-17 от 22.12.2017 | 2026 | - | - | 22 015,9 | - | - | 22 015,9 | 22 015,9 | - | - | - |
| 17 | Реконструкция автомобильной дороги «5 км а/д «Н-1211» – Бармашево» в Коченевском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Реконструкция автомобильной дороги «8 км а/д «Н-1203» – Семеновский» в Коченевском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2025 | 0,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Реконструкция автомобильной дороги «332 км а/д «К-17р» – ст. Зубково» на участке км 10+900 – км 12+235 в Краснозерском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0287-16 от 22.08.2016; проектная документация № 54‑1-1-2-0370-16 от 03.11.2016; достоверность № 54-1-6-0034-16 от 05.11.2016 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Реконструкция автомобильной дороги а/д «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский - Хабаровский» с мостом через ручей на 2 км а/д «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский - Хабаровский» в Краснозёрском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская  и проектная документация № 54‑1-1-3-0089-16 от 11.04.2016 | 2025 | - | - | 6 950,0 | - | - | 6 950,0 | - | 6 950,0 | - | - |
| 21 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Куйбышев» в Куйбышевском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0428-16 от 25.11.2016; проектная документация № 54‑1-1-2-0029-17 от 13.03.2017 | 2022 | 1,200 | - | - | 1,200 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Бергуль» в Куйбышевском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Реконструкция автомобильной дороги «33 км а/д «Н-1408» – Новокиевка» в Куйбышевском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Реконструкция автомобильной дороги «Медяково – Успенка» в Купинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Реконструкция автомобильной дороги «Богатиха – Новорозино (в гр. района)» в Купинском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0289-13 от 29.04.2013; проектно-сметная документация  № 54-1-3-0582-13 от 30.09.2013; дост. № 54-1-6-0002-15 от 09.02.2015 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Строительство моста через протоку на автомобильной дороге "11 км а/д "Н-1612" - Шаитик" в Купинском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2025 | - | 11,57 | 170 000,0 | 11,6 | - | 170 000,0 | 70 000,0 | - | 100 000,0 | - |
| 27 | Реконструкция автомобильной дороги «67 км а/д «К-21» – Егорьевское» на участке км 0+900 - км 3+000 в Маслянинском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2023 | 2,1 | - | 26 020,1 | 2,1 | - | 26 020,1 | 26 020,1 | - | - | - |
| 28 | Строительство автомобильной дороги «Обход с. Сарапулка» с мостом через реку Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | Инженерно-изыскательская документация  № 54-1-1-1-0005-17 от 09.02.2017. Проект в стадии разработки | 2026 | - | - | 2 223 969,4 | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - | - |
| 29 | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» на участке  Новосибирск – Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская документация  № 54-1-5-0671-14 от 30.12.2014 | 2023 | 1,400 | - | 516 730,9 | 1,400 | - | 516 730,9 | 230 204,9 | - | 286 526,0 | - |
| 30 | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» на участке обход  с. Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Реконструкция автомобильной дороги «Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)» с мостом через р. Жабара на 87 км а/д «Венгерово - Минино - Верх-Краснояркка - Северное (в гр. района)» в Северном районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2022 | - | - | - | - | - | 1 072,9 | 1 072,9 | - | - | - |
| 32 | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» на участке км 12 – км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0537-13 от 24.07.2013; проектная документация № 54‑1-3-1124-13 от 29.05.2014, 54-1-1-2-011821-2020 | 2024, 2026 | - | - | 4 341 628,6 | 3,290 | - | 882 634,8 | 305 000,0 | 277 634,8 | 300 000,0 | - |
| 33 | Строительство автомобильной дороги  «2 км автомобильной дороги «Академгородок – Ключи» – Каинская Заимка» на участке  км 0+00 – км 2+200 в Новосибирском районе | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2024 | 2,200 | - | - | 2,200 | - | 18 257,3 | 18 257,3 | - | - | - |
| 34 | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Садовый» в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1110-13 от 09.01.2013;  проектная документация № 54‑1-3-0846-14 от 31.12.2012 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Реконструкция автомобильной дороги «Инская – Барышево –  39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» в Новосибирском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2025 | 6,000 | - | 1 503 000,0 | 6,000 |  | 1 503 000,0 | 123 201,0 | 749 799,0 | 630 000,0 | - |
| 36 | Реконструкция автомобильной дороги «Инская – Барышево –  39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» на участке км 26+000 – км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0316-18 от 18.05.2018; проектная документация № 54‑1-1-2-013434-2019 от 04.06.2019; дост. № 54-1-2343-18 от 06.06.2019 | 2022 | 0,620 | - | 35 000,0 | 0,620 | - | 35 000,0 | 35 000,0 | - | - | - |
| 37 | Строительство автомобильной дороги от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска в Новосибирском районе Новосибирской области | Проектная документация № 54‑1-3-0468-14 от 26.12.2014 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Строительство автомобильной дороги «Барышево – Орловка – Кольцово»  с автодорожным тоннелем под железной дорогой в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0477-13 от 04.07.2013; проектная документация № 54‑1-3-0525-15 от 16.12.2015 | 2023 | 0,996 | - | 759 000,0 | 0,996 | - | 174 868,0 | 174 868,0 | - | - | - |
| 39 | Реконструкция автомобильной дороги  «1 км а/д «Н-2123» – Верх-Тула – Ленинское – ОБЬГЭС» в Новосибирском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54‑1-1-3-0107-16 от 19.04.2016 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Реконструкция автомобильной дороги «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области | Проектная документация  № 54-1-3-0484-11 от 01.07.2011, выкуп земельных участков | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Строительство автомобильной дороги «Подъездные автомобильные дороги в промышленно-логистическом парке Новосибирской области» в Новосибирском районе Новосибирской области | Экспертное заключение № 265‑12 от 19.04.2012 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Реконструкция автомобильной дороги «53 км а/д «К-17р» – Новошилово – Шилово» в Новосибирском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2022 | - | - | 4 998,0 | - | - | 4 998,0 | 4 998,0 | - | - | - |
| 43 | Реконструкция автомобильной дороги «90 км а/д «Р-255» – Балта» с мостом через реку Балта на 2 км а/д «90 км а/д «Р-255» – Балта» в Мошковском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2023 | - | - | - | - | - | 5 500,0 | 5 500,0 | - | - | - |
| 44 | Реконструкция мостового перехода ч/р Шеничный Лог на 134 км а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)»в Ордынском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-3-0560-15 от 19.02.2016 | 2025 | - | - | 11 300,0 | - | - | 11 300,0 | - | 6 300,0 | 5 000,0 | - |
| 45 | Реконструкция автомобильной дороги «79 км а/д «К-04» –Федоровка» на участке 17+900 – км 21+900 в Северном районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54‑1-1-3-0235-16 от 18.07.2016 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Реконструкция автомобильной дороги «Северное – Биаза – гр. Кыштовского района» в Северном районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Реконструкция автомобильной дороги «29 км а/д «К-29» – Заковряжино – Шипуново» на участке  км 19+927 – км 20+027 (ликвидация оврагообразования) в Сузунском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0272-17 от 13.09.2017; проектная документация № 54‑1-1-2-0336-17 от 13.11.2017; дост. № 54-1-6-04-75-17 от 13.11.2017 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» – Купино – Карасук»  в Татарском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-0664-13 от 28.03.2013; проектная документация № 54‑1-1-2-0101-16 от 20.04.2016 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Реконструкция автомобильной дороги «1196 км а/д «М-51» – Александро-Невское»  в Убинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Реконструкция автомобильной дороги «187 км а/д «К-22» – Резино» на участке км 0+000 – км 14+102 в Усть-Таркском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация № 54‑1-1-3-0231-16 от 18.07.2016;  дост. № 54-1-6-0035-16 от 27.10.2016;  дост. № 54-1-6-0002-17 от 04.02.2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Реконструкция автомобильной дороги «Кушаги – Мураши»  в Усть-Таркском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Реконструкция автомобильной дороги «Яркуль-Матюшкино – Майский» в Усть-Таркском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Реконструкция автомобильной дороги «Чаны – Погорелка» на участке км 11+468 –  км 13+200 в Чановском районе | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-0222-17 от 24.08.2017 | 2025 | - | - | 6 300,0 | - | - | 6 300,0 | 6 300,0 | - | - | - |
| 54 | Реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д «Р-254» – Купино – Карасук»  в Чистоозерном районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская № 54-1-1-1-021377-2019 от 16.08.2019; проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2022, 2023 | 6,000 |  | 202 755,0 | 6,000 |  | 202 755,0 | 93 500,0 |  | 109 255,0 | - |
| 55 | Реконструкция автомобильной дороги "14 км а/д "Н-3203" - Сарыкамышка" в Чулымском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская  и проектная документация № 54‑1-1-3-0193-16 от 29.06.2016 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Строительство автодорожного мостового перехода через реку Иня на 3 км автомобильной дороги «6 км а/д «Н-2107» – Мичуринский»  в Новосибирском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д «Р-254» – Купино – Карасук»  в Карасукском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | 5,4 |  | 50 000,0 |  |  | 50 000,0 |  |  | 50 000,0 | - |
| 58 | Реконструкция автомобильной дороги «Сузун – Битки – Преображенка – 18 км а/д «К-13» (в гр. района)»  в Искитимском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | 6,7 | - | 712 921,6 | 6,7 | - | 394 841,6 | 124 841,6 | 100 000,0 | 170 000,0 | - |
| 59 | Реконструкция автомобильной дороги «Сокур – Смоленский – Орск» в Мошковском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2022 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Реконструкция автомобильной дороги «39 км а/д «К-02» – Сергеевка – Воскресенка»  в Кыштовском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2023 | 13,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Реконструкция автомобильной  дороги «Подъезд к  с. Сергеевка /30км/»  в Кыштовском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2025 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Реконструкция автомобильной дороги «49 км а/д «К-15» – Березово» в Маслянинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Реконструкция автомобильной дороги «Сузун – Битки – Преображенка – 18 км а/д «К-13» (в гр. района)» в Сузунском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2022 | - | - | 2 709,8 | - | - | 2 709,8 | 2 709,8 | - | - | - |
| 64 | Реконструкция путепровода через ж/д «Обь-Проектная» на 36 км автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий  (в границах НСО)»  в Тогучинском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2022 | - | - | 105 000,0 | 46,740 |  | 105 000,0 | 5 000,0 | 100 000,0 |  | - |
| 65 | Строительство моста через р. Травинка  на 1 км автомобильной дороги «15 км а/д  «К-27» – Луговой»  в Краснозерском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Реконструкция автомобильной дороги «Искитим – Верх-Коен - Михайловка» с мостом через реку Малый Коен на 37 км а/д «Искитим – Верх-Коен - Михайловка»в Искитимском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2022 | - | - | 11 399,6 | - | - | 11 399,6 | 11 399,6 | - | - | - |
| 67 | Реконструкция автомобильной дороги «Убинское – Кудран» в Убинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Реконструкция автомобильной дороги «36 км а/д «К-19р» – Шмаково – Репьево» на 4 км в Тогучинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Реконструкция автомобильной дороги «19 км а/д «Н-1606» – Медяково – Благовещенка» в Купинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Строительство автомобильной дороги "1432 км а/д "М-51" - Промышленно-логистический парк | Для разработки проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Строительство магистральной дороги непрерывного движения на продолжении магистрали М-51 «Байкал» от городской черты Новосибирска до примыкания  к магистрали М-52 «Чуйский тракт»  с мостовым переходом через реку Обь  в г. Новосибирске (юго-западный транзит  с мостовым переходом через р. Обь в городе Новосибирске) | Для корректировки обоснования инвестиций | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Строительство автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги Р‑254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р‑256 «Чуйский тракт» через реку Обь в г. Новосибирске | Для разработки проектно-сметной документации на основании обоснования инвестиций, выполненного по объекту, указанному в строке 71 настоящей таблицы | 2030 | 22,2 | - | - | - | - | 600 674,70 | 100 000,00 | 272 411,00 | 228 263,70 | - |
| 73 | Строительство объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска.  Этап 0. Подготовительные работы.  Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь.  Этап 2. Строительство транспортной развязки  в створе ул. Станиславского» в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежащего эксплуатации на платной основе | Положительное заключение проекта № 1580-15/ГГЭ-10134/10 от 25.11.2015 | 2023 | 5,100 | 4 225,4 | 44689313,3 | 5,1 | 4225,40 | 7 207 828,7 | 5 234 902,4 | - | 1 678 963,4 | 293 962,8 |
| 74 | Строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска | Положительное заключение проекта № 54-1-1-3-002311-2019 от 07.02.2019 | 2023 | 2,25 | - | 1 414 950,7 | 2,25 | - | 30 700,0 | 30 700,0 | - | - | - |
| 75 | Строительство автомобильной дороги от ул. Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены»  в Кировском районе г. Новосибирска | Положительное заключение проекта № 54-1-1-2-002363-2019 от 08.02.2019 | 2023 | 0,645 | - | 287 678,9 | 0,645 | - | 56 400,0 | 56 400,0 | - | - | - |
| 76 | Реконструкция автомобильной дороги «23 км а/д «Н-2141» - Локти (в гр. района)» в Мошковском районе Новосибирской области | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 2024 | 3,40 | - | 259 199,0 | 3,4 | - | 259 199,0 | 4 199,0 | 155 000,0 | 100 000,0 | - |
| 77 | Реконструкция автомобильной дороги «53 км а/д «К-15» – Борково» в Маслянинском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2022 | - | - | 4 787,3 | - | - | 4 787,3 | 4 787,3 | - | - | - |
| 78 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к Госплемптицесовхозу /2 км/» в Новосибирском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Реконструкция автомобильной дороги «78 км а/д «К-01» – Троицкое» в Чистоозерном районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Реконструкция автомобильной дороги «8 км а/д «К-36» – Золотая Грива» с мостом через реку Каячка на 11 км а/д «8 км а/д «К-36» – Золотая Грива» в Чулымском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | - | - | - | 26 650,0 | - | - | 26 650,0 | - | 6 650,0 | 20 000,0 | - |
| 81 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Остяцк \50 км\» в Северном районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | - | - | - | 10 614,3 | - | - | 10 614,3 | - | 4 500,0 | 6 114,3 | - |
| 82 | Реконструкция автомобильной дороги «Ярки – Хромовский – Кротово» с мостом через ручей на 13 км а/д «Ярки – Хромовский – Кротово» в Доволенском районе Новосибирской области | Для разработки проектно-сметной документации | - | - | - | 6 600,0 | - | - | 6 600,0 | - | 6 600,0 | - | - |
| 83 | Строительство моста через р. Карасук на 5 км автодороги «Майское-Чернаки» в Краснозерском районе Новосибирской области | Инженерно-изыскательская и проектная документация №54-1-1-3-0202-16 от 30.06.2016 | 2022 | 0,400 | 68,2 | - | 0,400 | 68,2 | - | - | - | - | - |

Применяемые сокращения:

а/д – автомобильная дорога;

в гр. района – в границах района;

дост. – достоверность определения сметной стоимости;

п. – поселок;

с. – село;

ч/р – через реку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».