ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

на территории Новосибирской области

**План мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,   
промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование муниципального района, городского округа Новосибирской области | Наименование мероприятия (объекта) | Технические характеристики объекта, км (при наличии м3/час) | Инвентарный номер объекта | Сроки реализации, годы | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Отвественный исполнитель, собственник (наименование организации, ИНН) | Источник финансирования (наименование программы, постановления) | Количество газифицируемых домовладений, ед. |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Новосибирский район, Мичуринский сельсовет | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительных газопроводов; Строительство газопроводов-вводов |  |  | 2022-2024 | 40 861,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40861,12 | ООО "АЛЬФАГАЗСТРОЙСЕРВИС", ИНН 5407057232 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 509 |
| 2 | г. Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительных газопроводов; Строительство газопроводов-вводов |  |  | 2023 | 35 673,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35673,32 | ООО "АЛЬФАГАЗСТРОЙСЕРВИС", ИНН 5407057232 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 151 |
| 3 | Новосибирский район, Станционный, Мочищенский, Кубовинский сельсоветы | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительных газопроводов; Строительство газопроводов-вводов |  |  | 2022-2023 | 195 405,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195405,10 | ООО "АЛЬФАГАЗСТРОЙСЕРВИС", ИНН 5407057232 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1391 |
| 4 | г.Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительных газопроводов; Строительство газопроводов-вводов |  |  | 2023 | 36 878,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36878,25 | ООО "АЛЬФАГАЗСТРОЙСЕРВИС", ИНН 5407057232 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 215 |
| 5 | г. Новосибирск | Технологическое присоединение на границе земельного участка Заявителя |  |  | 2021-2024 | 11 596,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11596,98 | ОАО "Городские газовые сети", 5406526153 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 753 |
| 6 | Новосибирский район | Технологическое присоединение на границе земельного участка Заявителя |  |  | 2021-2024 | 459,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,13 | ОАО "Городские газовые сети", 5406526153 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 37 |
| 7 | г.Обь | Технологическое присоединение на границе земельного участка Заявителя |  |  | 2021-2024 | 74,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,23 | ОАО "Городские газовые сети", 5406526153 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
| 8 | г. Бердск | Технологическое присоединение на границе земельного участка Заявителя |  |  | 2021-2024 | 85,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,69 | ОАО "Городские газовые сети", 5406526153 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
| 9 | г. Новосибирск | Строительство сетей газораспределения для газоснабжения жилых домов в г. Новосибирске | 4,62 |  | 2022-2024 | 34 805,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34805,51 | ОАО "Городские газовые сети", 5406526153 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
| 10 | Новосибирский район | Строительство сетей газораспределения для газоснабжения жилых домов в НСО | 4,534 |  | 2024 | 32 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32993,00 | ОАО "Городские газовые сети", 5406526153 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
| 11 | г.Обь | Строительство сетей газораспределения для газоснабжения жилых домов в г. Обь | 0 |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО "Городские газовые сети", 5406526153 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
| 12 | г. Бердск | Строительство сетей газораспределения для газоснабжения жилых домов в г. Бердск | 0 |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО "Городские газовые сети", 5406526153 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
| 13 | г. Новосибирск | Реконструкция сетей для газоснабжения частных домов в г. Новосибирск | 36,18 |  | 2024 | 263 816,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263816,45 | ОАО "Городские газовые сети", 5406526153 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 295 |
| 14 | Новосибирский район | Реконструкция сетей для газоснабжения частных домов в НСО | 5,1 |  | 2021-2024 | 44 285,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44285,89 | ОАО "Городские газовые сети", 5406526153 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 119 |
| 15 | г.Обь | Реконструкция сетей для газоснабжения частных домов в г. Обь | 24,3 |  | 2024 | 214 804,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214804,35 | ОАО "Городские газовые сети", 5406526153 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 611 |
| 16 | г. Бердск | Реконструкция сетей для газоснабжения частных домов в г. Бердск | 2,77 |  | 2024 | 22 061,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22061,80 | ОАО "Городские газовые сети", 5406526153 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 40 |
| 17 | Коченевский район | Газоснабжение жилых домов в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,26 |  | 2021-2022 | 947,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,94 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
| 18 | с. Криводановка | Газоснабжение жилых домов по ул. Советская в с. Криводановка Новосибирского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,14 |  | 2021-2022 | 523,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,38 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
| 19 | с. Плотниково | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково, ул. 25 партсъезда, 38 | 0,1 |  | 2021-2022 | 398,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,53 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
| 20 | р.п. Мошково | Газоснабжение жилых домов в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,65 |  | 2021-2022 | 2580,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2580,32 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 61 |
| 21 | р.п. Мошково | Строительство газораспределительной сети по ул. Трудовой в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. | 0,25 |  | 2021-2022 | 959,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,33 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 62 |
| 22 | г. Каргат | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Советская (229д-355д), ул. Крестьянская, ул. Первомайская, с установкой ГРП-13 в г. Каргате Каргатского района Новосибирской области | 5,3 |  | 2021-2022 | 19 247,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19247,16 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 73 |
| 23 | г. Каргат | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Советская (1д-117д), ул. Восточная, ул. Рабочая, п. Нефтебазы с установкой ГРП-25 в г. Каргате Каргатского района Новосибирской области | 12 |  | 2021-2022 | 43 569,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43569,13 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 147 |
| 24 | г. Каргат | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Вокзальная с установкой ГРП-1 в г. Каргате Каргатского района Новосибирской области | 5 |  | 2021-2022 | 18 587,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18587,98 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 92 |
| 25 | г. Каргат | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами ГРП-2, ГРП-5, ГРП-11, ГРП-13, ГРП-14, ГРП-18, ГРП-22 в г. Каргате Каргатского района Новосибирской области | 22,47 |  | 2021-2022 | 82 211,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82211,52 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 316 |
| 26 | г. Каргат | Газоснабжение жилых домов в г. Каргате Каргатского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,1 |  | 2021-2022 | 400,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,57 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
| 27 | р.п. Чик | Сеть газораспределения в р.п.  Чик Коченевского района Новосибирской области | 0,66 |  | 2021-2022 | 2 428,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2428,62 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 21 |
| 28 | р.п. Коченево | Сеть газораспределения в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области | 0,45 |  | 2021-2022 | 1 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1629,52 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
| 29 | г. Чулым | Сеть газораспределения по ул. 60 лет Победы в г. Чулыме Чулымского района Новосибирской области | 1,62 |  | 2021-2022 | 5 899,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5899,93 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 32 |
| 30 | г. Чулым | Газоснабжение жилых домов в г. Чулыме Чулымского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 2,79 |  | 2021-2022 | 10 282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10282,60 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 34 |
| 31 | с. Верх-Ирмень | Газоснабжение жилых домов в с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,82 |  | 2021-2022 | 3 864,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3864,62 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 101 |
| 32 | с. Новопичугово | Газоснабжение жилых домов в с. Новопичугово Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,12 |  | 2021-2022 | 536,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,81 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
| 33 | р.п. Чик | Газоснабжение жилых домов в р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,5 |  | 2021-2022 | 2 236,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2236,70 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 39 |
| 34 | с. Кирза | Газоснабжение жилых домов по ул. Черных, 83 и ул. Мира, 34а в с. Кирза Ордынского района Газопроводы-вводы | 0,05 |  | 2021-2022 | 209,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,76 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
| 35 | с. Рогалево | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Рогалево, ул. Алтайская, д. 29 | 0,002 |  | 2021-2022 | 80,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,11 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 36 | с. Усть-Луковка | Газоснабжение жилых домов в с. Усть-Луковка Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,32 |  | 2021-2022 | 1 225,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1225,70 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
| 37 | д. Новый Шарап | Газоснабжение жилых домов в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 5,5 |  | 2021-2022 | 21 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21797,50 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 166 |
| 38 | д. Сушиха | Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина, 2-й пер. Ленина в д. Сушиха Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,358 |  | 2021-2022 | 1 304,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1304,02 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
| 39 | п. Чернаково | Газоснабжение жилых домов в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 4,35 |  | 2021-2022 | 16 868,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16868,23 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 197 |
| 40 | с. Вагайцево | Газоснабжение жилых домов в с. Вагайцево Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 7,06 |  | 2021-2022 | 27 569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27569,34 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 266 |
| 41 | р.п. Ордынское | Газоснабжение жилых домов в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 21 |  | 2021-2022 | 83043,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83043,99 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 956 |
| 42 | р.п. Кольцово | Газоснабжение жилых домов в р.п. Кольцово Новосибирского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 1,6 |  | 2021-2022 | 6399,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6399,77 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 87 |
| 43 | д. Ермачиха | Сеть газораспределения по ул. Каменская в д. Ермачиха Тогучинского района Новосибирской области | 0,9 |  | 2021-2022 | 3380,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380,63 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 23 |
| 44 | ж/д\_ст Буготак | Газоснабжение жилых домов по ул. Молодежная, ул.Озерная, ул. Тенистая, ул. Школьная и др. в ст. Мочище Новосибирского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы |  |  | 2021-2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 44 |
| 45 | р.п.Горный | Сеть газораспределения по ул. Горная, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Строительная, ул. Южная, ул. Центральная в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области | 7,63 |  | 2021-2022 | 27958,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27958,40 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 103 |
| 46 | с. Льниха | Сеть газораспределения по ул. Железнодорожная, ул. Центральная в с. Льниха Тогучинского района Новосибирской области | 1,535 |  | 2021-2022 | 5543,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5543,08 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 29 |
| 47 | г. Болотное | Сеть газораспределения в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 0,154 |  | 2021-2022 | 2162,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2162,32 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
| 48 | с. Карасево | Газоснабжение жилых домов по ул. А.Изотова, ул. Заречная, ул. Лесная, пер. Почтовый, ул. Центральная, ул. Школьная в с. Карасево Болотнинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 2,55 |  | 2021-2022 | 9601,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9601,85 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 62 |
| 49 | п. Дивинка | Газоснабжение жилых домов по ул. Болотнинская, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Центральная в п. Дивинка Болотнинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 1,42 |  | 2021-2022 | 5650,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5650,68 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 74 |
| 50 | п. Бор | Газоснабжение жилых домов по ул. Овражная, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. Школьная в п.Бор Болотнинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы (код объекта 54-21-428-000034) | 1,176 |  | 2021-2022 | 4759,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4759,34 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 64 |
| 51 | с. Баратаевка | Газоснабжение жилых домов по ул. Горная, пер. Центральный с. Баратаевка Болотнинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,42 |  | 2021-2022 | 1607,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1607,56 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 13 |
| 52 | г. Болотное | Газоснабжение жилых домов в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 9,45 |  | 2021-2022 | 35725,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35725,83 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 248 |
| 53 | р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Садовая, ул. Чехова в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области (код объекта 54-22-428-000009) | 0,2 |  | 2021-2022 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,02 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
| 54 | р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Ленина в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 0,8 |  | 2021-2022 | 3139,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3139,08 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 41 |
| 55 | р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Некрасова в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 0,55 |  | 2021-2022 | 2048,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2048,79 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
| 56 | р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Советская в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 0,1 |  | 2021-2022 | 418,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,26 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
| 57 | р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Строителей, ул. Ленина, ул. Новая в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 0,9 |  | 2021-2022 | 3492,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3492,88 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 33 |
| 58 | р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Победы, ул. Линейная в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 1 |  | 2021-2022 | 4117,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4117,95 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 62 |
| 59 | р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Комсомольская, ул. Коммунистическая в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 0,45 |  | 2021-2022 | 1713,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1713,70 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 18 |
| 60 | р.п. Чаны | Газоснабжение жилых домов в р.п. Чаны. Газопроводы-вводы в р.п. Чаны НСО | 3,7 |  | 2021-2022 | 17402,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17402,79 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 391 |
| 61 | р.п. Чаны | Газоснабжение жилых домов по ул. Мичурина, Максима.Горького, Некрасова, 30 лет Победы, Большевистская, Заводская, 1-ый Советский переулок. Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ в р.п. Чаны НСО | 11 |  | 2021-2022 | 42032,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42032,88 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 367 |
| 62 | д. Ермачиха | Газоснабжение жилых домов в д. Ермачиха Тогучинского района Новосибирской области. Газопроводы вводы | 0,28 |  | 2021-2022 | 1233,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1233,84 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 28 |
| 63 | ж/д\_ст Буготак | Газоснабжение ж/д\_ст Буготак Тогучинского района Новосибирской области. Газопроводы вводы | 3,34 |  | 2021-2022 | 18265,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18265,99 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 228 |
| 64 | р.п.Горный | Газоснабжение жилых домов в р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области. Газопроводы вводы | 3,3 |  | 2021-2022 | 30848,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30848,79 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 266 |
| 65 | с. Льниха | Газоснабжение жилых домов в с. Льниха Тогучинского района Новосибирской области. Газопроводы вводы | 0,677 |  | 2021-2022 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 51 |
| 66 | с. Буготак | Газоснабжение жилых домов в с. Буготак Тогучинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 3,3 |  | 2021-2022 | 27971,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27971,94 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 198 |
| 67 | п. Озеро-Карачи | Газоснабжение жилых домов по ул. Вокзальная,Советская, Пролетарская, Привокзальная . Газопровод низкого давления в п. Озеро-Карачи НСО | 5,3 |  | 2021-2022 | 19714,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19714,86 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 113 |
| 68 | п. Озеро-Карачи | Газоснабжение жилых домов по ул. Вокзальная, ул. Советская, ул. Пролетарская. п. Озеро-Карачи Чановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,2 |  | 2021-2022 | 941,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,45 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 17 |
| 69 | к.п. Озеро-Карачи | Газоснабжение жилых домов по Юрченко, Тихая, Дорожная, Дачная, Полевая, Школьная в к.п. Озеро-Карачи НСО | 4,5 |  | 2021-2022 | 16631,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16631,90 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 87 |
| 70 | д. Неудачино | Газоснабжение жилых домов в д. Неудачино Татарского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,72 |  | 2021-2022 | 2856,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2856,04 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 27 |
| 71 | с. Дмитриевка | Газоснабжение жилых домов в с. Дмитриевка Татарского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 3,14 |  | 2021-2022 | 12493,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12493,71 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 89 |
| 72 | с. Киевка | Газоснабжение жилых домов в с. Киевка Татарского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,78 |  | 2021-2022 | 3068,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3068,32 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 29 |
| 73 | с. Новопервомайское | Газоснабжение жилых домов в с. Новопервомайское Татарского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 1,12 |  | 2021-2022 | 4477,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4477,03 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 52 |
| 74 | с. Северотатарское | Газоснабжение жилых домов в с. Северотатарское Татарского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 1,84 |  | 2021-2022 | 7370,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7370,49 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 86 |
| 75 | г. Татарск | Газоснабжение жилых домов в г.Татарске Татарского района Новосибирской области (за исключением залинейной части города Татарска, пос. Байдуково и мясного совхоза). Газопроводы-вводы | 4,2 |  | 2021-2022 | 19377,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19377,58 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 482 |
| 76 | д. Шадрино | Газоснабжение жилых домов по ул. Центральная в д. Шадрино Искитимского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,181 |  | 2021-2022 | 696,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,50 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
| 77 | ст. Евсино | Газоснабжение жилых домов в ст.Евсино Искитимского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,5 |  | 2021-2022 | 1825,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1825,12 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
| 78 | ст. Евсино | Сеть газораспределения по ул. Свердлова в ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области | 0,75 |  | 2021-2022 | 2737,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2737,69 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
| 79 | д. Чаус | Газоснабжение жилых домов в д. Чаус Колыванского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,22 |  | 2021-2022 | 1058,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1058,98 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 30 |
| 80 | р.п. Колывань | Сеть газораспределения в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | 1,8 |  | 2021-2022 | 7341,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7341,22 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 115 |
| 81 | г. Черепаново | Сеть газораспределительная по ул. Автономная в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 1,99 |  | 2021-2022 | 7611,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7611,21 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 61 |
| 82 | р.п. Посевная | Газоснабжение жилых домов по ул. Пушкина в р.п. Посевная Черепановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,2 |  | 2021-2022 | 801,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,14 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
| 83 | г. Черепаново | Газоснабжение жилых домов в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,14 |  | 2021-2022 | 543,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,35 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
| 84 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов г. Новосибирске Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,78 |  | 2021-2022 | 2861,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2861,57 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 28 |
| 85 | с. Каменка | Газоснабжение жилых домов в с. Каменка, Новосибирского района Новосибирской области | 0,015 |  | 2021-2022 | 62,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,42 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
| 86 | с. Толмачево | Газоснабжение жилых домов по ул. А.Невского, ул. Веселая, ул. Высоцкого, ул. Есенина, ул. Звездная, ул. Зеленая, ул. Олимпийская, ул. Лазурная, ул. Лермонтова, ул. Народная, ул. Победы, пер Тенистый, ул. Радужная, ул. Рокоссовского, ул. Снежная, ул. Солнечная, ул. Суворова, ул. Тихая, ул. Лесная, ул. Ясная в с. Толмачево Новосибирского района Новосибирской области. Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ | 11,52 |  | 2021-2022 | 44536,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44536,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 419 |
| 87 | с. Толмачево | Газоснабжение жилых домов по ул. Мичурина, ул. Сибирская в с. Толмачево Новосибирского района Новосибирской области. Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ | 5,278 |  | 2021-2022 | 19347,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19347,05 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 66 |
| 88 | р.п Колывань | Газоснабжение жилых домов в р.п. Колывань, Колыванского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,45 |  | 2021-2022 | 3229,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3229,05 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 174 |
| 89 | п. Пушной | Газоснабжение жилых домов в п. Пушной Черепановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,025 |  | 2021-2022 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 90 | р.п. Коченево | Сеть газораспределения в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы. Установка ГРП для жилого дома по ул. Энтузиастов, 2/1 | 0,01 |  | 2021-2022 | 1624,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1624,79 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 91 | г. Бердск | Газоснабжение жилых домов в г. Бердске Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 3,4 |  | 2021-2022 | 12804,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12804,56 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 50 |
| 92 | р.п. Маслянино | Сеть газораспределения по ул. Дальняя, ул.  Дачная в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,18 |  | 2021-2022 | 66,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,90 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
| 93 | р.п. Маслянино | Сеть газораспределения по ул. Озерная в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,19 |  | 2021-2022 | 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,11 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
| 94 | р.п. Маслянино | Сеть газораспределения по ул. Парковая в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,176 |  | 2021-2022 | 678,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,81 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
| 95 | р.п. Маслянино | Сеть газораспределения по ул. Базарная в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,187 |  | 2021-2022 | 738,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,21 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
| 96 | р.п. Маслянино | Газоснабжение жилых домов в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 1,4 |  | 2021-2022 | 5661,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5661,83 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 85 |
| 97 | с. Пеньково | Газоснабжение жилых домов по ул. Центральная в с. Пеньково Маслянинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,043 |  | 2021-2022 | 170,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,84 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
| 98 | с. Соколово | Газоснабжение жилых домов в с. Соколово Колыванского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,14 |  | 2021-2022 | 934,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,96 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 49 |
| 99 | с. Скала | Газоснабжение жилых домов в с. Скала Колыванского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 1 |  | 2021-2022 | 6278,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6278,72 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 284 |
| 100 | с. Плотниково | Газоснабжение жилых домов в с. Плотниково Новосибирского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,55 |  | 2021-2022 | 1983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1983,32 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
| 101 | п. Зимовье | Газоснабжение жилых домов по ул. Центральная в п. Зимовье Черепановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,015 |  | 2021-2022 | 62,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,42 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 102 | с. Медведское | Газоснабжение жилых домов по ул. Ситовская в с. Медведское Черепановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,02 |  | 2021-2022 | 62,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,42 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 103 | п. Бочкарево | Газоснабжение жилых домов по ул. Шоссейная в п.Бочкарево Черепановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,02 |  | 2021-2022 | 62,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,42 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 104 | с. Буготак | Сеть газораспределения по ул. Дачная, ул. Колхозная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Поперечная, ул. Советская, ул.Светлая и др. в с. Буготак Тогучинского района Новосибирской области | 6 |  | 2021-2022 | 22294,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22294,36 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 109 |
| 105 | ст. Мочище | Газоснабжение жилых домов в ст. Мочище Новосибирского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,85 | Н0001229 | 2021-2022 | 3231,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3231,80 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 33 |
| 106 | Ордынский район | Газопровод межпоселковый до с.Козиха - д.Березовка Ордынского района Новосибирской области | 15 |  | 2014-2022 | 81 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81935,00 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 317 |
| 107 | Ордынский район | Газоснабжение жилых домов в с. Козиха | 8,4 |  | 2014-2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 150 |
| 108 | Ордынский район | Газоснабжение жилых домов в с. Березовка | 12,1 |  | 2014-2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 167 |
| 109 | Новосибирский район | Газопровод межпоселковый ГРС Верх-Тула к с.Ярково, с.Боровое, с.Береговое, с.Прогресс Новосибирского района Новосибирской области | 35 |  | 2022-2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 2 925 |
| 110 | Новосибирский район | Распределительный газопровод с.Ярково | 15 |  | 2022-2025 | 184 532,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184532,58 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 1500 |
| 111 | Новосибирский район | Распределительный газопровод с.Боровое | 23,6 |  | 2022-2025 | 290 331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290331,26 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 1200 |
| 112 | Новосибирский район | Распределительный газопровод с.Прогресс | 5,9 |  | 2022-2025 | 72 582,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72582,81 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 95 |
| 113 | Новосибирский район | Распределительный газопровод с.Береговое | 10,3 |  | 2022-2025 | 126 712,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126712,37 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 130 |
| 114 | Черепановкий район | Газопровод межпоселковый ГРС Черепаново к с.Шурыгино Черепановского района, с.Шипуново, р.п. Сузун, Сузунского района Новосибирской области | 103 |  | 2022-2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 4 574 |
| 115 | Черепановкий район | Распределительный газопровод п.Отважный | 7 |  | 2022-2025 | 86 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86115,20 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 75 |
| 116 | Черепановкий район | Распределительный газопровод с.Бариново | 3,1 |  | 2022-2025 | 38 136,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38136,73 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 75 |
| 117 | Черепановкий район | Распределительный газопровод с.Ярки | 27,7 |  | 2022-2025 | 340 770,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340770,16 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 244 |
| 118 | Черепановкий район | Распределительный газопровод с.Крутишка | 12,9 |  | 2022-2025 | 158 698,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158698,02 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 209 |
| 119 | Черепановкий район | Распределительный газопровод с.Карасево | 21,1 |  | 2022-2025 | 259 575,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259575,83 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 336 |
| 120 | Сузунский район | Распределительный газопровод с.Шурыгино | 21,7 |  | 2022-2025 | 266 957,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266957,13 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 335 |
| 121 | Сузунский район | Распределительный газопровод п.Шипуновский | 3,1 |  | 2022-2025 | 38 136,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38136,73 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 39 |
| 122 | Сузунский район | Распределительный газопровод с.Шипуново | 18 |  | 2022-2025 | 221 439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221439,10 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 347 |
| 123 | Сузунский район | Распределительный газопровод р.п.Сузун | 167,7 |  | 2022-2025 | 2 063 074,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2063074,24 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 2914 |
| 124 | Искитимский район | Газопровод межпоселковый ГРС Электродный завод - с.Бедрино Сузунского района Новосибирской области | 115 |  | 2022-2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 3 827 |
| 125 | Искитимский район | Распределительный газопровод с.Шибково | 10 |  | 2022-2025 | 123 021,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123021,72 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 165 |
| 126 | Искитимский район | Распределительный газопровод с.Таскаево | 7,2 |  | 2022-2025 | 88 575,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88575,64 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 94 |
| 127 | Искитимский район | Распределительный газопровод с.Новолебедевка | 6,8 |  | 2022-2025 | 83 654,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83654,77 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 75 |
| 128 | Искитимский район | Распределительный газопровод с.Михайловка | 5,3 |  | 2022-2025 | 103 338,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103338,24 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 83 |
| 129 | Искитимский район | Распределительный газопровод с.Новолокти | 13,4 |  | 2022-2025 | 164 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164849,10 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 78 |
| 130 | Сузунский район | Распределительный газопровод с.Гилево | 9,2 |  | 2022-2025 | 113 179,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113179,98 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 35 |
| 131 | Сузунский район | Распределительный газопровод п.Целинный | 4,3 |  | 2022-2025 | 52 899,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52899,34 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 68 |
| 132 | Сузунский район | Распределительный газопровод п.Алексеевский | 9,3 |  | 2022-2025 | 114 410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114410,20 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 68 |
| 133 | Сузунский район | Распределительный газопровод с.Преображенка | 15,5 |  | 2022-2025 | 190 683,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190683,67 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 209 |
| 134 | Сузунский район | Распределительный газопровод с.Каменка | 12,61 |  | 2022-2025 | 155 130,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155130,39 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 48 |
| 135 | Сузунский район | Распределительный газопровод с.Маюрово | 8,27 |  | 2022-2025 | 101 738,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101738,96 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 75 |
| 136 | Сузунский район | Распределительный газопровод с.Шарчино | 16 |  | 2022-2025 | 196 834,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196834,75 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 172 |
| 137 | Сузунский район | Распределительный газопровод с.Плоское | 15 |  | 2022-2025 | 184 532,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184532,58 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 43 |
| 138 | Сузунский район | Распределительный газопровод с.Шигаево | 3,9 |  | 2022-2025 | 47 978,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47978,47 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 57 |
| 139 | Сузунский район | Распределительный газопровод с.Болтово | 16,26 |  | 2022-2025 | 200 033,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200033,32 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 221 |
| 140 | Сузунский район | Распределительный газопровод с.Битки | 18,8 |  | 2022-2025 | 231 280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231280,83 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 286 |
| 141 | Сузунский район | Распределительный газопровод с.Бедрино | 8,16 |  | 2022-2025 | 100 385,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100385,72 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | 110 |
| 142 | г. Бердск | Газопровод высокого давления в г. Бердске Новосибирской области | 2,9 |  | 2021-2024 | 28 996,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28996,91 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития системы газоснабжения Новосибирской области на 2020-2024 годы за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» | 1 318 |
| 143 | Мошковский район | Газопровод по ул.Механизаторская, Гагарина, Юбилейная, Вокзальная в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 3,8 |  | 2023 | 17 681,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17681,13 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 95 |
| 144 | Мошковский район | Газопровод по ул.Дорожная в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 1,2 |  | 2023 | 6 554,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6554,28 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 27 |
| 145 | Мошковский район | Газоснабжение п. Ташара Мошковского района Новосибирской области. | 37,5 |  | 2022-2024 | 93 424,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93424,43 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 500 |
| 146 | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, пер. 1-й Часовой, д. 7 | 0,04 |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 147 | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Олега Кошевого, д.46 |  | Н0001201 | 2021-2022 |  |  |  |  |  | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 148 | д. Новый Шарап | Сеть газораспределения по ул. Березовая и пер. Березовый д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области | 1,3 |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 39 |
| 149 | ст. Мочище | Сеть газораспределения по по ул. Покрышкина, ул. Чкалова, ул. Линейная, ул. Школьная, ул. Дачная, пер. Чкалова в ст. Мочище Новосибирского района Новосибирской области | 30 |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 142 |
| 150 | ст. Мочище | Сеть газораспределения по ул. Садовая, ул. Багратиона, ул. Березовая, ул. Светлая, ул. Кленовая, ул. Мирная, ул. Лазурная, ул. Жемчужная, ул. Свободы, пер. Садовый в ст. Мочище Новосибирского района Новосибирской области | 12,9 |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 149 |
| 151 | ст. Мочище | Сеть газораспределения до СНТ «Солнышко» в ст. Мочище Новосибирского района Нововсибирской области | 0,05 |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 152 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Светлая, д. 53, кв. 2 | 0,0141 | Н0001051 | 2022 | 107,67 |  |  |  | 107,67 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 153 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Центральная, д.15 | 0,0126 | Н0001052 | 2022 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,90 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 154 | с. Красный Яр | Газопровод высокого давления к базе отдыха «Теремки» расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Красный Яр, Красноярский с/с, ул. Радужная, 10. кад.№ 54:20:030801:1163 | 0,0075 | Н0001053 | 2022 | 65,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,88 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 155 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Западная, д. 51а, кв.1 | 0,0147 | Н0001054 | 2022 | 105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,28 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 156 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Новопичугово, пер. Конечный, д. 1/3 | 0,1175 | Н0001055 | 2022 | 297,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,89 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 157 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к индивидуальному жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Верх-Ирмень, ул. Крестьянская, д. 3. Кад.№ 54:20:032028:9 | 0,0146 | Н0001056 | 2022 | 101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,56 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 158 | с. Красный Яр | Газопровод низкого давления к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, с/с Красноярский, с. Красный Яр, ул. Ивлева, д.27 | 0,0201 | Н0001057 | 2022 | 110,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,22 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 159 | с. Красный Яр | Газопровод низкого давления к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, с/с Красноярский, с. Красный Яр, ул. Сергеева, д.39 кад.№ 54:20:032331:06 | 0,0275 | Н0001058 | 2022 | 105,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,45 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 160 | Ордынский район | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Коммунистическая, д. 99, кв.1 | 0,0175 | Н0001059 | 2022 | 101,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,75 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 161 | с. Кирза | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному примерно в 200 м по направлению на север от ориентира с. Кирза, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынский район, МО Кирзинский с/с. Кадастровый номер земельного участка 54:20:0208701:0764 | 0,002 | Н0001060 | 2022 | 47,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,35 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 162 | с. Кирза | Газопровод высокого давления к производственной площадке, расположенному примерно в 200 м по направлению на север от ориентира с. Кирза, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., Ордынский р-н, МО Кирзинский с/с. Кадастровый номер земельного участка 54:20:0208701:0765 | 0,0092 | Н0001061 | 2022 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 163 | Ордынский район | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Центральная, д. 1. кад.№54:20:010408:97 | 0,0121 | Н0001062 | 2022 | 110,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,83 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 164 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к АГНКС, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:013125:7 | 0,0163 | Н0001063 | 2022 | 201,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,09 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 165 | с. Вагайцево | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Нахимова, дом 12 | 0,0165 | Н0001064 | 2022 | 125,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,98 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 166 | с. Красный Яр | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Обская, дом 2 | 0,0121 | Н0001065 | 2022 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 167 | с. Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Морской сельсовет, с. Ленинское, ул. 2-й Морской проезд, д. 32, з.у. с кад. № 54:19:072501:5665 | 0,181 | Н0001067 | 2022 | 328,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,89 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 168 | с. Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Морской сельсовет, с. Ленинское, з.у. с кад. № 54:19:072501:2801 | 0,2085 | Н0001068 | 2022 | 316,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,98 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 169 | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гончарная, д.33 | 0,076 | Н0001069 | 2022 | 258,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,39 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 170 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р. п. Колывань, ул. Набережная, д. 8б | 0,0555 | Н0001070 | 2022 | 167,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,67 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 171 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Дачная, д. 12, кв.1 | 0,0114 | Н0001071 | 2022 | 93,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,65 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 172 | с. Ленинское | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, МО Морской сельсовет, с. Ленинское | 0,178 | Н0001072 | 2022 | 446,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,88 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 4 |
| 173 | с. Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Морской с/с, с. Ленинское, ул. Советская, уч.50 | 0,014 | Н0001073 | 2022 | 130,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,68 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 174 | с. Скала | Газопровод низкого давления к нежилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, с. Скала, ул. 40 лет Победы, 23А | 0,0235 | Н0001074 | 2022 | 132,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,53 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 175 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Речная, д.1 | 0,0995 | Н0001075 | 2022 | 270,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,66 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 176 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Кедровая, д. 22 | 0,052 | Н0001076 | 2022 | 188,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,55 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 177 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Чехова 29, кв.1 | 0,033 | Н0001077 | 2022 | 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,50 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 178 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Чехова 29, кв.2 | 0,035 | Н0001078 | 2022 | 147,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,15 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 179 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р. п. Колывань, ул. Ленина д. 54 | 0,111 | Н0001079 | 2022 | 232,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,41 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 180 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Колыванский, р.п. Колывань, ул.Карьерная, д. 1 | 0,0341 | Н0001080 | 2022 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,16 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 181 | с. Вагайцево | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Свердлова, д. 116а | 0,012 | Н0001081 | 2022 | 111,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,43 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 182 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Герцена, д. 7. Кад.№ 54:20:010149:25 | 0,0104 | Н0001082 | 2022 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,76 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 183 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, 27;27/1 | 0,2154 | Н0001083 | 2022 | 1 141,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141,59 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 2 |
| 184 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к административно-торговому зданию с подземной парковкой, расположенному по адресу:Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Линейная, Зем, участок: 54:35:033036:8 | 0,039 | Н0001084 | 2022 | 574,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,62 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 185 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к многоквартирным малоэтажным жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев | 0,4865 | Н0001085 | 2022 | 2 005,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005,14 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 2 |
| 186 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Малыгина. Кадастровый номер земельного участка 54:35:063645:131 | 0,4024 | Н0001086 | 2022 | 2 326,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326,67 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 187 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к гостинице с газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, 7/1 стр., земельный участок с кадастровым номером 54:35:032065:46 | 0,6263 | Н0001087 | 2022 | 2 900,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,48 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 188 | с. Скала | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Мира, дом 9а | 0,182 | Н0001088 | 2022 | 334,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,85 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 189 | с. Скала | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул.Лесная, д.23 Б | 0,0526 | Н0001089 | 2022 | 152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,17 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 190 | р.п. Мошково | Газопровод высокого давления к административному зданию со складскими помещениями, расположенными по адресу:Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2Б | 0,0754 | Н0001090 | 2022 | 232,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,99 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 191 | р.п. Мошково | Газопровод к нежилому зданию (котельная), расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Вокзальная, д.1 | 0,9075 | Н0001091 | 2022 | 1 801,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801,37 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 192 | р.п. Мошково | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Путевая, д.23а, кв.1 | 0,1303 | Н0001092 | 2022 | 420,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,52 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 193 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилым зданиям расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, кадастровый № 54:35:051190:876, 54:35:051190:487 | 0,5375 | Н0001093 | 2022 | 2 535,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535,07 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 194 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к административному зданию со складскими помещениями, расположенными по адресу:Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2Б | 0,5258 | Н0001094 | 2022 | 2 742,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742,19 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 195 | Мичуринский сельсовет Новосибирского района | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, СНТ "Элитное-М", сад №10, дом №19 | 0,05661 | Н0001095 | 2022 | 180,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,61 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 196 | г. Искитим | Газопровод к помещениям тепловой стоянки, расположенным по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул. Молдавская, дом 45а/11, земельные участки с кадастровыми номерами 54:33:040805:625, 54:33:040805:624, 54:33:040805:626, 54:33:040805:627 | 0,1229 | Н0001096 | 2022 | 538,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,02 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 197 | г. Каргат | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г.Каргат,ул.Советская. Кадастровый номер земельного участка: 54:09:010125: 287 | 0,0803 | Н0001097 | 2022 | 451,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,85 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 198 | г. Новосибирск | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Профилактическая, дом 21, дом 21А, дом 23 | 0,1696 | Н0001098 | 2022 | 719,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,82 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 3 |
| 199 | г. Каргат | Газопровод высокого и низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г.Каргат, ул.Элеваторская, д.2 | 0,047 | Н0001099 | 2022 | 566,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,89 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 200 | р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Майская, д.30, кв.1 | 0,0865 | Н0001100 | 2022 | 285,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,79 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 201 | г. Черепаново | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Ломоносова, дом 36 | 0,0355 | Н0001101 | 2022 | 196,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,63 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 202 | г. Черепаново | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский р-н, г. Черепаново, ул. Красный проспект, д.161 | 0,0084 | Н0001102 | 2022 | 106,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,18 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 203 | г. Чулым | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г.Чулым, ул.50 лет Победы, д.58 | 0,076 | Н0001103 | 2022 | 231,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,01 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 204 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ландышевая, 4 | 0,7375 | Н0001104 | 2022 | 2 664,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664,48 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 205 | р.п. Горный | Газопровод к заводу по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Тогучинский муниципальный район, р.п.Горный, ул.Транспортная, ЗУ9 | 0,5433 | Н0001105 | 2022 | 1 766,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766,60 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 206 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Станционная, 60/10, корпус №82 | 0,0416 | Н0001106 | 2022 | 283,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,42 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 207 | Новомошковский сельсовет Мошковского района | Газопровод к жилым домам ТСН «Новомошковская слобода», расположенным по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, Новомошковский сельсовет. Кадастровый номер земельного участка: 54:18:050501:1959 | 0,0754 | Н0001107 | 2022 | 871,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,22 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 208 | Тогучинский район | Газопровод среднего и низкого давления к тепличному комплексу и комплексу по выращиванию грибов, расположенному по адресу: Новосибирская область,Тогучинский р-н, зу находится в 300 м. к юго-западу от р.п. Горный, кад.№ 54:24:042603:1142, 54:24:042603:915 | 0,3155 | Н0001108 | 2022 | 977,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,45 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 2 |
| 209 | д. Алексеевка | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Толмачевский сельсовет, в районе д.Алексеевка. Кадастровый номер земельного участка 54:19:034002:327 | 0,0303 | Н0001109 | 2022 | 161,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,44 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 210 | с. Раздольное | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Раздольное, ул.Строителей, д.2/6 | 0,019 | Н0001110 | 2022 | 122,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,26 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 211 | р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Майская, д.30а | 0,0462 | Н0001111 | 2022 | 162,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,52 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 212 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к АГНКС, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Ипподромская | 0,23 | Н0001112 | 2022 | 1 435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435,60 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 213 | р.п. Посевная | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский р-н, р.п. Посевная, ул. Островского, д.61 | 0,0205 | Н0001113 | 2022 | 140,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,74 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 214 | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Ориентир дачный участок, ДНТ «Горняк», участок №2. Новосибирская обл, г. Новосибирск, Заельцовский р-н, кад №54:35:031855:63 | 0,0337 | Н0001114 | 2022 | 144,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,24 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 215 | с.Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Морской сельсовет, с. Ленинское, ул. Советская | 0,0124 | Н0001117 | 2022 | 110,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,99 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 216 | р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления к нежилому зданию , расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Ситникова | 0,1877 | Н0001118 | 2022 | 517,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,08 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 217 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Вагайцевская, 12 | 0,084 | Н0001119 | 2022 | 256,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,09 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 218 | р.п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому зданию , расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, городское поселение , р.п. Горный, ул. Ленина, дом 29 | 0,0298 | Н0001120 | 2022 | 154,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,58 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 219 | г. Болотное | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Болотное, ул. Островского, д. 41а | 0,117 | Н0001121 | 2022 | 266,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,19 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 220 | с. Верх-Ирмень | Газопровод низкого давления к жилому дому , расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, ул. Крестьянская, дом 28 | 0,0245 | Н0001122 | 2022 | 137,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,41 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 221 | Ордынский район | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, раб. пос. Ордынское, ул. Водостроевская, дом 12а, кв.1 | 0,0151 | Н0001123 | 2022 | 149,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,23 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 222 | г. Черепаново | Газопровод низкого давления к жилому дому , расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Партизанская, д.58 | 0,0395 | Н0001124 | 2022 | 193,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,34 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 223 | р.п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, городское поселение, р.п. Горный, ул. Заводская, дом 11, кв.1 | 0,0172 | Н0001125 | 2022 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,32 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 224 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления до границы земельного участка ПАО "ТрансКонтейнер", г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д.1 | 0,5405 | Н0001126 | 2022 | 2 441,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441,74 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 225 | р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления к двухэтажному 4-х квартирному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Маслянино, переулок 2-й Есенина | 0,0162 | Н0001127 | 2022 | 207,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,99 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 226 | п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому дому , расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, п. Горный, ул.Строительная, д.5 | 0,0135 | Н0001128 | 2022 | 130,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,18 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 227 | р.п. Маслянино | Газопровод высокого давления к нежилым помещениям, расположенной по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Парковая, дом 94. Кадастровый номер земельногоучастка 54:17:010309:115 | 0,2992 | Н0001129 | 2022 | 1 338,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,57 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 228 | р.п. Посевная | Газопровод к нежилому зданию (зерносушилки), расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, рабочий поселок Посевная, улица Вокзальная, 4 | 0,2797 | Н0001130 | 2022 | 1 606,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606,15 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 229 | р.п. Колывань | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Фрунзе 8/3.Кадастровый номер земельного участка 54:10:010107:431 | 0,035 | Н0001131 | 2022 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 230 | р.п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, рп Горный, ул. Новогодняя, д.29, кв.2 | 0,021 | Н0001132 | 2022 | 146,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,16 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 231 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл, Новосибирск г, Олимпийская ул,дом 37 | 0,023 | Н0001133 | 2022 | 298,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,49 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 232 | Барышевский сельсовет Новосибирского района | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, снт «Флора-3», уч. №155 | 0,1014 | Н0001176 | 2022 | 290,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,70 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 233 | с. Криводановка | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, с. Криводановка, ул. Советская, уч. 48 | 0,119 | Н0001177 | 2022 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 234 | р.п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, раб. п. Горный, ул. Ленина, д.6 | 0,0255 | Н0001178 | 2022 | 150,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,11 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 235 | р.п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Южная, д.41 | 0,0157 | Н0001179 | 2022 | 161,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,97 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 236 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Строительная, дом 49 | 0,01634 | Н0001180 | 2022 | 70,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,29 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 237 | с. Кирза | Газопровод низкого давления к зданию , расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, сс Кирзинский, с. Кирза, ул. Красноармейская, д.2 | 0,0292 | Н0001196 | 2022 | 134,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,68 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 238 | с. Чистополье | Газопровод к блочно-модульной котельной БМК-600 мощностью 0,666 МВт, расположенной по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Чистополье, ул. Центральная, 13а | 0,1374 | Н0001197 | 2022 | 509,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,38 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 239 | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Универсальная, д. 86 | 0,0568 | Н0001198 | 2022 | 248,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,18 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 240 | г. Новосибирск | Газопровод к зданию склада, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск , ул. Станционная, з/у 49 | 0,0602 | Н0001199 | 2022 | 300,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,75 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 241 | с. Каменка | Газопровод низкого давления к индивидуальному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, с. Каменка, уч.37Б , кад. № 54:19:120201:253 | 0,0087 | Н0001200 | 2022 | 162,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,31 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 242 | Новосибирский район | Газопровод к складскому комплексу, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район. Кадастровый номер земельного участка 54:19:034001:3357 | 0,024 | Н0001202 | 2022 | 243,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,70 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 243 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова. Кадастровый номер земельного участка 54:35:051125:44 | 0,0292 | Н0001203 | 2022 | 607,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,96 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 244 | г. Обь | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Обь, с северной стороны ул. Большая. Кад.номер зем.уч:54:36:020204:600 | 0,1262 | Н0001204 | 2022 | 834,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,52 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 245 | г. Барабинск | Газопровод к жилым домам, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, квартал Д | 0,88878 | Н0001205 | 2022 | 2 550,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,03 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 17 |
| 246 | г. Обь | Газопровод высокого давления к модульной газовой котельной блочного типа, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая, 66а, земельный участок с кадастровым номером 54:36:020201:389, 54:36:020201:390 | 0,0268 | Н0001206 | 2022 | 316,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,84 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 247 | г. Обь | Газопровод высокого давления к ЖК Новый Парк, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, южнее детского сада «Тополек» по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Шевченко, д. 15 | 0,0929 | Н0001207 | 2022 | 693,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,35 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 248 | с. Красный Яр | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, Красноярский сельсовет, с. Красный Яр, ул. Набережная, дом 1 | 0,0095 | Н0001208 | 2022 | 263,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,35 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 249 | с. Красный Яр | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 32 | 0,0476 | Н0001209 | 2022 | 187,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,56 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 250 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к общественному зданию делового управления с помещениями складского назначения, расположенного по адресу: почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Большая, д. 256 б. Кадастровый номер земельного участка 54:35:061390:36 | 0,0054 | Н0001210 | 2022 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,70 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 251 | р.п. Чаны | Газопрвод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны, ул. Ленина, дом 186А | 0,017 | Н0001211 | 2022 | 196,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,58 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 252 | р.п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Строительная, д.33/1 | 0,0764 | Н0001212 | 2022 | 314,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,75 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 253 | с. Буготак | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Буготак, ул. Молодежная, д.6, кв.1. | 0,0179 | Н0001213 | 2022 | 152,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,74 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 254 | с. Льниха | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Тогучинский р-н, с. Льниха, ул. Новая, д.5, кв.2. Кад.№54:24:035704:15 | 0,0145 | Н0001214 | 2022 | 160,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,84 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 255 | р.п. Мошково | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Народная, д.71 | 0,021 | Н0001215 | 2022 | 155,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,21 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 256 | р.п. Мошково | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Мира, д.16. Кад.№54:18:100110:106 | 0,1132 | Н0001216 | 2022 | 327,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,94 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 257 | г. Бердск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Тимирязева, дом 2 | 0,0358 | Н0001217 | 2022 | 220,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,60 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 258 | г. Бердск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Тимирязева, дом 4 | 0,0425 | Н0001218 | 2022 | 287,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,99 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 259 | г. Каргат | Газопровод низкого давления к жилому дому , расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г.Каргат, ул.Сибирская, д.8 . Кад № 54:09:010124:37 | 0,0389 | Н0001219 | 2022 | 213,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,67 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 260 | г. Каргат | Газопровод низкого давления к жилому дому , расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Советская, д.104 | 0,0465 | Н0001220 | 2022 | 240,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,76 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 261 | с. Плотниково | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Плотниковского с/с., с. Плотниково, ул. Береговая | 0,0506 | Н0001221 | 2022 | 252,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,94 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 262 | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Быстрая, д.45, кад.№ 54:35:092195:25. | 0,0739 | Н0001222 | 2022 | 246,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,86 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 263 | с.Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, МО Морской с/с, с. Ленинское, ул. Советская, кад.№ 54:19:070124:1271 | 0,0335 | Н0001223 | 2022 | 194,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,54 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 264 | с.Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Советская. Кадастровый номер земельного участка 54:19:070124:1328 | 0,0093 | Н0001224 | 2022 | 122,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,29 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 265 | г. Куйбышев | Газопровод высокого и низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г.Куйбышев, территория завода КБИ, Кадастровый номер земельного участка 54:34:013204:112 | 0,0535 | Н0001225 | 2022 | 445,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,06 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 266 | р.п. Чаны | Газопровод низкого давления к многоквартирным домам блокированной жилой застройки, расположенных по адресу: Новосибирская область, Чановский р-н, р.п. Чаны, ул. Ленина, дом 245б | 0,2335 | Н0001227 | 2022 | 755,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,98 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 3 |
| 267 | г. Каргат | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Советская | 0,07688 | Н0001228 | 2022 | 389,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,16 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 268 | с. Красный Яр | Газопровод высокого давления к базе отдыха,расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, примерно в 1000 метрах от села Красный Яр по направлению на юго-запад,кад.№54:20:030801:17 | 0,0137 | Н0001232 | 2022 | 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,30 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 269 | с. Вагайцево | Газопровод низкого давления к жилому дому,расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район,с. Вагайцево, ул. Гагарина, д. 48 | 0,0145 | Н0001233 | 2022 | 147,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,65 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 270 | р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому,расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район,р.п.Колывань, ул.Шоссейная, д.4/1 | 0,0539 | Н0001234 | 2022 | 592,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,84 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 271 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому,расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район,р.п.Колывань, ул.Блюхера, д.2 б | 0,0184 | Н0001235 | 2022 | 195,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,57 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 272 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к нежилым зданиям,расположенным по адресу: Новосибирская область, Ордынский район,р.п.Ордынское, ул.Ордынская, д.2 | 0,1144 | Н0001236 | 2022 | 352,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,22 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 273 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому зданию,расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район,р.п.Ордынское, ул.Водостроевская,д.23 а,кв.2 | 0,013 | Н0001237 | 2022 | 149,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,51 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 274 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому зданию,расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район,р.п.Ордынское, ул.Светлая,д.6 | 0,013 | Н0001238 | 2022 | 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,64 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 275 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому зданию,расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район,р.п.Ордынское, ул.Звездная,д.3 | 0,2092 | Н0001239 | 2022 | 526,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,18 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 276 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию,расположенному по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск,ул.Станционная,кад.№54:35:062190:574 | 0,417 | Н0001240 | 2022 | 1 236,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,18 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 277 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию,расположенному по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск,ул.Чукотская,кад.№54:35:051350:33 | 0,6997 | Н0001241 | 2022 | 1 737,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737,26 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 278 | с .Криводановка | Газопровод к жилым домам (9 домов),расположенным по адресу: Новосибирская обдасть,с.Криводановка | 0,8064 | Н0001242 | 2022 | 1 776,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776,33 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 9 |
| 279 | р.п. Ордынское | Газопровод к производственной площадке,расположенной по адресу:Новосибирская область,Ордынский район,р.п.Ордынское,ул.Степная,27,на участке с кадастровым номером 54:20:010443:36 | 0,6195 | Н0001243 | 2022 | 1 695,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695,49 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 280 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому,расположенному по адресу : Новосибирская область,Ордынский район,р.п.Ордынское,ул.Строительная,д.47 | 0,0172 | Н0001244 | 2022 | 146,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,10 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 281 | р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Ивлеева, д.29 | 0,015 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 282 | р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, ул.Цветочная 1/2, кад.№54:20:010411:89 | 0,0032 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 283 | р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Рябинка», ул. Восточная, 1 кад № 54:20:010501:18 | 0,0427 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 284 | г. Бердск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г.Бердск, Некоммерческое общество садоводов "Мичуринец", ул. Боровая, дом 161 кад № 54:32:010331:271 | 0,0326 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 285 | с. Скала | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., р-н Колыванский, с/с Скалинский, с. Скала, ул. Трактовая, д.10 Кадастровый номер земельного участка 54:10:021501:1833 | 0,039 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 286 | г. Бердск | Газопровод к дому расположенному по адресу: Россия, Новосибирская обл, Бердск г, Некоммерческое общество садоводов "Мичуринец", дом №227 | 0,018 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 287 | ст. Мочище | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, ст. Мочище, улица Космонавтов, участок 37 | 0,012 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 288 | р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Коммунистическая, дом 5, кв. 2 | 0,005 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 289 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань,  ул. Советская, д. 71/2 | 0,0345 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 290 | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Сторожевая, дом 20 | 0,1248 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 291 | с. Нагорное | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, с. Нагорное,  ул. Рабочая, д. 1/2 | 0,035 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 292 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, улица Фрунзе, дом 8 а. | 0,026 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 293 | с. Буготак | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, село Буготак, улица Молодежная, дом 14, квартира 1. | 0,0172 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 294 | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Барьерная, д.123.Кад. №54:35:092020:18 | 0,1405 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 295 | г. Татарск | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Татарск, улица Закриевского, дом 131 | 0,0594 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 296 | р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления к зданию магазина, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Ленинская. Кадастровый номер земельного участка: 54:17:000000:1579 | 0,0191 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 297 | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, пер. 1-й Гончарный, з/у 14.кад №54:35:091955:40 | 0,201 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 298 | с. Красный Яр | Газопровод низкого давления к нежилому помещению, расположенным по  адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр,  ул. Ленина, д. 33 | 0,0318 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 299 | г. Татарск | Газопровод низкого давления к дому блокированной жилой застройки, расположенному по адресу: Новосибирская область, Татарский р-н, г. Татарск, ул. Зеленая, д.2/2, кад.№ 54:37:010110:143 | 0,104 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 300 | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трехгорная, дом 22, кад № 54:35:092105:6 | 0,0427 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 301 | п. Кудряшовский | Газопровод низкого давления к жилому дому,  расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, дп. Кудряшовский, ул. Береговая, д 97, кв 2 | 0,0073 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение (догазификация) | 1 |
| 302 | п. Восход | Газопровод к жилому дому», расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Каменский сельсовет, п. Восход, ул. Ленина, №36/1,2 | 0,08 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
| 303 | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Капитанская, 59 | 0,0324 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение (догазификация) | 1 |
| 304 | г. Каргат | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Советская, 112,  кад.№ 54:09:010202:71 | 0,1095 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
| 305 | р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино,  ул.Сельская, д. 2Г | 0,0193 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение (догазификация) | 1 |
| 306 | с. Скала | Газопровод низкого давления к индивидуальному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, с. Скала, ул. Лесная, д.23а. Кад.№54:10:021501:915 | 0,0225 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 307 | п. Восход | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Каменский сельсовет, п. Восход, ЖСК "Простор-1" | 0,106 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 308 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому,расположенному по адресу: Новосибирская область,Колыванский район, р.п. Колывань,  ул. Кузнецова, д.20,кад.№54:10:010104:216 | 0,0182 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 309 | р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Революционный проспект, 17а/1 | 0,0895 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 310 | г. Черепаново | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н. Черепановский, г. Черепаново, ул.Социалистическая, д. 138 | 0,039 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 311 | с.Ленинское | Газопровод к индивидуальному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, село Ленинское, улица Озерная, участок №45 | 0,073 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 312 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к нежилому зданию (магазину), расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н. Колыванский, рп. Колывань, ул. Шоссейная, д. 41 | 0,0596 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 313 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п.Ордынское, ул.Кирова, д.106/3 | 0,0175 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 314 | р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому», расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Сергиенко, дом 14а | 0,022 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение (догазификация) | 1 |
| 315 | р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому», расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Ордынское, Ордынское рабочий поселок, ул. Суворова, д. 33 | 0,01 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение (догазификация) | 1 |
| 316 | р.п. Ордынское | Газопровод к квартире», расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, пос. Ордынское, ул. Центральная, дом 33, кв. 1 | 0,012 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение (догазификация) | 1 |
| 317 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п.Ордынское, НСТ "Рябинка", ул.Сосновая, д.28 | 0,0178 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 318 | р.п. Колывань | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, улица Шоссейная, дом 45/1 кад.№54:10:010101:750 | 0,1255 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 319 | р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Ордынский, рп. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество "Рябинка", ул. Сосновая, д.29. Кадастровый номер земельного участка 54:20:010507:37 | 0,0135 |  | 2022 | 220,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 320 | г. Новосибирск | Газопровод к зданию склада, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, кадастровый номер земельного участка: 54:35:051855:290 | 0,2000 |  | 2024 | 4 848,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848,88 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 321 | Кубовинский сельсовет Новосибирского района | Газопровод к зданию СТО легковых автомобилей, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, п. Красный Яр, дом 25 | 0,3000 |  | 2024 | 2 720,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,86 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 322 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию по адресу : Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Учительская, 65 | 1,5000 |  | 2024 | 14 906,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 906,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 323 | г. Новосибирск | Газопровод к многоквартирному многоэтажному жилому дому, расположенному по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск | 0,7500 |  | 2024 | 5 608,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 608,28 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 324 | Барышевский сельсовет Новосибирского района | Газопровод к Федеральному детскому многопрофильному реабилитационному центру на 300 коек Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, в районе поселка Новый №2, кадастровый номер земельного участка: 54:19:164602:251 | 0,8015 |  | 2024 | 9 407,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 407,38 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 325 | Ордынский район | Газопровод к комплексу зерносушения, расположенный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, ЗАО Племзавод «Ирмень». Кадастровый номер земельного участка 54:20:030501:0018 | 0,1100 |  | 2024 | 1 788,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788,85 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 326 | Искровский сельсовет Черепановского района | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, МО Искровский сельсовет | 0,2437 |  | 2022 | 2 448,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448,83 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 327 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к котельной детского оздоровительного лагеря им. К. Заслонова, проектируемая по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. 91-й Перекат.  Кад.№ 54:35:031975:73 | 4,1265 |  | 2022 | 24 233,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 233,32 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 328 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к объекту для продажи товаров по ул. Т. Снежиной в Октябрьском районе г. Новосибирска, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 44 | 0,5440 |  | 2022 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040,00 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 329 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кропоткина. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:033035:3843 | 0,0130 |  | 2022 | 308,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,25 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 330 | с. Верх-Тула | Газопровод высокого и низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с/с Верх-Тулинский, с. Верх-Тула, пер. Новый, д. 2г | 0,4210 |  | 2022 | 1 053,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053,06 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 331 | с. Красноглинное | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Красноглинное. Кадастровый номер земельного участка 54:19:030201:1173 | 0,2160 |  | 2022 | 760,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,89 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 332 | г. Новосибирск | Газопровод к МАЗС (многотопливной автозаправочной станции), расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск,  ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51А | 0,6558 |  | 2022 | 3 187,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187,98 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 333 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Октябрьская, дом 99 | 0,1535 |  | 2022 | 1 031,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031,36 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 334 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, корп. 5 | 0,6497 |  | 2022 | 2 872,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872,51 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 335 | г. Бердск | Газопровод высокого давления к котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Юго-Восточная промзона, ул.Промышленная. Кад №54:32:010658:86. | 0,3365 |  | 2023 | 2 381,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381,22 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 336 | р.п. Кольцово | Газопровод к садовым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, СНТ «Поле», кад.№ 54:19:165701:43 | 0,6710 |  | 2022 | 3 957,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957,77 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 337 | г. Новосибирск | Газопровод к многоэтажной жилой застройке со встроенными не жилыми помещениями и подземным паркингом, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пролетарская | 3,0000 |  | 2023 | 41 705,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 705,75 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 338 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилым помещениям, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1 | 0,1737 |  | 2023 | 1 870,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,58 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 339 | г. Новосибирск | Газопровод к лечебно-оздоровительному лагерю, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, кадастровый номер земельного участка 54:35:031015:9 | 0,1807 |  | 2024 | 3 395,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395,35 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 340 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу:Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Выборная | 0,8500 |  | 2024 | 8 497,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 497,53 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 341 | г. Обь | Газопровод высокого давления к земельному участку с кадастровым №54:36:010801:937, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ЖКО Аэропорта | 0,8405 |  | 2024 | 13 087,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 087,77 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 342 | с. Плотниково | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Плотниковский сельсовет, с Плотниково, ул. Трактовая, участок 3 | 0,1030 |  | 2023 | 715,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,05 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 343 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный (Кировский р-н), кадастровый номер земельного участка 54:35:051190:870 | 0,0600 |  | 2023 | 286,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,60 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 344 | Станционный сельсовет Новосибирского района | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Линейная, дом 51 | 0,5000 |  | 2024 | 2 139,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139,67 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 345 | р.п. Колывань | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Шоссейная, д.33, пом.2 | 0,1190 |  | 2022 | 895,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,55 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 346 | г. Новосибирск | Газапровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск ул. Нижегородская, 272, помещение 2 | 0,1300 |  | 2023 | 1 035,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,52 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 347 | г. Черепаново | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Черепановский, г. Черепаново, ул. Романова, д. 3. Кадастровый номер земельного участка 54:28:010203:107 | 0,0600 |  | 2023 | 320,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,17 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 348 | г. Каргат | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Каргат, улица Советская, дом 136 | 0,0700 |  | 2023 | 324,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,23 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 349 | г. Бердск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Солнечная, 1а | 0,1500 |  | 2023 | 782,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,04 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 350 | Искитимский район | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Вокзальная, 2/8 | 0,1050 |  | 2023 | 563,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,60 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 351 | г. Татарск | Газопровод к комплексу из двух многоквартирных жилых домов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Татарск, ул. Зеленая, д. 2/3 | 0,2500 |  | 2023 | 1 085,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085,58 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 2 |
| 352 | г. Татарск | Газопровод к комплексу из четырех многоквартирных жилых домов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Татарск, ул. Зеленая, д. 2/4 | 0,1700 |  | 2023 | 788,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,42 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 4 |
| 353 | г. Татарск | Газапровод к комплексу из двух многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Новосибирская обл, Татарский р-н, Татарск г, Зеленая ул,дом 2/5 | 0,1200 |  | 2023 | 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,00 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 2 |
| 354 | г. Новосибирск | Газопровод к автономному источнику теплоснабжения (АИТ) производственной площадки, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный, 11 | 0,3700 |  | 2024 | 2 260,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260,46 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 355 | с.Ленинское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, с. Ленинское, кадастровый номер земельного участка 54:19:070124:366 | 0,0200 |  | 2023 | 162,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,77 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 356 | с. Скала | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Колыванский, с. Скала, ул. Молодежная, д.24/5б | 0,0400 |  | 2023 | 193,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,28 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 357 | г. Искитим | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, д. 45А/9 | 0,0500 |  | 2024 | 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,43 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 358 | р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Ордынский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Ордынское, Ордынское рабочий поселок, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Рябинка», Яблочная улица, 32 дом | 0,1300 |  | 2024 | 617,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,25 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 359 | г. Болотное | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, ул. 50 лет Октября, 4 | 0,0200 |  | 2024 | 140,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,39 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 360 | г. Черепаново | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Черепановский, г. Черепаново, ул. Цыцаркина, д.58а, пом. 1 | 0,0700 |  | 2024 | 373,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,32 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 361 | г. Каргат | Газопровод высокого давления к АИТ плавательного бассейна, расположенного по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат,земельный участок с кадастровым номером: 54:09:010125:285 | 0,0735 |  | 2022 | 676,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,31 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 362 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к жилым зданиям, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Варшавская, д. 9/4 | 0,1105 |  | 2022 | 610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,60 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 363 | р.п. Чаны | Газопровод высокого давления к зданию детского сада-яслей , расположенного по адресу: Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны, ул. 30 лет Победы. Кадастровый номер земельного участка: 54:27:010124:200 | 0,0155 |  | 2022 | 389,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,20 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 364 | п. Восход | Газопровод к жилому дому, бане, хозпостройке, расположенным по адресу: Новосибирская область Новосибирский район, МО Каменский сельсовет, п. Восход, ул. Садовая. Кадастровый номер земельного участка 54:19:120101:2586 | 0,0559 |  | 2022 | 299,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,09 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 365 | г. Бердск | Газопровод к производственному комплексу, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 5/16. Кадастровый номер земельного участка 54:32:010367:0014 | 0,2006 |  | 2022 | 1 274,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274,63 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 366 | р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р. п. Колывань, ул. Фрунзе 8/1. | 0,0260 |  | 2022 | 210,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,02 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 367 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к промышленной базе, складу, расположенных по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача. Земельный участок с кадастровым номером 54:35:062190:107 | 0,0280 |  | 2022 | 310,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,23 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 368 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Северный проезд 41/3 | 0,0005 |  | 2022 | 143,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,43 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 369 | г. Бердск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, береговая полоса Речкуновской зоны отдыха, в районе моста | 0,0200 |  | 2022 | 134,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,39 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 370 | Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | Газопровод высокого давления к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Кудряшовский сельсовет, земельный уч. с кад. № 54:19:012601:2567 | 0,0010 |  | 2022 | 176,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,67 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 371 | р.п. Колывань | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Ревпроспект, дом 36 | 0,0040 |  | 2022 | 147,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,12 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 372 | г. Татарск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу:Новосибирская область, г. Татарск, ул. Закриевского, д.68 | 0,0125 |  | 2022 | 63,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,07 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 373 | г. Татарск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Татарск, улица Краснофлотская, дом 1 | 0,0118 |  | 2022 | 126,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,42 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 374 | г. Обь | Газопровод высокого давления к жилому дому,  расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. 3-я Северная, дом 2 | 0,0020 |  | 2022 | 88,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,68 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 375 | г. Обь | Газопровод к складской базе, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая. Кадастровый номер земельного участка 54:36:020206:449 | 0,3207 |  | 2023 | 985,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,92 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 376 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская. Кадасторый номер земельного участка 54:35:011785:26 | 0,1746 |  | 2022 | 360,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,48 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 377 | р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к нежилому зданию,  расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт. Революции, д. 51/1 | 0,0238 |  | 2022 | 129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,80 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 378 | г. Новосибирск | Газопровод к производственно-складской базе, расположенно по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Толмачевское шоссе, д. 25/2. | 0,0272 |  | 2022 | 132,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,12 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 379 | с. Новопичугово | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Новопичугово, ул. Кирова, 43 | 0,1650 |  | 2022 | 388,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,10 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 380 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Советский район, Варшавского, 9 | 0,2619 |  | 2022 | 603,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,51 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 381 | Толмаческий сельсовет | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу:Новосибирская область, Новосибирский р-н, Толмачевский с/с, кад.№54:19:034001:4471 | 0,0540 |  | 2022 | 276,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,42 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 382 | Толмаческий сельсовет | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский с/с | 0,4120 |  | 2022 | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,00 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 383 | г. Новосибирск | Газопроводк жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Декабристов, д.162, кад.№54:35:074280:9. | 0,0092 |  | 2022 | 83,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,96 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 384 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:074285:20 | 0,3100 |  | 2023 | 1 012,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012,38 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 385 | п. Горный | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, п. Горный, ул. Южная, дом 13 | 0,0160 |  | 2022 | 88,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,15 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 386 | Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл, Новосибирский р-н, Кудряшовский с/с, д.п.Кудряшовский, ул. Береговая | 0,0020 |  | 2022 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 387 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к котельной расположенной по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кропоткина. Кад.№ 54:35:012660:0007 | 0,0349 |  | 2022 | 203,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,84 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 388 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу:Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Толмачевская, д.45/4 кад.№ 54:35:062650:13 | 0,0097 |  | 2022 | 78,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,85 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 389 | с.Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Морской сельсовет, с.Ленинское, ул. Молодежная | 0,0070 |  | 2022 | 68,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,31 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 390 | р.п. Горный | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский р-н, р.п.Горный, ул. Юбилейная, д.2 | 0,1415 |  | 2022 | 257,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,59 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 391 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Толмачевская, д. 33/1 | 0,6983 |  | 2023 | 2 974,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974,34 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 392 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу:Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Окружная, д.29а кад.№ 54:35:000000:31751 | 0,0400 |  | 2022 | 65,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,04 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 393 | Мичуринский сельсовет Новосибирского района | Газопровод к газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, сельсовет Мичуринский. Кадастровый номер земельного участка 54:19:081301:5698 | 2,6000 |  | 2023 | 6 791,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 791,50 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 394 | г. Каргат | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Северная, д. 46 | 0,0160 |  | 2022 | 102,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,53 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 395 | п. Мичуринский | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п.Мичуринский, ул. Барханная, дом 2а | 0,3724 |  | 2023 | 1 140,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,17 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 396 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Прокопьевская, ДНТ "Белые росы", кад.№ 54:35:053720:487 | 0,1095 |  | 2022 | 388,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,10 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 397 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенного по адресу:Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дачная д. 62/2 | 0,0493 |  | 2022 | 217,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,68 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 398 | Чановский район | Газопровод высокого давления к гаражу, расположенного по адресу:Новосибирская область, Чановский р-н, кп.Озеро-Карачи, ул.Лесная, д.3, кад.№54:27:026514:141 | 0,1575 |  | 2023 | 338,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 399 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Северный проезд, здание 16/3 | 0,2665 |  | 2022 | 1 102,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102,53 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 400 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к административному зданию, расположенному по адресу:Новосибирская область, г. Новосибирск,ул. Толмачевская, 33б,кад.№ 54:35:062670:42 | 0,0485 |  | 2022 | 227,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,33 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 401 | ст. Евсино | Газопровод к производственной площадке, расположенной по адресу: Новосибирская область, Искитимский район. Кадастровый номер земельного участка 54:07:047412:1545 | 4,6207 |  | 2023 | 24 414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 414,27 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 402 | г. Новосибирск | Газопровод к магазину, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Тульская, 514/1 | 0,0650 |  | 2023 | 271,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,04 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 403 | с. Красный Яр | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Красный Яр, ул. Ленина, д. 14. | 0,0150 |  | 2023 | 80,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,21 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 404 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию (склад), расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:062670:491 | 0,1020 |  | 2023 | 344,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,89 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 405 | д. Новый Шарап | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Новая, дом 22, кв. 2 | 0,0135 |  | 2023 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 406 | г. Новосибирск | Газопровод к зданию склада с административно-бытовыми помещениями и автостоянкой, расположенному по адресу: Новосибирская область, Первомайский район | 0,1300 |  | 2023 | 468,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,10 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 407 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, пер. Архонский, д. 13 | 0,6600 |  | 2023 | 2 099,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099,17 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 408 | г. Новосибирск | Газопровод к производственно-складской площадке, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского. Кадастровый номер земельного участка 54:35:012515:47 | 0,4300 |  | 2023 | 1 637,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637,39 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 409 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский район, проезд Северный. Кадастровый номер земельного участка 54:35:051190:837 | 0,0160 |  | 2023 | 132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,49 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 410 | г. Болотное | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский р-н,г. Болотное, ул. им.Комарова, д.7а, кад.№ 54:03:010604:14 | 0,1395 |  | 2023 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,60 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 411 | г. Искитим | Газопровод высокого давления к автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, АГНКС-1. | 0,1598 |  | 2023 | 665,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,76 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 412 | г. Новосибирск | Газопровод к единому недвижимому комплексу центра обработки данных с пристройкой административно-бытового корпуса, расположенному по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, Ленинский район, ул.Станционная. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:27195 | 0,3807 |  | 2023 | 1 278,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278,45 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 413 | г. Бердск | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха МК Сибиряк, кад.№54:32:010876:1929 | 0,3515 |  | 2023 | 881,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,87 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 414 | г. Искитим | Газопровод к нежилым помещениям, расположенным по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, мр Индустриальный | 0,6000 |  | 2023 | 2 422,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422,27 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 415 | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Связистов, д.166 | 0,0463 |  | 2023 | 171,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,94 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 416 | с. Красный Яр | Газопровод к производственной площадке, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, Красноярский с/с, с. Красный Яр, ул. Сибирская, д. 30 | 0,0357 |  | 2023 | 211,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,77 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 417 | п. Восход | Газопровод к зданию поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ №2» мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне «Олимпийская слава», расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, поселок Восход. Кадастровый номер земельного участка 54:19:120101:2805 | 0,0194 |  | 2023 | 102,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,53 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 418 | Новосибирский район | Газопровод к нежилым помещениям (контейнерный терминал), расположенным по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет. Кадастровый номер земельного участка 54:19:112001:14012 | 0,1807 |  | 2023 | 545,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,93 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 419 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зда, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 280 | 0,0200 |  | 2023 | 122,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,53 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 2 |
| 420 | Убинский сельсовет | Газопровод к МАЗС (многотопливная автозаправочная станция), расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет | 2,1000 |  | 2023 | 8 685,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 685,78 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 421 | г. Новосибирск | Газопровод к складу, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Большая, 307 | 0,1600 |  | 2023 | 527,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,29 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 422 | Новосибирский район | Газопровод высокого давления к нежилому зданию расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский с/с, ул. Малыгина. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:062302:52 | 0,0363 |  | 2023 | 142,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,35 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 423 | р.п. Посевная | Газопровод к нежилому зданию расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Посевная, ул. Островского, д.61к. | 0,0133 |  | 2023 | 86,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,16 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 424 | Станционный сельсовет Новосибирского района | Газопровод высокого давления к производственной площадке, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, МО Станционный с-с, автодорога М-51, поворот на п. Садовый | 0,0002 |  | 2023 | 127,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,85 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 425 | Колыванский район | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, д. Чаус, ул. Титова, д.65/1 | 0,0125 |  | 2023 | 80,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,24 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 426 | р.п. Колывань | Газопровод к нежилому зданию (автозаправочный комплекс), расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, улица Сибирская,1 | 0,0376 |  | 2023 | 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,74 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 427 | р.п. Колывань | Газопровод к нежилому зданию (автозаправочный комплекс), расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, улица Сибирская,1/1 | 0,0331 |  | 2023 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,85 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 428 | г. Татарск | Газопровод к зданию школы, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, переулок Лермонтова, дом 16 | 0,4000 |  | 2023 | 1 676,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676,85 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 429 | г. Бердск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу:Новосибирская область, г. Бердск, ул. Красная Сибирь. Кад.№54:32:010343:56 | 0,0110 |  | 2023 | 132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,49 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 430 | с. Плотниково | Газопровод к нежилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково, ул. Трактовая, д.34 | 0,2680 |  | 2023 | 721,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,26 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 431 | Станционный сельсовет | Газопровод к въезду-выезду и площадке для разворота большегрузных машин с прицепом для транспортно-логистического терминала "Северный", расположенным по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет | 0,0680 |  | 2023 | 219,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,24 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 432 | г. Каргат | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Ленина, дом 11 кад.№ 54:09:010203:42 | 0,0386 |  | 2023 | 133,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,51 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 433 | г. Болотное | Газопровод к МАЗС (многотопливная автозаправочная станция), расположенной по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Поселковая, дом 1б | 0,2035 |  | 2023 | 1 137,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,71 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 434 | Толмаческий сельсовет | Газопровод к зданию склада, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет | 0,1500 |  | 2023 | 904,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,69 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 435 | р.п. Ордынское | Газопровод к нежилому зданию,  расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, проспект Революции, д. 49а | 0,0248 |  | 2023 | 240,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,84 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 436 | р.п. Колывань | Газопровод к котельной «Тубсанаторий», расположенный по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, рп.Колывань, ул. Соловьева, дом 49/1 | 0,3500 |  | 2023 | 902,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,15 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 437 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенный по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, дом 25, кадастровый номер земельного участка: 54:35:052805:0048 | 0,2500 |  | 2023 | 2 000,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,37 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 438 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 27а кад.№54:35:051125:122 | 0,0125 |  | 2023 | 316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,10 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 439 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, дом 56/1 кад.№54:35:051190:51 | 0,0112 |  | 2023 | 540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,90 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 440 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому дому по адресу Новосибирская область, г. Новосибирск, КЗУ 54:35:0133060:945 | 0,1500 |  | 2023 | 1 001,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001,51 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 441 | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, Заельцовский район, 1-е Мочищенское шоссе, з/у 4/1 | 0,0300 |  | 2023 | 240,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,84 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 442 | р.п. Чаны | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чановский район, рп.Чаны, ул.Ленина, дом 254 "а" кад. №54:27:010140:726 | 0,0626 |  | 2023 | 463,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,84 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 443 | Новолуговской сельсовет Новосибирского района | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Новолуговской, с.т. "Иня", участок №100. Кадастровый номер земельного участка 54:19:140401:182 | 0,0118 |  | 2023 | 90,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 444 | р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., р-н Ордынский, рп. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Рябинка», ул. Приморская, дом 41 | 0,0500 |  | 2023 | 257,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,77 | ООО «Газпром газораспределение Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
| 445 | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в селе Верх-Тула | 6,9(3542) |  | 2023 | 12 074,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12074,74 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 510 |
| 446 | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке им. Крупской | 9,8(1742) |  | 2022-2024 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12250,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 378 |
| 447 | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке Тулинский | 2,8(791) |  | 2022-2024 | 23 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23225,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 113 |
| 448 | Новосибирский район, Толмачевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в селе Красномайский | 7,5(959) |  | 2022-2024 | 9 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9375,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 137 |
| 449 | Новосибирский район, Толмачевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в селе Толмачево | 7,5(2079) |  | 2022-2024 | 41 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41650,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 297 |
| 450 | Новосибирский район, Толмачевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в селе Красноглинное | 4,4(1400) |  | 2022-2024 | 5 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5538,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 200 |
| 451 | Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в дачном поселке Кудряшовский и поселке Приобский | 0,5(105) |  | 2022-2024 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 140 |
| 452 | Новосибирский район, Криводановкий сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в селе Марусино | 14(9051) |  | 2022-2024 | 23 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23056,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 293 |
| 453 | Новосибирский район, Криводановкий сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в селе Криводановка | 21,2(11004) |  | 2022-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 572 |
| 454 | Новосибирский район, Барышевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в селе Барышево | 55,0(6650) |  | 2022-2024 | 68 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68750,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 984 |
| 455 | Новосибирский район, Барышевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке Двуречье | 7,0(1471) |  | 2022-2024 | 45 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45675,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 211 |
| 456 | Новосибирский район, Барышевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов на станции Крахаль | 5,0(770) |  | 2022-2024 | 6 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6256,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 110 |
| 457 | Новосибирский район, Барышевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке Ложок | 0,13(1148) |  | 2022-2024 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 167 |
| 458 | Новосибирский район, Барышевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке Каменушка | 0,8(469) |  | 2022-2024 | 3 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3813,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 67 |
| 459 | Новосибирский район, Мочищеенский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в дачном поселке Мочище | 7,0(714) |  | 2022-2024 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17300,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 127 |
| 460 | Искитимский район, Морозовский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в селе Морозово | 9,4(441) |  | 2022-2024 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12150,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 63 |
| 461 | Искитимский район, Мичуринский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в деревне Бердь | 0,29(35) |  | 2022 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
| 462 | рабочий поселок Кольцово | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в рабочем поселке Кольцово | 0,8(189) |  | 2022-2024 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 27 |
| 463 | город Бердск | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в городе Бердске | 0,3(84) |  | 2022-2024 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 27 |
| 464 | город Новосибирск | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в городе Новосибирске | 10,8(12263) |  | 2022-2024 | 98 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98713,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 833 |
| 465 | Новосибирский район, Толмачевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в деревне Алексеевка | 1,1(82) |  | 2022-2024 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
| 466 | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке Красный Восток | 1,2 (198) |  | 2023 | 5565,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5565,58 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 66 |
| 467 | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке 8 Марта | 3,0 (291) |  | 2023 | 12342,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12342,28 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Техногаз" | 97 |
| 468 | Новосибирский район | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в с. Марусино. Строительство газораспределительной сети. Реконструкция газораспределительной сети. |  |  | 2023-2024 | 12 667,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12667,27 | ООО "Фортуна+", 5404456528 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 649 |
| 469 | Новосибирский район | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в п. Воробьевский |  |  | 2022-2023 | 1 045,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045,74 | ООО "Фортуна+", 5404456528 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 55 |
| 470 | Новосибирский район | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в п. Катковский |  |  | 2022-2024 | 217,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,04 | ООО "Фортуна+", 5404456528 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 94 |
| 471 | Новосибирский район | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в с. Барышево |  |  | 2023 | 138,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,12 | ООО "Фортуна+", 5404456528 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
| 472 | Новосибирский район | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в п. Приобский |  |  | 2023 | 3 018,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3018,83 | ООО "Фортуна+", 5404456528 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
| 473 | Новосибирский район | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в с. Марусино | 2,0 |  | 2023-2024 | 12 667,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12667,27 | ООО "НПП "Сибирский энергетический центр", 5446007203 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 642 |
| 474 | Коченевский район | Строительство распределительного газопровода в р.п. Коченево. | 0,6 км. (50 м3/час) |  | 2021-2022 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,00 | ООО "НПП "Сибирский энергетический центр", 5446007203 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
| 475 | Куйбышевский район | Строительство распределительного газопровода в г. Куйбышев | 1,45 км. (180 м3/час) |  | 2021-2022 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11500,00 | ООО "НПП "Сибирский энергетический центр", 5446007203 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 46 |
| 476 | Искитимский район | Строительство распределительного газопровода в с. Лебедевка | 2,4 км.(24 м3/час) |  | 2022-2023 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | ООО "НПП "Сибирский энергетический центр", 5446007203 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
| 477 | Коченевский район | Строительство распределительного газопровода в р.п. Коченево. | 12 км. (180 м3/час) |  | 2022-2023 | 14 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14250,00 | ООО "НПП "Сибирский энергетический центр", 5446007203 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 57 |
| 478 | Барабинский район | Строительство распределительного газопровода в г. Барабинск | 0,5 км. (3 м3/час) |  | 2023-2024 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ООО "НПП "Сибирский энергетический центр", 5446007203 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 479 | Куйбышевский район | Строительство распределительного газопровода в г. Куйбышев | 13,5 км. (150 м3/час) |  | 2023-2024 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | ООО "НПП "Сибирский энергетический центр", 5446007203 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 44 |
| 480 | Коченевский район | Строительство распределительного газопровода в р.п. Коченево. | 17,7 км. (180 м3/час) |  | 2023-2024 | 14 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14750,00 | ООО "НПП "Сибирский энергетический центр", 5446007203 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 59 |
| 481 | Искитимский район | Строительство распределительного газопровода в с. Тальменка | 1,4 км. (6 м3/час) |  | 2023-2024 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ООО "НПП "Сибирский энергетический центр", 5446007203 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
| 482 | Куйбышевский район | Строительство распределительного газопровода в с. Абрамово | 80 км. (1 365 м3/час) |  | 2023-2024 | 113 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113750,00 | ООО "НПП "Сибирский энергетический центр", 5446007203 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 455 |
| 483 | Куйбышевский район | Реконструкция ГРС г. Куйбышева | (27 000 м3/час) |  | 2023-2024 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32000,00 | ООО "НПП "Сибирский энергетический центр", 5446007203 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 455 |
| 484 | г. Новосибирск | Технологическое  присоединение на границе  земельного участка  заявителя |  |  | 2022-2024 | 16 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 819,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1429 |
| 485 | Новосибирский район, с. Новолуговое | Технологическое  присоединение на границе  земельного участка  заявителя |  |  | 2022-2024 | 5 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 049,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 429 |
| 486 | Мошковский район, с. Сокур | Технологическое  присоединение на границе  земельного участка  заявителя |  |  | 2022 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
| 487 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Первомайском районе (Центральна часть) г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 1,17 | 54-22-286-01- 54-22-286-38, 54-22-286-355 | 2022-2024 | 4 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 212,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 39 |
| 488 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Первомайском районе (Восточный) г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,12 | 54-22-286-39, 54-22-286-40, 54-22-286-41, 54-22-286-356 | 2022-2024 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
| 489 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Первомайском районе (Южный) г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,03 | 54-22-286-42 | 2022-2024 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | ООО "ТеплоГазСервис"5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 490 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Первомайском районе (Сто домов) г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,06 | 54-22-286-604, 54-22-286-605 | 2022-2024 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
| 491 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Первомайском районе (Витязь-град) г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 2,4 | 54-22-286-43- 54-22-286-160, 54-22-286-354, 54-22-286-357 | 2022-2024 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 640,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 120 |
| 492 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Первомайском районе (Лесная поляна) г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,21 | 54-22-286-161- 54-22-286-167 | 2022-2024 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
| 493 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Советском районе г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 3,57 | 54-22-286-168- 54-22-286-285, 54-22-286-358 | 2022-2024 | 12 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 852,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 119 |
| 494 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Октябрьском районе г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 1,11 | 54-22-286-286- 54-22-286-322 | 2022-2024 | 3 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 37 |
| 495 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Кировском районе г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,57 | 54-22-286-323- 54-22-286-341 | 2022-2024 | 2 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 19 |
| 496 | Новосибирский район, с. Новолуговое | Газоснабжение жилых домов в с. Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 7,38 | 54-22-286-359- 54-22-286-603, 54-22-286-607 | 2022-2024 | 26 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 568,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 246 |
| 497 | Новосибирский район, с. Новолуговое | Реконструкция существующей сети со строительством новой газораспределительной сети по улицам Дачная и Зеленая в с. Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области. | 1,7 | 54-22-286-608 | 2024 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 16 |
| 498 | Новосибирский район, с. Новолуговое | Реконструкция существуещей сети низкого давления с целью ликвидации пропускной способности согласно схемы газоснабжения села Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области Газопроводы низкого давления №2581 от 2016г. | 2,9 | 54-22-286-611 | 2021-2023 | 10 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 440,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 244 |
| 499 | Новосибирский район, с. Новолуговое | Газоснабжение жилых домов по улицам Нагорная, Переборная в с. Новологувое, Новосибирского района, Новосибирской области. Строительство ГВД, ГРПШ, ГНД. | 2,69 | 54-22-286-353 | 2021-2023 | 9 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 684,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 106 |
| 500 | г. Новосибирск | Реконструкция существующей сети, со строительством ГВД, ГНД, ГРПШ для газоснабжения жилых домов ограниченных улицами Героев Революции, Шмидта, Бабушкина, Чапаева в Первомайском районе г. Новосибирске, Новосибирской области | 2,6 | 54-22-286-609 | 2024 | 9 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 360,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 76 |
| 501 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов по ул. Каштановая в Первомайском районе г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство ГВД , ГРПШ, ГНД | 3,1 | 54-22-286-610 | 2024 | 11 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 160,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 64 |
| 502 | Мошковский район,с. Сокур | Газоснабжение жилых домов в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети (ул. Коммунистическая, д. 41) | 0,055 | 54-22-286-342 | 2022 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | ООО "ТеплоГазСервис"5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 503 | Мошковский район, с. Сокур | Газоснабжение жилых домов в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети (ул. Коммунистическая, д. 4б) | 0,03 | 54-22-286-343 | 2022 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 504 | Мошковский район, с. Сокур | Газоснабжение жилых домов в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети (ул. Садовая, д.24а) | 0,03 | 54-22-286-344 | 2022 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 505 | Мошковский район, с. Сокур | Газоснабжение жилых домов в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети (ул. Садовая,д. 32) | 0,03 | 54-22-286-345 | 2022 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 506 | Мошковский район, с. Сокур | Газоснабжение жилых домов в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети (ул. Советская,д. 184) | 0,136 | 54-22-286-346 | 2022 | 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,60 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| 507 | Мошковский район, с. Сокур | Газоснабжение жилых домов по ул. Коммунистическая 4а, 45а, 66, 67 в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 0,13 | 54-22-286-347 | 2022 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
| 508 | Мошковский район, с. Сокур | Газоснабжение жилых домов по ул. Юбилейная 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46 в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 0,18 | 54-22-286-348 | 2022 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
| 509 | Мошковский район, с. Сокур | Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева 3, 5, 7, 19, 21, 21а, 23, 25 в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 0,26 | 54-22-286-349 | 2022 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
| 510 | Мошковский район, с. Сокур | Газоснабжение жилых домов по ул. Колхозная 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 37, 37а, 39, 56 в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 0,5 | 54-22-286-350 | 2022 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
| 511 | Мошковский район, с. Сокур | Газоснабжение жилых домов по ул. Комсомольская 10,13,14,15 в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 0,18 | 54-22-286-351 | 2022 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
| 512 | Мошковский район, с. Сокур | Газоснабжение жилых домов по ул. Вокзальная 29, 29/1, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 42а, 44, 45, 46, 47, 47/1, 48 в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 0,45 | 54-22-286-352 | 2022 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 16 |
| 513 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов по ул. 2-я Рощинская (д. 26-44;23-37) в Советском районе г. Новосибирска Новосибирской области Строительство газораспределительной сети | 0,5 | 54-22-286-606 | 2023-2024 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 18 |
| 514 | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов по ул. Зоологическая (д. 56а-68) в Советском районе г. Новосибирска Новосибирской области Строительство газораспределительной сети | 0,4 | 54-22-286-207- 54-22-286-213 | 2023-2024 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
| 515 | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ "Кооператор" в г. Новосибирске Новосибирской области. Реконструкция существующей сети высокого давления, Строительство ГВД, ГРПШ до границ СНТ | 1,3 | 54-22-286-612 | 2024 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680,00 | ООО "ТеплоГазСервис"5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 146 |
| 516 | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ "Кедр" в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство ГВД, ГРПШ до границ СНТ | 0,5 | 54-22-286-613 | 2024 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 703 |
| 517 | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ "Дельфин" в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство ГВД, ГРПШ до границ СНТ | 0,5 | 54-22-286-614 | 2024 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 128 |
| 518 | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ "Конструктор" в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство ГНД до границ СНТ | 0,1 | 54-22-286-615 | 2024 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 313 |
| 519 | Новосибирский район, с. Раздольное | Газоснабжение с. Раздольное Новосибирского района Новосибирской области. Строительство сети газораспределения высокого давления | 10,4 | 54-22-286-616 | 2021-2024 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | ООО "ТеплоГазСервис" 5409229286 | Средства ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2437 |
| 520 | п. Чернаково | Газоснабжение жилых домов в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов. | 3,605 |  | 2021–2023 | 13 699,00 | 0 | 0 | 0 | 13 699,00 | ООО «Стимул», 540127383 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 103 |
| 521 | с. Вагайцево | Газоснабжение жилых домов в с. Вагайцево Ордынского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов. | 3,43 |  | 2021–2023 | 13 034,00 | 0 | 0 | 0 | 13 034,00 | ООО «Стимул», 540127383 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 98 |
| 522 | р.п. Ордынское | Газоснабжение жилых домов в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов. | 15,715 |  | 2021–2023 | 59 717,00 | 0 | 0 | 0 | 59 717,00 | ООО «Стимул», 540127383 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 449 |
| 523 | п. Чернаково | Строительство сети газораспределения  п. Чернаково, ул. Калинина, ул. Рассветная Ордынского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов. | 0,85 |  | 2021–2023 | 8193 | 0 | 0 | 0 | 8 193,00 | ООО «Стимул», 540127383 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 26 |
| 524 | с. Вагайцево | Строительство сети газораспределения в  с. Вагайцево, пер. Дружный, пер. Гайдара, ул.Свердлова Ордынского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов. | 1,4 |  | 2021–2023 | 15246,86 | 0 | 0 | 0 | 15246,86 | ООО «Стимул», 540127383 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 56 |
| 525 | р.п. Ордынское | Строительство сети газораспределения в р.п. Ордынское, ул. Кольцевая, ул. Набережная Ордынского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов. | 0,313 |  | 2021–2023 | 3206,6 | 0 | 0 | 0 | 3206,6 | ООО «Стимул», 540127383 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
| 526 | Мошковский район | Газоснабжение жилых домов в п. Октябрьский (мкр. Рябиновый, мкр. Заречный, мкр. Деревня мира) Мошковского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов. | 0,684 |  | 2021–2023 | 7581 | 0 | 0 | 0 | 7 581,00 | ООО «Стимул», 540127383 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 57 |
| 527 | Колыванский район | Газоснабжение жилых домов в р.п. Колывань, ул. Солнечная Колыванского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов. | 0,088 |  | 2021–2023 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | ООО «Стимул», 540127383 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
| 528 | Новосибирский район | Газоснабжение жилых домов в п. Тулинский, ул. Академика Першилина Новосибирского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов. | 0,093 |  | 2021–2023 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1320 | ООО «Стимул», 540127383 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
| 529 | Новосибирский район | Газоснабжение жилых домов в д.п. Кудряшовский, ул. Береговая Новосибирского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов. | 0,135 |  | 2021–2023 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1035 | ООО «Стимул», 540127383 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
| 530 | г. Бердск | Газоснабжение жилых домов в г. Бердск Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 9,38 км (1 326 м3/час) |  | 2022 | 35 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35360,00 | ООО «Новосибирскоблгаз», 5433168404 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 442 |
| 531 | г. Болотное | Газоснабжение жилых домов в г. Болотное Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 4,57 км (1 614 м3/час) |  | 2022 | 32 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32280,00 | ООО «Новосибирскоблгаз», 5433168404 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 538 |
| 532 | г. Болотное | Газоснабжение жилых домов в г. Болотное Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 41,13 км (1 590 м3/час) |  | 2022 | 84 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84800,00 | ООО «Новосибирскоблгаз», 5433168404 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 530 |
| 533 | г. Искитим | Технологическое присоединение на границе земельного участка заявителя | 75 м3/час |  | 2022 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | ООО «Новосибирскоблгаз», 5433168404 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 25 |
| 534 | г. Искитим | Газоснабжение жилых домов в г. Искитиме Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 1,2 км (36 м3/час) |  | 2022 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1920,00 | ООО «Новосибирскоблгаз», 5433168404 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
| 535 | г. Татарск | Газоснабжение жилых домов в г. Татарске Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 8,0 км  (345 м3/час) |  | 2022 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18400,00 | ООО «Новосибирскоблгаз», 5433168404 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 115 |
| 536 | д. Шибково | Газоснабжение жилых домов в д. Шибково Искитимского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 1,2 км (18 м3/час) |  | 2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | ООО «Новосибирскоблгаз», 5433168404 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
| 537 | р.п. Коченево | Газоснабжение жилых домов в р.п. Коченево Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 2,5 км (70 м3/час) |  | 2022 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5250,00 | ООО «Новосибирскоблгаз», 5433168404 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 21 |
| 538 | с. Барлак | Газоснабжение жилых домов в с. Барлак Мошковского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,9 км  (66 м3/час) |  | 2022 | 3 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3520,00 | ООО «Новосибирскоблгаз», 5433168404 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 22 |
| 539 | с. Убинское | Газоснабжение жилых домов в с. Убинское Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,6 км (15 м3/час) |  | 2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | ООО «Новосибирскоблгаз», 5433168404 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
| 540 | Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, СНТ "Искорка" | Газопровод среднего давления СНТ "Искорка" (кад. номер 54:19:000000:6780) | 2,5 км (50 м3/час) |  | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств членов СНТ "Искорка" | 200 |
| 541 | Новосибирский район, Морской сельсовет, с. Ленинское, коттеджный посёлок "Приморье" | Газоснабжение коттеджного поселка "Приморье". Наружный газопровод низкого давления. | 0,3 км  (70 м3/час) |  | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ABC-Девелопмент" |  |
| 542 | г. Новосибирск | Реконструкция ГРС-5 г. Новосибирска газопровода Юрга-Новосибирск ООО "Томсктранасгаз" | - |  | 2021-2024 | - | - | - | - | - |  | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | - |
| 543 | Барабинский район | Реконструкция ГРС г. Барабинска | - |  | 2020-2024 | - | - | - | - | - |  | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | - |
| 544 | Новосибирский район | Реконструкция ГРС Толмачевского авиапредприятия | - |  | 2022-2025 | - | - | - | - | - |  | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | - |
| 545 | р.п. Кольцово | Техническое перевооружение ГРС ВНИИМБ | - |  | 2024-2025 | - | - | - | - | - |  | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | - |
| 546 | Новосибирский район | Техническое перевооружение ГРС Верх-Тула | - |  | 2023-2025 | - | - | - | - | - |  | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | - |
| 547 | Искитимский район | Техническое перевооружение ГРС Электродный завод | - |  | 2023-2025 | - | - | - | - | - |  | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром", План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2022 год | - |
| 548 | Новосибирский район | Реконструкция ГРС-6 г. Новосибирска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549 | Новосибирский район | Реконструкция ГРС-4 г. Новосибирска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 550 | Колыванский район | Газопровод межпоселковый к н.п. с.Новотырышкино | 16,7 | - | 2023-2026 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 551 | Колыванский район | Распределительный газопровод с.Новотырышкино | 24,3 | - | 2023-2026 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 459 |
| 552 | Ордынский район | Газопровод межпоселковый к н.п. с.Спирино | 12,8 | - | 2023-2026 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 553 | Ордынский район | Газопровод межпоселковый к н.п. с.Спирино | 30,7 | - | 2023-2026 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 580 |
| 554 | Чановский район | Газопровод межпоселковый к н.п. п.Кирзавод | 1,2 | - | 2023-2025 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 555 | Чановский район | Распределительный газопровод п.Кирзавод | 3,7 | - | 2023-2025 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 70 |
| 556 | Тогучинский район | Газопровод межпоселковый от ГРС Мошково к н.п. г.Тогучин, д.Кудрино, с.Златоуст | 54,8 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 557 | Тогучинский район | Распределительный газопровод г.Тогучин | 318 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 6000 |
| 558 | Тогучинский район | Распределительный газопровод д.Кудрино | 14,4 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 271 |
| 559 | Тогучинский район | Распределительный газопровод с.Златоуст | 11,2 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 211 |
| 560 | Искитимский район | Газопровод межпоселковый к н.п. п.Листвянский | 6,4 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) |  |
| 561 | Искитимский район | Распределительный газопровод п.Листвянский | 55,7 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 1050 |
| 562 | Чистоозерный район | Газопровод межпоселковый от ГРС Чистозерное к н.п. р.п. Чистоозерное, с.Журавка, с.Елизаветинка, п.Яблоневка, д.Очкино, п.Ольховка | 27,1 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 563 | Чистоозерный район | Распределительный газопровод р.п. Чистоозерное | 181,1 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 3417 |
| 564 | Чистоозерный район | Распределительный газопровод с.Журавка | 21,7 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 410 |
| 565 | Чистоозерный район | Распределительный газопровод с.Елизаветинка | 9,9 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 186 |
| 566 | Чистоозерный район | Распределительный газопровод п.Яблоневка | 16,7 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 315 |
| 567 | Чистоозерный район | Распределительный газопровод д.Очкино | 21,9 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 414 |
| 568 | Чистоозерный район | Распределительный газопровод п.Ольховка | 7,2 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 135 |
| 569 | Купинский район | Газопровод межпоселковый от ГРС Купино к н.п. г.Купино, с.Стеклянное, с.Зятьковка и д.Михайловка | 31,5 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 570 | Купинский район | Распределительный газопровод г.Купино | 280,0 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 5283 |
| 571 | Купинский район | Распределительный газопровод с.Стеклянное | 12,5 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 236 |
| 572 | Купинский район | Распределительный газопровод с.Зятьковка | 8,0 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 150 |
| 573 | Купинский район | Распределительный газопровод д.Михайловка | 3,3 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 63 |
| 574 | Баганский район | Газопровод межпоселковый от ГРС Баган к н.п. с.Баган, с.Тычкино, с.Гнедухино, с.Бочаниха, с.Стретинка, д.Караси, с.Лозовское, с.Вознесенка | 42,2 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 575 | Баганский район | Распределительный газопровод с.Баган | 123,8 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 2335 |
| 576 | Баганский район | Распределительный газопровод с.Тычкино | 4,7 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 89 |
| 577 | Баганский район | Распределительный газопровод с.Гнедухино | 2,9 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 55 |
| 578 | Баганский район | Распределительный газопровод с.Бочаниха | 3,3 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 62 |
| 579 | Баганский район | Распределительный газопровод с.Стретинка | 3,2 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 60 |
| 580 | Баганский район | Распределительный газопровод д.Караси | 2,1 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 39 |
| 581 | Баганский район | Распределительный газопровод с.Лозовское | 10,7 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 202 |
| 582 | Баганский район | Распределительный газопровод с.Вознесенка | 13,3 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 251 |
| 583 | Карасукский район | Газопровод межпоселковый от ГРС Карасук к н.п. г.Карасук, п.Озерное-Титово, п.Ягодный, с.Сорочиха, с.Троицкое, с.Рассказово, п.Красносельский | 32 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 584 | Карасукский район | Распределительный газопровод г.Карасук | 337,4 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 6366 |
| 585 | Карасукский район | Распределительный газопровод п.Озерное-Титово | 7,0 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 133 |
| 586 | Карасукский район | Распределительный газопровод п.Ягодный | 6,9 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 130 |
| 587 | Карасукский район | Распределительный газопровод с.Сорочиха | 9,5 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 180 |
| 588 | Карасукский район | Распределительный газопровод с.Троицкое | 9,0 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 170 |
| 589 | Карасукский район | Распределительный газопровод с.Рассказово | 6,1 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 116 |
| 590 | Карасукский район | Распределительный газопровод п.Красносельский | 7,4 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | 140 |
| 591 | Чистоозерный район | Строительство ГРС Чистоозерное | - | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 592 | Чистоозерный район | Строительство магистрального газопровода отвода к ГРС Чистоозерное | 1 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 593 | Купинский район | Строительство ГРС Купино | - | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 594 | Купинский район | Строительство магистрального газопровода отвода к ГРС Купино | 1 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 595 | Баганский район | Строительство ГРС Баган | - | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 596 | Баганский район | Строительство магистрального газопровода отвода к ГРС Баган | 1 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 597 | Карасукский район | Строительство ГРС Карасук | - | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |
| 598 | Карасукский район | Строительство магистрального газопровода отвода к ГРС Карасук | 218 | - | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО "Газпром" (дополнение к Программе) | - |

Применяемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники;

МБ – местный бюджет муниципальный образований Новосибирской области;

ОБ – областной бюджет Новосибирской области;

ФБ – федеральный бюджет Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».