ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 № \_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023- 2024 ГОДАХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/  форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | | Виды работ и источники финансирования проекта  (рубли, с НДС) | | Стоимость проекта  (рубли, с НДС)2 | в том числе по годам: | | |
| Начало (мм/гггг) | Год ввода в эксплуа-тацию (мм/гггг) | 2022 | 2023 | 2024 |
| «Водозаборные сооружения г. Бердска на Новосибирском водохранилище. Насосная станция первого подъема», Новосибирская область, в сфере водоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» | 1. Разработка проектно-сметной документации;  2.Строительство насосной станции, монтаж оборудования, присоединение к действующим сетям водоснабжения;  3. Ввод в эксплуатацию | «Водозаборные сооружения г. Бердска на Новосибирском водохранилище. Насосная станция первого подъема» / форма собственности муниципальная | 07.2022 | 10.2024 | ИТОГО, в том числе: | | 636 000 000 | 190 800 000 | 445 200 000 | 0 |
| по видам работ: | |  |  |  |  |
| Проведение технологичес-  кого и ценового аудита | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе3 | | 63 000 000 | 63 000 000 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | | 573 000 000 | 127 800 000 | 445 200 000 | 0 |
| по источникам финансирования | |  |  |  |  |
| Средства Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | | 508 800 000 | 152 640 000 | 356 160 000 | 0 |
| Средства заемщика, всего: | | 127 200 000 | 38 160 000 | 89 040 000 | 0 |
| в том числе: | собственные средства заемщика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета субъекта РФ | 127 200 000 | 38 160 000 | 89 040 000 | 0 |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».