ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Новосибирской области

от __________2022  № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023- 2024 ГОДАХ

| Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/ форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта |  | Виды работ и источники финансирования проекта (рубли, с НДС) |  | Стоимость проекта (рубли, с НДС)2 | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало (мм/гггг) | Год ввода в эксплуа-тацию (мм/гггг) |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| «Водозаборные сооружения г. Бердска на Новосибирском водохранилище. Насосная станция первого подъема», Новосибирская область, в сфере водоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» | 1. Разработка проектно-сметной документации; 2.Строительство насосной станции, монтаж оборудования, присоединение к действующим сетям водоснабжения; 3. Ввод в эксплуатацию | «Водозаборные сооружения г. Бердска на Новосибирском водохранилище. Насосная станция первого подъема» / форма собственности муниципальная | 07.2022 | 10.2024 | ИТОГО, в том числе: |  | 636 000 000 | 190 800 000 | 445 200 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | по видам работ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проведение технологичес- кого и ценового аудита |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе3 |  | 63 000 000 | 63 000 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов |  | 573 000 000 | 127 800 000 | 445 200 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ |  | 508 800 000 | 152 640 000 | 356 160 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства заемщика, всего: |  | 127 200 000 | 38 160 000 | 89 040 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | собственные средства заемщика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета субъекта РФ | 127 200 000 | 38 160 000 | 89 040 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

_________».