ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»1

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатели и индикаторы | Еди-ница изме-ре-ния | 2003-2012 годы2 | 2013-2025 годы | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год2 | 2014 год2 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Цель: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для усиления роли Новосибирска как крупнейшего транспортно-логистического узла азиатской части России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них | 1. Удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженно-сти автодорог региональ-ного и меж-муниципаль-ного значения | % | 78,95 | 84,44 | 79,19 | 80,25 | 80,57 | 80,94 | 81,25 | 81,28 | 81,29 | 84,34 | 84,35 | 84,39 | 84,43 | 84,44 | 84,44 |
|  | 2. Плотность автодорог ре-гионального и межмуници-пального значения с твердым покрытием (км автодорог на 1000 кв. км территории) | км/ тыс. кв. км | 56,44 | 60,38 | 56,71 | 57,58 | 57,88 | 58,03 | 58,11 | 58,08 | 58,07 | 60,26 | 60,26 | 60,30 | 60,33 | 60,38 | 60,38 |
|  | 3. Протяжен-ность сети автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного и межмуници-пального значения на территории Новосибир-ской области | км | 12738,6 | 12743,0 | 12760,5 | 12785,9 | 12801,5 | 12777,4 | 12741,8 | 12732,9 | 12729,9 | 12731,4 | 12730,6 | 12733,5 | 12734,5 | 12743,0 | 12743,0 |
|  | 4. Объемы ввода в эксплу-атацию после строительства и реконструк-ции автомо-бильных дорог общего пользования региональ-ного и межмуници-пального значения3 | км | 268,5 | 629,7 | 48,00 | 38,30 | 38,3 | 42,5 | 39,1 | 18,1 | 35,6 | 37,3 | 25,8 | 26,6 | 227,0 | 33,1 | 20,0 |
|  | 5. Количество искусствен-ных соору-жений, оснащенных средствами обеспечения транспортной безопасности4 | ед. |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6. Прирост протяжен-ности сети автомобиль-ных дорог региональ-ного и межмуници-пального значения на территории Новосибир-ской области в результате строительства новых автомобиль-ных дорог | км | 64,6 | 87,8 | 30,0 | 20,1 | 15,6 | 7,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,9 | 1,0 | 8,5 | 0,0 |
|  | 7. Прирост протяжен-ности автомо-бильных дорог общего пользования региональ-ного и межмуници-пального значения на территории Новосибир-ской области, соответству-ющих норма-тивным требованиям к тран-спортно-эксплуатаци-онным показателям, в результате реконструк-ции автомо-бильных дорог | км | 203,9 | 283,8 | 18,0 | 18,2 | 10,9 | 21,3 | 37,5 | 17,4 | 26,4 | 28,2 | 10,5 | 26,6 | 24,2 | 24,6 | 20,0 |
|  | 8. Ввод в эксплу-атацию авто-мобильных дорог общего пользования после строительства или рекон-струкции с твердым покрытием, ведущих от сети авто-мобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяй-ственной продукции5 | км |  |  |  | 18,124 | 9,570 | 5,568 | 27,959 | 9,594 | 12,670 | 12,486 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 9. Техническая готовность объекта, предусмот-ренного меро-приятиями по строительству (рекон-струкции) автомобиль-ных дорог (участков автомобиль-ных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государст-венно- частного партнерства6 | % |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | 8,59 | 23,80 | 55,00 | 78,72 | 100,00 |  |  |
|  | 10. Непревы-шение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направленных на строи-тельство (рекон-струкцию) объекта, предусмотрен-ного меропри-ятиями по строитель-ству (рекон-струкции) автомобиль-ных дорог (участков автомобиль-ных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государ- ственно- частного партнерства6 | % |  | 70,45 |  |  |  |  |  | 48,31 | 66,62 | 73,75 | 90,76 | 64,63 | 6,92 |  |  |
|  | 11. Доля про-тяженности автомобиль-ных дорог общего пользования, относящихся к государст-венной собст-венности Но-восибирской области, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-тяженности автомобиль-ных дорог общего пользования, относящихся к государст-венной собст-венности Но-восибирской области | % | 64,0 | 50,4 | 64,0 | 64,0 | 63,2 | 62,3 | 63,3 | 63,2 | 62,3 | 59,6 | 57,9 | 55,9 | 53,4 | 51,6 | 50,4 |
|  | 12. Общая протяжен-ность грунтовых автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного и межмуници-пального значения на территории Новосибир-ской области | км | 2622,7 | 1932,9 | 2538,5 | 2497,7 | 2457,1 | 2426,5 | 2416,0 | 2390,8 | 2381,2 | 1993,1 | 1992,9 | 1977,9 | 1962,9 | 1947,9 | 1932,9 |
|  | 13. Техниче-ская готов-ность объекта «Строитель-ство автомо-бильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофунк-циональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах»¹¹ | % |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 11,45 | 37,50 | 70,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | 14. Техни- ческая готовность объекта «Реконструк-ция автомо-бильной дороги «Но-восибирск – Кочки – Павлодар)» на участке Новоси- бирск – Ярково в Но-восибирском районе Ново-сибирской области»¹¹ | % |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог регионального, межмуниципаль-ного и местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области | 15. Общая протяжен-ность авто-мобильных дорог общего пользования региональ-ного, межмуници-пального и местного значения, соответству-ющих нормативным требованиям к транспорт-но-эксплу-атационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | 8436,4 | 15140,6 | 8962,0 | 9123,2 | 9325,9 | 10250,0 | 17537,7 | 17301,8 | 16174,6 | 14389,7 | 13564,0 | 13976,3 | 14447,4 | 14831,7 | 15140,6 |
|  | автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного и межмуници-пального значения | км | 4585,8 | 6310,2 | 4593,7 | 4602,9 | 4635,6 | 4726,6 | 4678,9 | 4683,8 | 4799,2 | 5139,5 | 5366,9 | 5615,2 | 5934,8 | 6160,2 | 6310,2 |
|  | автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | км | 3850,6 | 8830,4 | 4368,3 | 4520,3 | 4690,3 | 5523,4 | 12858,8 | 12618,0 | 11375,4 | 9250,2 | 8197,1 | 8361,1 | 8512,6 | 8671,5 | 8830,4 |
|  | 16. Прирост протяжен-ности автомо-бильных дорог реги-онального, межмуници-пального и местного значения, соответству-ющих нормативным требованиям, к транспорт-но-эксплу-атационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобиль-ных дорог, в том числе: | км | 2115,6 | 4649,6 | 758,1 | 204,1 | 202,7 | 284,4 | 260,8 | 269,3 | 483,0 | 330,3 | 378,1 | 336,0 | 409,0 | 440,8 | 293,0 |
|  | автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного и межмуници-пального значения | км | 1644,0 | 2072,1 | 240,4 | 52,1 | 32,7 | 129,4 | 100,5 | 65,3 | 139,0 | 188,6 | 245,3 | 186,0 | 259,0 | 290,8 | 143,0 |
|  | автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | км | 471,6 | 2577,5 | 517,7 | 152,0 | 170,0 | 155,0 | 160,3 | 204,0 | 344,0 | 141,7 | 132,8 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | 17. Объемы ввода в результате планово-предупреди-тельного ремонта автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного и межмуници-пального значения и сооружений на них10 | км |  |  |  |  |  |  | 107,3 | 169,2 | 101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 18. Доля про-тяженности автомобиль-ных дорог ре-гионального, межмуници-пального и местного значения, соответству-ющих нормативным требованиям к транспорт-но-эксплу-атационным показателям, на 31 декабря отчетного периода, в том числе: | % | 36,0 | 55,00 | 36,0 | 36,0 | 36,8 | 37,7 | 64,1 | 63,2 | 59,1 | 52,43 | 49,36 | 50,81 | 52,81 | 53,89 | 55,00 |
|  | автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного и межмуници-пального значения⁸ | % | 36,0 | 49,57 | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 37,0 | 36,7 | 36,8 | 37,70 | 40,36 | 42,15 | 44,10 | 46,61 | 48,38 | 49,57 |
|  | автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | % | 36,0 | 59,73 | 36,0 | 36,0 | 37,3 | 38,4 | 87,9 | 86,3% | 77,7 | 62,86 | 55,58 | 56,60 | 57,61 | 58,67 | 59,73 |
|  | 19. Удельный вес мостовых сооружений на автодоро-гах реги-онального и межмуници-пального значения, находящихся в неудовлет-ворительном техническом состоянии и не соответ-ствующих нормативным требованиям | % | 15,3 | 19,2 | 15,0 | 15,8 | 18,5 | 15,8 | 23,5 | 19,6 | 18,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 |
|  | 20. Протяжен-ность сети автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения на территории Новосибир-ской области | км | 10696,1 | 14784,7 | 12134,1 | 12558,3 | 12561,3 | 14393,7 | 14622,0 | 14627,0 | 14633,5 | 14714,6 | 14748,7 | 14772,5 | 14777,5 | 14781,1 | 14784,7 |
|  | 21. Объемы ввода в эксплу-атацию после строительства и реконструк-ции автомо-бильных дорог общего пользования местного значения | км | 63,0 | 159,6 | 9,1 | 19,7 | 10,5 | 9,7 | 15,4 | 5,9 | 3,7 | 8,1 | 8,2 | 37,8 | 6,5 | 12,5 | 12,5 |
|  | 22. Прирост протяжен-ности сети автомобиль-ных дорог местного значения на территории Новосибир-ской области в результате строительства новых авто-мобильных дорог | км | 20,5 | 65,3 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,2 | 3,7 | 2,4 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 23,8 | 5,0 | 3,6 | 3,6 |
|  | 23. Прирост протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосибир-ской области, соответству-ющих нормативным требованиям к транспорт-но-эксплу-атационным показателям, в результате реконструк-ции авто-мобильных дорог | км | 42,5 | 94,3 | 3,6 | 9,7 | 7,5 | 8,5 | 11,7 | 3,5 | 1,7 | 7,6 | 7,2 | 14,0 | 1,5 | 8,9 | 8,9 |
|  | 24. Протяжен-ность грунто-вых автомо-бильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосибир-ской области | км | 7095,4 | 5634,8 | 5530,6 | 5508,3 | 6111,0 | 6091,0 | 6072,2 | 6046,3 | 5859,0 | 5814,0 | 5694,8 | 5679,8 | 5664,8 | 5649,8 | 5634,8 |
|  | 25. Доля протяжен-ности дорожной сети Новоси-бирской агломерации, соответствую-щей норма-тивным требованиям8 | % |  | 85,0 |  |  |  |  |  | 50,0 | 56,5 | 63,4 | 69,0 | 74,0 | 79,0 | 85,0 |  |
|  | 26. Доля автомобиль-ных дорог ре-гионального и межмуници-пального значения Но-восибирской области, обслужива-ющих движение в режиме перегрузки¹³ | % |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  | 1,42 | 1,42 | 1,42 |  |  |  |  |
|  | 27. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Новоси-бирской области¹³ | % |  |  | 48,8 |  |  |  |  |  | 93,0 | 86,0 | 79,1 |  |  |  |  |
|  | 28. Доля контрактов на осуществле-ние дорожной деятельности в рамках реализации региональ-ного проекта «Общесис-темные меры развития дорожного хозяйства (Новосибир-ская область)», предусматри-вающих использова-ние новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологиче-ских решений повторного применения, от общего количества новых государ-ственных контрактов на выполне-ние работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-ных дорог¹³ | % |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 10,0 | 20,0 |  |  |  |  |
|  | 29. Доля контрактов на осуществле-ние дорожной деятельности в рамках реализации региональ-ного проекта «Общесис-темные меры развития дорожного хозяйства (Новосибир-ская область)», предусматри-вающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, от общего количества новых государствен-ных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-ных дорог¹³ | % |  | 70,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 10,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | 30. Доля соот-ветствующих нормативным требованиям автомобиль-ных дорог регионально-го значения и автомобиль-ных дорог в городских агломерациях с учетом за-груженности¹³ | % |  | - |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 40,21 |  |  |  |  |  |
|  | 31. Техниче-ская готов-ность объекта «Рекон-струкция площади Лыщинского с участками автомобиль-ных дорог, примыка-ющих к площади (ул. Немиро-вича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспе-чения тран-спортной доступности к «Много-функцио-нальной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах»¹¹ | % |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 | 80,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | 32. Техни-ческая готовность объекта «Реконст-рукция авто-мобильной дороги по дамбе Октябрьско-го моста и автомобиль-ной дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспорт-ной доступ-ности к «Многофунк-циональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новоси-бирска»¹¹ | % |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 52,70 | 90,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | 33. Техниче-ская готовность объекта «Строитель-ство пеше-ходного перехода через дамбу Октябрьско-го моста для обеспечения транспорт-ной доступ-ности к «Много-функцио-нальной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новоси-бирска»¹¹ | % |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 79,80 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | 34. Доля объектов, на которых предусмат-ривается использова-ние новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологиче-ских решений повторного применения¹² | % |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 |  |
|  | 35. Доля контрактов жизненного цикла, предусмат-ривающих выполнение работ по строитель-ству, рекон-струкции, капиталь-ному ремонту автомобиль-ных дорог региональ-ного и межмуни-ципального значения¹² | % |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |  |
|  | 36. Доля отечест-венного обо-рудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок¹² | % |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,00 | 64,00 | 66,00 | 70,00 |  |

1 – значения целевых индикаторов на 2018–2025 годы рассчитаны с учетом результатов в 2015–2017 годах;

2 – значение целевого индикатора до начала реализации государственной программы;

3 – целевой индикатор «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» с учетом расчетной протяженности конкретных объектов строительства и реконструкции искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию в отчетном году;

4 – индикатор введен с 2018 года;

5 – индикатор введен с 2017 года, его значения на 2022–2025 годы будут уточнены после подачи заявки в Федеральное дорожное агентство;

6 – индикатор введен с 2018 года, его значения на 2021–2023 годы будут уточнены после подписания соглашения с Федеральным дорожным агентством;

7 – индикатор введен с 2019 года, период расчета указан в соответствии с параметрами регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)», в рамках которого осуществляется достижение значений;

8 – индикатор указан в соответствии с параметрами регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)», в рамках которого осуществляется достижение значений в 2019–2024 годах (РП);

9 – индикатор введен с 2020 года. Целевой индикатор 28 введен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

10 – индикатор исключен с 2020 года;

¹¹ – индикатор введен с 2020 года в связи с выделением средств федерального бюджета из резервного фонда Российской Федерации;

¹² – индикатор введен с 2021 года в соответствии с параметрами регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)», в рамках которого осуществляется достижение значений в 2021–2024 годах;

¹³ – индикатор исключен с 2021 года.

_________».