- ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

- «ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 15.06.2022 № 274-п

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке по улице Инженерной

в Советском районе города Новосибирска, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области

| № п/п | Наименование объекта строительства | Технические характерис-тики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплуа-тацию | Стоимость, всего, в рублях |  | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, в рублях |  |  | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, в том числе и на ранее понесенные затраты, в рублях |  |  | Срок вложения инвестиций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сметная стоимость, в рублях | ориенти-ровочная стоимость, в рублях | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение: РП, ТП 10/0,4 кВ (3 шт.), сети 10 кВ, сети 0,4 кВ, вынос ЛЭП 110 кВ и 220 кВ, вынос кабельных линий 10 кВ (30 линий) | 5,68 мВт | IV кв. 2022 г. | 222758,0 | - | 222758,0 |  |  | 222758,0 |  |  | III–IV кв. |  |  |
| 2 | Сети теплоснабжения, Т-1,2 от тепловой камеры по ул. Инженерной территории Советского района г. Новосибирска | 7,0 Гкал/час | IV кв. 2023 г. | 98 352,9 | - | 57 846,2 | 40 506,7 |  | 57 846,2 | 40 506,7 |  | III–IV кв. | III–IV кв. |  |
| 3 | Сети водоснабжения, В-1 от точки подключения по ул. Инженерной территории Советского района г. Новосибирска | 167 м3/сутки | IV кв. 2022 г. | 30 158,9 | - | 30 158,9 |  |  | 30 158,9 |  |  | III–IV кв. |  |  |
| 4 | Сети водоотведения, К-1 от точки подключения по ул. Инженерной территории Советского района г. Новосибирска | 167 м3/сутки | IV кв. 2022 г. | 35 063,8 | - | 35 063,8 |  |  | 35 063,8 |  |  | III–IV кв. |  |  |
| 5 | Сети ливневой канализации, К-2 от точки по ул. Будкера территории Советского района г. Новосибирска | 6,7 Га | IV кв. 2022 г. | 27 267,4 | - | 27 267,4 |  |  | 27 267,4 |  |  | III–IV кв. |  |  |
| 6 | Внутриплощадоч-ные дороги, внутренние проезды и площадки | 23 тыс. м2 | IV кв. 2024 г. | 116 234,4 | - | 1 764,4 | 43 000,0 | 71 470,0 | 1 764,4 | 43 000,0 | 71 470,0 | III–IV кв. | III–IV кв. | III–IV кв. |
| 7 | Сети наружного освещения площадки на территории Советского района г. Новосибирска | 1100 пог. м | IV кв. 2023 г. | 8 800,0 | - | 800,0 | 8 000,0 |  | 800,0 | 8 000,0 |  |  | III–IV кв. |  |
| 8 | Кабельная канализация и сети связи на территории Советского района г. Новосибирска | 1000 пог. м | IV кв. 2023 г. | 1 314,2 | - | 314,2 | 1 000,0 |  | 314,2 | 1 000,0 |  |  | III–IV кв. |  |
| 9 | Здание центров коллективного пользования научно-технологического парка (блоки «А» и «Б») | 17,27 тыс.м2 | IV кв. 2024 г. | 1 021 349,3 | - | 25 926,0 | 481 566,1 | 513 857,2 | 25 926,0 | 481 566,1 | 513 857,2 |  | III–IV кв. | III–IV кв. |
| 10 | Галерея, соединяющая здания №№1, 2, 3, 4 | 0,78 тыс.м2 | IV кв. 2024 г. | 46 620,0 | - |  | 14 397,2 | 32 222,8 |  | 14 397,2 | 32 222,8 |  | III–IV кв. | III–IV кв. |
| ИТОГО |  |  |  | 1 607 919,0 |  | 401 899,0 | 588 470,0 | 617 550,0 | 401 899,0 | 588 470,0 | 617 550,0 |  |  |  |

_________».