Проект пообъектного плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в части деятельности ГКУ НСО ТУАД

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Коды бюджетной классификации |  |  | Проект плана на 2017 год |  | Проект плана на 2018 год |  | Проект плана на 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Кол-во | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1. Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», профильных смен «Юных инспекторов движения», конкурса «Авто-бэби», участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в «День города» | шт. | 0409 | 3100404 | 244 | 6 | 2075,25 | 6 | 2 200,00 | 6 | 2 200,00 |
| 1.1.4.6. Производство и размещение регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, в том числе кредиторская задолженность | шт. | 0409 | 3100404 | 244 | 12 | 1 300,00 | 24 | 1 300,00 | 24 | 1 300,00 |
| Итого затрат на решение задачи 1.1.: |  |  |  |  |  | 3375,25 |  | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Задача 1.2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы, кредиторская задолженность. | шт. |  |  |  | 3 | 8225,9 | 1 | 3 300,00 | 1 | 2 800,00 |
| строительство светофорных объектов: |  | 0409 | 3100404 | 414 | 3 | 7886,1 | 1 | 3 000,00 | 1 | 2 500,00 |
| а/д «Новосибирск - Каменка» в Новосибирском районе | шт. | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 1753,83 |  |  |  |  |
| а/д «Новосибирск-Колывань -Томск (в границах НСО)» (р.п. Колывань) в Колыванском районе | шт. | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 3 337,80 |  |  |  |  |
| а/д «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в гр. НСО)» (с. Плотниково») в Новосибирском районе | шт. | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 2 794,47 |  |  |  |  |
| а/д «Здвинск -Барабинск» (г.Барабинск) в Барабинском районе | шт. | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 3 000,00 |  |  |
| а/д «992 км а/д «М-51» - Купино-Карасук» в Купинском районе | шт. | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 2500,00 |
| проектно-изыскательские работы: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 339,8 |  | 300,00 |  | 300,00 |
| 1.2.3.3.Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы. | шт. |  |  |  | 1423 | 34899,93 | 10 | 18 600,00 | 1017 | 37 700,00 |
| установка новых дорожных знаков: |  | 0409 | 3100404 | 414 | 1419 | 21488,82 |  |  | 1007 | 18500,0 |
| а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в Карасукском районе | шт. | 0409 | 3100404 | 414 | 786 | 11632,0 |  |  |  |  |
| а/д "105 км а/д "М-52" - Сузун" в Черепановском и Сузунском районах | шт. | 0409 | 3100404 | 414 | 459 | 6911,67 |  |  |  |  |
| а/д "Здвинск - Барабинск" в Здвинском и Барабинском районах | шт. | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 417 | 9 500,00 |
| а/д "Барабинск - Куйбышев" в Барабинском и Кубышевском районах | шт. | 0409 | 3100404 | 414 | 174 | 2945,15 |  |  |  |  |
| а/д "Куйбышев - Северное" в Куйбышевском и Северном районах | шт. | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 590 | 9 000,00 |
| Оборудование пешеходных переходов ТСОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007 | шт. | 0409 | 3100404 | 414 | 4 | 8411,11 | 10 | 18 000,00 | 10 | 18 000,00 |
| проектно-изыскательские работы: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 5 000,0 |  | 600,00 |  | 1 200,00 |
| 1.2.3.4. Строительство тротуаров, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы | км |  |  |  | 0,3 | 4683,07 | 3,3 | 10 950,00 | 8,2 | 17 600,00 |
| строительство тротуаров: |  | 0409 | 3100404 | 414 | 0,29 | 3538,22 |  |  |  |  |
| а/д «Новосибирск-Колывань-Томск (в границах НСО)» (п.Приобский) в Новосибирском районе |  |  |  |  | 0,29 | 3538,22 |  |  |  |  |
| устройство недостающих тротуаров: |  | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 3,3 | 10 000,00 | 8,2 | 14 900,00 |
| а/д «Новосибирск - аэропорт Толмачево» (от примыкания на СНТ «Елочка-2» до МВК «Экспоцентр»). | км | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 0,50 | 4 500,0 |
| а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ» (р.п.Ордынское) в Ордынском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1,0 | 4 000,0 |
| а/д «Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО)» (р.п.Колывань) в Колыванском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 2,70 | 4 350,0 |
| а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" (г.Карасук) в Карасукском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 3,30 | 10 000,00 |  |  |
| а/д «Новосибирск-Каменка» (с. Каменка)в Новосибирском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 4 | 2 000,0 |
| подготовительные работы |  |  |  | 414 |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |
| проектно-изыскательские работы: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 992,29 |  | 900,0 |  | 2 700,00 |
| погашение кредиторской задолженности |  |  |  |  |  | 152,56 |  |  |  |  |
| 1.2.3.5. Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автодороги, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы | шт |  |  |  | 7 | 16562,11 | 9 | 29 932,6 | 6 | 30 850,0 |
| строительство остановочных пунктов |  | 0409 | 3100404 | 414 | 7 | 10649,47 | 9 | 29 132,6 | 6 | 28 050,0 |
| а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» км 105 (вблизи СОШ№2) в Ордынском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 4973,9 |  |  |  |  |
| а/д «51 км а/д "К-15" – Пеньково-Петропавловка» (с.Петропавловка) в Маслянинском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 602,99 |  |  |  |  |
| а/д «90 км а/д "К-21" - Бажинск - Серебренниково» (с.Серебренниково) в Маслянинском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 1279,2 |  |  |  |  |
| а/д «20 км а/д "Н-2204" - Березовка» (с.Березовка) в Ордынском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 721,45 |  |  |  |  |
| а/д "67 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр.Коченевского района" в Ордынском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 757,79 |  |  |  |  |
| а/д «Подъезд к д. Букреево Плесо\3 км\» в Кочковском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 1328,91 |  |  |  |  |
| а/д «242 км а/д "К-17р" - Черновка - Троицкий » (в п. Рождественский) в Кочковском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 1 000,0 |  |  |
| а/д «Подъезд к ст.Сокур» в Мошковском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 985,23 |  |  |  |  |
| а/д «186 км а/д "К-22" - Петрово (в гр. района)» в Усть - Таркском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  |  |  |
| а/д «105 км а/д "М-52" - Сузун» (км 24) в Черепановском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 7 882,56 |  |  |
| а/д «105 км а/д "М-52" - Сузун» (км 29) в Черепановском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 6 000,0 |  |  |
| а/д «105 км а/д "М-52" - Сузун» (км 36) в Черепановском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 6 000,00 |  |  |
| а/д «109 км а/д "К-16" - Буготак - Репьево» (с Льниха) в Тогучинском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 1 000,00 |  |  |
| а/д «36 км а/д "К-19р" - Шмаково - Репьево» (с.Шмаково) в Тогучинском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 1 000,00 |  |  |
| а/д «36 км а/д "К-19р" - Шмаково - Репьево» (с.Репьево) в Тогучинском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 1 000,00 |  |  |
| а/д «Тогучин-Степногутово» (с.Завьялово) в Тогучинском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 1 200,00 |  |  |
| а/д «Новосибирск-Каменка» (с.Каменка) в Новосибирском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 4 000,0 |  |  |
| а/д «120 км а/д "К-17р"- Камень-на-Оби (в границах НСО)» (с.Кирза) в Ордынском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 10 000,0 |
| а/д «Усть-Тарка - Татарск» (км 25) в Татарском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 6 000,0 |
| а/д «Усть-Тарка - Татарск» (км 36) в Татарском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 6 000,0 |
| а/д «Усть-Тарка - Татарск» (км 48) в Татарском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 2 000,0 |
| а/д «Татарск - Красноярка» в Татарском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 2 000,0 |
| а/д «Продолжение автомобильной дороги "Татарск - Зубовка" до пересечения улицы в районе Элеватора» в Татарском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 2 000,0 |
| подготовительные работы |  | 0409 | 3100404 | 414 |  | 100,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| проектно-изыскательские работы, кредиторская задолженность: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 5812,64 |  | 800,00 |  | 2 800,00 |
| 1.2.3.6. Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы | км |  |  |  |  | 37663,37 | 1,0 | 23 367,44 |  |  |
| строительство переходно - скоростных полос: |  | 0409 | 3100404 | 414 |  | 37 544,56 | 1,0 | 22 717,44 |  |  |
| а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)» в Ордынском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 |  | 23 967,0 | 0,50 | 3000,0 |  |  |
| а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)» в Краснозерском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 |  | 13 577,56 | 0,50 | 19 717,44 |  |  |
| подготовительные работы |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,0 |  |  |
| проектно-изыскательские работы: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 68,81 |  | 600,00 |  |  |
| 1.2.3.7. Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | шт | 0409 | 3100404 | 244 |  | 4034,1 |  |  | 1 | 4 200,0 |
| приведение в нормативное состояние подъездов к железнодорожным переездам: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 3 782,1 |  |  | 1 | 4 000,00 |
| а/д «Чистозерное - Польяново» в Чистоозерном районе | шт | 0409 | 3100404 | 244 |  | 3 782,1 |  |  |  |  |
| а/д «43 км а/д "Н-2904" - Тебисское - Танчик» в Чановском районе | шт | 0409 | 31.0.0404 | 244 |  |  |  |  | 1 | 4 000,00 |
| проектно-изыскательские работы: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 252,0 |  | 150,00 |  | 200,00 |
| 1.2.3.9. Разработка проектов организации движения | шт | 0409 | 3100404 | 244 | 1078 | 4500,0 | 1140,0 | 5 000,0 | 2280 | 10 000,0 |
| 1.2.3.10. Устройство освещения в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы | км |  |  |  | 2,57 | 11401,89 | 3,25 | 10 749,60 | 3,0 | 11 650,0 |
| устройство освещения: |  | 0409 | 3100404 | 414 | 2,57 | 4297,59 | 3,25 | 10 000,0 | 3,0 | 8 000,0 |
| а/д «Новосибирск-Колывань-Томск (в границах НСО)» (п.Приобский) в Новосибирском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 | 0,29 | 471,00 |  |  |  |  |
| а/д «992 км а/д «М-51» - Купино-Карасук» (р.п. Чистоозерное) в Чистоозерном районе | км | 0409 | 3100404 | 414 | 2,28 | 3826,59 |  |  |  |  |
| а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ» (р.п. Ордынское) в Ордынском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1,00 | 4 000,00 |  |  |
| а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)" (г. Карасук) в Карасукском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 2,25 | 6 000,00 |  |  |
| а/д «130 км а/д "М-53" - Тогучин - Карпысак» (с.Карпысак) в Тогучинском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 3,0 | 8 000,0 |
| подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |
| проектно-изыскательские работы, кредиторская задолженность: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 7104,3 |  | 699,60 |  | 3 600,00 |
| 1.2.3.12. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах, в том числе проектно-изыскательские работы. | км | 0409 | 3100404 | 244 | 9,1 | 29880,15 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - ремонтные работы, в том числе | км | 0409 | 3100404 | 244 | 9,1 | 24248,15 |  |  |  |  |
| а/д "84 км а/д "М-53" - Ташара" в Мошковском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 | 3,0 | 7280,0 |  |  |  |  |
| а/д "70 км а/д "М-52" - Евсино - Новолокти" в Искитимском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 | 3,0 | 7 194,47 |  |  |  |  |
| а/д "Карасук - Хорошее - Свободный Труд - Калиновка" в Карасукском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 | 1,8 | 5549,81 |  |  |  |  |
| а/д "Медяково - Веселый Кут" в Купинском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 | 1,3 | 4223,87 |  |  |  |  |
| а/д "53 км а/д "К-29" - Шарчино" в Сузунском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| погашение кредиторской задолженности |  |  |  |  |  | 5 632,0 |  |  |  |  |
| 1.2.3.13. Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | км | 0409 | 3100404 | 244 | 2665 | 242592,51 | 2 937,1 | 182 429,0 | 2 937,1 | 181 700,0 |
| 1.2.3.14. Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно- изыскательские работы | км |  |  |  | 4,7 | 18592,38 |  |  |  |  |
| - устройство нового барьерного и осевого ограждения | км | 0409 | 3100404 | 414 | 0,3 | 1200,0 |  |  |  |  |
| а/д «224 км а/д "К-17р" - Решеты» (с.Решеты) в Кочковском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 | 0,3 | 1 200,00 |  |  |  |  |
| - замена барьерного и осевого ограждения | км | 0409 | 3100404 | 244 | 4,41 | 17222,33 |  |  |  |  |
| а/д «2 км а/д "К-20" - Михайловка» в Усть-Таркском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 | 1,0 | 3877,73 |  |  |  |  |
| а/д "19 км а/д "Н-1110" - Молот (в гр. района)" в Колыванском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 | 0,23 | 1680,97 |  |  |  |  |
| а/д "30 км а/д "Н-2303"- Биаза-Останинка" в Северном районе | км | 0409 | 3100404 | 244 | 2,21 | 8580,97 |  |  |  |  |
| а/д "Новосибирск - Сокур (в гр. района)" в Мошковском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 | 0,97 | 3082,66 |  |  |  |  |
| - проектно-изыскательские работы |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 170,05 |  |  |  |  |
| 1.2.3.15. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, в том числе устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля, устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств и проектно-изыскательские работы | шт. | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 11 000,00 |  |  |  |  |
| 1.2.3.17. Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках | км |  |  |  | 2,84 | 185955,64 | 4,77 | 184370,0 |  | 110000,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 47530,00 |  | 25 000,0 |  |  |
|  |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 138425,64 |  | 159370,0 |  | 110000,0 |
| ликвидация аварийно-опасных участков: |  |  |  | 244 |  | 136204,63 |  | 159370,0 |  |  |
| а/д «Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО)» в Новосибирском районе | км |  |  |  | 1,76 | 27637,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 26000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 1637,70 |  |  |  |  |
| а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ.)» в Новосибирском районе | км |  |  |  | 1,08 | 34783,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 21530,00 |  |  |  |  |
|  |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 13253,3 |  |  |  |  |
| а/д «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в гр. НСО)» в Новосибирском районе | км |  |  |  |  | 121313,63 | 4,77 | 184370,0 |  | 110000,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  | 25 000,0 |  |  |
|  |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 121313,63 |  | 159370,0 |  | 110000,0 |
| проектно-изыскательские работы |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 2221,01 |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.2: |  |  |  |  |  | 609991,05 |  | 468 698,60 |  | 406 500,0 |
| Итого затрат по цели 1: |  |  |  |  |  | 613366,30 |  | 472 198,60 |  | 410 000,0 |
| в том числе по КБК |  | 0409 | 3100404 | 414 |  | 106165,87 |  | 93 000,0 |  | 90 000,0 |
|  |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 459670,43 |  | 354 198,60 |  | 320000,0 |
|  |  | 0409 | 3100404 | ФБ |  | 47 530,00 |  | 25 000,00 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | ОБ |  | 565836,30 |  | 447 198,6 |  | 410 000,0 |