Финансово-экономическое обоснование 

к проекту распоряжения Правительства Новосибирской области

«О выделении средств»
Принимая во внимание решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области от 25.06.2020 № 30/2, на основании проведенного анализа, представленных администрацией Чановского района Новосибирской области документов о необходимости выполнения работ по строительству водозаборной скважины с модульной станцией водоподготовки в селе Блюдчанское Чановского района Новосибирской области, подготовлен представленный проект распоряжения Правительства Новосибирской области «О выделении средств». 
Проект распоряжения подготовлен в соответствии с проектом-аналогом, получившим положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 16.01.2020 № 54-1-1-3-000610-2020 «Строительство водозаборной скважины с модульной станцией водоподготовки в д. Тюменка Купинского района Новосибирской области». Стоимость в соответствии с проектной документации составляет 34 279,99 тыс. руб. 
Из представленного администрацией Чановского района Новосибирской области сводного сметного расчета стоимости строительства учтены следующие затраты:
1) Глава 2 «Основные объекты строительства», глава 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения», глава 4 «Объекты энергетического хозяйства», глава 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения», глава 7 «Благоустройство и озеленение территории» на общую сумму: 26 645,91 тыс.рублей;

2)  Глава 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» 1,12% * 26 645,91 тыс.руб. = 298,43 тыс.рублей;

Итого по главам 2,3,6,7,10 на общую сумму: 26 944,34 тыс.рублей;

3) Пункт 15 «Геофизические исследования при бурении скважины» главы 12 «Проектные и изыскательские работы» на сумму: 373,12 тыс.рублей.
Итого на общую сумму: 27 317,46 тыс.рублей;
4) Пункт 10 «Налоги и обязательные платежи» в размере 20% от суммы 27 317,46 тыс.рублей = 5 463,492 тыс.рублей.
Итого на общую сумму: 32 780,952 тыс.рублей.
Софинансирование из средств местного бюджета составит 20,0 тыс.рублей.

Таким образом, сумма средств резервного фонда Правительства Новосибирской области составит 32 760,952 тыс.рублей.

Из заявленной администрацией Чановского района Новосибирской области суммы исключены расходы главы 8 «Временные здания и сооружения», пунктов 12,13,14 главы 12 «Проектные и изыскательские работы», пункта 16 «Непредвиденные затраты».
Перечень документов:

1) копия решения заседания комиссии по ПЛЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области от 25.06.2020 № 30/2;
2) обращение главы Чановского района Новосибирской области В.И. Губера к Губернатору Новосибирской области А.А. Травникову от 11.06.2020 № 2150/98; 

3) протокол и решение заседания комиссии по ПЛЧС и ОПБ от 10.06.2020 № 9 администрации Чановского района Новосибирской области;
4) сводный сметный расчет стоимости строительства водозаборной скважины с модульной станцией водоподготовки в д. Тюменка Купинского района Новосибирской области; 
5) заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

6) акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в результате последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

7) основные сведения о повреждении (разрушении) производственных зданий и сооружений, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства и материальном ущербе;
8) обязательство об оплате из местного бюджета исполнителю работ недостающих средств;
9) заключение государственной экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» по проектной документации и результатам инженерных изыскания от 16.01.2020 № 54-1-1-3-000610-2020 «Строительство водозаборной скважины с модульной станицей водоподготовки в д. Тюменка Купинского района Новосибирской области»;
10) фото поврежденных объектов.
Министр                                                                                                  Д.Н. Архипов
Бурлевич Л.С.
238 74 79
