## МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

## НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### (Минтранс Новосибирской области)

#### ПРИКАЗ

____________                                                                                       № ____________

г. Новосибирск

О внесении изменений в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы» на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п, в связи с необходимостью финансового обеспечения реализации государственной программы в части расходных обязательств Новосибирской области по оказанию государственной поддержки муниципальным образованиям в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава общественного пассажирского транспорта на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам и муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и городских округов по регулируемым тарифам, на приобретение подвижного состава общественного транспорта для пассажирских перевозок, п р и к а ы в а ю:

1. Внести в План реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы», утвержденный приказом Минтранса Новосибирской области от 16.12.2016 № 255, на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – План реализации) следующие изменения:

1) таблица № 1 «Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

а) в Задаче 1. «Обеспечение доступности услуг общественного (наземного, водного) пассажирского транспорта для населения Новосибирской области» строки «Целевой индикатор 4 количество месячных специальных проездных билетов, реализованных и активированных гражданами за год», «Целевой индикатор 5 Количество проведенных на территории муниципальных районов социологических исследований, предметом которых стала  работа общественного пассажирского транспорта» изложить в следующей редакции:

«

| Целевой индикатор 4 Количество месячных специальных проездных билетов, реализованных и активированных гражданами за год | тыс. ед. | 0,24 | 2455,6 | 617,5 | 664,1 | 651,3 | 522,7 | 2 632,4 | 2 632,4 | Создание условий для реализации отдельными категориями граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте, обеспечит удовлетворение потребностей в перемещениях и равную для всех жителей Новосибирской области доступность услуг общественного пассажирского транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 5 Количество проведенных на территории муниципальных районов социологических исследований, предметом которых стала работа общественного пассажирского транспорта | ед. | 0,01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Социологические исследования позволяют осуществлять оценку изменений, происходящих в сфере транспортного обслуживания населения и принимать управленческие решения, обеспечивающие эффективные результаты развития отрасли. |

»;

б) дополнить строками следующего содержания:

«

| Задача 3. Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Целевой индикатор 7 Количество обновленных (модернизированных) транспортных средств подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ед | 0,02 | 12 | 0 |  | 0 | 6 | 6 | - | - | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется на основании отчетных данных отчетности, сложившихся за отчетный период, по итогам реализации мероприятия государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой индикатор 8 Доля обновленного (модернизированного) парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, от общего числа единиц парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта по состоянию на 01.01.2017 | % | 0,02 | 11,8 | 0 | 0 |  | 5,9 | 11,8 | - | - | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется на основании отчетных данных отчетности, сложившихся за отчетный период, по итогам реализации мероприятия государственной программы |
|  | Целевой индикатор 9 Количество приобретенных (обновленных) автобусов для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 0,02 | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | - | - |  |
|  | Целевой индикатор 10 Доля приобретенных (обновленных) автобусов, работающих по регулируемым тарифам, к общему количеству автобусов по утвержденным реестрам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, требующих обновления (по состоянию на 01.01.2017) | % | 0,02 | 13,6 | 0 | 0 |  | 0 | 13,6 | - | - |  |

»;

2) таблицу № 2 «Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена для населения Новосибирской области на 2014 – 2021 годы» дополнить строками следующего содержания:

«

| Целевой индикатор 7 Количество обновленных (модернизированных) транспортных средств подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Квартальная | ежеквартально | Плановые значения показателя определено Минтрансом НСО исходя из лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Законом о бюджете на очередной год и плановый период Фактические значения индикатора определяются на основании данных отчетности, сложившихся за отчетный период, по итогам реализации мероприятия 3.1. | Сведения главы муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 8 Доля обновленного (модернизированного) парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, от общего числа единиц парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта, имеющего потребность в обновлении (по состоянию на 01.01.2017 г). | Квартальная | ежеквартально | Плановые значения показателя определено Минтрансом НСО исходя из лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Законом о бюджете на очередной год и плановый период. Фактическое значение индикатора определяется по формуле: ДО=Н/ПТ*100%, где ДО – доля обновленного (модернизированного) парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта за отчетный период, %; Н – количество обновленных (модернизированных) транспортных средств подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта, ед.( по итогам реализации мероприятия 3.1.); ПТ – общее количество единиц парка подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта, стоящих на балансе муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», имеющего потребность в обновлении (по состоянию на 01.01.2017 г). | Сведения главы муниципального образования |
| Целевой индикатор 9 Количество приобретенных (обновленных) автобусов для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | Квартальная | ежеквартально | Плановое значение показателя определено Минтрансом НСО исходя из лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Законом о бюджете на очередной год и плановый период. Фактические значения определяются на основании заявок и отчетных данных транспортных организаций, осуществляющих работу по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | Сведения транспортных организаций |
| Целевой индикатор 10 Доля приобретенных (обновленных) автобусов, работающих по регулируемым тарифам, к общему количеству автобусов по утвержденным реестрам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, требующих обновления (по состоянию на 01.01.2017) | Квартальная | ежеквартально | Плановое значение показателя определено Минтрансом НСО на основании сведения транспортных организаций, в соответствии с реестрами на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Фактическое значение индикатора определяется по формуле: Д= (Апл/Афакт)* 100% где Д – доля парка автобусов, имеющего потребность в обновлении (по состоянию на 01.01.2017 год); Апл – планируемое приобретение (обновление) в 2017 году (не менее 70 единиц) автобусов для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок; Афакт – фактическое количество автобусов, закрепленных за муниципальными и межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок по регулируемым тарифам (на 01.01.2017 составляет 514 автобусов). | Сведения транспортных организаций. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок и Реестр межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок |

»;

3) в таблице № 3 «Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена для населения  Новосибирской области на 2014 – 2021 годы» на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

а) строки 1.3 «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте» и «1.3.1. Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов сверх стоимости специального проездного билета (СПБ),  возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки при проезде в транспорте по предъявлению СПБ, включая пенсионеров (кроме пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости, проживающих в г. Новосибирске)» изложить в следующей редакции:

«

| 1.1.3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте | Сумма затрат, тыс. руб., в т.ч. |  |  |  |  |  | 1 558 611,0 | 409 860,0 | 411 908,6 | 401 364,4 | 335 478,0 | 1 653 611,0 | 1 653 611,0 | МТ и ДХ НСО | Удовлетворение потребности льготных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 1003, 1006 | 200000 4040, 200000 4049 | 810 |  | 1 558 611,0 | 409 860,0 | 411 908,6 | 401 364,4 | 335 478,0 | 1 653 611,0 | 1 653 611,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3.1. Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов сверх стоимости специального проездного билета (СПБ), возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки при проезде в транспорте по предъявлению СПБ, включая пенсионеров (кроме пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости, проживающих в г. Новосибирске) | Количество месячных СПБ, реализованных и активированных гражданами в год, тыс. ед. |  |  |  |  |  | 2 255,1 | 537,4 | 614,3 | 602,9 | 500,5 | 2 431,9 | 2 431,9 | МТ и ДХ НСО | Удовлетворение потребности населения в льготных пассажирских перевозках по предъявлению специального проездного билета: единого социального проездного билета либо микропроцессорной пластиковой карты "Социальная карта" |
|  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | 537,4 | 537,4 | 537,4 | 537,4 | 537,4 | 537,4 | 537,4 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в т.ч. |  |  |  |  |  | 1 211 900,0 | 288 802,0 | 330 142,0 | 323984,0 | 268972,0 | 1306900,0 | 1306900,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 1003 | 200000 4040 | 810 | 507807 | 1 211 900,0 | 288 802,0 | 330 142,0 | 323984,0 | 268972,0 | 1306900,0 | 1306900,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

»

б) строку «Итого затрат на решение задачи 1:»  изложить в следующей редакции:

«

| Итого затрат на решение задачи 1: | Сумма затрат, тыс. руб., в т.ч. |  |  |  |  |  | 2 498 465,5 | 630 567,9 | 657 476,6 | 650 194,2 | 560 226,8 | 2 593 465,5 | 2 593 465,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 176 | 0408 | 2000004040 |  |  | 2 498 465,5 | 630 567,9 | 657 476,6 | 650 194,2 | 560 226,8 | 2 593 465,5 | 2 593 465,5 |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»;

в) дополнить строками следующего содержания;

«

| 1.3. Задача 3. Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1Предоставление субсидий бюджету города Новосибирска в целях создания условий для обновления (модернизации) подвижного состава наземного электрического общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Количество единиц, (трамвай) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | МТ и ДХ НСО, мэрия Новосибирска |  | В 2017 году планируется обновить (модернизировать) 12 трамваев |  |
|  | Стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 666,6 |  | 0 |  | 0 |  | 16 666,6 |  | 16 666,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 176 |  | 0408 |  | 2000004040 |  | 521 |  | 50.78.21 |  | 100 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Государственная поддержка организаций пассажирского автомобильного транспорта в форме создания условий для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, в виде субсидий из областного бюджета Новосибирской области. |  | Количество подвижного состава, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | МТ и ДХ НСО |  | Повышение качества пассажирских перевозок и безопасность движения транспортных средств за счет приобретения (обновления) в 2017 году не менее 70 единиц автобусов, снижения износа и увеличения надежности, что составит 13,6% парка автобусов, имеющего потребность в обновлении (по состоянию на 01.01.2017 г) |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 380,95 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 2 380,95 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат тыс. руб., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 666,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 166 666,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 176 |  | 0408 |  | 2000004040 |  | 810 |  | 507818 |  | 50 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 666,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 116 666,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3 (без учета внебюджетных источников): |  | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100 000,0 |  | 150 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 176 |  | 0408 |  | 2000004040 |  | 521, 810 |  |  |  | 150 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50 000,0 |  | 100 000,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 666,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 116 666,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе (без учета внебюджетных источников): |  | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 748 465,5 |  | 630567,9 |  | 657476,6 |  | 750194,2 |  | 710 226,8 |  | 2593465,5 |  | 2593465,5 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 648 465,5 |  | 630567,9 |  | 657476,6 |  | 700194,2 |  | 660 226,8 |  | 2593465,5 |  | 2593465,5 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 666,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 116 666,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |

».

2. Отделу развития транспорта и инфраструктуры Минтранса Новосибирской области (Шепель И.А.):

1) довести План реализации, с учетом предусматриваемых изменений, до ответственных исполнителей программных мероприятий;

2) обеспечить размещение Плана реализации на официальном сайте Минтранса Новосибирской области в 5-дневый срок.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                            А.В. Костылевский

СОГЛАСОВАНО:

Консультант – юрист

Минтранса Новосибирской области                                                             Л.Г. Сокол

Начальник управления

организации пассажирских перевозок                                                                Минтранса Новосибирской области   –                                             А.А. Бенимецкий

Заместитель начальника управления

Организации пассажирских перевозок                                                                Минтранса Новосибирской области   –                                                   И.П. Пыркова

Начальник отдела развития транспорта

и инфраструктуры министерства транспорта

и дорожного хозяйства Новосибирской области   –                                И.В. Шепель

Беркульская О.И. 2225071

Гурская Т.В. 2231454