|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу министерства здравоохранения Новосибирской области от __________ № _________ Таблица № 4 Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу «Развитие здравоохранения Новосибирской области», на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
| --- | --- |

| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) | Годы проведения работ | Плановый период ввода объекта в эксплуатацию | Наличие проектной документации | Стоимость объекта капитального строительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.) | Параметры объекта в соответствии с проектной документацией | Остаток сметной стоимости объекта (тыс. руб.)2 | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10 |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Обская центральная городская больница» | 2010 - 2020 | 1 этап (Блоки Б,В) – сдан в эксплуатацию в 2014 г 2 этап 2020 | Да № 54-1-1-0631-11 от 18.08.2011 (ИИ) № 54-1-3-0632-11 от 24.01.2012 (ПД + сметы) №863-14 от 26.01.2015 (ИИ, ПД+сметы - котельная) №54-1-1-2-009120-2020 от 25.03.2020 (блок А) №54-1-6-0003-17 от 30.01.2017 г. (достоверность) | в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2011 - 418 649,82 в текущем уровне цен по состоянию на 01.04.2014 - 19 280,08 в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2016 - 219 898,61 в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2019 г - 214100,69 тыс.руб (без мед оборудования) | 103 койко-мест | 133284,5 | Сумма затрат, в том числе: | 133284,5 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 133284,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница» | 2011 – 20231 | Блок №3 и котельная введены в эксплуатацию в 2015г. Блок 1, 2 - 20231 | Да № 54-1-3-0313-11 от 10.08.2011 (ПД+сметы) № 54-1-5-0341-14 от 15.08.2014 котельная (ИИ, ПД+сметы) № 697-16 от 30.09.2016 (сметы-корректировка 1 и 2 корпуса) №54-1-1-2-021552-2019 от 19.08.2019 (блок №1) №54-1-1-3-021557-2019 от 19.08.2019 (вспомагательные здания) № 54-1-1463-18 от 03.09.2018 (достоверность) №54-1-0624-19 от 22.08.2019 (Блок №1) №54-1-0625-19 от 23.08.2019 (вспомагательные здания) | в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2010 - 325 206,15 в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2010 - 286 962,29 в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2013 - 44 687,05 в текущем уровне цен по состоянию на 15.06.2018 - 261 203,31 в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018 - 185 566,02 (Блок №1) в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018 - 253 646,52 (вспомагательные здания) | 106 коек | 517858,42 | Сумма затрат, в том числе: | 37900,1 | 208901,5 | 166012,3 | 105044,6 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 37900,1 | 208901,5 | 166012,3 | 105044,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области | 2013- 2021 | 2021 | Да №54-1-1-3-005080-2018 от 19.10.2018 г (ПД и результаты инженерных изысканий) № 54-1-1-3-032943-2019 от 22.11.2019 г. (ПД+ИИ) №00198-18/ОГЭ-15439/05 от 19.10.18 г. (достоверность определения сметной стоимости) №00386-19/ОГЭ-15439/05 от 22.11.2019 г. (сметная документация) | в текущем уровне цен II квартала 2018г 3 218 369,23 в текущем уровне цен II квартала 2019г 4 380 789,78 | 213 коек | 4224566,33 (2222957,1 – без мед. оборудования) | Сумма затрат, в том числе: | 2172875,3 | 50081,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 478032,5 | 50081,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1694842,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница» | 2010- 20231 | Блок №1 и №2 введены в эксплуатацию в 2013 г., завершение реконструкции 20231г. | Да от 23.12.2010 (в ценах 01.06.2010) Для продолжения реконструкции больничного комплекса ПСД – нет. Ориентировочная дата получения положительного заключения экспертизы 30.09.2020 г Ориентировочная стоимость с учетом индексации 457 803,20 | 205 050,47 (в ценах 01.06.2010); 457 803,20 | 300 посещений в смену | 457803,2 (325428,18 – без мед.оборудования) | Сумма затрат, в том числе: | 10078,3 | 60556,8 | 164871,4 | 89921,7 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10078,3 | 60556,8 | 164871,4 | 89921,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская туберкулезная больница». Реконструкция | 2011- 20231 | 1 этап введен в эксплуатацию в 2016г., 2,3,4 этап 20231г | Да, №54-1-1-0495-10 от 18.10.10 г. (изыскания) №54-1-3-0495-11 от 15.11.11 г. (ПД) №54-1-6-0005-17 от 30.01.17 г. (достоверность) | в текущих ценах на 3 квартал 2011 г. 639 546,19 в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2016 г. 596 371,32 | 160 коек | 297413,8 | Сумма затрат, в том числе: | 12132,9 | 107362,3 | 138208,2 | 39710,4 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 12132,9 | 107362,3 | 138208,2 | 39710,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань, Новосибирской области | 2019- 20231 | 20231 | Да №54-1-1-1-003453-2020 от 12.02.2020 (ИИ) 54-1-1-2-016203-2020 от 07.05.2020 (ПД_1 этап), 54-1-0286-20 от 12.05.2020 | в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2019 - 62035,15 | 46 коек | 573281,60 (305236,54 без мед.оборудования) | Сумма затрат, в том числе: | 5140,2 | 33563,3 | 238538,0 | 27995,1 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5140,2 | 33563,3 | 238538,0 | 27995,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» | 2020, 2022-20231 | 20231 | Да №54-1-5-0153-15 от 12.11.15 (ПД, изыскания) | в текущем уровне цен по состоянию на 10.12.2014 г. 484 395,44 | 60 коек | 585967,37 | Сумма затрат, в том числе: | 176,0 | 0,0 | 100000,0 | 485791,4 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 176,0 | 0,0 | 100000,0 | 485791,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство поликлиники по ул. Кубовой в Заельцовском районе | 2019-2022 | 2022 | Да №54-1-1-3-0483-16 от 17.07.17 г. (ПД, изыскания) №54-1-1-2-017681-2020 от 14.05.2020 (ПД+ДСС) №54-1-6-0424-17 от 02.11.17 г. (достоверность) | в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2017 г. 359 187,26 в текущем уровне цен на 1 квартал 2020 г. - 480891,24 | 300 посещений в смену | 462481,3 (299494,52 без мед.оборудования) | Сумма затрат, в том числе: | 119089,1 | 145674,8 | 34723,6 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 119089,1 | 145674,8 | 34723,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство больницы в р.п. Дорогино Черепановского района | 2016- 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-0402-16 от 19.12.2016 (ИИ, ПД+сметы) № 54-1-1-2-025141-2019 от 20.09.2019 (ПД), 54-1-0797-19 от 25.09.2019 г. (достоверность) | в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2016 - 127 855,52 в текущем уровне цен по состоянию на 01.06.2016 - 146 215,42 | 140 посещений в смену | 53598,6 | Сумма затрат, в том числе: | 53598,6 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 53598,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер» | 2019, 20231 | 20231 | Да №54-1-1-0844 от 10.12.2012 г. (результаты инженерных изысканий) №54-1-3-0373-13 от 29.08.2013 г. (ПД, включая смету) | в текущем уровне цен по состоянию на 01.12.2012 г. 170 291,27 | 150 посещений в смену | 274529,01 | Сумма затрат, в том числе: | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 274404,2 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 274404,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» | 2019- 2022 | 2022 | Да №54-1-1-1-007604-2018 от 17.12.2018 (результаты инженерных изысканий). №54-1-1-2-030121-2019 от 31.10.2019 (ПД) 54-1-0981-19 от 05.11.2019 | в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018 г. 916385,06 тыс.руб | 89 коек | 971836,47 (516161,4-без мед.оборудования) | Сумма затрат, в том числе: | 89085,3 | 223143,7 | 203932,4 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 89085,3 | 223143,7 | 203932,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18) | 2018- 20231 | 20231 | Да, №54-1-1-3-005746-2020 от 03.03.2020 (ПД+ИИ), №54-1-0120-20 от 05.03.2020 | в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2019 1246415,88 | 33 койки | 1 279 387,05 (546713,93-без мед.оборудования) | Сумма затрат, в том числе: | 7839,1 | 350527,3 | 138881,6 | 49466,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7839,1 | 350527,3 | 138881,6 | 49466,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание врачебной амбулатории с подстанцией ССМП в с. Верх-Тула Новосибирского района ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница» | 2019, 2021-20231 | 20231 | Нет Ориентировочная дата получения положительного заключения экспертизы 30.01.2021 г. | 419 172,8 | - | 419 172,8 (210068,54-без мед.оборудования) | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 50 000,0 | 140068,5 | 20000,1 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 50 000,0 | 140068,5 | 20000,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция Каргатской ЦРБ. Новый хирургический корпус | 2019-20231 | 20231 | №54-1-1-1-025363-2019 от 23.09.2019 (результаты инж изысканий). | 850000,0 | 60 коек | 847920,05 | Сумма затрат, в том числе: | 13500,0 | 200000,0 | 193695,9 | 440724,2 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 13500,0 | 200000,0 | 193695,9 | 440724,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Здание педиатрического отделения с возможностью перепрофилирования в инфекционное отделение ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | 2019, 2022-20231 | 20231 | Нет, 2022 г | 350000,0 | 20 коек | 350000,0 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 175000,0 | 175000,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 175000,0 | 175000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений | Реконструкция ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» р.п. Чистоозерное Новосибирской области | 2020, 2022-20231 | 20231 | Нет Обследование – 2020 г | 1501992,77 | - | 1501992,77 (900949,25-без мед.оборудования) | Сумма затрат, в том числе: | 490,0 | 0,0 | 242026,3 | 658433,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 490,0 | 0,0 | 242026,3 | 658433,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Рождественка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-042434-2020 от 02.09.2020 | 10602,08 | 15 посещений в смену | 10602,08 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7619,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3547,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Белово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-022274-2020 от 02.06.2020 | 14980,67 | 15 посещений в смену | 14980,67 | Сумма затрат, в том числе: | 15219,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10385,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4833,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Кошкуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская ЦРБ» | 2020- 2021 | 2021 | Да № 54-1-1-3-039936-2020 от 19.08.2020 | 14241,88 | 15 посещений в смену | 14241,88 | Сумма затрат, в том числе: | 1200,0 | 14019,1 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1200,0 | 14019,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Таган Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская ЦРБ» | 2020- 2021 | 2021 | Да № 54-1-13-038827-2020 от 17.08.2020 | 14945,26 | 15 посещений в смену | 14945,26 | Сумма затрат, в том числе: | 1200,0 | 14019,1 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1200,0 | 14019,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Золотая Грива Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская ЦРБ» | 2020- 2021 | 2021 | Да № 54-1-41-3-040230-2020 от 21.08.2020 | 15381,19 | 15 посещений в смену | 15381,19 | Сумма затрат, в том числе: | 1200,0 | 14019,1 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1200,0 | 14019,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новые Решеты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-021255-2020 от 29.05.2020 | 12496,14 | 15 посещений в смену | 12496,14 | Сумма затрат, в том числе: | 11427,8 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11427,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кубовая Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-037729-2020 от 11.08.2020 | 14688,71 | 15 посещений в смену | 14688,71 | Сумма затрат, в том числе: | 15219,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 15219,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Светлое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-022493-2020 от 03.06.2020 | 11527,61 | 15 посещений в смену | 11527,61 | Сумма затрат, в том числе: | 11527,6 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7981,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3546,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Лесниковский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-022034-2020 от 01.06.2020 | 10463,50 | 15 посещений в смену | 10463,50 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7619,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3547,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Тальменка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «ИЦГБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-021349-2020 от 29.05.2020 | 16285,97 | 30 посещений в смену | 16285,97 | Сумма затрат, в том числе: | 16882,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11520,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5361,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Балта Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-022185-2020 от 03.06.2020 | 14746,76 | 15 посещений в смену | 14746,76 | Сумма затрат, в том числе: | 15219,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10385,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4833,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Буньково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченевская ЦРБ» | 2020, 2022 | 2022 | Нет, 2022 г. | 12366,7 | 15 посещений в смену | 12366,7 | Сумма затрат, в том числе: | 1200,0 | 0,0 | 11166,7 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1200,0 | 0,0 | 11166,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Рождественка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-022151-2020 от 02.06.2020 | 16659,28 | 15 посещений в смену | 16659,28 | Сумма затрат, в том числе: | 15219,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 15219,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Полойка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-021503-2020 от 29.05.2020 | 18186,52 | 30 посещений в смену | 18186,52 | Сумма затрат, в том числе: | 17475,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 12113,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5361,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Зятьковка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-021363-2020 от 29.05.2020 | 11269,14 | 15 посещений в смену | 11269,14 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7619,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3547,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Радуга Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-022258-2020 от 02.06.2020 | 14166,70 | 15 посещений в смену | 14166,70 | Сумма затрат, в том числе: | 15219,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10385,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4833,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Рассказово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-021886-2020 от 02.06.2020 | 11339,35 | 15 посещений в смену | 11339,35 | Сумма затрат, в том числе: | 11339,3 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11339,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Обской Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-022308-2020 от 02.06.2020 | 10903,21 | 15 посещений в смену | 10903,21 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Береговое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2020- 2021 | 2021 | Да № 54-1-1-3-022463-2020 от 04.06.2020 | 14852,57 | 15 посещений в смену | 14852,57 | Сумма затрат, в том числе: | 12886,7 | 2772,4 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 12886,7 | 2772,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мошнино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-1-022755-2020 от 05.06.2020 / № 54-1-1-2-033722-2020 от 23.07.2020 | 10349,66 | 15 посещений в смену | 10349,66 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7619,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3547,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кудрино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-1-022698-2020 от 05.06.2020 / № 54-1-1-2-032877-2020 от 21.07.2020 | 11439,98 | 15 посещений в смену | 11439,98 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Крохалевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченевская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Тюменка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-022072-2020 от 03.06.2020 | 10923,45 | 15 посещений в смену | 10923,45 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7619,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3547,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Сарыбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-021818-2020 от 01.06.2020 | 11715,19 | 15 посещений в смену | 11715,19 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Романово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-1-023021-2020 от 08.06.2020 / № 54-1-1-2-032967-2020 от 20.07.2020 | 10744,89 | 15 посещений в смену | 10744,89 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7620,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3546,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Отважный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-1-023006 от 05.06.2020 / № 54-1-1-2-031753-2020 от 30.06.2020 | 10614,66 | 30 посещений в смену | 10614,66 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7619,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3547,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Новая Чебула Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-022699-2020 от 04.06.2020 | 16177,76 | 15 посещений в смену | 16177,76 | Сумма затрат, в том числе: | 15219,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10385,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4833,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Амба Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-021226-2020 от 29.05.2020 | 11077,77 | 15 посещений в смену | 11077,77 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Мирный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченевская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-021254-2020 от 29.05.2020 | 10418,17 | 15 посещений в смену | 10418,17 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Мальково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская ЦРБ» | 2020- 2021 | 2021 | Да № 54-1-1-3-042250-2020 от 01.09.2020 | 11006,45 | 15 посещений в смену | 11006,45 | Сумма затрат, в том числе: | 8681,2 | 2485,5 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8681,2 | 2485,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Кайгородский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-021754-2020 от 01.06.2020 | 15899,55 | 15 посещений в смену | 15899,55 | Сумма затрат, в том числе: | 15416,8 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10583,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4833,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Репьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-022721-2020 от 05.06.2020 | 14540,41 | 15 посещений в смену | 14540,41 | Сумма затрат, в том числе: | 15219,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 15219,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Елбань Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-021802-2020 от 01.06.2020 | 12928,09 | 30 посещений в смену | 12928,09 | Сумма затрат, в том числе: | 14110,3 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14110,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Широкий Яр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-022905-2020 от 05.06.2020 | 15696,53 | 30 посещений в смену | 15696,53 | Сумма затрат, в том числе: | 16882,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 12387,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4495,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Элитный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-022693-2020 от 04.06.2020 | 15818,45 | 30 посещений в смену | 15818,45 | Сумма затрат, в том числе: | 16882,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 16882,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Биаза Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Северная ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-021945-2020 от 02.06.202 | 16648,32 | 30 посещений в смену | 16648,32 | Сумма затрат, в том числе: | 16882,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11520,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5362,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерский пункт в п. Каинская Заимка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКРБ № 1» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-037734-2020 от 12.08.2020 | 17448,57 | 30 посещений в смену | 17448,57 | Сумма затрат, в том числе: | 16882,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 16882,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бедрино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-021371-2020 от 29.05.2020 | 10677,75 | 15 посещений в смену | 10677,75 | Сумма затрат, в том числе: | 11166,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7619,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3547,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Волчанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 15858,3 | 15 посещений в смену | 15858,3 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 15858,3 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 15858,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепаноская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоцелинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская ЦРБ» | 2021- 2022 | 2022 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 5719,3 | 5916,4 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 5719,3 | 5916,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Вассино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 11635,7 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 11635,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Вознесенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ» | 2021- 2022 | 2022 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 1200,0 | 10435,7 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1200,0 | 10435,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаковка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ» | 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-039613-2020 от 20.08.2020 | 15502,97 | 15 посещений в смену | 15502,97 | Сумма затрат, в том числе: | 15219,1 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 15219,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Межгривный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кульча Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кривояш Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Иванкино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ночка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Венгеровская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зеленый Мыс Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2021 - 2022 | 2022 | Нет, 2021 г | 15858,3 | 15 посещений в смену | 15858,3 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 1200,0 | 14658,3 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1200,0 | 14658,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Старогорносталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская ЦРБ» | 2021 - 2022 | 2022 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 3343,9 | 8291,8 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 3343,9 | 8291,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бажинск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Пушкарево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Ордынская ЦРБ» | 2021 - 2022 | 2022 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 1200,0 | 10435,7 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1200,0 | 10435,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» | 2021 - 2022 | 2022 | Нет, 2021 г | 15858,3 | 15 посещений в смену | 15858,3 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 1200,0 | 14658,3 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1200,0 | 14658,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Победа Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 15858,3 | 15 посещений в смену | 15858,3 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 15858,3 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 15858,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Рощинский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская ЦГБ» | 2021 - 2022 | 2022 | Нет, 2021 г | 15858,3 | 15 посещений в смену | 15858,3 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 1200,0 | 14658,3 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1200,0 | 14658,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Очкино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чистоозерная ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Витинск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Северная центральная районная больница» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куликовское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская центральная районная больница» | 2020 -2021 | 2021 | Да № 54-1-1-3-040472-2020 от 25.08.2020 | 18929,14 | 15 посещений в смену | 18929,14 | Сумма затрат, в том числе: | 1200,0 | 14019,1 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1200,0 | 14019,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Задание фельдшерско-акушерского пункта в с. Крещенское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Убинская центральная районная больница» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Быково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКРБ № 1» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 15858,3 | 15 посещений в смену | 15858,3 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 15858,3 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 15858,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Воробьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 15858,3 | 15 посещений в смену | 15858,3 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 15858,3 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 15858,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Троицкий Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 15858,3 | 15 посещений в смену | 15858,3 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 15858,3 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 15858,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красноглинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «ОЦГБ» | 2021 - 2022 | 2022 | Нет, 2021 г | 17591,8 | 30 посещений в смену | 17591,8 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 1200,0 | 16391,8 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1200,0 | 16391,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Ургун Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 17591,8 | 30 посещений в смену | 17591,8 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 17591,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 17591,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Восход Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «ГКБ №2» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 14703,0 | 30 посещений в смену | 14703,0 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 14703,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 14703,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Теренгуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ» | 2021 | 2021 | Нет, 2021 г | 11635,7 | 15 посещений в смену | 11635,7 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 11635,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чулым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская ЦРБ» | 2020 - 2021 | 2021 | Да № 54-1-1-3-039019-2020 от 17.08.2020 | 10795,89 | 30 посещений в смену | 10795,89 | Сумма затрат, в том числе: | 1200,0 | 11362,8 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1200,0 | 11362,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Камышино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Козино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 16540,2 | 15 посещений в смену | 16540,2 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 16540,2 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 16540,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Степной Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2020 - 2021 | 2021 | Да № 54-1-1-3-039943-2020 от 24.08.2020 | 14852,52 | 15 посещений в смену | 14852,52 | Сумма затрат, в том числе: | 1200,0 | 15340,2 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1200,0 | 15340,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Пятилетка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кузнецовка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ» | 2022- 20231 | 20231 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 10936,1 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 10936,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Шмаково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ» | 2022- 20231 | 20231 | Нет, 2022 г | 16540,2 | 15 посещений в смену | 16540,2 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1200,2 | 15340,0 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1200,2 | 15340,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Шилово-Курья Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница» | 2022- 20231 | 20231 | Нет, 2022 г | 16540,2 | 15 посещений в смену | 16540,2 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 4863,6 | 11676,6 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 4863,6 | 11676,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Зубково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Китерня Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «ИЦГБ» | 2020 - 2021 | 2021 | Да № 54-1-1-3-040173-2020 от 25.08.2020 | 14360,40 | 15 посещений в смену | 14360,40 | Сумма затрат, в том числе: | 1200,0 | 15340,2 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1200,0 | 15340,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чаргары Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Венгеровская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Метелево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новый Майзас Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Абрамово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 15335,2 | 30 посещений в смену | 15335,2 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 15335,2 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 15335,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Юрки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Малый Оеш Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бергуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Северная центральная районная больница» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Советский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «ГКБ № 2» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в уч. Шипуновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новодубровское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Убинская центральная районная больница» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зимовье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Первотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская ЦРБ» | 2022-20231 | 20231 | Нет, 2022 г | 16540,2 | 15 посещений в смену | 16540,2 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 15340,2 | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 15340,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Майский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченевская ЦРБ» | 2020 - 2021 | 2021 | Да № 54-1-1-3-039235-2020 от 17.08.2020 | 10908,86 | 15 посещений в смену | 10908,86 | Сумма затрат, в том числе: | 1200,0 | 15340,2 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1200,0 | 15340,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новоозерный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «ОЦГБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 16540,2 | 15 посещений в смену | 10908,86 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 16540,2 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 16540,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Тайлоково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 16540,2 | 15 посещений в смену | 16540,2 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 16540,2 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 16540,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Алексеевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 16540,2 | 15 посещений в смену | 16540,2 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 16540,2 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 16540,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Озерный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 18348,3 | 30 посещений в смену | 18348,3 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 18348,3 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 18348,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Майское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 18348,3 | 30 посещений в смену | 18348,3 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 18348,3 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 18348,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Индерь Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская ЦРБ» | 2022 | 2022 | Нет, 2022 г | 12136,1 | 15 посещений в смену | 12136,1 | Сумма затрат, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12136,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Здание врачебной амбулатории в п. Октябрьский Мошковского района | 2019-2020 | 2020 | Да № 54-1-1-3-004521-2020 от 21.02.2020 (ПД, ИИ), № 54-1-0100-20 от 25.02.2020 | В текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018г. 68399,54 тыс.руб | обслуживание населения 1000 чел | 70020,64 (53715,8-без мед.оборудования) | Сумма затрат, в том числе: | 53715,8 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 53715,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10.1.9 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Здание корпуса патоморфологической лаборатории в ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер» | 2019- 2020 | 2020 | Да № 54-1-1-1-029979-2019 от 31.10.19 (ИИ), № 54-1-1-2-002319-2020 (ПД) от 03.02.2020, № 54-1-0068-20 от 05.02.2020 | в текущем уровне цен по состоянию на 15.12.2018 г. 146225,26 тыс.руб | 75 посещений в смену | 150702,46 (45346,7-без мед.оборудования) | Сумма затрат, в том числе: | 45346,7 | 0,0 | 0,0 |  | Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО, Минздрав НСО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 45346,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого сумма затрат, в том числе: | 3219374,8 | 1827642,8 | 2362904,8 | 2419783,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1447861,0 | 1827642,8 | 2362904,8 | 2419783,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1771513,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

- - сроки проведения работ и ввода в эксплуатацию будут уточняться при утверждении проекта закона об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

- - остаток сметной стоимости объекта приводится в текущих ценах на 01.01.2020. В случае, когда остаток сметной стоимости меньше установленных в бюджете лимитов финансирования данное несоответствие будет устранено при формировании изменений в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.