ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства Новосибирской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Развитие

мелиорации сельскохозяйственных

земель в Новосибирской области

на 2015-2020 годы»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, в том числе по годам реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | итого |
| Цель: повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель | | | | | | | | | | | | | |
| Государственная поддержка реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем | Количество | тыс. га | 0,116 | | 0,624 | 0,571 | 0,583 | 0,583 | | 0,3 | 2,777 | МСХ НСО, сельскохозяйственные товаропроизводители | Ввод в эксплуатацию 2,777 тыс. га мелиорируемых земель |
| Стоимость единицы |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 8700,01 | | 51290,0 | 44443,9 | 15000,0 | 15000,0 | | 22700,0 | 150848,0 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | 43566,0 | 24443,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 68 009,9 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 2414,1 | | 7724,0 | 20000,0 | 15000,0 | 15000,0 | | 22700,0 | 82838,1 |
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,00 |
| кроме того внебюджетные источники2 | тыс. руб. | 6285,9 | | 25102,0 | 147474,50 | 63653,80 | 63653,80 | | 56930,00 | 363100,0 |
| Задача 1.2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | | | | |
| Государственная поддержка на проведение культуртехнических работ, в том числе на мелиорированных землях (орошаемых и осушаемых), за исключением культуртехнических работ по раскорчевке многолетних насаждений | Количество | тыс. га | 11,603 | | 8,2 | 0,000 | 2,018 | 1,757 | | 6,000 | 29,578 | МСХ НСО, сельскохозяйственные товаропроизводители | Ввод в оборот 29,578 тыс. га сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ |
| Стоимость единицы |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 63376,21 | | 12718,0 | 0,0 | 5000,0 | 4353,0 | | 8924,0 | 48580,9 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | | 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 442,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 17585,9 | | 12276,0 | 0,0 | 5000,0 | 4353,0 | | 8924,0 | 48138,9 |
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| кроме того внебюджетные источники2 | тыс. руб. | 45790,3 | | 32896,0 | 0,0 | 8240,8 | 8240,8 | | 35696,0 | 130863,9 |
| Итого затрат на решение задач 1.1, 1.2., в том числе: | | тыс. руб. | 72076,21 | | 64008,0 | 44443,9 | 20000,0 | 19353,0 | | 31624,0 | 199428,9 |  |  |
| федеральный бюджет | | тыс. руб. | 0,0 | | 44008,0 | 24443,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 68451,9 |  |  |
| областной бюджет | | тыс. руб. | 20000,0 | | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 19353,00 | | 31624,0 | 130977,0 |  |  |
| местные бюджеты | | тыс. руб. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |  |
| кроме того внебюджетные источники2 | | тыс. руб. | 52076,2 | | 57998,0 | 147474,5 | 71894,6 | 71894,6 | | 92626,0 | 493963,9 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 1, в том числе: | | тыс. руб. | 72076,21 | | 64008,0 | 44443,9 | 20000,0 | 19353,0 | | 31624,0 | 199428,9 |  |  |
| федеральный бюджет | | тыс. руб. | 0,0 | | 44008,0 | 24443,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 68451,9 |  |  |
| областной бюджет | | тыс. руб. | 20000,0 | | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 19353,00 | | 31624,0 | 130977,0 |  |  |
| местные бюджеты | | тыс. руб. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |  |
| кроме того внебюджетные источники2 | | тыс. руб. | 52076,2 | | 57998,0 | 147474,5 | 71894,6 | 71894,6 | | 92626,0 | 493963,9 |  |  |
| Цель 2. Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективное использование природных ресурсов | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2.1. Предотвращение процессов опустынивания территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий | | | | | | | | | | | | | |
| Государственная поддержка на проведение агролесомелиоративных мероприятий | Количество | тыс. га | - | | - | - | - | 0,3 | 0,3 | | 0,6 | МСХ НСО, сельскохозяйственные товаропроизводители | Защита и сохранение 0,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания |
| Стоимость единицы |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | | - | - | - | 647,00 | 1376,00 | | 2023,00 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | | - | - | - | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | | - | - | - | 647,0 | 1376,0 | | 2023,0 |
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | | - | - | - | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| кроме того внебюджетные источники2 | тыс. руб. | - | | - | - | - | 1203,0 | 2559,0 | | 3762,0 |
| Итого затрат на решение задачи 2.1, в том числе: | | тыс. руб. | - | | - | - | - | 647,0 | 1376,0 | | 2023,0 |  |  |
| федеральный бюджет | | тыс. руб. | - | | - | - | - | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | | тыс. руб. | - | | - | - | - | 647,0 | 1376,0 | | 2023,0 |  |  |
| местные бюджеты | | тыс. руб. | - | | - | - | - | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| кроме того внебюджетные источники2 | | тыс. руб. | - | | - | - | - | 1203,0 | 2559,0 | | 3762,0 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 2, в том числе: | | тыс. руб. | - | | - | - | - | 647,0 | 1376,0 | | 2023,0 |  |  |
| федеральный бюджет | | тыс. руб. | - | | - | - | - | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | | тыс. руб. | - | | - | - | - | 647,0 | 1376,0 | | 2023,0 |  |  |
| местные бюджеты | | тыс. руб. | - | | - | - | - | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| кроме того внебюджетные источники2 | | тыс. руб. | - | | - | - | - | 1203,0 | 2559,0 | | 3762,0 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме, в том числе: | | тыс. руб. | 72076,21 | | 64008,0 | 44443,9 | 20000,0 | 20000,0 | 33000,0 | | 201 451,93 |  |  |
| федеральный бюджет | | тыс. руб. | 0,0 | | 44008,0 | 24443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 68 451,9 |  |  |
| областной бюджет | | тыс. руб. | 20000,0 | | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 33000,0 | | 133 000,0 |  |  |
| местные бюджеты | | тыс. руб. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| кроме того внебюджетные источники2 | | тыс. руб. | 52076,2 | | 57998,0 | 147474,5 | 71894,6 | 73097,6 | 95185,0 | | 497 725,9 |  |  |

\*Приложение к подпрограмме добавлено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 922 «О федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».

1 – в 2015 г. в общий объем финансирования по подпрограмме включен объем средств из внебюджетных источников в сумме 52 076,20 тыс. руб. в связи с технической ошибкой.

2 **–** для достижения результатов реализации мероприятий будут привлечены средства сельскохозяйственных товаропроизводителей (внебюджетные). В 2015 г. объем средств из внебюджетных источников включен в общий объем финансирования.

3 – общий объем финансирования по подпрограмме указан без учета объема средств из внебюджетных источников за 2015 г. в сумме 52 076,20 тыс. руб.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_