Проект постановления Правительства

Новосибирской области

Об утверждении Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области

на период с 2019 по 2024 год

В целях обеспечения регионального проекта «Чистая вода», утвержденного решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области от 15.03.2019, Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Региональную программу по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год.

2. Установить Условия предоставления и расходования субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Сёмку С.Н.

Губернатор Новосибирской области                                                   А. А. Травников

Семка С.Н.

238-66-7

СОГЛАСОВАНО

| Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области | ____________ | В.М. Знатков |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Губернатора Новосибирской области | ____________ | С.Н. Сёмка |
| Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр юстиции Новосибирской области | ____________ | Н.В. Омелёхина |
| Исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области | ____________ | Л.Н. Решетников |
| Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской | ____________ | В.Ю Голубенко |
| Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | ____________ | Д.Н. Архипов |

| Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Михайлов А.Г. |  |  |
| Нормайкин В.Н. |  |  |
| Н.В. Хвистик |  |  |
| И.П. Колмагорова |  |  |
| И.А. Шульга (юрист) |  |  |
| Е.В. Федорова 238-76-32 |  |  |

# Утверждена

# Постановлением Правительства

# Новосибирской области

от ___________ №  __________

Региональная программа по повышению качества

водоснабжения на территории Новосибирской области

на период с 2019 по 2024 год (далее – Программа)

### I. Паспорт Программы

| ### Наименование Программы | Региональная программа по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год |
| --- | --- |
| ### Государственный заказчик Программы | ### Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| ### Разработчики Программы | ### Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| ### Руководитель Программы | ### Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| ### Цели и задачи Программы | ### Цель: повышение качества питьевой воды для населения Новосибирской области. ### Задача: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
| ### Связь с государственными программами Новосибирской области | ### Подпрограмма «Чистая вода», подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п |
| ### Сроки реализации Программы | ### Период реализации Программы: 2019 – 2024 годы |
| ### Объемы финансирования Программы (с расшифровкой по источникам и годам финансирования) | ### Общий объем долевого финансирования Программы составляет 3 144 295,60 тыс. рублей, в том числе: ### 2019 год – 104 019,80 тыс. рублей; ### 2020 год – 243 465,30 тыс. рублей; ### 2021 год – 516 913,40 тыс. рублей; ### 2022 год – 783 151,30 тыс. рублей; ### 2023 год – 911 182,30 тыс. рублей; ### 2024 год – 585 563,50 тыс. рублей; ### в том числе по источникам финансирования: средства федерального бюджета (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 3 006 504,30 тыс. рублей, в том числе: ### 2019 год – 99 461,10 тыс. рублей; ### 2020 год – 232 793,40 тыс. рублей; ### 2021 год – 494 259,80 тыс. рублей; ### 2022 год – 748 830,00 тыс. рублей; ### 2023 год – 871 250,00 тыс. рублей; ### 2024 год – 559 910,00 тыс. рублей; ### средства областного бюджета Новосибирской области – 125 271,00 тыс. рублей, в том числе: ### 2019 год – 4 144,20 тыс. рублей; ### 2020 год – 9 699,70 тыс. рублей; ### 2021 год – 20 594,20 тыс. рублей; ### 2022 год – 31 201,20 тыс. рублей; ### 2023 год – 36 302,10 тыс. рублей; ### 2024 год – 23 329,60 тыс. рублей; средства местных бюджетов (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 12 520,30 тыс. рублей, в том числе: ### 2019 год – 414,50 тыс. рублей; ### 2020 год – 972,20 тыс. рублей; ### 2021 год – 2 059,40 тыс. рублей; ### 2022 год – 3 120,10 тыс. рублей; ### 2023 год – 3 630,20 тыс. рублей; ### 2024 год – 2 323,90 тыс. рублей; ### внебюджетные источники (прогнозные объемы) – 0,00 тыс. рублей, в том числе: ### 2019 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2020 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2021 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2022 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2023 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2024 год – 0,00 тыс. рублей. ### Объем финансирования подготовки проектной документации составляет всего 112 023,74 тыс. рублей, в том числе: ### 2019 год – 31 492,33 тыс. рублей; ### 2020 год – 58 531,41 тыс. рублей; ### 2021 год – 22 000,00 тыс. рублей; ### 2022 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2023 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2024 год – 0,00 тыс. рублей; ### в том числе по источникам финансирования: ### средства областного бюджета Новосибирской области – 101 530,26 тыс. рублей, в том числе: ### 2019 год – 27 434,85 тыс. рублей; ### 2020 год – 53 195,41 тыс. рублей; ### 2021 год – 20 900,00 тыс. рублей; ### 2022 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2023 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2024 год – 0,00 тыс. рублей; средства местных бюджетов (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 10 493,48 тыс. рублей, в том числе: ### 2019 год – 4 057,48 тыс. рублей; ### 2020 год – 5 336,00 тыс. рублей; ### 2021 год – 1 100,00 тыс. рублей; ### 2022 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2023 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2024 год – 0,00тыс. рублей; ### внебюджетные источники (прогнозные объемы) – 0,00 тыс. рублей, в том числе: ### 2019 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2020 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2021 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2022 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2023 год – 0,00 тыс. рублей; ### 2024 год – 0,00 тыс. рублей. |
| ### Основные целевые индикаторы Программы | ### Доля населения Новосибирской области обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, %. ### Доля городского населения Новосибирской области обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, %. |
| ### Ожидаемые результаты реализации Программы, выраженные в количественно измеримых показателях | ### Доля населения Новосибирской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения не менее: ### 2019 год – 86,7%; ### 2020 год – 86,9%; ### 2021 год – 87,3%; ### 2022 год – 88,1%; ### 2023 год – 89,4%; ### 2024 год – 91,8%. ### Доля городского населения Новосибирской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения не менее: ### 2019 год – 94,0%; ### 2020 год – 95,0%; ### 2021 год – 96,5%; ### 2022 год – 97,0%; ### 2023 год – 98,0%; ### 2024 год – 99,0%. |
| ### Электронный адрес размещения Программы в сети Интернет | http://mjkh.nso.ru/page/2838 |

### II. Характеристика сферы действия Программы

Одной из самых острых задач на сегодняшний день является проблема обеспечения населения Новосибирской области питьевой водой в достаточном количестве, нормативного качества.

В Новосибирской области для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения используются поверхностные и подземные водоисточники.

Поверхностными водоисточниками является Новосибирское водохранилище, река Обь, река Бердь, река Иня, река Омь и озеро Яркуль.

В Новосибирском водохранилище наблюдается превышение предельно допустимых концентраций алюминия и железа. Новосибирское водохранилище характеризуется обильным развитием водной растительности по сравнению с другими водохранилищами Сибири. В нем обнаружено 567 видов водорослей, в том числе 335 диатомовых и 44 сине-зеленых. Максимальное развитие фитопланктона наблюдается в конце июля – начале августа. Это косвенно свидетельствует о наличии условий для более интенсивного размножения санитарно-показательных микроорганизмов в мелководных прогреваемых солнцем участках водохранилища.

В реке Обь определяется высокое содержание ионов железа, в летне-осенний сезоны загрязнение воды кишечной микрофлорой возрастает. Река Бердь является источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух наиболее крупных после города Новосибирска городов Бердска и Искитима, а также рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. В сущности, это второй по значимости после реки Обь и водохранилища поверхностный источник централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в области. В весенний и осенний сезоны биохимическое потребление кислорода воды в створе Бердского водозабора превышает гигиенический норматив в 40-50% проб. Одновременно регистрируется увеличение концентрации аммиака в воде. Зарегистрированы высокие концентрации в воде реки Бердь железа и марганца.

Река Иня загрязняется сточными водами уже в ее верховье на территории Кемеровской области и неблагоприятна для водопользования населения.

Река Омь имеет высокую цветность, запах, повышенный показатель биохимического потребления кислорода и жесткость.

Подземные воды области являются основным источником водоснабжения сельских поселений и поселков городского типа от райцентров до малых сёл и деревень.

Глубина залегания, минерализация и химический состав грунтовых вод на территории области сильно варьируются.

Грунтовые воды северной части Новосибирской области пресные. В Барабинской лесостепи и степи Кулунды воды очень часто солоноватые, солёные. В Чистоозёрном районе встречаются сильно солёные и даже рассолы, содержащие в 1 литре воды 30–50 и более граммов солей.

В области имеются значительные запасы минеральных вод.

В Татарском, Чановском, Куйбышевском, Барабинском, Убинском, Каргатском, Чистоозёрном, Здвинском, Доволенском районах Новосибирской области на глубинах 800–1500 м залегают минеральные воды.

Таким образом, территория Новосибирской области охватывается тремя основными гидрографическими системами Обь-Иртышского междуречья. Северо-западная часть, площадью около 60 тысяч кв. км., относится к бассейну реки Иртыш, северо-восточная, площадью 28 тысяч кв. км к бассейну реки Обь, а вся остальная территория составляет основную часть внутреннего бессточного озёрного бассейна.

Город Новосибирск имеет два источника централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения: реку Обь и подземные воды в районе Академгородка. На реке Оби сооружено четыре водозабора: три коммунальных и один ведомственный. В коммунальный водозабор вода подается двумя ковшевыми (левобережным и правобережным) и одним русловым водозаборами.

Для населения левобережной части города водоподготовка осуществляется на насосно-фильтровальной станции (далее – НФС) № 1, а для правобережной на НФС № 3, № 5 и Новосибирского завода химконцентратов.

Системы водоподготовки на НФС-2 и НФС-3 имеют две ступени очистки воды с набором сооружений: смесители перегородчатого типа, камеры хлопьеобразования, горизонтальные отстойники, резервуары чистой воды. НФС-1 и НФС-5 также имеют смесители, камеры хлопьеобразования, отстойники горизонтального типа, скорые фильтры.

Обеззараживание воды осуществляется активным хлором.

На НФС-1 эксплуатируется крупнейший в стране блок ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды производительностью 350 тыс. куб. м/сутки.

Город Бердск имеет водозаборы из реки Бердь и Новосибирского водохранилища. Из поверхностных водоисточников обеспечивается питьевой водой 99,3% населения, остальные из подземных водоисточников.

В сельских поселениях области питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения осуществляется из подземных водоисточников.

Приоритетными мерами для улучшения водоснабжения является строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, станций по водоподготовке, насосно-фильтровальных станций, источников водоснабжения, водоводов, водопроводов.

По результатам оценки централизованных систем водоснабжения на территории Новосибирской области на конец 2018 года эксплуатируются 1235 систем централизованного водоснабжения в 1201 населенном пункте, расположенном в 445 муниципальных образованиях.

Отсутствуют системы централизованного водоснабжения на территории 15 муниципальных образований Новосибирской области.

Количество источников водоснабжения, подающих питьевую воду в системы централизованного водоснабжения Новосибирской области составляет 2130, в том числе поверхностных – 10, подземных – 2120.

На территории муниципальных образований Новосибирской области эксплуатируется 10,19 тыс. км водопроводных сетей, 118 объектов водоподготовки, 63 водонасосных объектов.

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Новосибирской области, в 2018 году составила 86,69%, городского населения – 92,96%.

Средняя доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям по санитарно-химическим показателям в источниках водоснабжения составляет 36,97%, в водопроводной сети – 38,97%, по микробиологическим показателям в источниках водоснабжения – 3,5%, в водопроводной сети – 4,01%.

Средний показатель по физическому износу составляет на сетях водоснабжения – 65,07%, объектах водозабора – 70,71%, объектах водоподготовки – 17,45%, водонасосных объектах – 56,69%.

### III. Цели и задачи, целевые индикаторы Программы

Целью Программы является повышение качества питьевой воды для населения Новосибирской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую основную задачу:

### повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

### Основные целевые индикаторы:

### доля населения Новосибирской области обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, %;

### доля городского населения Новосибирской области обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, %.

### IV. Характеристика мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (далее – мероприятия) с целью повышения качества питьевой воды для населения Новосибирской области в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Чистая вода», паспорт которого утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 21.20.2018 № 3 (далее – Федеральный проект).

Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (далее – государственная программа Новосибирской области).

Для обеспечения поставленной цели Программы по достижению до 2024 года показателей по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Новосибирской области не менее 91,8%, городского населения не менее 99% предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

По результатам инвентаризации систем централизованного водоснабжения Новосибирской области, проведенной в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в Федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года № 68/пр, в Программу включены объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, расположенные в муниципальных образованиях Новосибирской области: город Барабинск, город Карасук, город Каргат, город Обь, город Татарск, город Тогучин, рабочий поселок Коченево, рабочий поселок Краснозерка, рабочий поселок Маслянино, рабочий поселок Ордынское, рабочий поселок Сузун, Венгеровский сельсовет, Кыштовский сельсовет, Усть-Таркский сельсовет.

В Программу на 2019 год включено строительство магистрального водовода в городе Обь, в отношении которого уже разработана проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

В 2020-2024 годах очередность строительства объектов определена в соответствии с занимаемой позицией объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств, приведенной в таблице 1.

Объекты, строительство или реконструкция (модернизация) которых осуществляется с финансовой поддержкой из федерального бюджета, с рейтингованием в порядке снижения бюджетной эффективности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Пози-ция в рей-тинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к численности населения Новосибирской области, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, тыс. рублей/процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство установок водоподготовки в рабочем поселке Сузун Сузунского района Новосибирской области | 65 280,0 | 0,451 | 144745,01 |
| 2 | Реконструкция водозабора в рабочем поселке Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 175 680,0 | 0,412 | 426407,77 |
| 3 | Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области | 186600,0 | 0,436 | 427981,65 |
| 4 | Строительство станции химической очистки и станций водоочистки в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области | 233251,2 | 0,513 | 454680,70 |
| 5 | Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в городе Татарске Татарского района Новосибирской области | 268800,0 | 0,471 | 570700,64 |
| 6 | Магистральный водовод г. Обь Ду500мм протяженностью 6,67 км. | 165703,1 | 0,238 | 696231,51 |
| 7 | Реконструкция системы водоснабжения в селе Венгерово Венгеровского района Новосибирской области | 168000,0 | 0,212 | 792452,83 |
| 8 | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в рабочем поселке Коченево Новосибирской области | 480000,0 | 0,569 | 843585,24 |
| 9 | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в рабочем поселке Ордынское Ордынского района Новосибирской области | 240000,0 | 0,282 | 851063,83 |
| 10 | Строительство комплекса сооружений водоснабжения, расположенных в Новосибирской области, Кыштовском районе, селе Кыштовка | 169920,0 | 0,193 | 880414,51 |
| 11 | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в рабочем поселке Краснозерское Новосибирской области | 192000,0 | 0,210 | 914285,71 |
| 12 | Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области | 268800,0 | 0,270 | 995555,56 |
| 13 | Строительство системы водоочистки в селе Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области | 166080,0 | 0,147 | 1129795,92 |
| 14 | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в городе Каргате Новосибирской области | 226390,0 | 0,132 | 1715075,76 |

Кроме того, обеспечение достижения целевых показателей федерального проекта по повышению доли населения (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, планируется за счет выполнения мероприятий без привлечения средств федерального бюджета в рамках подпрограмм «Чистая вода» и «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области по строительству (реконструкции) нижеуказанных объектов:

реконструкция насосно-фильтровальной станции в городе Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области;

реконструкция системы водоснабжения города Черепаново - участка водовода Безменово-Черепаново от насосной станции 3-го подъёма до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области, протяженностью 1834 м;

строительство водозаборной скважины с модульной станцией водоподготовки по улице Куйбышева в городе Купино Купинского района Новосибирской области;

капитальный ремонт сетей водоснабжения в городе Купино Купинского района Новосибирской области, протяжённостью 1532,0 м;

строительство станции химводоочистки в рабочем поселке Колывань Колыванского района Новосибирской области;

строительство водозаборной скважины в городе Каргат Каргатского района Новосибирской области;

строительство водозаборной скважины с модульной установкой водоподготовки по ул. Партизанской, 39 в г. Барабинске Новосибирской области.

Плановые показатели увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенные к численности населения Новосибирской области, по результатам реализации указанных объектов, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| №пп | Наименование объекта | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к численности населения Новосибирской области, процент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция насосно-фильтровальной станции в городе Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области | 0,35 |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново, Черепановского района Новосибирской области | 0,15 |
| 3 | Строительство водозаборной скважины, модульной станции водоподготовки по улице Куйбышева и капитальный ремонт сетей водоснабжения в городе Купино Купинского района Новосибирской области. | 0,13 |
| 4 | Строительство станции химводоочистки в рабочем поселке Колывань Колыванского района Новосибирской области | 0,11 |
| 5 | Строительство водозаборной скважины с водоподготовкой в городе Каргат Каргатского района Новосибирской области | 0,07 |
| 6 | Водозаборная скважина с модульной установкой водоподготовки по улице Партизанской, 39, город Барабинск Новосибирской области | 0,04 |

Указанных мероприятий, включенных в региональную программу, достаточно для достижения целевых показателей, установленных паспортом Федерального проекта.

Суммарный прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объектов в эксплуатацию, приведенный к общей численности населения Новосибирской области, составит 5,38%, что позволит достичь целевого показателя по доле населения Новосибирской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в 2024 году не менее 91,8%.

Суммарный прирост доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объектов в эксплуатацию, приведенный к общей численности городского населения Новосибирской области, составит 6,1%, что позволит достичь целевого показателя по доле городского населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в 2024 году не менее 99%.

Федеральным проектом предусматривается переход к использованию перспективных технологий водоподготовки на объектах водоподготовки.

Переход осуществляется следующим порядком:

по объектам, включенным в региональную программу, органы местного самоуправления при разработке технических заданий на проектирование, при мониторинге разработки проектов, прорабатывают вопрос по выбору оборудования станции водоподготовки на основании справочника перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса и учетом оценки риска здоровью населения, исходя из следующих критериев:

показателей источника питьевого водоснабжения;

типа водоисточника (подземный, поверхностный);

группы методов водоочистки по целевому назначению;

классу поверхностных вод по определяющим природным ингредиентам;

подклассов поверхностных вод по определяющим антропогенным ингредиентам;

производительности станции водоподготовки.

Характеристика объектов, строительство или реконструкция (модернизация) которых осуществляется с финансовой поддержкой из федерального бюджета, приведена в приложении 1 к Программе.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы приведено в приложении 2 к Программе.

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта при реализации Программы приведена в приложении 3 к Программе.

Поэтапный план реализации программных мероприятий приведен в приложении 4 к Программе

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий Программы приведен в приложении 5 к Программе.

### V. Ожидаемые и конечные результаты Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2024 году основных показателей, предусмотренных федеральным проектом «Чистая Вода», по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Новосибирской области не менее 91,8%, городского населения не менее 99%.

### Конечные результаты реализации Программы:

### Доля населения Новосибирской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения не менее:

### 2019 год – 86,7%;

### 2020 год – 86,9%;

### 2021 год – 87,3%;

### 2022 год – 88,1%;

### 2023 год – 89,4%;

### 2024 год – 91,8%.

### Доля городского населения Новосибирской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения не менее:

### 2019 год – 94,0%;

### 2020 год – 95,0%;

### 2021 год – 96,5%;

### 2022 год – 97,0%;

### 2023 год – 98,0%;

### 2024 год – 99,0%.