Приложение № 3

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к государственной программе

«Развитие автомобильных дорог

регионального, межмуниципального

и местного значения

в Новосибирской области»

Подпрограмма «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации»

(далее – ПКРТИ)

1. ПАСПОРТ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Наименование приоритетного проекта | «Безопасные и качественные дороги» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.12.2016 – 31.12.2025 |  |  |
| Наименование городской агломерации | Новосибирская агломерация | Срок начала и окончания проекта | 01.12.2016 – 31.12.2025 |
| Куратор | Губернатор Новосибирской области А.А. Травников |  |  |
| Функциональный заказчик | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в лице министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области А.В. Костылевского |  |  |
| Руководитель проекта | Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области А.В. Костылевский |  |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, мэрия города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», администрация города Бердска, администрация рабочего поселка Кольцово, администрация города Искитима, администрация города Оби, федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» |  |  |
| Разработчик паспорта проекта | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |  |  |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

| Цель проекта | Увеличить долю протяженности автомобильных дорог Новосибирской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2018 года до 52,07 % (к концу 2025 года до 86,97* %) и снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Новосибирской агломерации на 73,0 % к концу 2018 года (на 100 % к концу 2025 года). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 (прогнозное) |
|  | Доля протяженности дорожной сети Новосибирской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %** | основной | 30,90 | 43,0 | 52,07 | 58,44* | 61,26* | 86,97* |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Новосибирской агломерации, % | основной | 100,00 | 53,52 | 27,0 | 16,90* | 7,04 | 0,00 |
|  | Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), % | показатель второго уровня | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 65,00 |
|  | Доля протяженности дорожной сети Новосибирской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик", % | показатель второго уровня | 38,00 | 37,84 | 37,59 | 37,35 | 36,90 | 36,19 |
|  | Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по строительству и реконструкции объектов, кв. м/год | Аналитический | – | 11900 | 51253 | 16546 | – | – |
|  | Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству и реконструкции объектов, км/год | Аналитический | – | 1,71 | 2,04 | 1,82 | – | – |
|  | Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту, кв. м/год | Аналитический | – | 1126992 | 855144 | 762194 | – | – |
|  | Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту, км/год | Аналитический | – | 93,87 | 63,53 | 51,10 | – | – |
|  | Количество ликвидированных очагов аварийности, шт./год | Аналитический | – | 33 | 19 | 7 | 7 | 5 |
| Примечание: * – значения могут быть скорректированы в ходе проведения диагностики, заключения контрактов и возникновения экономии (корректировке ПКРТИ) и при формировании бюджета ПКРТИ на 2019-2025 годы; ** – значения на 31.12.2017 и планируемые на 2018-2019 годы указаны в приложениях № 1 и № 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Описание программы | 1. Комплексы мероприятий ПКРТИ 1.1. Мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Новосибирской агломерации Основными мероприятиями, способными улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в Новосибирской агломерации являются: - ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; - формирование законопослушного поведения участников движения (водителей всех видов транспортных средств и пешеходов); - повышение уровня безопасности пешеходного движения. В целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, включающих в себя: - нанесение дорожной разметки термопластиком; - установка дорожных знаков над проезжей частью; - установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме; - установка приборов и комплексов приборов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения; - реконструкция и строительство светофорных объектов; - установка ограждений парапетного и барьерного типа для разделения потоков транспорта. Для формирования законопослушного поведения на автомобильных дорогах необходимо провести комплекс мероприятий, включающий в себя: - организация и проведение телевизионных передач, информирования населения через средства массовой информации правилам дорожного движения; - организация социальной рекламы безопасности дорожного движения; - проведение и участие в городских мероприятиях детей по изучению правил дорожного движения и вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Для повышения уровня безопасности пешеходного движения предусмотрено выполнение следующих мероприятий: - установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме с целью разделения транспортных и пешеходных потоков; - установка дорожных знаков над проезжей частью; - модернизация светофорных объектов (установка современного оборудования с применением более различимых для пешеходов и автомобилистов светоизлучающих диодов, отсчета времени и звукового сопровождения). Планируемые мероприятия на 2018-2019 годы указаны в приложениях № 1, № 4 и № 5. 1.2. Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние В целях приведения дорожной сети Новосибирской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние предусмотрена реализация следующих мероприятий: - ремонт автомобильных дорог; - капитальный ремонт автомобильных дорог. При ремонте и капитальном ремонте автомобильных дорог Новосибирской агломерации выполняется комплексный ремонт и капитальный ремонт всех элементов автомобильных дорог: основные элементы (проезжая часть, бордюры), обочины, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, газоны, а также предусмотрена организация дорожного движения: устройство светофоров, знаков, разметки (в том числе из долговечных материалов, например, термопластика), островков безопасности, ограждений (барьерных и пешеходных). Требования к проведению мероприятий: - обустройство дорожной сети, в том числе подъездов к железнодорожным переездам источниками освещения, дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными переходами и другими необходимыми элементами обустройства; - соблюдению требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах; - реализация мероприятий по профилактике нарушений Правил дорожного движения; - применение наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ; - соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). Планируемые мероприятия на 2018-2019 годы указаны в приложении № 1. 1.3. Мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети городской агломерации Основными мероприятиями по устранению перегрузки дорожной сети Новосибирской агломерации являются реконструкции существующих автомобильных дорог и строительство новых автомобильных дорог и транспортных развязок. В 2017 году введено в эксплуатацию 1,71 км реконструированной автомобильной дороги межмуниципального значения «1 км а/д «Н-2123» - Верх-Тула - Ленинское – ОБЬГЭС» и начата реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения «Новосибирск – Кочки – Павлодар», «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск – Садовый». В ПКРТИ на 2018-2025 годы также планируется проведение данных мероприятий. Требования к проведению мероприятий: - соблюдению требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах; - применение наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ; - соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). Планируемые мероприятия на 2018-2019 годы указаны в приложении № 1. 1.4. Мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за ходом выполнения дорожных работ На подготовительном этапе одновременно с работой специалистов-дорожников, в составлении перечня объектов Программы на очередной год в рамках проводимых общественных обсуждений ПКРТИ также принимают участие инициативные жители Новосибирской области, представители Регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, Общественного совета при Минтрансе Новосибирской области, Союза автомобильных перевозчиков Сибири, «Транспортного союза Сибири», Федерации автовладельцев России по городу Новосибирску, депутаты Советов депутатов городских округов Новосибирской области, члены Правительства Новосибирской области, представители администраций городских округов области и их подведомственных учреждений, ГКУ НСО ТУАД, ФКУ «Сибуправтодор», УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области и его районных подразделений, Западно-Сибирского МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также средства массовой информации и другие заинтересованные лица и организации. В феврале-марте 2018 года в соответствии с методическими рекомендациями Минтранса Российской Федерации были проведены общественные обсуждения ПКРТИ в части объектов, планируемых к реализации в рамках Программы в 2018-2019 годах. Итоги (протоколы, аудиозаписи и видеозаписи) общественных обсуждений размещаются в открытом доступе в сети «Интернет» на официальных сайтах администраций городских округов области и Минтранса Новосибирской области в специально созданных отдельных разделах, посвященных реализации мероприятий приоритетного проекта. По итогам проведения диагностики и подведения итогов общественных обсуждений, в Минтрансе Новосибирской области данные материалы рассматриваются (приоритет имеют объекты с уже подготовленной проектной документацией), а затем согласуются с каждым ответственным участником проектного офиса и предоставляются на рассмотрение и защиту в Росавтодор и подведомственные ему учреждения. Первоочередные объекты формируются по результатам анализа статистики мест концентрации ДТП и по результатам диагностики, однако немаловажным является и общественное мнение, обратная связь от пользователей автомобильных дорог. Помимо проведения общественных обсуждений, также с 2015 года в городе Новосибирске ежегодно проводится народное голосование «Выбери дорогу для ремонта». Это голосование стало еще одним важным шагом к открытости и прозрачности работы и вовлеченности жителей в процесс управления Новосибирской агломерацией. Результаты народного голосования «Выбери дорогу для ремонта» учитываются при планировании текущих работ, а также работ на перспективу. Голосование жителей продолжено в 2016, 2017 и в 2018 году, в том числе и по объектам приоритетного проекта. Кроме того, с 2016 года на муниципальном портале города Новосибирска «Мой Новосибирск» публикуются планы по ремонту дорог и улиц, где каждый житель может ознакомиться с перечнем и сроками выполнения работ на интересующем его участке. Также на муниципальном портале города Новосибирска «Мой Новосибирск» размещена информация по гарантийным обязательствам по ремонту дорог с указанием места выполнения работ, подрядной организации, выполнившей работы, объемов и сроков гарантийных обязательств. В ходе реализации мероприятий ПКРТИ в целях общественного контроля за ходом выполнения дорожных работ также осуществляется информационное освещение мероприятий приоритетного проекта совместно с пресс-службой Правительства департамента информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области и пресс-службами и ответственными сотрудниками от администраций городских округов Новосибирской области и ГКУ НСО ТУАД. Ответственными за информационное освещение приоритетного проекта приняты в работу рекомендации и материалы Министерства транспорта Российской Федерации и ФГБУ «Информавтодор», с которыми налажено оперативное взаимодействие, в том числе в СОУ «Эталон». На объектах ПКРТИ в ходе производства работ были установлены паспорта объектов с символикой приоритетного проекта, на территории Новосибирской агломерации размещена уличная реклама в соответствии с утвержденным бренд-буком приоритетного проекта. Ответственными составляются совместные планы и отчеты медийных событий (статьи, пресс-релизы, интервью, выезды представителей СМИ на объекты ПКРТИ с привлечением жителей Новосибирской области), фотоматериалы и другая необходимая информация, которая направляется для согласования в ФГБУ «Информавтодор» и размещается в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет». Организована работа в социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет», в которой также публикуются новости о реализации приоритетного проекта в Новосибирской области, организована оперативная обратная связь с представителями общественности и опросы. Рассмотрение обращений граждан организовано на официальных сайтах исполнителей мероприятий ПКРТИ. Кроме того, налажено взаимодействие с отделением радиостанции «Авторадио» в городе Новосибирске, для эфира которого направляется информация о ходе реализации приоритетного проекта. В целях контроля за своевременностью и качеством выполнения мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» с 2017 года организованы инспекционные выезды на объекты ПКРТИ специалистов ФКУ «Сибуправтодор», Минтранса Новосибирской области с участием представителей депутатского корпуса, общественных организаций (Общероссийский народный фронт, Общественный совет при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области) и УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. Работа приемочных комиссий на выполненных объектах ПКРТИ также организована с привлечением вышеуказанных специалистов. 2. Механизм реализации, организация управления реализацией ПКРТИ и контроль за ходом ее реализации Финансирование мероприятий ПКРТИ осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Комплекс мероприятий ПКРТИ формируется и финансируется по статьям расходов на проектно-изыскательские работы, работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, капитальные вложения и прочие нужды по направлениям ПКРТИ. Объемы финансирования ПКРТИ за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены внебюджетные источники финансирования, такие как взносы предприятий и организаций различных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации (или ее отдельных мероприятий), а также другие поступления. Взаимодействие и координацию действий участников ПКРТИ осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в том числе и с использованием развернутой Федеральным дорожным агентством системы оперативного управления «Эталон» в рамках созданного проектного офиса. Часть участников проектного офиса Новосибирской агломерации в 2017-2018 годах проходили обучение проектному управлению на базе Правительства Новосибирской области с прохождением сертификации. Управление и контроль за реализацией мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации также осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области осуществляет: разработку и утверждение в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий ПКРТИ; заключение соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) в реализации ПКРТИ; анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения целевых показателей реализации ПКРТИ, эффективности расходования бюджетных средств; ведение отчетности о ходе и результатах выполнения программных мероприятий и предоставление информации. Органы местного самоуправления муниципальных образований осуществляют: разработку и утверждение в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий ПКРТИ; заключение соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) по реализации ПКРТИ; анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения целевых показателей реализации ПКРТИ, эффективности расходования бюджетных средств; ведение отчетности о ходе и результатах выполнения программных мероприятий и предоставление ее министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, ответственному за взаимодействие по выполнению ПКРТИ. Контроль за исполнением ПКРТИ включает в себя контроль за эффективным использованием финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий ПКРТИ; контроль за сроками выполнения государственных контрактов (договоров); контроль за качеством реализуемых программных мероприятий. ПКРТИ считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и достижения поставленных целей ПКРТИ. Информационная поддержка ПКРТИ осуществляется под общей координацией министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в том числе социальных сетей), официальных сайтов Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, официальных сайтов муниципальных образований, а также средств массовой информации. |
| --- | --- |

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей ПКРТИ на 2018 год. | контрольная точка результата | 09.02.2017 |
| 2. | Субъектами Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2018 год. | контрольная точка результата | 07.03.2018 |
| 3. | Субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2018 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов. | контрольная точка результата | 30.03.2018 |
| 4. | Участвующими в приоритетном проекте субъектами Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России разработаны и утверждены планы проведения в 2018 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | контрольная точка результата | 02.04.2018 |
| 5. | Субъектами Российской Федерации организовано проведение диагностики дорожной сети городских агломераций. | контрольная точка результата | 16.04.2018 |
| 6. | Субъектами Российской Федерации при необходимости представлены предложения по корректировке ПКРТИ на 2018 год. | контрольная точка результата | 01.05.2018 |
| 7. | Субъектами Российской Федерации, участвующими в приоритетном проекте, в отношении городских агломераций в полном объеме актуализированы и утверждены: - документы территориального планирования; - программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; - комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; - комплексные схемы организации дорожного движения. | контрольная точка результата | 02.07.2018 |
| 8. | Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Минтранс России проекты ПКРТИ, актуализованные с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащие детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении. | контрольная точка результата | 02.07.2018 |
| 9. | Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по состоянию на 1 августа 2018 г. (Оценка производится на основании календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 2018 год). | контрольная точка показателя | 01.08.2018 |
| 10. | На уровне субъектов Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ. | контрольная точка результата | 01.10.2018 |
| 11. | Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. В Минтранс России представлены соответствующие отчетные материалы. | контрольная точка показателя | 01.11.2018 |
| 12. | В государственные программы субъектов Российской Федерации в качестве аналитических приложений включены актуализированные с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций | контрольная точка результата | 26.12.2018 |
| 13. | С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год. | контрольная точка результата | 11.02.2019 |
| 14. | Субъектами Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2019 год. | контрольная точка результата | 11.03.2019 |
| 15. | Субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2019 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов. | контрольная точка результата | 29.03.2019 |
| 16. | В городских агломерациях в пилотную эксплуатацию введены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры. | контрольная точка результата | 01.07.2019 |
| 17. | Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по состоянию на 1 августа 2019 г. (Оценка производится на основании календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 2019 год). | контрольная точка показателя | 01.08.2019 |
| 18. | На уровне субъектов Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ. | контрольная точка результата | 01.10.2019 |
| 19. | Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2019 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. В Минтранс России представлены соответствующие отчетные материалы. | контрольная точка показателя | 01.11.2019 |

4. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

| Источники финансирования |  | Год реализации |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |  |
| Бюджетные источники, млн. руб. | Федеральные | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00* | 5 000,00* | 9 000,00* |
|  | Субъектов Российской Федерации | 1 005,88 | 1 132,90 | 1 141,15 | 1 194,01* | 6873,41* | 11 347,35* |
|  | Местные | 245,53 | 284,30 | 225,38 | 219,27* | 1 138,56* | 2 113,04* |
| Внебюджетные источники, млн. руб. |  | – | – | – | –* | –* | –* |
| ИТОГО: |  | 2 251,41 | 2 417,20 | 2 366,53 | 2 413,28* | 13 011,97* | 22 460,39* |

Примечание: * – указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предполагается уточнить в рамках подготовки корректировки ПКРТИ в части реализации II и III этапа приоритетного проекта.

Предложения по ресурсному обеспечению ПКРТИ на 2018-2019 годы указаны в приложении № 2.

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| Ключевые риски |  |  |
|  | Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли | Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации полученных результатов на платной основе), размещение облигационных займов |
|  | Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности | Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования в т. ч. на основании муниципально-частного партнерства |
|  | Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения | Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД |
| Ключевые возможности |  |  |
|  | Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от акцизов | Формирование первоочередных планов по распределению финансирования |
|  | Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативу | Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети |
|  | Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД | Ликвидация мест концентрации ДТП |
|  | Устранение перегрузки дорожной сети | Выполнение всего перечня мероприятий по реконструкции и строительству новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения |

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (подпрограмма по развитию сельских дорог). |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Государственные программы Новосибирской области и муниципальные программы в области развития транспорта и дорожного хозяйства. |
| Формальные основания для инициации | - поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 августа 2016 г. № ДМ-П6-4620 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г. (протокол № 1, Пр-1454 от 27 июля 2016 г.); - поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 октября 2016 г. № ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г. (протокол № 2, Пр-1919 от 6 октября 2016 г.). |
| Дополнительная информация (предположения) | Цели Проекта достижимы при условии удовлетворения следующих требований: - наличие достаточного объема финансовых ресурсов; - наличие развитого рынка услуг, связанных с дорожным хозяйством. |

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №1 - Перечень автомобильных дорог Новосибирской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Перечень автодорог (улиц) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации), входящих в состав агломерации | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации и площадь покрытия |  | Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии, км/% |  |  |  |  |  | Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на автодороге (улице), шт. |  |  |  | Объекты, реализуемые в рамках программы в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  | Объекты, реализуемые в рамках программы в 2019 году |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | на 31.12.17 |  | Ожидаемое |  |  |  | на 31.12.17 |  | Ожидаемое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на 31.12.18 |  | на 31.12.19 |  |  |  | на 31.12.18 | на 31.12.19 | Код объекта в СОУ "Эталон" | Адрес объекта | Виды работ | Мощность объекта |  |  |  | Стоимость | Адрес объекта | Виды работ | Мощность объекта |  |  |  | Стоимость |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес места концентрации ДТП | Описание причины возникновения места концентрации ДТП | Адрес места концентрации ДТП | Адрес места концентрации ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а/д (км+м-км+м) | км | кв.м | км | % | км | % | км | % | км+м-км+м |  | км+м-км+м | км+м-км+м |  | а/д (км+м-км+м) |  | приведенные км (для ремонта, капремонта/строительства) | линейные км | кв.м | шт, п.м | млн.руб. | а/д (км+м-км+м) |  | приведенные км (для ремонта, капремонта/строительства) | линейные км | кв.м | шт, п.м | млн.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск км 1411+859 - км1441+400, км1442+660 - км1454-009 | 40,90 | 388 550 | 24,00 | 58,68% | 28,00 | 68,46% | 28,00 | 68,46% |  |  |  |  | 18Ф1С | Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск (1411+859 - 1415+900) | Строительство автомобильной дороги | 8,66 | 4,04 | 60 600 |  | 383,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск (1445+000) | Устройство светофорного объекта |  |  |  | 1 | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск км 41+823 - км 60+000 | 18,20 | 145 416 | 15,00 | 82,42% | 15,00 | 82,42% | 18,20 | 100,00% |  |  |  |  |  | Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (61+000) | Устройство светофорного объекта |  |  |  | 1 | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (41+823 - 45+000) | Капитальный ремонт | 3,66 | 3,20 | 25 600 |  | 76,34 |  |
| 3 | Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 28+863 - км 57+722 | 28,90 | 346 800 | 28,90 | 100,00% | 28,90 | 100,00% | 28,90 | 100,00% |  |  |  |  |  | Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (52+000) | Устройство светофорного объекта |  |  |  | 1 | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска км 0+000 - км 76+100 | 76,10 | 1 353 870 | 60,00 | 78,84% | 76,10 | 100,00% | 76,10 | 100,00% |  |  |  |  |  | Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска (24+000 - 37+001) | Замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонного покрытия (выборочно) |  |  | 1 855 |  | 123,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска (42+000 - 43+001) | Замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонного покрытия (выборочно) |  |  | 447 |  | 29,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Ф2С | Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска (0+000 - 8+501) | Ремонт | 10,94 | 8,50 | 76 581 |  | 228,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Ф3С | Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска (8+500 - 11+001) | Ремонт | 3,21 | 2,50 | 22 520 |  | 46,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения: | 164,10 | 2 234 636 | 127,90 | 77,94% | 148,00 | 90,19% | 151,20 | 92,14% | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 22,81 | 15,04 | 162 003 | 3 | 816,60 |  |  | 3,66 | 3,20 | 25 600 |  | 76,34 |  |
| Итого по автодорогам федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство, км | 8,66 | 4,04 | 60 600 |  | 383,00 |  | Капитальный ремонт | 3,66 | 3,20 | 25 600 |  | 76,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт, км/кв.м | 14,15 | 11,00 | 99 101 |  | 274,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонного покрытия (выборочно), кв.м |  |  | 2 302 |  | 153,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство светофорного объекта, шт. |  |  |  | 3 | 5,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К-12 "Новосибирск - Колывань - Томск" | 37,50 | 282 038 | 21,18 | 56,48% | 27,18 | 72,48% | 37,50 | 100,00% |  |  |  |  | 18Т1 | К-12 "Новосибирск - Колывань - Томск" (44+178 - 50+178) | Ремонт | 7,27 | 6,00 | 50 902 |  | 18,26 | К-12 "Новосибирск - Колывань - Томск" (21+366,94 - 31+596) | Ремонт | 14,18 | 10,32 | 99 252 |  | 27,00 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части |
| 2 | К-17 "Новосибирск - Кочки - Павлодар" | 35,85 | 269 628 | 7,82 | 21,82% | 9,00 | 25,12% | 13,65 | 38,09% |  |  |  |  | О5а | К-17 "Новосибирск - Кочки - Павлодар" (19+048 - 27+601) | Реконструкция |  |  |  |  | 203,77 | К-17 "Новосибирск - Кочки - Павлодар" (19+048 - 27+601) | Реконструкция |  |  |  |  | 528,00 | Продолжение переходящего с 2017 года объекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Т2 | К-17 "Новосибирск - Кочки - Павлодар" (14+150-15+300) | Капитальный ремонт | 2,72 | 1,18 | 19 019 |  | 52,65 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К-17 "Новосибирск - Кочки - Павлодар" (37+500 - 42+150) | Ремонт | 6,73 | 4,65 | 47 125 |  | 11,00 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части |
| 3 | К-19 "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" | 44,16 | 272 704 | 31,93 | 72,31% | 38,32 | 86,77% | 38,32 | 86,77% | 24+230 - 25+230 | Нерегулируемый перекресток, отсутствие барьерного ограждения, кривые в плане и профиле |  |  | О6 | К-19 "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" (24+230 - 29+000) | Капитальный ремонт | 8,21 | 4,77 | 57 495 |  | 138,42 |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация места концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26+500 - 27+500 | Кривая в плане и профиле, крутой спуск-подъем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28+000 - 29+000 | Кривая в плане и профиле, примыкание без переходно-скоростной полосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Т3 | К-19 "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" (41+385 - 43+003) | Капитальный ремонт | 1,85 | 1,62 | 12 946 |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О6б | К-19 "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" (15+273 - 17+207) | Реконструкция |  |  |  |  | 185,00 | К-19 "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" (15+273 - 17+207) | Реконструкция |  |  |  |  | 362,00 | Продолжение переходящего с 2017 года объекта |
| 4 | К-24 "Новосибирск-аэропорт Толмачево" | 7,08 | 53 271 | 5,15 | 72,67% | 5,15 | 72,67% | 5,15 | 72,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Н-2107 "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" | 30,74 | 231 196 | 11,80 | 38,39% | 16,80 | 54,65% | 16,80 | 54,65% |  |  |  |  | 18Т4 | Н-2107 "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" (21+000 - 26+000) | Капитальный ремонт | 5,21 | 5,0 | 36450 |  | 202,85 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н-2107 "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" (26+000 - 30+739) | Реконструкция |  |  |  |  | 30,00 | Повышение пропускной способности автомобильной дороги |
| 6 | Н-2116 "1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС" | 14,19 | 106 738 | 10,39 | 73,22% | 10,39 | 73,22% | 10,39 | 73,22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Н-2120 "12км а/д "К-12" - Криводановка" | 12,02 | 90 410 | 3,87 | 32,19% | 6,32 | 52,57% | 10,92 | 90,84% |  |  |  |  | 18Т6 | Н-2120 "12км а/д "К-12" - Криводановка" (8+300 - 10+750) | Ремонт | 2,45 | 2,45 | 17 150 |  | 29,39 | Н-2120 "12км а/д "К-12" - Криводановка" (10+750-12+531; 1+102,87 -4+000) | Ремонт | 4,60 | 4,60 | 32 200 |  | 68,05 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части |
| 8 | Н-2138 "Новосибирск - Красный Яр" | 10,18 | 74 033 | 0,00 | 0,00% | 7,74 | 76,07% | 9,73 | 95,63% |  |  |  |  | О10 | Н-2138 "Новосибирск - Красный Яр" (0+000 - 4+645; 5+713 - 8+812) | Ремонт | 10,02 | 7,74 | 70136 |  | 43,69 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н-2138 "Новосибирск - Красный Яр" (8+812 - 10+802) | Ремонт | 2,01 | 1,99 | 14 047 |  | 21,00 |  |
| 9 | Н-2141 "Новосибирск-Сокур" | 24,68 | 179 543 | 12,87 | 52,16% | 12,87 | 52,16% | 16,87 | 68,37% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н-2141 "Новосибирск-Сокур"(29+947-33+947) | Ремонт | 4,57 | 4,00 | 32 000 |  | 30,00 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части |
| 10 | Н-2101 "Новосибирск - Садовый" | 1,77 | 12 879 | 0,00 | 0,00% | 1,62 | 91,53% | 1,62 | 91,53% |  |  |  |  | О12 | Н-2101 "Новосибирск - Садовый" (0+000 - 1+620) | Реконструкция | 5,72 | 1,62 | 40 035 |  | 197,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ввод переходящего с 2017 года объекта |
| 11 | Н-2144 "Барышево - Орловка - Кольцово" | 2,25 | 16 342 | 2,25 | 100,00% | 2,25 | 100,00% | 2,25 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Н-2133 "Кольцово - Академгородок" | 11,99 | 83 966 | 3,10 | 25,85% | 11,99 | 100,00% | 11,99 | 100,00% |  |  |  |  | 18Т7 | Н-2133 "Кольцово - Академгородок" (2+966 - 9+336; 11+064 + 13+584) | Ремонт | 13,33 | 8,89 | 93 343 |  | 35,04 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части |
|  | Проведение телевизионных передач, информирования населения через СМИ правилам дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 1,15 |  |  |  |  |  | 130 | 1,30 | В рамках проведения совместных мероприятий с ГИБДД по пропагандированию соблюдения Правил дорожного движения |
|  | Проведение и участие в городских мероприятиях детей по изучению правил дорожного движения и вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2,20 |  |  |  |  |  | 6 | 2,20 | В рамках проведения совместных мероприятий с ГИБДД по пропагандированию соблюдения Правил дорожного движения |
|  | Итого автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения | 232,41 | 1 672 747 | 110,36 | 47,49% | 149,63 | 64,38% | 175,19 | 75,38% | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 56,78 | 39,27 | 397 476 |  | 1 109,71 |  |  | 32,09 | 25,56 | 224 624 |  | 1 080,55 |  |
| Итого по автодорогам регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт | 33,07 | 25,08 | 231 531 |  | 126,38 |  | Ремонт | 32,09 | 25,56 | 224 624 |  | 157,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт | 17,99 | 12,57 | 125 910 |  | 394,22 |  | Капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 5,72 | 1,62 | 40 035 |  | 585,77 |  | Реконструкция | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 920,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплексы мероприятий по профилактике ДТП, мин/шт. |  |  |  | 130/6 | 3,35 |  | Комплексы мероприятий по профилактике ДТП, мин/шт. |  |  |  | 130/6 | 3,50 |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул.Станционная | 5,48 | 125 972 | 5,48 | 100,00% | 5,48 | 100,00% | 5,48 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. 2-ая Станционная | 5,20 | 92 000 | 0,19 | 3,56% | 0,19 | 3,56% | 0,19 | 3,56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | проспект Димитрова (с тоннелью Димитровского моста), Димитровский мост (с дамбами моста), проезд Энергетиков (с площадью Энергетиков) | 5,50 | 140 700 | 0,00 | 0,00% | 4,30 | 78,18% | 4,30 | 78,18% |  |  |  |  | 18Н1 | пр. Димитрова от ул. Ленина до Димитровского моста, Димитровский мост со спусками и подъемами, проезд Энергетиков - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части | 16,71 | 4,30 | 116 970 |  | 143,05 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, ликвидация места концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 19 976 |  | 24,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита высоковольтного кабеля и кабеля связи |  |  |  | 96 | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена светильников |  |  |  | 80 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н1-1 | пр. Димитрова от ул. Ленина до Димитровского моста, Димитровский мост со спусками и подъемами, проезд Энергетиков - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 137 | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 957 | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка барьерного ограждения |  |  |  | 4 696 | 44,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 1 | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 24 492 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проезд Энергетиков, 8 | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части |  |  | 18Н2-1 | проезд Энергетиков, 8 - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части |  |  | 10 804 |  | 16,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 1 925 |  | 2,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перенос опор контактной сети |  |  |  | 3 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н2 | проезд Энергетиков, 8 - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 32 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 3 318 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка приборов фотовидеофиксации, комплекс |  |  |  | 1 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул.Нарымская с площадями (пл. Кондратюка, пл. Лунинцев, пл. Трубникова) | 2,98 | 72 500 | 2,98 | 100,00% | 2,98 | 100,00% | 2,98 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул.Плановая | 0,55 | 15 000 | 0,55 | 100,00% | 0,55 | 100,00% | 0,55 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул.Жуковского | 2,70 | 64 800 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2,70 | 100,00% | перекресток ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского | Дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, плохая видимость светофора, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах | перекресток ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Жуковского от ул. Тимирязева до Мочищенского шоссе | Капитальный ремонт | 9,26 | 2,70 | 64 800 |  | 145,75 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, ликвидация места концентрации ДТП |
| 19 | Мочищенское шоссе | 3,60 | 72 000 | 3,50 | 97,14% | 3,50 | 97,14% | 3,50 | 97,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул.Кедровая | 2,90 | 43 200 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Бердское шоссе | 2,20 | 17 500 | 0,00 | 0,00% | 0,65 | 29,55% | 0,65 | 29,55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Бердское (Старое) шоссе | 12,00 | 305 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,50 | 4,17% | перекресток ул. Бердское шоссе и проспект Строителей | Дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | перекресток ул. Бердское шоссе и проспект Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Бердское шоссе и проспект Строителей | Капитальный ремонт | 1,79 | 0,50 | 12 500 |  | 14,00 | Ненормативное состояние элементов автомобильной дороги, ликвидация места концентрации ДТП |
| 23 | ул.Большевистская | 7,90 | 218 600 | 0,40 | 5,06% | 0,40 | 5,06% | 7,90 | 100,00% | ул. Большевистская, 48 | Плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах | ул. Большевистская, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Большевистская от дома №289 до Красного проспекта | Капитальный ремонт | 29,65 | 7,50 | 207 530 |  | 450,05 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, ликвидация мест концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Большевистская и ул. Выборная | Отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков,отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах | перекресток ул. Большевистская и ул. Выборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Большевистская и ул. Добролюбова | Плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах | перекресток ул. Большевистская и ул. Добролюбова | перекресток ул. Большевистская и ул. Добролюбова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Большевистская, 229 | Плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах | ул. Большевистская, 229 | ул. Большевистская, 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Красный проспект с площадями | 8,44 | 192 500 | 3,00 | 35,55% | 5,40 | 63,98% | 5,40 | 63,98% |  |  |  |  | 18Н3 | Красный проспект от ул. Писарева до ул. Максима Горького - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части, км/кв.м | 7,75 | 2,40 | 54 252 |  | 83,94 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, ликвидация мест концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 10 315 |  | 10,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н3-1 | Красный проспект от ул. Писарева до ул. Максима Горького - безопасность | Установка дорожных знаков. |  |  |  | 342 | 2,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 1 336 | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 6 | 11,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 13 771 | 3,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток Красный проспект и ул. Орджоникидзе | Дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, плохая видимость светофора, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части |  |  | 18Н4-1 | Красный проспект - ул. Орджоникидзе - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части |  |  | 20 697 |  | 26,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 1 427 |  | 1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н4 | Красный проспект - ул. Орджоникидзе - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 176 | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 381 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 1 | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 6 215 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток Красный проспект и ул. Достоевского | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части |  |  | 18Н5-1 | Красный проспект - ул. Достоевского - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части |  |  | 5 634 |  | 8,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 2 277 |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н5 | Красный проспект - ул. Достоевского - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 75 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного огаждения |  |  |  | 242 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка приборов фотовидеофиксации, комплекс |  |  |  | 1 | 12,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 1 | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 1 004 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1-е Мочищенское шоссе | 2,80 | 44 800 | 2,80 | 100,00% | 2,80 | 100,00% | 2,80 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул.Тайгинская | 1,94 | 36 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул.Богдана Хмельницкого | 6,08 | 133 760 | 0,45 | 7,47% | 1,40 | 23,09% | 1,40 | 23,09% | ул. Богдана Хмельницкого от дома №14 до дома №18 | Дефекты покрытия, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ул. Богдана Хмельницкого от дома №14 до дома №18 | ул. Богдана Хмельницкого от дома №14 до дома №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул.Дуси Ковальчук | 3,60 | 120 000 | 1,10 | 30,56% | 1,10 | 30,56% | 1,10 | 30,56% | ул. Дуси Ковальчук, 12 | Плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части |  |  | 18Н6-1 | ул. Дуси Ковальчук,12 - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части | 0,00 | 0,22 | 5 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация места концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н6 | ул. Дуси Ковальчук,12 - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 12 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного огаждения |  |  |  | 216 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 1 181 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул.Владимировская | 2,20 | 52 800 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул.Фабричная | 1,60 | 33 600 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,60 | 100,00% | перекресток ул. Фабричная и ул. Спартака | Дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | перекресток ул. Фабричная и ул. Спартака |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Фабричная от ул. Владимировская до ул. Большевистская | Капитальный ремонт | 4,80 | 1,60 | 33 600 |  | 82,41 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, ликвидация места концентрации ДТП |
| 31 | ул.Хилокская | 1,10 | 19 800 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул.Троллейная | 5,80 | 81 200 | 0,00 | 0,00% | 0,34 | 5,83% | 0,34 | 5,83% | ул. Троллейная, 93 | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, плохая видимость светофора, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части |  |  | 18Н7-1 | ул. Троллейная, 93 - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части | 0,85 | 0,34 | 5 934 |  | 12,08 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние элементов автомобильной дороги, ликвидация места концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 1 568 |  | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вынос коммуникаций |  |  |  | 66 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вынос опор освещения |  |  |  | 5 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н7 | ул. Троллейная, 93 - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 47 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 350 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 1 | 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка приборов фотовидеофиксации, комплекс |  |  |  | 1 | 16,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 1 112 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул.Широкая (с площадью Труда) | 3,10 | 48 100 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул.Гусинобродское шоссе (Гусинобродский тракт) | 6,00 | 120 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул.Никитина | 3,66 | 61 725 | 3,66 | 100,00% | 3,66 | 100,00% | 3,66 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул.Восход | 0,76 | 17 172 | 0,76 | 100,00% | 0,76 | 100,00% | 0,76 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Октябрьский мост с дамбами моста | 2,30 | 57 500 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | проспект Карла Маркса | 1,50 | 38 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | перекресток пр. Карла Маркса и ул. Геодезическая | Дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | перекресток пр. Карла Маркса и ул. Геодезическая | перекресток пр. Карла Маркса и ул. Геодезическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул.Титова | 4,10 | 98 400 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | перекресток ул. Титова и пер. Широкий | Дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | перекресток ул. Титова и пер. Широкий | перекресток ул. Титова и пер. Широкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Титова и ул. Пермская | Дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | перекресток ул. Титова и ул. Пермская | перекресток ул. Титова и ул. Пермская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Вокзальная магистраль | 1,10 | 35 000 | 0,10 | 9,09% | 0,10 | 9,09% | 0,10 | 9,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул.Орджоникидзе | 1,00 | 19 000 | 0,00 | 0,00% | 0,26 | 26,00% | 0,26 | 26,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул.Военная | 0,60 | 10 800 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ул.Пролетарская | 1,40 | 12 600 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ул.Ипподромская и Ипподромская магистраль | 10,86 | 180 000 | 0,00 | 0,00% | 0,46 | 4,24% | 0,46 | 4,24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Октябрьская магистраль | 1,15 | 42 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ул.Кирова | 4,05 | 110 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,05 | 100,00% | перекресток ул. Кирова и ул. Сакко и Ванцетти | Плохая видимость дорожных знаков, отсутствие горизонтальной разметки проезжей части | перекресток ул. Кирова и ул. Сакко и Ванцетти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кирова от Октябрьской магистрали до ул. Выборная | Капитальный ремонт | 15,71 | 4,05 | 110 000 |  | 263,90 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, ликвидация мест концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Кирова и ул. Гурьевская | Плохая видимость дорожных знаков, отсутствие горизонтальной разметки проезжей части | перекресток ул. Кирова и ул. Гурьевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ул.Челюскинцев | 1,00 | 28 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ул.Гоголя | 6,57 | 118 030 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ул.Кошурникова | 3,28 | 72 160 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | перекресток ул. Кошурникова и ул. Фрунзе и ул. Красина | Дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | перекресток ул. Кошурникова и ул. Фрунзе и ул. Красина | перекресток ул. Кошурникова и ул. Фрунзе и ул. Красина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ул.Бориса Богаткова | 5,48 | 118 232 | 0,00 | 0,00% | 2,10 | 38,35% | 2,10 | 38,35% |  |  |  |  | 18Н8 | ул. Бориса Богаткова от ул. Гаранина до ул. Кошурникова и от ул. Есенина до ул. Доватора - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части | 7,64 | 2,10 | 53 505 |  | 78,92 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, ликвидация мест концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 12 385 |  | 18,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перенос опор контактной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н8-1 | ул. Бориса Богаткова от ул. Гаранина до ул. Кошурникова и от ул. Есенина до ул. Доватора - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 366 | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 1 498 | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 5 | 5,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 10 440 | 3,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Есенина | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, плохая видимость светофора, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части |  |  | 18Н9-1 | ул. Бориса Богаткова - ул. Есенина - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части |  |  | 11 296 |  | 10,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 2 020 |  | 2,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н9 | ул. Бориса Богаткова - ул. Есенина - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 70 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 284 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 1 | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 1 399 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка приборов фотовидеофиксации, комплекс |  |  |  | 1 | 17,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Бориса Богаткова, 107 | Дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ул. Бориса Богаткова, 107 | ул. Бориса Богаткова, 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул.Писарева | 1,77 | 38 940 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ул.Авиастроителей | 1,50 | 36 400 | 0,58 | 38,87% | 0,91 | 60,87% | 0,91 | 60,87% | ул. Авиастроителей от д. №3 до д. №4 | Дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, плохая видимость светофора, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ул. Авиастроителей от д. №3 до д. №4 | ул. Авиастроителей от д. №3 до д. №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул.Трикотажная | 1,90 | 41 800 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ул.Ватутина | 5,15 | 117 870 | 0,00 | 0,00% | 0,55 | 10,76% | 0,55 | 10,76% | ул. Ватутина - ООТ "ГУМ" | Дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, плохая видимость светофора, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части |  |  | 18Н10-1 | ул. Ватутина - ООТ "ГУМ" - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части | 0,72 | 0,26 | 5 059 |  | 6,13 |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация места концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 1 002 |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перенос опор контактной сети |  |  |  | 1 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н10 | ул. Ватутина - ООТ "ГУМ" - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 57 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 268 | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 1 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 1 385 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Ватутина и ул. Выставочная | Дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, плохая видимость светофора, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части |  |  | 18Н11-1 | ул. Ватутина - ул. Выставочная - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части | 0,53 | 0,30 | 3 712 |  | 4,70 |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация места концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 2 436 |  | 2,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н11 | ул. Ватутина - ул. Выставочная - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 45 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 292 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 1 | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 670 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул.Мира (1 участок) | 0,80 | 27 200 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ул. Мира (2 участок) | 2,05 | 56 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Советское шоссе с Винаповским мостом | 2,90 | 75 400 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ул.Петухова | 6,70 | 87 150 | 4,23 | 63,13% | 4,23 | 63,13% | 4,23 | 63,13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ул.Фрунзе | 3,08 | 55 440 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ул. Шлюзовая | 0,66 | 9 012 | 0,66 | 100,00% | 0,66 | 100,00% | 0,66 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ул.Русская | 2,05 | 28 375 | 0,00 | 0,00% | 2,05 | 100,00% | 2,05 | 100,00% |  |  |  |  | 18Н12 | ул. Русская от кольца "Шлюз" до Бердского шоссе - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части | 3,74 | 2,05 | 26 179 |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 4 054 |  | 4,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н12-1 | ул. Русская от кольца "Шлюз" до Бердского шоссе - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 165 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 778 | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 3 | 3,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 3 494 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | дамба ГЭС (мост ГЭС мост шлюз) | 5,10 | 71 400 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ул.Объединения | 3,10 | 43 400 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ул.Курчатова (1 участок) | 0,80 | 12 800 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Курчатова (2 участок) | 2,45 | 44 100 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ул.Краузе | 2,96 | 35 520 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ул.25 лет Октября | 1,82 | 25 480 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ул.Ленина | 2,85 | 44 920 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ул.Советская | 3,37 | 47 180 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ул.Немировича-Данченко | 4,28 | 150 500 | 2,78 | 64,98% | 4,28 | 100,00% | 4,28 | 100,00% |  |  |  |  | 18Н13 | ул. Немировича-Данченко от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части | 5,09 | 1,50 | 35 662 |  | 62,50 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 8 362 |  | 17,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вынос опор освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н13-1 | ул. Немировича-Данченко от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 237 | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 868 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 4 | 6,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 14 003 | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | проспект Дзержинского (1 участок) | 2,73 | 81 880 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | перекресток пр. Дзержинского и ул. Авиационная | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | перекресток пр. Дзержинского и ул. Авиационная | перекресток пр. Дзержинского и ул. Авиационная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | проспкт Дзержинского (2 участок) | 9,21 | 159 830 | 0,00 | 0,00% | 0,35 | 3,80% | 0,35 | 3,80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ул. Полякова | 4,50 | 74 250 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ул. Первомайская | 7,70 | 130 500 | 0,00 | 0,00% | 7,70 | 100,00% | 7,70 | 100,00% |  |  |  |  | 18Н14 | ул. Первомайская от Бердского шоссе до ООТ "Солнечная" - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части | 13,26 | 7,70 | 92 787 |  | 182,93 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, ликвидация мест концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 19 359 |  | 35,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н14-1 | ул. Первомайская от Бердского шоссе до ООТ "Солнечная" - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 475 | 5,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного и барьерного ограждения |  |  |  | 1 798 | 3,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 5 | 6,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 24 947 | 5,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Первомайская, 188, 202 | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части |  |  | 18Н15-1 | ул. Первомайская, 188, 202 - ремонт дорожного покрытия | Ремонт проезжей части |  |  | 10 188 |  | 17,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 1 627 |  | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Н15 | ул. Первомайская, 188, 202 - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 44 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 502 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка приборов фотовидеофиксации, комплекс |  |  |  | 1 | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 1 842 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ул. Приморская | 1,66 | 27 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,66 | 100,00% | ул. Приморская, 19 | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ул. Приморская, 19 | ул. Приморская, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Приморская от Советского шоссе до дамбы ГЭС | Капитальный ремонт | 3,86 | 1,66 | 27 000 |  | 59,16 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги |
| 76 | Бугринский мост с подъездами | 5,40 | 113 400 | 5,40 | 100,00% | 5,40 | 100,00% | 5,40 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ул. Аксенова | 1,74 | 12 180 | 0,80 | 45,98% | 0,80 | 45,98% | 0,80 | 45,98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ул. Героев Революции | 3,36 | 23 520 | 2,13 | 63,33% | 2,13 | 63,33% | 2,13 | 63,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ул. Эйхе | 0,95 | 6 650 | 0,95 | 100,00% | 0,95 | 100,00% | 0,95 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. Одоевского | 4,24 | 29 680 | 2,00 | 47,17% | 2,36 | 55,66% | 2,36 | 55,66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ул. Вересаева | 1,64 | 11 480 | 1,01 | 61,83% | 1,01 | 61,83% | 1,01 | 61,83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ул. Твардовского | 1,55 | 10 850 | 0,40 | 25,81% | 0,40 | 25,81% | 0,40 | 25,81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ул. Нахимова | 1,17 | 8 190 | 0,80 | 68,38% | 0,80 | 68,38% | 0,80 | 68,38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. Пихтовая | 1,47 | 10 290 | 0,80 | 54,42% | 0,80 | 54,42% | 0,80 | 54,42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ул. Ласточкина | 0,73 | 5 110 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ул. Маяковского | 1,15 | 8 050 | 0,80 | 69,57% | 0,80 | 69,57% | 0,80 | 69,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ул. Кубовая | 2,44 | 17 080 | 0,30 | 12,30% | 0,30 | 12,30% | 2,44 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Дачное шоссе | 6,63 | 46 410 | 3,00 | 45,25% | 3,00 | 45,25% | 3,00 | 45,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ул. Колонды | 1,50 | 21 000 | 1,50 | 100,00% | 1,50 | 100,00% | 1,50 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ул. Аэропорт | 1,32 | 9 240 | 0,50 | 37,88% | 1,30 | 98,48% | 1,30 | 98,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ул. Северная | 1,91 | 13 370 | 0,80 | 41,88% | 0,95 | 49,48% | 0,95 | 49,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ул. Залесского | 0,97 | 6 790 | 0,30 | 30,93% | 0,30 | 30,93% | 0,30 | 30,93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ул. Дмитрия Донского | 1,33 | 9 310 | 1,00 | 75,19% | 1,00 | 75,19% | 1,00 | 75,19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ул. Дачная | 1,23 | 8 610 | 1,00 | 81,30% | 1,00 | 81,30% | 1,00 | 81,30% | перекресток ул. Дачная и ул. Перевозчикова | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | перекресток ул. Дачная и ул. Перевозчикова | перекресток ул. Дачная и ул. Перевозчикова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ул. Кропоткина | 3,43 | 24 010 | 2,56 | 74,55% | 2,56 | 74,55% | 2,56 | 74,55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Ордынское шоссе | 1,57 | 10 990 | 0,80 | 50,96% | 0,80 | 50,96% | 0,80 | 50,96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ул. Железнодорожная | 1,66 | 11 620 | 0,90 | 54,22% | 0,90 | 54,22% | 0,90 | 54,22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ул. Дмитрия Шамшурина | 1,31 | 9 170 | 1,00 | 76,34% | 1,31 | 100,00% | 1,31 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ул. Писемского | 1,25 | 8 750 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,25 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ул. Фадеева | 1,57 | 10 990 | 0,61 | 38,85% | 0,61 | 38,85% | 0,61 | 38,85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ул. Рассветная | 0,83 | 5 810 | 0,30 | 36,14% | 0,30 | 36,14% | 0,30 | 36,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ул. Учительская | 3,08 | 21 560 | 1,50 | 48,70% | 1,50 | 48,70% | 1,50 | 48,70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ул. Балтийская | 0,48 | 3 346 | 0,40 | 83,68% | 0,40 | 83,68% | 0,40 | 83,68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ул. Молодости | 3,05 | 21 350 | 2,30 | 75,41% | 2,88 | 94,43% | 2,88 | 94,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ул. Гидромонтажная | 0,82 | 5 747 | 0,49 | 59,07% | 0,49 | 59,07% | 0,49 | 59,07% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ул. Энгельса | 0,69 | 4 830 | 0,10 | 14,49% | 0,10 | 14,49% | 0,10 | 14,49% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ул. Барьерная | 0,91 | 6 335 | 0,40 | 44,20% | 0,40 | 44,20% | 0,40 | 44,20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ул. Часовая | 2,75 | 19 250 | 1,70 | 61,82% | 1,70 | 61,82% | 1,70 | 61,82% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ул. Бердышева | 2,08 | 14 560 | 1,00 | 48,08% | 1,00 | 48,08% | 1,00 | 48,08% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ул. Варшавская | 2,78 | 19 460 | 1,10 | 39,57% | 1,10 | 39,57% | 1,10 | 39,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ул. Печатников | 0,84 | 5 901 | 0,30 | 35,59% | 0,30 | 35,59% | 0,30 | 35,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ул. Ветлужская | 0,69 | 4 830 | 0,20 | 28,99% | 0,20 | 28,99% | 0,20 | 28,99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ул. Софийская | 4,53 | 31 689 | 1,90 | 41,97% | 2,74 | 60,53% | 2,74 | 60,53% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ул. Новоморская | 0,84 | 5 887 | 0,84 | 100,00% | 0,84 | 100,00% | 0,84 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ул. Ивлева | 2,48 | 17 332 | 1,20 | 48,47% | 1,20 | 48,47% | 1,20 | 48,47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | пр. Строителей | 1,50 | 10 500 | 1,00 | 66,67% | 1,00 | 66,67% | 1,00 | 66,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ул. Героев Труда | 1,09 | 7 630 | 0,60 | 55,05% | 0,60 | 55,05% | 0,60 | 55,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ул. Иванова | 3,17 | 22 190 | 2,13 | 67,13% | 2,62 | 82,59% | 2,62 | 82,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ул. Российская | 1,96 | 13 720 | 1,10 | 56,12% | 1,10 | 56,12% | 1,10 | 56,12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ул. Кутателадзе | 1,28 | 8 960 | 0,60 | 46,88% | 0,96 | 75,00% | 0,96 | 75,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ул. Волочаевская | 3,40 | 23 800 | 0,50 | 14,71% | 1,30 | 38,24% | 1,30 | 38,24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ул. Есенина | 2,70 | 18 900 | 0,74 | 27,48% | 0,74 | 27,48% | 0,74 | 27,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ул. Промышленная | 1,30 | 9 100 | 1,30 | 100,00% | 1,30 | 100,00% | 1,30 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Каменское шоссе | 1,60 | 11 200 | 0,10 | 6,25% | 0,10 | 6,25% | 0,10 | 6,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ул. Коминтерна | 1,97 | 13 790 | 1,63 | 82,74% | 1,63 | 82,74% | 1,63 | 82,74% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ул. Красина | 1,34 | 9 380 | 0,40 | 29,85% | 0,40 | 29,85% | 0,40 | 29,85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ул. Николая Островского | 1,22 | 8 540 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ул. Доватора | 2,21 | 15 470 | 1,16 | 52,49% | 1,16 | 52,49% | 1,16 | 52,49% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ул. Саратовская | 0,44 | 3 045 | 0,20 | 45,98% | 0,20 | 45,98% | 0,20 | 45,98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Владимировский спуск | 0,34 | 2 387 | 0,34 | 100,00% | 0,34 | 100,00% | 0,34 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ул. Революции | 0,87 | 6 069 | 0,30 | 34,60% | 0,30 | 34,60% | 0,30 | 34,60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ул. Урицкого | 1,05 | 7 350 | 0,80 | 76,19% | 0,80 | 76,19% | 0,80 | 76,19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ул. Максима Горького | 1,91 | 13 384 | 1,00 | 52,30% | 1,60 | 83,68% | 1,60 | 83,68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ул. Ивачева | 0,47 | 3 255 | 0,10 | 21,51% | 0,10 | 21,51% | 0,10 | 21,51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ул. Свердлова | 0,22 | 1 505 | 0,10 | 46,51% | 0,10 | 46,51% | 0,10 | 46,51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Комсомольский проспект | 0,44 | 3 101 | 0,20 | 45,15% | 0,20 | 45,15% | 0,20 | 45,15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ул. Кубановская | 0,12 | 868 | 0,12 | 100,00% | 0,12 | 100,00% | 0,12 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ул. Депутатская | 0,25 | 1 715 | 0,10 | 40,82% | 0,10 | 40,82% | 0,10 | 40,82% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ул. Чаплыгина | 0,48 | 3 381 | 0,20 | 41,41% | 0,20 | 41,41% | 0,20 | 41,41% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ул. Октябрьская | 1,14 | 7 952 | 0,50 | 44,01% | 0,50 | 44,01% | 0,50 | 44,01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ул. Спартака | 0,36 | 2 548 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Автодорога от Владимировского спуска до ул. Саратовской | 0,61 | 4 263 | 0,61 | 100,00% | 0,61 | 100,00% | 0,61 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ул. В. Высоцкого | 1,65 | 11 515 | 0,20 | 12,16% | 0,20 | 12,16% | 0,20 | 12,16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ул. Воинская | 2,64 | 18 480 | 1,10 | 41,67% | 1,81 | 68,56% | 1,81 | 68,56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ул. Автогенная | 2,96 | 20 699 | 2,00 | 67,64% | 2,00 | 67,64% | 2,00 | 67,64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ул. Федосеева | 1,95 | 13 650 | 0,96 | 49,08% | 0,96 | 49,08% | 0,96 | 49,08% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ул. Гурьевская | 2,57 | 17 990 | 0,80 | 31,13% | 0,80 | 31,13% | 0,80 | 31,13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ул. Добролюбова | 3,87 | 27 090 | 0,80 | 20,67% | 1,01 | 26,10% | 1,01 | 26,10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ул. Панфиловцев | 1,50 | 10 500 | 0,70 | 46,67% | 0,70 | 46,67% | 0,70 | 46,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ул. Сакко и Ванцетти | 1,50 | 10 500 | 0,90 | 60,00% | 0,90 | 60,00% | 0,90 | 60,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ул. Зыряновская | 0,98 | 6 839 | 0,30 | 30,71% | 0,30 | 30,71% | 0,30 | 30,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ул. Дунайская | 1,74 | 12 159 | 1,03 | 59,18% | 1,03 | 59,18% | 1,03 | 59,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ул. Лобова | 1,28 | 8 960 | 0,30 | 23,44% | 0,30 | 23,44% | 0,30 | 23,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ул. Выборная | 4,18 | 29 260 | 1,00 | 23,92% | 1,00 | 23,92% | 1,00 | 23,92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ул. Ключ-Камышенское Плато | 3,68 | 25 760 | 1,20 | 32,61% | 1,20 | 32,61% | 1,20 | 32,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ул. Дубравы | 0,99 | 6 937 | 0,10 | 10,09% | 0,10 | 10,09% | 0,10 | 10,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ул. Днепрогэсовская | 0,59 | 4 130 | 0,20 | 33,90% | 0,20 | 33,90% | 0,20 | 33,90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ул. Нижегородская | 0,71 | 4 984 | 0,40 | 56,18% | 0,40 | 56,18% | 0,40 | 56,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ул. Лазурная | 1,60 | 11 200 | 1,60 | 100,00% | 1,60 | 100,00% | 1,60 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Автодорога от ул. Ключ-Камышенское Плато до с. Новолуговое | 1,75 | 12 250 | 0,30 | 17,14% | 0,30 | 17,14% | 0,30 | 17,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ул. Новоуральская | 1,50 | 10 500 | 0,10 | 6,67% | 0,10 | 6,67% | 0,10 | 6,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ул. Чекалина | 1,09 | 7 630 | 0,10 | 9,17% | 0,10 | 9,17% | 0,10 | 9,17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ул. Магистральная | 2,47 | 17 290 | 1,04 | 42,11% | 2,40 | 97,04% | 2,40 | 97,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | ул. Солидарности | 3,35 | 23 450 | 0,40 | 11,94% | 0,40 | 11,94% | 0,40 | 11,94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ул. Донецкая | 0,78 | 5 460 | 0,00 | 0,00% | 0,47 | 60,26% | 0,47 | 60,26% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ул. Флотская | 1,05 | 7 350 | 0,30 | 28,57% | 0,30 | 28,57% | 0,30 | 28,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | ул. Красных Зорь | 0,84 | 5 880 | 0,84 | 100,00% | 0,84 | 100,00% | 0,84 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ул. Тюленина | 1,34 | 9 380 | 0,60 | 44,78% | 0,60 | 44,78% | 0,60 | 44,78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ул. Земнухова | 0,69 | 4 830 | 0,10 | 14,49% | 0,57 | 82,61% | 0,57 | 82,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | ул. Кочубея | 0,90 | 6 265 | 0,40 | 44,69% | 0,40 | 44,69% | 0,40 | 44,69% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ул. Родники | 0,57 | 3 990 | 0,57 | 100,00% | 0,57 | 100,00% | 0,57 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ул. Народная | 3,11 | 21 770 | 0,60 | 19,29% | 0,60 | 19,29% | 0,60 | 19,29% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ул. Александра Невского | 1,51 | 10 570 | 0,60 | 39,74% | 0,60 | 39,74% | 0,60 | 39,74% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ул. Театральная | 0,45 | 3 150 | 0,20 | 44,44% | 0,20 | 44,44% | 0,20 | 44,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ул. Свечникова | 0,55 | 3 850 | 0,10 | 18,18% | 0,10 | 18,18% | 0,10 | 18,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ул. Танковая | 0,47 | 3 290 | 0,47 | 100,00% | 0,47 | 100,00% | 0,47 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | ул. Гребенщикова | 1,08 | 7 560 | 0,40 | 37,04% | 0,40 | 37,04% | 0,40 | 37,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ул. Демьяна Бедного | 0,79 | 5 544 | 0,10 | 12,63% | 0,10 | 12,63% | 0,10 | 12,63% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | ул. Семьи Шамшиных | 3,30 | 23 100 | 1,60 | 48,48% | 1,60 | 48,48% | 1,60 | 48,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | ул. Мичурина | 2,00 | 14 000 | 1,00 | 50,00% | 1,00 | 50,00% | 1,00 | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | ул. Каменская | 2,97 | 20 790 | 1,90 | 63,97% | 1,90 | 63,97% | 1,90 | 63,97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ул. Некрасова | 1,30 | 9 100 | 0,90 | 69,23% | 0,90 | 69,23% | 0,90 | 69,23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | ул. Ольги Жилиной | 1,46 | 10 220 | 1,10 | 75,34% | 1,10 | 75,34% | 1,10 | 75,34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ул. Лермонтова | 0,51 | 3 584 | 0,10 | 19,53% | 0,10 | 19,53% | 0,10 | 19,53% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ул. Крылова | 1,81 | 12 670 | 1,81 | 100,00% | 1,81 | 100,00% | 1,81 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ул. Романова | 0,51 | 3 570 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | ул. Державина | 0,51 | 3 570 | 0,51 | 100,00% | 0,51 | 100,00% | 0,51 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ул. Ядринцевская | 1,03 | 7 210 | 0,50 | 48,54% | 0,50 | 48,54% | 0,50 | 48,54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | ул. Депутатская | 0,76 | 5 299 | 0,76 | 100,00% | 0,76 | 100,00% | 0,76 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | ул. Коммунистическая | 0,74 | 5 201 | 0,40 | 53,84% | 0,40 | 53,84% | 0,40 | 53,84% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | ул. Свердлова | 0,51 | 3 570 | 0,51 | 100,00% | 0,51 | 100,00% | 0,51 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | ул. Серебренниковская | 1,55 | 10 850 | 1,00 | 64,52% | 1,00 | 64,52% | 1,00 | 64,52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | ул. Сибревкома | 0,44 | 3 080 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | ул. Каинская | 0,24 | 1 680 | 0,24 | 100,00% | 0,24 | 100,00% | 0,24 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | ул. Мостовая | 0,18 | 1 260 | 0,18 | 100,00% | 0,18 | 100,00% | 0,18 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | ул. Щетинкина | 0,25 | 1 722 | 0,25 | 100,00% | 0,25 | 100,00% | 0,25 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | ул. Достоевского | 0,52 | 3 647 | 0,10 | 19,19% | 0,10 | 19,19% | 0,10 | 19,19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | ул. Чаплыгина | 0,42 | 2 912 | 0,10 | 24,04% | 0,10 | 24,04% | 0,10 | 24,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | ул. Спартака | 0,45 | 3 150 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | ул. Селезнёва | 1,64 | 11 480 | 0,60 | 36,59% | 0,60 | 36,59% | 0,60 | 36,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | пер. Потанинский | 0,14 | 994 | 0,14 | 100,00% | 0,14 | 100,00% | 0,14 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | ул. Татарская | 0,31 | 2 198 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | ул. Вертковская | 2,25 | 15 715 | 0,20 | 8,91% | 0,20 | 8,91% | 0,20 | 8,91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | ул. Тульская | 2,50 | 17 500 | 1,00 | 40,00% | 1,00 | 40,00% | 1,00 | 40,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | ул. Таймырская | 0,73 | 5 075 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | ул. Серафимовича | 0,94 | 6 545 | 0,63 | 67,17% | 0,63 | 67,17% | 0,63 | 67,17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | ул. Римского-Корсакова | 0,88 | 6 160 | 0,10 | 11,36% | 0,10 | 11,36% | 0,10 | 11,36% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | ул. Костычева | 0,95 | 6 615 | 0,30 | 31,75% | 0,30 | 31,75% | 0,30 | 31,75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | ул. Телевизионная | 0,85 | 5 915 | 0,30 | 35,50% | 0,30 | 35,50% | 0,30 | 35,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | ул. Сибиряков-Гвардейцев | 5,29 | 33 396 | 3,00 | 56,71% | 3,00 | 56,71% | 3,00 | 56,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | ул. Бурденко | 1,30 | 9 100 | 0,80 | 61,54% | 0,80 | 61,54% | 0,80 | 61,54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | ул. Аникина | 1,73 | 12 110 | 0,80 | 46,24% | 1,10 | 63,58% | 1,10 | 63,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | ул. Саввы Кожевникова | 0,20 | 1 400 | 0,20 | 100,00% | 0,20 | 100,00% | 0,20 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | ул. Обогатительная | 0,65 | 4 550 | 0,65 | 100,00% | 0,65 | 100,00% | 0,65 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | ул. Урманова | 0,73 | 5 110 | 0,10 | 13,70% | 0,10 | 13,70% | 0,10 | 13,70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | ул. Чигорина | 0,88 | 6 125 | 0,20 | 22,86% | 0,20 | 22,86% | 0,20 | 22,86% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ул. Тюменская | 1,85 | 12 950 | 0,50 | 27,03% | 0,50 | 27,03% | 0,50 | 27,03% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | ул. Комсомольская | 1,30 | 9 100 | 0,50 | 38,46% | 0,50 | 38,46% | 0,50 | 38,46% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | ул. Оловозаводская | 1,40 | 9 800 | 0,30 | 21,43% | 0,30 | 21,43% | 0,30 | 21,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | ул. Бетонная | 1,20 | 8 400 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Северный проезд | 2,43 | 17 010 | 0,80 | 32,92% | 0,80 | 32,92% | 2,43 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | ул. Громова | 1,20 | 8 400 | 0,30 | 25,00% | 0,30 | 25,00% | 1,20 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | ул. Зорге | 1,92 | 13 440 | 0,30 | 15,63% | 0,30 | 15,63% | 1,92 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | ул. Бородина | 1,85 | 12 950 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,85 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | ул. Бронная | 2,30 | 16 100 | 1,00 | 43,48% | 1,40 | 60,87% | 1,40 | 60,87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | ул. Прокопьевская | 3,00 | 21 000 | 1,00 | 33,33% | 1,00 | 33,33% | 2,00 | 66,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | ул. ХХ Партсъезда | 0,39 | 2 730 | 0,39 | 100,00% | 0,39 | 100,00% | 0,39 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | ул. 2-я Обогатительная | 0,40 | 2 800 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | пер. 18-й Бронный | 1,20 | 8 400 | 0,50 | 41,67% | 0,50 | 41,67% | 0,50 | 41,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ул. Герцена | 0,55 | 3 850 | 0,10 | 18,18% | 0,10 | 18,18% | 0,10 | 18,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | ул. Бебеля | 0,37 | 2 555 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | ул. Горбаня | 0,60 | 4 200 | 0,20 | 33,33% | 0,20 | 33,33% | 0,20 | 33,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | ул. Петровского | 0,50 | 3 500 | 0,49 | 97,00% | 0,49 | 97,00% | 0,49 | 97,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | ул. Моторная | 0,70 | 4 900 | 0,20 | 28,57% | 0,20 | 28,57% | 0,20 | 28,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | ул. Большая | 3,57 | 24 990 | 2,14 | 59,94% | 2,80 | 78,43% | 2,80 | 78,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | ул. Клубная | 1,95 | 13 650 | 0,50 | 25,64% | 0,50 | 25,64% | 0,50 | 25,64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | ул. Дукача | 1,14 | 7 980 | 1,00 | 87,72% | 1,00 | 87,72% | 1,00 | 87,72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | ул. Порт-Артурская | 1,34 | 9 380 | 0,60 | 44,78% | 0,60 | 44,78% | 0,60 | 44,78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | ул. Забалуева | 2,07 | 14 490 | 1,00 | 48,31% | 1,00 | 48,31% | 1,00 | 48,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | ул. Колхидская | 1,07 | 7 490 | 0,80 | 74,77% | 0,80 | 74,77% | 0,80 | 74,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | ул. Связистов | 3,00 | 21 000 | 1,50 | 50,00% | 2,64 | 88,00% | 2,64 | 88,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | ул. Новосибирская | 0,76 | 5 320 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | ул. Пермская | 1,88 | 13 125 | 0,20 | 10,67% | 0,20 | 10,67% | 0,20 | 10,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | ул. Демьяновская | 0,57 | 4 004 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | ул. Пархоменко | 3,82 | 26 712 | 1,00 | 26,21% | 1,00 | 26,21% | 1,00 | 26,21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Толмачевское шоссе | 2,17 | 15 190 | 1,00 | 46,08% | 1,00 | 46,08% | 1,00 | 46,08% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | ул. Толмачевская | 3,60 | 25 200 | 1,50 | 41,67% | 2,34 | 65,00% | 2,34 | 65,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | ул. Волховская | 1,05 | 7 350 | 0,30 | 28,57% | 0,30 | 28,57% | 0,30 | 28,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | ул. Тихвинская | 1,19 | 8 330 | 0,60 | 50,42% | 0,60 | 50,42% | 0,60 | 50,42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | ул. Степная | 1,66 | 11 620 | 0,60 | 36,14% | 0,60 | 36,14% | 0,60 | 36,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | ул. Петропавловская | 1,08 | 7 588 | 0,30 | 27,68% | 0,30 | 27,68% | 0,30 | 27,68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | ул. Плахотного | 3,17 | 22 190 | 1,40 | 44,16% | 1,40 | 44,16% | 1,40 | 44,16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | ул. Котовского | 3,30 | 23 100 | 1,10 | 33,33% | 1,32 | 40,00% | 1,32 | 40,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | ул. Блюхера | 1,78 | 12 439 | 0,50 | 28,14% | 0,50 | 28,14% | 0,50 | 28,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по г. Новосибирску | 500,74 | 6 613 496 | 157,53 | 31,46% | 193,53 | 38,65% | 221,93 | 44,32% | 28 |  | 19 | 12 |  |  |  | 56,29 | 21,16 | 541 417 | 126 304 | 1 046,50 |  |  | 65,06 | 18,01 | 455 430 |  | 1 015,27 |  |
| Итого по г. Новосибирску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 56,29 | 21,16 | 452 684 |  | 701,03 |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 65,06 | 18,01 | 455 430 |  | 1 015,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт тротуаров |  |  | 88 733 |  | 129,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков |  |  |  | 2 280 | 19,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка пешеходного ограждения |  |  |  | 9 770 | 21,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка барьерного ограждения |  |  |  | 4 696 | 44,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 109 271 | 23,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 30 | 46,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вынос опор освещения |  |  |  | 5 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | защита высоковольтного кабеля и кабеля связи |  |  |  | 96 | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена светильников |  |  |  | 80 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перенос опор контактной сети |  |  |  | 4 | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вынос коммуникаций |  |  |  | 66 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка приборов фотовидеофиксации, комплекс |  |  |  | 5 | 52,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Бердск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | ул. Островского | 4,32 | 30 240 | 1,32 | 30,56% | 1,32 | 30,56% | 1,32 | 30,56% | 0+54 - 0+85 | Несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения, устаревший светофорный объект, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах |  |  | 18Б4 | ул. Островского (0+54 - 0+85) - ремонт дорожного покрытия | Ремонт дорожного полотна | 0,16 | 0,12 | 1 100 |  | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация места концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуара |  |  | 310 |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Б4-1 | ул. Островского (0+54 - 0+85) - безопасность | Реконструкция светофорного объекта |  |  |  | 1 | 2,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков |  |  |  | 38 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нанесенение дорожной разметки |  |  | 114 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Озеленение |  |  | 389 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка ограничивающего пешеходного ограждения типа "Крест" (оцинкованное) |  |  |  | 287 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | ул. Боровая | 5,60 | 39 200 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | ул. Лунная | 2,11 | 14 770 | 0,98 | 46,45% | 2,11 | 100,00% | 2,11 | 100,00% |  |  |  |  | 18Б5 | ул. Лунная от ул. Боровая до ул. Космическая - ремонт дорожного покрытия | Ремонт дорожного полотна | 2,03 | 0,80 | 14 179 |  | 44,13 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуара |  |  | 5 600 |  | 10,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Б5-1 | ул. Лунная от ул. Боровая до ул. Космическая - безопасность | Установка светофорного объекта |  |  |  | 2 | 7,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нанесение дорожной разметки |  |  | 316 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков |  |  |  | 121 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Озеленение |  |  | 18 585 |  | 6,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освещение |  |  |  | 798 | 10,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка ограничивающего пешеходного ограждения типа "Крест" (оцинкованное) |  |  |  | 1 140 | 4,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | ул. Маяковского | 2,64 | 17 640 | 2,64 | 100,00% | 2,64 | 100,00% | 2,64 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | ул. Полевая | 6,56 | 45 920 | 1,76 | 26,83% | 1,76 | 26,83% | 1,76 | 26,83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | ул. Красная Сибирь | 3,20 | 22 400 | 1,30 | 40,63% | 1,30 | 40,63% | 2,25 | 70,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Красная Сибирь (от ул. Ленина до ул. Маяковского) | Реконструкция автомобильной дороги | 1,60 | 0,95 | 11 200 |  | 48,86 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги |
| 261 | ул. Красный Сокол | 1,50 | 10 500 | 1,50 | 100,00% | 1,50 | 100,00% | 1,50 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | ул. Пушкина | 2,68 | 18 760 | 0,78 | 29,10% | 0,78 | 29,10% | 0,78 | 29,10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | ул. Рогачева | 2,62 | 18 340 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | ул. Пролетарская | 0,92 | 6 461 | 0,47 | 50,81% | 0,47 | 50,81% | 0,47 | 50,81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | ул. Комсомольская | 1,70 | 11 900 | 1,70 | 100,00% | 1,70 | 100,00% | 1,70 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | ул. Красноармейская | 1,20 | 8 400 | 1,20 | 100,00% | 1,20 | 100,00% | 1,20 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | ул. Суворова | 1,30 | 9 100 | 0,31 | 23,85% | 0,31 | 23,85% | 0,81 | 62,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Суворова (от ул. Советская до ул. Ленина) | Ремонт дорожного полотна с установкой бордюрного камня | 0,71 | 0,50 | 5 000 |  | 7,50 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 1 400 |  | 3,00 |  |
| 268 | ул. Пирогова | 1,75 | 12 250 | 1,28 | 73,14% | 1,28 | 73,14% | 1,75 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Пирогова (от ул. Новосибирская до ул. Новый поселок) | Ремонт дорожного полотна с установкой бордюрного камня | 0,54 | 0,47 | 3 800 |  | 9,50 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, необходимость обеспечения маршрутного принципа при подъезде к социально-значимым объектам (детские лагеря, оздоровительные центры) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 2 000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт освещения |  |  |  | 470 | 1,00 |  |
| 269 | ул. Железнодорожная | 0,75 | 5 950 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | ул. Дзержинского | 0,75 | 5 250 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,20 | 26,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Дзержинского (от ул. Пирогова до ул. Энгельса) | Ремонт дорожного полотна с установкой бордюрного камня | 0,23 | 0,20 | 1 600 |  | 4,00 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, необходимость обеспечения маршрутного принципа при подъезде к социально-значимым объектам (детские лагеря, оздоровительные центры) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 450 |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт освещения |  |  |  | 200 | 0,50 |  |
| 271 | ул. Тимирязева | 0,98 | 6 860 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,42 | 42,86% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Тимирязева (от ул. Энгельса до ул. Большевитская) | Ремонт дорожного полотна с установкой бордюрного камня | 0,49 | 0,42 | 3 400 |  | 8,50 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, необходимость обеспечения маршрутного принципа при подъезде к социально-значимым объектам (детские лагеря, оздоровительные центры) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 840 |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт освещения |  |  |  | 420 | 0,80 |  |
| 272 | ул. Энгельса | 1,22 | 8 540 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,22 | 18,03% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Энгельса (от ул. Дзержинского до ул. Тимирязева) | Ремонт дорожного полотна с установкой бордюрного камня | 0,25 | 0,22 | 1 760 |  | 4,50 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, необходимость обеспечения маршрутного принципа при подъезде к социально-значимым объектам (детские лагеря, оздоровительные центры) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 500 |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт освещения |  |  |  | 220 | 0,50 |  |
| 273 | ул. Таежная | 1,23 | 8 610 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | ул. Промышленная | 2,50 | 17 500 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | дорога Водозабор | 8,49 | 59 430 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | ул. Черемушная | 2,80 | 26 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | ул. Химзаводская | 1,50 | 10 500 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | ул. Новый поселок | 1,80 | 12 600 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | ул. Морская | 1,30 | 10 400 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | ул. Новосибирская | 0,44 | 4 400 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,44 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Новосибирская (от трассы М-52 до ул. Пирогова) | Ремонт дорожного полотна с установкой бордюрного камня | 0,63 | 0,44 | 4 400 |  | 11,00 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги, необходимость обеспечения маршрутного принципа при подъезде к социально-значимым объектам (детские лагеря, оздоровительные центры) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 2 000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт освещения |  |  |  | 440 | 1,00 |  |
| 281 | ул. Лелюха | 0,75 | 6 750 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | ул. Степная | 0,90 | 7 200 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | ул. Верхняя | 0,58 | 4 640 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | ул. Цветной проспект | 0,83 | 6 640 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | ул. Сиреневая | 0,26 | 2 080 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | ул. Свердлова | 1,15 | 13 800 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | ул. Кирова | 0,89 | 10 680 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | ул. К. Маркса | 2,12 | 19 062 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | ул. Первомайская | 2,30 | 16 100 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | ул. Ленина | 5,64 | 39 480 | 3,61 | 64,01% | 3,61 | 64,01% | 3,61 | 64,01% | 1+22 - 1+96 | Несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения, отсутсвие дорожных знаков, устаревшие светофорные объекты |  |  | 18Б1 | ул. Ленина (1+22 - 1+96) | Установка дорожных знаков |  |  |  | 23 | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация места концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка ограничивающего пешеходного ограждения типа "Крест" (оцинкованное) |  |  |  | 281 | 2,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нанесение дорожной разметки |  |  | 715 |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка объекта фото-видеофиксации типа "Скат" |  |  |  | 1 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+16 - 2+83 | Несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения, отсутсвие дорожных знаков, устаревшие светофорные объекты |  |  | 18Б2 | ул. Ленина (2+16 - 2+83) | Установка дорожных знаков |  |  |  | 27 | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация места концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка ограничивающего пешеходного ограждения типа "Крест" (оцинкованное) |  |  |  | 159 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нанесение дорожной разметки |  |  | 884 |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка муляжа объекта фото-видеофиксации типа "Скат" |  |  |  | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+84 - 3+46 | Несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения, отсутсвие дорожных знаков, устаревшие светофорные объекты |  |  | 18Б3 | ул. Ленина (2+84 - 3+46) | Установка дорожных знаков |  |  |  | 12 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация места концентрации ДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка ограничивающего пешеходного ограждения типа "Крест" (оцинкованное) |  |  |  | 211 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нанесение дорожной разметки |  |  | 463 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по г. Бердску | 77,29 | 568 353 | 18,85 | 24,39% | 19,98 | 25,86% | 23,18 | 30,00% | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,18 | 0,92 | 42 654 | 3 102 | 104,76 |  |  | 4,45 | 3,20 | 38 350 | 1 750 | 111,66 |  |
| Итого по г. Бердску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 2,18 | 0,92 | 15 279 |  | 46,79 |  | ремонт покрытия проезжей части | 2,85 | 2,25 | 19 960 |  | 45,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нанесение разметки |  |  | 2 491 |  | 1,24 |  | Реконструкция | 1,60 | 0,95 | 11 200 |  | 48,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов |  |  |  | 3 | 9,87 |  | ремонт тротуаров |  |  | 7 190 |  | 14,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дор.знаков |  |  |  | 221 | 4,32 |  | устройство освещения |  |  |  | 1 750 | 3,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  |  |  | 2 078 | 10,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт тротуаров |  |  | 5 910 | 0 | 11,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освещение |  |  |  | 798 | 10,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Озеленение |  |  | 18 585 | 0 | 6,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка муляжа объекта фото-видеофиксации типа "Скат" |  |  |  | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка объекта фото-видеофиксации типа "Скат" |  |  |  | 1 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Искитим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | ул.Советская | 7,00 | 52 812 | 1,63 | 23,29% | 4,23 | 60,43% | 4,23 | 60,43% |  |  |  |  | 18И1 | ул.Советская - ремонт дорожного покрытия | Ремонт дорожного покрытия | 2,97 | 2,60 | 21 140 | 2 432 | 29,32 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство заездного кармана |  |  | 964 | 8 | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство парковочного кармана |  |  | 2 185 |  | 6,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуара |  |  | 8 741 |  | 13,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство дождеприемных колодцев |  |  |  | 54 | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка бордюрного камня БР100.30.15 |  |  |  | 5 062 | 7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18И1-1 | ул. Советская - безопасность | Установка дорожных знаков |  |  |  | 268 | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 1 900 | 8,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка автопавильона |  |  |  | 8 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горизонтальная дорожная разметка термопластиком и краской |  |  |  | 2 600 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт освещения |  |  |  | 80 | 4,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | ул.Юбилейная | 3,25 | 57 120 | 0,89 | 27,38% | 0,89 | 27,38% | 3,25 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Юбилейная (от путепровода до трассы М-52) | ремонт дорожного покрытия | 2,57 | 1,03 | 18 030 |  | 2,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт уличного освещения |  |  |  | 1 026 | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нанесение дорожной разметки |  |  | 100 |  | 0,50 |  |
| 293 | пр.Юбилейный | 3,79 | 44 800 | 0,73 | 19,26% | 0,73 | 19,26% | 3,79 | 100,00% | от ул.Маркса до д. 1б пр.Юбилейный | Несоблюдение водителями скоростного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пр.Юбилейный | ремонт дорожного покрытия | 5,16 | 3,05 | 36 100 |  | 40,00 | За счёт выполнения некапиталоёмких мероприятий в ходе проведения работ по летнему содержанию (произведен ремонт дорожного покрытия, ликвидирована колейность, нанесена горизонтальная разметка), а также за счёт проведения мероприятий сотрудниками ГИБДД (дополнительное патрулирование), участок был ликвидирован, и в 2018 году не является МКДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт уличного освещения |  |  |  | 3 054 | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обустройство остановок общественного транспорта |  |  |  | 6 | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена бордюрного камня |  |  |  | 6 108 | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка приборов фотовидеофиксации |  |  |  | 4 | 6,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков |  |  |  | 150 | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка ограждения |  |  |  | 1 500 | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нанесение дорожной разметки |  |  | 300 |  | 1,50 |  |
| 294 | Объездная дорога мр.Южный | 3,59 | 25 489 | 1,02 | 28,41% | 1,02 | 28,41% | 1,02 | 28,41% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | ул.Железнодорожная от д.№8 до ул.Станционная д.№26 | 2,11 | 14 770 | 1,17 | 55,45% | 1,17 | 55,45% | 1,17 | 55,45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | ул.Береговая | 3,39 | 23 730 | 1,10 | 32,45% | 1,10 | 32,45% | 1,10 | 32,45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | ул.Мостовая | 0,98 | 6 860 | 0,20 | 20,41% | 0,20 | 20,41% | 0,20 | 20,41% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | ул.Линейная | 2,67 | 18 690 | 2,00 | 74,91% | 2,00 | 74,91% | 2,00 | 74,91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | ул.Радищева от д.№1 до дома №25 | 1,10 | 7 700 | 0,24 | 21,82% | 0,24 | 21,82% | 0,24 | 21,82% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | ул.Энгельса | 1,40 | 9 800 | 0,40 | 28,57% | 0,40 | 28,57% | 0,40 | 28,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | ул.Маркса | 1,75 | 12 250 | 0,80 | 45,71% | 0,80 | 45,71% | 0,80 | 45,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Автодорога от ДК "Россия" (пр.Юбилейный) до о.п. Монолитная | 0,64 | 4 480 | 0,20 | 31,25% | 0,20 | 31,25% | 0,20 | 31,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | ул.Гагарина | 2,24 | 15 680 | 1,20 | 53,57% | 1,20 | 53,57% | 1,20 | 53,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | ул.Центральная | 0,48 | 3 360 | 0,30 | 62,50% | 0,30 | 62,50% | 0,30 | 62,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | ул.Гоголя | 0,91 | 6 370 | 0,10 | 10,99% | 0,10 | 10,99% | 0,10 | 10,99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | ул.Молодежная | 1,10 | 7 700 | 0,97 | 88,18% | 0,97 | 88,18% | 0,97 | 88,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Автодорога от трассы М-52 вдоль поликлиники №2 до пр.Юбилейный | 1,20 | 8 400 | 1,05 | 87,50% | 1,05 | 87,50% | 1,05 | 87,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Автодорога от трассы М-52 до ж/д переезда 64 км | 0,23 | 1 610 | 0,10 | 43,48% | 0,10 | 43,48% | 0,10 | 43,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Автодорога от трассы М-52 до кругового перекрестка -пересечение ул.Нагорная, Почтовая | 1,21 | 8 470 | 1,11 | 91,74% | 1,11 | 91,74% | 1,11 | 91,74% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | ул.Канатная | 2,70 | 18 900 | 1,10 | 40,74% | 1,10 | 40,74% | 1,10 | 40,74% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | ул.Чайкиной | 0,58 | 4 060 | 0,10 | 17,24% | 0,10 | 17,24% | 0,10 | 17,24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | ул.Коммунистическая | 1,04 | 7 280 | 0,80 | 76,92% | 0,80 | 76,92% | 0,80 | 76,92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | ул.Кирова | 0,80 | 8 000 | 0,10 | 12,50% | 0,10 | 12,50% | 0,10 | 12,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | ул.Почтовая | 0,55 | 3 850 | 0,40 | 72,73% | 0,40 | 72,73% | 0,40 | 72,73% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | ул.Пушкина | 2,39 | 23 900 | 2,10 | 87,87% | 2,10 | 87,87% | 2,10 | 87,87% | от ул.Юбилейная до ул.Коротеева | Несоблюдение водителями скоростного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счёт выполнения некапиталоёмких мероприятий в ходе проведения работ по летнему содержанию (установлено недостающее пешеходное ограждение в соответствии с ГОСТ на пешеходных переходах, произведен ремонт дорожного покрытия, нанесена горизонтальная разметка), а также за счёт проведения мероприятий сотрудниками ГИБДД (дополнительное патрулирование), данные участки были ликвидированы, и в 2018 году не являются МКДТП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул.Коротеева до ул.Вокзальная | Несоблюдение водителями скоростного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | ул.Школьная | 1,26 | 8 820 | 0,60 | 47,62% | 0,60 | 47,62% | 0,60 | 47,62% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | ул.2-я Станционная | 0,64 | 4 508 | 0,20 | 31,25% | 0,20 | 31,25% | 0,20 | 31,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | ул.Элеваторная | 1,94 | 13 580 | 0,44 | 22,68% | 0,44 | 22,68% | 0,44 | 22,68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | ул.Набережная | 3,50 | 24 500 | 0,30 | 8,57% | 0,30 | 8,57% | 0,30 | 8,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | ул.Коротеева | 1,16 | 8 120 | 0,22 | 18,97% | 0,22 | 18,97% | 0,22 | 18,97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | ул.Революции | 0,93 | 6 510 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | ул.Вокзальная | 0,33 | 2 310 | 0,10 | 30,30% | 0,10 | 30,30% | 0,10 | 30,30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Автодорога от трассы М-52 до пр.Юбилейный, 15 ДК "Россия" | 0,74 | 7 400 | 0,14 | 18,92% | 0,14 | 18,92% | 0,14 | 18,92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | ул.Прорабская | 1,30 | 9 100 | 0,40 | 30,77% | 0,40 | 30,77% | 0,40 | 30,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по г. Искитиму | 58,90 | 480 929 | 22,21 | 37,71% | 24,81 | 42,12% | 30,23 | 51,32% | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,97 | 2,60 | 33 031 | 12 412 | 78,95 |  |  | 7,73 | 4,08 | 54 530 | 11 848 | 80,59 |  |
| Итого по г. Искитиму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт дорожного покрытия | 2,97 | 2,60 | 21 140 | 2 624 | 29,32 |  | ремонт дорожного покрытия | 7,73 | 4,08 | 54 130 |  | 42,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуара |  |  | 8 741 |  | 13,17 |  | нанесение дорожной разметки |  |  | 400 |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка бордюрного камня БР100.30.15 |  |  |  | 5 101 | 7,06 |  | обустройство остановок общественного транспорта |  |  |  | 6 | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков |  |  |  | 198 | 1,33 |  | замена бордюрного камня |  |  |  | 6 108 | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | 1 900 | 8,30 |  | установка приборов фотовидеофиксации |  |  |  | 4 | 6,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горизонтальная дорожная разметка термопластиком и краской |  |  |  |  | 0,90 |  | Установка дорожных знаков |  |  |  | 150 | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт освещения |  |  |  | 76 | 0,90 |  | установка ограждения |  |  |  | 1 500 | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другие виды работ |  |  | 3 150 | 2 513 | 17,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Обь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | ул.Ломоносова | 2,00 | 14 000 | 2,00 | 100,00% | 2,00 | 100,00% | 2,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | ул.Вокзальная | 2,71 | 18 935 | 2,71 | 100,00% | 2,71 | 100,00% | 2,71 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | пер.Планировочный | 0,28 | 1 960 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | ул.Железнодорожная | 1,07 | 7 490 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | ул.Линейная (от дома 116 до дома 125) | 2,00 | 14 000 | 1,01 | 50,50% | 1,01 | 50,50% | 1,01 | 50,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | ул.2-я Северная | 1,78 | 12 425 | 0,50 | 28,17% | 0,50 | 28,17% | 0,50 | 28,17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | ул.Строительная | 1,44 | 10 045 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | ул.Байдукова (от пересечения ул.Огородная до пересечения с ул.Вокзальная) | 0,50 | 3 500 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | ул.Большая | 2,45 | 17 150 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,20 | 48,98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Большая | Капитальный ремонт | 1,20 | 1,20 | 8 400 |  | 21,60 | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожные знаки |  |  |  | 37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуара |  |  | 1 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горизонтальная дорожная разметка холодным пластиком и МСШ (или без МСШ) |  |  |  | 1 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автобусные остановки |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство наружного освещения дорог |  |  |  | 3 929 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство искусственной неровности из а/б смеси, длиной 5,5м |  |  |  | 2 |  |  |
| 334 | ул.Геодезическая | 2,78 | 19 450 | 0,00 | 0,00% | 1,20 | 43,18% | 1,20 | 43,18% |  |  |  |  | 18ОБ1 | ул.Геодезическая | Капитальный ремонт | 1,20 | 1,20 | 8 600 |  | 42,40 |  |  |  |  |  |  |  | Ненормативное состояние покрытия проезжей части и элементов автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуара |  |  | 1 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автобусные остановки |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по г. Оби | 16,99 | 118 955 | 6,22 | 36,57% | 7,42 | 43,63% | 8,62 | 50,69% | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1,20 | 1,20 | 10 447 | 1 | 42,40 |  |  | 1,20 | 1,20 | 9 550 | 5 070 | 21,60 |  |
| Итого по г. Оби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт | 1,20 | 2,25 | 15 750 |  | 42,40 |  | Капитальный ремонт | 1,20 | 1,20 | 8 050 |  | 21,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуара |  |  | 3 375 |  |  |  | Дорожные знаки |  |  |  | 37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автобусные остановки |  |  |  | 1 |  |  | Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горизонтальная дорожная разметка холодным пластиком и МСШ (или без МСШ) |  |  |  | 1 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автобусные остановки |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство наружного освещения дорог |  |  |  | 3 929 |  |  |
| р.п. Кольцово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Автомобильная дорога №12 (часть 2) | 0,42 | 9 125 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,42 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автомобильная дорога №12 (часть 2) | Подготовка строительной площадки |  |  |  | 594 | 56,86 | Строительство подъезда к жилым комплексам согласно Генеральному плану р.п. Кольцово |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство дорожной одежды (строительство) | 0,87 | 0,87 | 5 346 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуара |  |  |  | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство наружного освещения |  |  |  | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нанесение разметки |  |  |  | 600 |  |  |
| 336 | Автомобильная дорога №10 | 0,42 | 5 833 | 0,00 | 0,00% | 0,42 | 100,00% | 0,42 | 100,00% |  |  |  |  | 18К2 | Автомобильная дорога №10 | Демонтажные работы |  |  |  | 420 | 34,88 |  |  |  |  |  |  |  | Строительство подъезда к жилым комплексам согласно Генеральному плану р.п. Кольцово |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство насыпи |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство ливневого коллектора |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство смотровых колодцев |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство дорожной одежды (строительство) | 0,83 | 0,42 | 5 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуара |  |  | 1 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство наружного освещения |  |  |  | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство газонов |  |  | 3 735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Автомобильная дорога №4 | 0,77 | 5 390 | 0,77 | 100,00% | 0,77 | 100,00% | 0,77 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Автомобильная дорога №6 | 0,67 | 4 676 | 0,67 | 100,00% | 0,67 | 100,00% | 0,67 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Автомобильная дорога №3 | 0,44 | 3 101 | 0,44 | 100,00% | 0,44 | 100,00% | 0,44 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Автомобильная дорога №5 | 0,75 | 5 257 | 0,75 | 100,00% | 0,75 | 100,00% | 0,75 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Автодорога в микрорайоне "Новоборский" | 1,86 | 13 048 | 1,86 | 100,00% | 1,86 | 100,00% | 1,86 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Сооружение (проспект академика Сандахчиева) | 2,46 | 14 206 | 2,46 | 100,00% | 2,46 | 100,00% | 2,46 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Местный проезд II. Дорожная часть I этап | 0,57 | 3 983 | 0,57 | 100,00% | 0,57 | 100,00% | 0,57 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по р.п. Кольцово | 8,36 | 64 619 | 7,52 | 89,95% | 7,94 | 94,97% | 8,36 | 100,00% | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,83 | 0,42 | 11 218 | 1 710 | 34,88 |  |  | 0,87 | 0,87 | 5 346 | 2 512 | 56,86 |  |
| Итого по р.п. Кольцово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство | 0,83 | 0,42 | 11 218 | 1 710 | 34,88 |  | Строительство | 0,87 | 0,87 | 5 346 | 2 512 | 56,86 |  |
|  | ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) | 662,27 | 7 846 352 | 212,32 | 32,06% | 253,68 | 38,30% | 292,32 | 44,14% | 35 |  | 19 | 12 |  |  |  | 63,48 | 26,30 | 638 766 | 143 528 | 1 307,49 |  |  | 79,31 | 27,36 | 563 206 | 21 180 | 1 285,98 |  |
| Итого по автомобильным дорогам местного значения (улицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт | 61,45 | 24,68 | 489 103 |  | 777,14 |  | Капитальный ремонт | 66,26 | 19,21 | 463 480 |  | 1 036,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт | 1,20 | 1,20 | 8 600 |  | 42,40 |  | Ремонт | 10,58 | 6,33 | 74 090 |  | 87,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство | 0,83 | 0,42 | 11 218 | 2 179 | 34,88 |  | Реконструкция | 1,60 | 0,95 | 11 200 |  | 48,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 106 759 | 0 | 153,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков |  |  |  | 7 602 | 25,02 |  | Строительство | 0,87 | 0,87 | 5 346 | 2 512 | 56,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного и барьерного ограждения |  |  |  | 18 444 | 85,90 |  | Ремонт тротуаров |  |  | 7 190 |  | 14,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 111 784 | 25,83 |  | Устройство освещения |  |  |  | 5 679 | 3,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 33 | 56,80 |  | Нанесение дорожной разметки |  |  | 400 | 1 100 | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт освещения и вынос коммуникаций |  |  |  | 614 | 17,50 |  | Обустройство остановок общественного транспорта |  |  |  | 8 | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД |  |  |  | 6 | 55,59 |  | Замена бордюрного камня |  |  |  | 6 108 | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство автобусной остановки |  |  |  | 1 | 7,40 |  | Установка приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД |  |  |  | 4 | 6,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другие виды работ |  |  | 23 086 | 2 865 | 25,08 |  | Другие виды работ |  |  | 1 500 | 5 769 | 19,00 |  |
| Итого по Новосибирской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Новосибирской агломерации (без учета федеральных автодорог) | 894,68 | 9 519 099 | 322,68 | 36,07% | 403,30 | 45,08% | 467,50 | 52,25% | 38 |  | 19 | 12 |  |  |  | 120,26 | 65,57 | 1 036 242 | 143 528 | 2 417,20 |  |  | 111,40 | 52,92 | 787 830 | 21 180 | 2 366,53 |  |
| Итого по Новосибирской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт | 94,52 | 49,76 | 720 634 |  | 903,52 |  | Ремонт | 42,67 | 31,89 | 298 714,30 |  | 244,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт | 19,19 | 13,77 | 134 510 |  | 436,62 |  | Капитальный ремонт | 66,26 | 19,21 | 463 480,00 |  | 1 036,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство | 0,83 | 0,42 | 11 218 | 2 179 | 34,88 |  | Реконструкция | 1,60 | 0,95 | 11 200,00 |  | 968,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 5,72 | 1,62 | 40 035 |  | 585,77 |  | Строительство | 0,87 | 0,87 | 5 346,00 | 2 512,00 | 56,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 106 759 |  | 153,95 |  | Ремонт тротуаров |  |  | 7 190 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков |  |  |  | 7 602 | 25,02 |  | Устройство освещения |  |  |  | 5 679 | 3,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного и барьерного ограждения |  |  |  | 18 444 | 85,90 |  | Нанесение дорожной разметки |  |  | 400 | 1 100 | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 111 784 | 25,83 |  | Обустройство остановок общественного транспорта |  |  |  | 8 | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 33 | 56,80 |  | Замена бордюрного камня |  |  |  | 6 108 | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт освещения и вынос коммуникаций |  |  |  | 614 | 17,50 |  | Установка приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД |  |  |  | 4 | 6,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД |  |  |  | 6 | 55,59 |  | Комплексы мероприятий по профилактике ДТП, мин/шт. |  |  |  | 130/6 | 3,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство автобусной остановки |  |  |  | 1 | 7,40 |  | Другие виды работ |  |  | 1 500 | 5 769 | 19,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплексы мероприятий по профилактике ДТП, мин/шт. |  |  |  | 130/6 | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другие виды работ |  |  | 23 086 | 2 865 | 25,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск км 1411+859 - км1441+400, км1442+660 - км1454-009 | 40,90 | 388 550 | 24,00 | 58,68% | 28,00 | 68,46% | 28,00 | 68,46% |  |  |  |  | 18Ф1С | Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск (1411+859 - 1415+900) | Строительство автомобильной дороги | 8,66 | 4,04 | 60 600 |  | 383,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск (1445+000) | Устройство светофорного объекта |  |  |  | 1 | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск км 41+823 - км 60+000 | 18,20 | 145 416 | 15,00 | 82,42% | 15,00 | 82,42% | 18,20 | 100,00% |  |  |  |  |  | Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (61+000) | Устройство светофорного объекта |  |  |  | 1 | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (41+823 - 45+000) | Капитальный ремонт | 3,66 | 3,20 | 25 600 |  | 76,34 |  |
| 346 | Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 28+863 - км 57+722 | 28,90 | 346 800 | 28,90 | 100,00% | 28,90 | 100,00% | 28,90 | 100,00% |  |  |  |  |  | Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (52+000) | Устройство светофорного объекта |  |  |  | 1 | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска км 0+000 - км 76+100 | 76,10 | 1 353 870 | 60,00 | 78,84% | 76,10 | 100,00% | 76,10 | 100,00% |  |  |  |  |  | Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска (24+000 - 37+001) | Замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонного покрытия (выборочно) |  |  | 1 855 |  | 123,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска (42+000 - 43+001) | Замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонного покрытия (выборочно) |  |  | 447 |  | 29,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Ф2С | Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска (0+000 - 8+501) | Ремонт | 10,94 | 8,50 | 76 581 |  | 228,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Ф3С | Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска (8+500 - 11+001) | Ремонт | 3,21 | 2,50 | 22 520 |  | 46,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по автодорогам федерального значения | 164,10 | 2 234 636 | 127,90 | 77,94% | 148,00 | 90,19% | 151,20 | 92,14% | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 22,81 | 15,04 | 162 003 | 3 | 816,60 |  |  | 3,66 | 3,20 | 25 600 |  | 76,34 |  |
| Итого по автодорогам федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство | 8,66 | 4,04 | 60 600 |  | 383,00 |  | Капитальный ремонт | 3,66 | 3,20 | 25 600 |  | 76,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт | 14,15 | 11,00 | 99 101 |  | 274,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонного покрытия (выборочно) |  |  | 2 302 |  | 153,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство светофорного объекта |  |  |  | 3 | 5,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К-12 "Новосибирск - Колывань - Томск" | 37,50 | 282 038 | 24,08 | 64,21% | 30,08 | 80,21% | 37,50 | 100,00% |  |  |  |  |  | 44+178 - 50+178 | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  | 4,33 | 21+366,94 - 31+596 | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46+000 | строительство тротуаров р.п. Колывань |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46+000 | устройство недостающего освещения р.п. Колывань | 2,90 |  |  |  | 9,40 |  |
| 2 | К-17 "Новосибирск - Кочки - Павлодар" | 35,85 | 269 628 | 4,50 | 12,55% | 5,15 | 14,37% | 10,09 | 28,15% |  |  |  |  |  | 19+048 - 27+601 | Реконструкция автомобильной дороги |  |  |  |  | 152,18 | 19+048 - 27+601 | Реконструкция автомобильной дороги |  |  |  |  | 360,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14+150 - 15+300 | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 2,20 |  |
| 3 | К-19 "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" | 44,16 | 272 704 | 36,04 | 81,61% | 42,43 | 96,08% | 42,43 | 96,08% |  |  |  |  |  | 15+273 - 17+207 | Реконструкция автомобильной дороги |  |  |  |  | 92,20 | 15+273 - 17+207 | Реконструкция автомобильной дороги |  |  |  |  | 310,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37+000 | строительство тротуаров п.Шмаково | 0,72 |  |  |  | 7,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37+000 | устройство недостающего освещения п.Шмаково | 0,43 |  |  |  | 2,19 |  |
| 7 | Н-2120 "12км а/д "К-12" - Криводановка" | 12,02 | 90 410 | 5,58 | 46,42% | 8,03 | 66,80% | 10,53 | 87,60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10+750 - 12+598; 0+000 - 0+652 | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  | 18,00 |  |
| 8 | Н-2138 "Новосибирск - Красный Яр" | 10,18 | 74 033 | 0,40 | 3,93% | 8,20 | 80,59% | 10,18 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8+812 - 10+802 | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  | 1,85 |  |
| 10 | Н-2101 "Новосибирск - Садовый" | 1,77 | 12 879 | 0,00 | 0,00% | 1,62 | 91,53% | 1,62 | 91,53% |  |  |  |  |  | 0+000 - 1+620 | Реконструкция автомобильной дороги |  |  |  |  | 37,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Н-2133 "Кольцово - Академгородок" | 11,99 | 83 966 | 1,60 | 13,30% | 10,56 | 88,07% | 10,56 | 88,07% |  |  |  |  |  | 2+966 - 9+336; 11+064 - 13+584 | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по автодорогам регионального и межмуниципального значения | 153,47 | 1 085 657 | 72,19 | 47,04% | 106,07 | 69,11% | 122,91 | 80,09% | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 291,35 |  |  | 4,05 |  |  |  | 737,77 |  |
| Итого по автодорогам регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  | 291,35 |  | Ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  | 694,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство тротуаров | 0,72 |  |  |  | 32,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство недостающего освещения | 3,33 |  |  |  | 11,59 |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ул. Учительская | 3,08 | 21 560 | 1,50 | 48,70% | 2,20 | 71,43% | 2,20 | 71,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Каменское шоссе | 1,60 | 11 200 | 0,10 | 6,25% | 0,70 | 43,75% | 0,70 | 43,75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ул. Урицкого | 1,05 | 7 350 | 0,80 | 76,19% | 1,05 | 100,00% | 1,05 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | ул. Коммунистическая | 0,74 | 5 201 | 0,40 | 53,84% | 0,74 | 100,00% | 0,74 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ул. Октябрьская | 1,14 | 7 952 | 0,50 | 44,01% | 1,00 | 88,03% | 1,00 | 88,03% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ул. Флотская | 1,05 | 7 350 | 0,30 | 28,57% | 1,00 | 95,24% | 1,00 | 95,24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ул. Новоуральская | 1,50 | 10 500 | 0,10 | 6,67% | 0,90 | 60,00% | 0,90 | 60,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | ул. Сибиряков-Гвардейцев | 5,29 | 33 396 | 3,00 | 56,71% | 4,50 | 85,07% | 4,50 | 85,07% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Пролетарская | 1,40 | 12 600 | 0,00 | 0,00% | 1,40 | 100,00% | 1,40 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ул. Софийская | 4,53 | 31 689 | 1,90 | 41,97% | 2,74 | 60,53% | 2,74 | 60,53% |  |  |  |  | 18Н1С | ул. Софийская | Ремонт покрытия проезжей части | 0,84 | 0,84 | 5 900 |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | проспкт Дзержинского (2 участок) | 9,21 | 159 830 | 0,00 | 0,00% | 0,35 | 3,80% | 0,35 | 3,80% |  |  |  |  | 18Н2С | пр. Дзержинского | Ремонт покрытия проезжей части | 0,54 | 0,35 | 3 750 |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул.Богдана Хмельницкого | 6,08 | 133 760 | 0,45 | 7,47% | 1,40 | 23,09% | 1,40 | 23,09% |  |  |  |  | 18Н3С | ул.Богдана Хмельницкого | Ремонт покрытия проезжей части | 1,01 | 0,95 | 7 050 |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ул.Авиастроителей | 1,50 | 36 400 | 0,58 | 38,87% | 0,91 | 60,87% | 0,91 | 60,87% |  |  |  |  | 18Н4С | ул.Авиастроителей | Ремонт покрытия проезжей части | 0,33 | 0,33 | 2 300 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ул. Магистральная | 2,47 | 17 290 | 1,04 | 42,11% | 2,40 | 97,04% | 2,40 | 97,04% |  |  |  |  | 18Н5С | ул. Магистральная | Ремонт покрытия проезжей части | 1,36 | 1,36 | 9 500 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | ул. Аникина | 1,73 | 12 110 | 0,80 | 46,24% | 1,10 | 63,58% | 1,10 | 63,58% |  |  |  |  | 18Н6С | ул. Аникина | Ремонт покрытия проезжей части | 0,33 | 0,30 | 2 300 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ул. Земнухова | 0,69 | 4 830 | 0,10 | 14,49% | 0,57 | 82,61% | 0,57 | 82,61% |  |  |  |  | 18Н7С | ул. Земнухова | Ремонт покрытия проезжей части | 0,76 | 0,47 | 5 350 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | ул. Бронная | 2,30 | 16 100 | 1,00 | 43,48% | 1,40 | 60,87% | 1,40 | 60,87% |  |  |  |  | 18Н8С | ул. Бронная | Ремонт покрытия проезжей части | 0,51 | 0,40 | 3 600 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ул. Донецкая | 0,78 | 5 460 | 0,00 | 0,00% | 0,47 | 60,26% | 0,47 | 60,26% |  |  |  |  | 18Н9С | ул. Донецкая | Ремонт покрытия проезжей части | 0,42 | 0,47 | 2 950 |  | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | ул. Связистов | 3,00 | 21 000 | 1,50 | 50,00% | 2,64 | 88,00% | 2,64 | 88,00% |  |  |  |  | 18Н10С | ул. Связистов | Ремонт покрытия проезжей части | 1,16 | 1,14 | 8 100 |  | 5,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | ул. Толмачевская | 3,60 | 25 200 | 1,50 | 41,67% | 2,34 | 65,00% | 2,34 | 65,00% |  |  |  |  | 18Н11С | ул. Толмачевская | Ремонт покрытия проезжей части | 0,84 | 0,84 | 5 900 |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ул. Молодости | 3,05 | 21 350 | 2,30 | 75,41% | 2,88 | 94,43% | 2,88 | 94,43% |  |  |  |  | 18Н12С | ул. Молодости | Ремонт покрытия проезжей части | 0,50 | 0,58 | 3 500 |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ул. Иванова | 3,17 | 22 190 | 2,13 | 67,13% | 2,62 | 82,59% | 2,62 | 82,59% |  |  |  |  | 18Н13С | ул. Иванова | Ремонт покрытия проезжей части | 0,94 | 0,49 | 6 600 |  | 4,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул.Орджоникидзе | 1,00 | 19 000 | 0,00 | 0,00% | 0,26 | 26,00% | 0,26 | 26,00% |  |  |  |  | 18Н14С | ул.Орджоникидзе | Ремонт покрытия проезжей части | 0,59 | 0,26 | 4 150 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ул. Добролюбова | 3,87 | 27 090 | 0,80 | 20,67% | 1,01 | 26,10% | 1,01 | 26,10% |  |  |  |  | 18Н15С | ул. Добролюбова | Ремонт покрытия проезжей части | 0,30 | 0,21 | 2 100 |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | ул. Котовского | 3,30 | 23 100 | 1,10 | 33,33% | 1,32 | 40,00% | 1,32 | 40,00% |  |  |  |  | 18Н16С | ул. Котовского | Ремонт покрытия проезжей части | 0,51 | 0,22 | 3 564 |  | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ул.Ипподромская и Ипподромская магистраль | 10,86 | 180 000 | 0,00 | 0,00% | 0,46 | 4,24% | 0,46 | 4,24% |  |  |  |  | 18Н17С | ул. Ипподромская | Ремонт покрытия проезжей части | 1,30 | 0,40 | 9 100 |  | 6,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ул. Дмитрия Шамшурина | 1,31 | 9 170 | 1,00 | 76,34% | 1,31 | 100,00% | 1,31 | 100,00% |  |  |  |  | 18Н18С | ул. Дмитрия Шамшурина | Ремонт покрытия проезжей части | 0,51 | 0,31 | 3 600 |  | 2,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ул. Максима Горького | 1,91 | 13 384 | 1,00 | 52,30% | 1,60 | 83,68% | 1,60 | 83,68% |  |  |  |  | 18Н19С | ул. Максима Горького | Ремонт покрытия проезжей части | 0,83 | 0,60 | 5 800 |  | 4,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ул. Аэропорт | 1,32 | 9 240 | 0,50 | 37,88% | 1,30 | 98,48% | 1,30 | 98,48% |  |  |  |  | 18Н20С | ул. Аэропорт | Ремонт покрытия проезжей части | 0,33 | 0,15 | 2 300 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ул. Северная | 1,91 | 13 370 | 0,80 | 41,88% | 0,95 | 49,48% | 0,95 | 49,48% |  |  |  |  | 18Н21С | ул. Северная | Ремонт покрытия проезжей части | 0,86 | 0,80 | 6 000 |  | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | ул. Большая | 3,57 | 24 990 | 2,14 | 59,94% | 2,80 | 78,43% | 2,80 | 78,43% |  |  |  |  | 18Н22С | ул. Большая | Ремонт покрытия проезжей части | 0,72 | 0,66 | 5 050 |  | 3,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ул. Волочаевская | 3,40 | 23 800 | 0,50 | 14,71% | 1,30 | 38,24% | 1,30 | 38,24% |  |  |  |  | 18Н23С | ул. Волочаевская | Ремонт покрытия проезжей части | 1,87 | 0,80 | 13 100 |  | 9,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ул. Воинская | 2,64 | 18 480 | 1,10 | 41,67% | 1,81 | 68,56% | 1,81 | 68,56% |  |  |  |  | 18Н24С | ул. Воинская | Ремонт покрытия проезжей части | 0,82 | 0,71 | 5 750 |  | 4,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. Одоевского | 4,24 | 29 680 | 2,00 | 47,17% | 2,36 | 55,66% | 2,36 | 55,66% |  |  |  |  | 18Н25С | ул. Одоевского | Ремонт покрытия проезжей части | 0,40 | 0,36 | 2 820 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Бердское шоссе | 2,20 | 17 500 | 0,00 | 0,00% | 0,65 | 29,55% | 0,65 | 29,55% |  |  |  |  | 18Н26С | Бердское шоссе | Ремонт покрытия проезжей части | 1,87 | 0,65 | 13 120 |  | 9,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ул. Кутателадзе | 1,28 | 8 960 | 0,60 | 46,88% | 0,96 | 75,00% | 0,96 | 75,00% |  |  |  |  | 18Н27С | ул. Кутателадзе | Ремонт покрытия проезжей части | 0,47 | 0,36 | 3 270 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ул. Кубовая | 2,44 | 17 080 | 0,30 | 12,30% | 0,30 | 12,30% | 2,44 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кубовая | Ремонт покрытия проезжей части | 2,14 | 2,14 | 14980 |  | 24,0 |  |
| 99 | ул. Писемского | 1,25 | 8 750 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,25 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Писемского | Ремонт покрытия проезжей части | 1,25 | 1,25 | 8750 |  | 14,0 |  |
| 221 | Северный проезд | 2,43 | 17 010 | 0,80 | 32,92% | 0,80 | 32,92% | 2,43 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Северный проезд | Ремонт покрытия проезжей части | 1,63 | 1,63 | 11410 |  | 18,0 |  |
| 222 | ул. Громова | 1,20 | 8 400 | 0,30 | 25,00% | 0,30 | 25,00% | 1,20 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Громова | Ремонт покрытия проезжей части | 0,9 | 0,9 | 6300 |  | 10,0 |  |
| 223 | ул. Зорге | 1,92 | 13 440 | 0,30 | 15,63% | 0,30 | 15,63% | 1,92 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Зорге | Ремонт покрытия проезжей части | 1,62 | 1,62 | 11340 |  | 17,9 |  |
| 224 | ул. Бородина | 1,85 | 12 950 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,85 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Бородина | Ремонт покрытия проезжей части | 1,85 | 1,85 | 12950 |  | 20,9 |  |
| 226 | ул. Прокопьевская | 3,00 | 21 000 | 1,00 | 33,33% | 1,00 | 33,33% | 2,00 | 66,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Прокопьевская | Ремонт покрытия проезжей части | 1 | 1 | 7000 |  | 11,0 |  |
|  | Итого по г. Новосибирску | 99,01 | 1 023 603 | 27,55 | 27,82% | 42,61 | 43,03% | 53,00 | 53,53% |  |  |  |  |  |  |  | 20,93 | 15,00 | 146 524 | 0 | 104,31 |  |  | 10,39 | 10,39 | 72730,00 |  | 115,80 |  |
| г. Бердск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | ул. Лунная | 0,15 | 1 200 | 0,00 | 0,00% | 0,15 | 100,00% | 0,15 | 100,00% |  |  |  |  | 18Б1С | ул. Лунная (от ул. Космическая до ул. Рогачева по ул. Российская, Белокаменная) | Строительство автомобильной дороги | 0,11 | 0,31 | 755 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по г. Бердску | 0,15 | 1 200 | 0,00 | 0,00% | 0,15 | 100,00% | 0,15 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,31 | 755 | 0 | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) | 99,16 | 1 024 803 | 27,55 | 27,78% | 42,76 | 43,12% | 53,15 | 53,60% | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 21,04 | 15,31 | 147 279 |  | 105,32 |  |  | 10,39 | 10,39 | 72 730 |  | 115,80 |  |
| Итого по автомобильным дорогам местного значения (улицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части | 20,93 | 15,00 | 146 524 |  | 104,31 |  | Ремонт покрытия проезжей части | 10,39 | 10,39 | 72 730 |  | 115,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,11 | 0,31 | 755 | 0 | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка документов транспортного планирования в отношении Новосибирской агломерации - ПКРТИ и КСОДД (с включением КСОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка комплексных схем организации дорожного движения для сети автомобильных дорог, расположенных в границах Новосибирской городской агломерации, и комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом» |  |  |  |  | 6,09 |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик: ГКУ Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Научно-исследовательская работа: «Разработка комплексных схем организации дорожного движения для сети автомобильных дорог, расположенных в границах города Новосибирска» |  |  |  |  | 25,78 |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, расположенной в границах Новосибирской городской агломерации, разработке комплексных схем организации дорожного движения для сети автомобильных дорог, расположенных в границах Новосибирской городской агломерации, и комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом |  |  |  |  | 5,85 |  |  |  |  |  |  |  | Заказчики: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" Г.БЕРДСКА; АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ; АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ; АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ; АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО; АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЧЕНЕВО КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ; АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Итого по Новосибирской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Новосибирской агломерации | 416,73 | 4 345 096 | 227,64 | 54,62% | 296,82 | 71,23% | 327,25 | 78,53% | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 43,85 | 30,35 | 309 282 | 3 | 1 250,98 |  |  | 18,10 | 13,59 | 98 330 |  | 929,91 |  |
| Итого по Новосибирской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство автомобильной дороги | 8,77 | 4,35 | 61 355 |  | 384,01 |  | Капитальный ремонт | 3,66 | 3,20 | 25 600 |  | 76,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части | 35,08 | 26,00 | 245 625 |  | 670,26 |  | Ремонт покрытия проезжей части | 10,39 | 10,39 | 72 730 |  | 809,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонного покрытия (выборочно) |  |  | 2 302 |  | 153,09 |  | Строительство тротуаров | 0,72 |  |  |  | 32,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка ПКРТИ, КСОДД, КСОТ |  |  |  |  | 37,71 |  | Устройство недостающего освещения | 3,33 |  |  |  | 11,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство светофорного объекта |  |  |  | 3 | 5,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервные объекты, финансируемые исходя из 20% от лимитов финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Н-2107 "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" | 30,74 | 231 196 | 11,96 | 38,91% | 16,96 | 55,18% | 16,96 | 55,17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26+000 - 30+739 | Реконструкция |  |  |  |  | 80,00 |  |
| 6 | К-17 "Новосибирск - Кочки - Павлодар" | 35,85 | 269 628 | 4,50 | 12,55% | 13,80 | 38,49% | 13,80 | 38,49% |  |  |  |  |  | 26+000 - 30+000; 37+500 - 42+150 | ремонт покрытия проезжей части | 9,29 | 8,65 | 65 056 |  | 28,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Н-2120 "12км а/д "К-12" - Криводановка" | 12,02 | 90 410 | 5,58 | 46,42% | 11,88 | 98,83% | 11,88 | 98,83% |  |  |  |  |  | 10+750 - 12+598; 0+000 - 4+000 | ремонт покрытия проезжей части | 3,85 | 3,85 | 26 950 |  | 51,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по автодорогам регионального и межмуниципального значения | 78,61 | 591 234 | 22,04 | 28,04% | 42,64 | 54,24% | 42,64 | 54,24% |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 | 12,50 | 92 006 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
| Итого по автодорогам регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части | 13,14 | 12,50 | 92 006 |  | 80,00 |  | Реконструкция автомобильной дороги |  |  |  |  | 80,00 |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Октябрьская магистраль | 1,15 | 42 000 | 0,00 | 0,00% | 1,15 | 100,00% | 1,15 | 100,00% |  |  |  |  |  | Октябрьская магистраль | ремонт проезжей части | 6,00 | 1,15 | 42 000 |  | 69,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | проспект Димитрова (с тоннелью Димитровского моста), Димитровский мост (с дамбами моста), проезд Энергетиков (с площадью Энергетиков) | 5,50 | 140 700 | 0,00 | 0,00% | 4,30 | 78,18% | 4,30 | 78,18% |  |  |  |  |  | проспект Димитрова (с тоннелью Димитровского моста), Димитровский мост (с дамбами моста), проезд Энергетиков (с площадью Энергетиков) | установка парапетного ограждения, пм |  |  |  | 2 000 | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Красный проспект с площадями | 8,44 | 192 500 | 3,00 | 35,55% | 5,40 | 63,98% | 6,70 | 79,38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красный проспект от ул. Максима Горького до ул. Колыванская | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 5,81 | 1,30 | 40 697 |  | 80,00 |  |
|  | Итого по г. Новосибирску | 15,09 | 375 200 | 3,00 | 19,88% | 10,85 | 71,90% | 12,15 | 80,52% |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 1,15 | 42 000 | 2 000 | 80,00 |  |  | 5,81 | 1,30 | 40 697 |  | 80,00 |  |
| г. Бердск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | ул. Лунная | 2,11 | 14 770 | 0,98 | 46,45% | 2,11 | 100,00% | 2,11 | 100,00% |  |  |  |  |  | ул. Лунная | Обустройство тротуаров с двух сторон по ул. Лунная |  |  | 2 160 |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | ул. Красная Сибирь | 3,20 | 22 400 | 1,30 | 40,63% | 1,30 | 40,63% | 2,25 | 70,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Красная Сибирь | Реконструкция светофорного объекта |  |  |  | 1 | 10,00 |  |
| 259 | ул. Островского | 4,32 | 30 240 | 1,32 | 30,56% | 1,32 | 30,56% | 1,32 | 30,56% |  |  |  |  |  | ул. Островского | Обустройство 2-го светофорного объекта на участке от ул. Первомайская до ул. Суворова |  |  |  | 1 | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по г. Бердску | 9,63 | 67 410 | 3,60 | 37,38% | 4,73 | 49,12% | 5,68 | 58,98% |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 2 160 | 1 | 10,00 |  |  |  |  |  | 1 | 10,00 |  |
| г.Искитим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | ул.Советская | 7,00 | 52 812 | 1,63 | 23,29% | 4,23 | 60,43% | 4,23 | 60,43% |  |  |  |  |  | ул.Советская | установка приборов фотовидеофиксации |  |  |  | 4 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт светофорных объектов |  |  |  | 4 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | пр.Юбилейный | 3,79 | 44 800 | 0,73 | 19,26% | 0,73 | 19,26% | 3,79 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пр.Юбилейный | Ремонт светофорных объектов |  |  |  | 6 | 10,00 |  |
|  | ИТОГО по г. Искитиму | 10,79 | 97 612 | 2,36 | 21,87% | 4,96 | 45,97% | 8,02 | 74,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 10,00 |  |  |  |  |  | 6 | 10,00 |  |
| г. Обь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | ул.Большая | 2,45 | 17 150 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,15 | 46,94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Большая | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 10,00 |  |
| 338 | ул.Геодезическая | 2,78 | 19 450 | 0,00 | 0,00% | 1,90 | 68,37% | 2,22 | 79,88% |  |  |  |  |  | ул.Геодезическая | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по г. Оби | 5,23 | 36 600 | 0,00 | 0,00% | 1,90 | 36,34% | 3,37 | 64,45% | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| р.п. Кольцово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Автомобильная дорога №4 | 0,77 | 5 390 | 0,00 | 0,00% | 0,77 | 100,00% | 0,77 | 100,00% |  |  |  |  |  | Автомобильная дорога №4 | Ремонт проезжей части | 0,96 | 0,77 | 8 600 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование остановочных пунктов, шт. |  |  |  | 3 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | ул.Никольский проспект | 0,81 | 7 290 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,81 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Никольский проспект | Ремонт проезжей части | 0,99 | 0,81 | 8 901 |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование остановочных пунктов, шт. |  |  |  | 6 | 2,00 |  |
|  | ИТОГО по р.п. Кольцово | 1,58 | 12 680 | 0,00 | 0,00% | 0,77 | 48,57% | 1,58 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 | 0,77 | 8 600 | 3 | 10,00 |  |  | 0,99 | 0,81 | 8 901 | 6 | 10,00 |  |
|  | ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) | 42,31 | 589 502 | 8,96 | 21,18% | 23,21 | 54,84% | 30,80 | 72,78% |  |  |  |  |  |  |  | 6,96 | 1,92 | 52 760 | 2 012 | 120,00 |  |  | 6,80 | 2,11 | 49 598 | 13 | 120,00 |  |
| Итого по автодорогам местного значения (улицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части | 6,96 | 1,92 | 50 600 |  | 77,00 |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 5,81 | 1,30 | 40 697 |  | 80,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 10,00 |  | Ремонт проезжей части | 0,99 | 0,81 | 8 901 |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка парапетного ограждения |  |  |  | 2 000 | 11,00 |  | Ремонт светофорных объектов |  |  |  | 7 | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование остановочных пунктов |  |  |  | 3 | 2,00 |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство тротуаров |  |  | 2 160 |  | 5,50 |  | Оборудование остановочных пунктов, шт. |  |  |  | 6 | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт светофорных объектов |  |  |  | 5 | 9,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка приборов фотовидеофиксации |  |  |  | 4 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Новосибирской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Новосибирской агломерации | 120,93 | 1 180 736 | 31,00 | 25,64% | 65,85 | 54,45% | 73,44 | 60,73% |  |  |  |  |  |  |  | 20,10 | 14,42 | 144 766 | 2 012 | 200,00 |  |  | 6,80 | 2,11 | 49 598 | 13 | 200,00 |  |
| Итого по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт покрытия проезжей части | 20,10 | 14,42 | 142 606 |  | 157,00 |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 5,81 | 1,30 | 40 697 |  | 80,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 10,00 |  | Ремонт проезжей части | 0,99 | 0,81 | 8 901 |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка парапетного ограждения |  |  |  | 2 000 | 11,00 |  | Ремонт светофорных объектов |  |  |  | 7 | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование остановочных пунктов |  |  |  | 3 | 2,00 |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство тротуаров |  |  | 2 160 |  | 5,50 |  | Оборудование остановочных пунктов, шт. |  |  |  | 6 | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт светофорных объектов |  |  |  | 5 | 9,50 |  | Реконструкция автомобильной дороги |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка приборов фотовидеофиксации |  |  |  | 4 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Новосибирской агломерации (с учетом федеральных автодорог) | 1 058,78 | 11 753 735 | 450,58 | 42,56% | 551,30 | 52,07% | 618,70 | 58,44% | 38 |  | 19 | 12 |  |  |  | 164,11 | 95,93 | 1 345 524 | 143 531 | 3 668,18 |  |  | 129,50 | 66,51 | 886 160 | 21 180 | 3 296,44 |  |
| Общий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт | 129,60 | 75,77 | 966 259 |  | 1 573,78 |  | Ремонт | 53,06 | 42,28 | 371 444,30 |  | 1 053,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт | 19,19 | 13,77 | 134 510 |  | 436,62 |  | Капитальный ремонт | 69,92 | 22,41 | 489 080,00 |  | 1 113,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство | 9,60 | 4,77 | 72 573 | 2 179 | 418,88 |  | Реконструкция | 1,60 | 0,95 | 11 200,00 |  | 968,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 5,72 | 1,62 | 40 035 |  | 585,77 |  | Строительство | 0,87 | 0,87 | 5 346,00 | 2 512 | 56,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт тротуаров |  |  | 106 759 |  | 153,95 |  | Ремонт тротуаров |  |  | 7 190,00 |  | 14,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков |  |  |  | 7 602 | 25,13 |  | Устройство освещения | 4,05 |  |  | 5 679 | 3,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка пешеходного и барьерного ограждения |  |  |  | 18 444 | 85,93 |  | Нанесение дорожной разметки |  |  |  | 1 100 | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная |  |  |  | 111 784 | 26,07 |  | Обустройство остановок общественного транспорта |  |  |  | 8 | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 33 | 56,80 |  | Замена бордюрного камня |  |  |  | 6 108 | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт освещения и вынос коммуникаций |  |  |  | 614 | 17,50 |  | Установка приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД |  |  |  | 4 | 6,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка приборов фотовидеофиксации, комплекс |  |  |  | 6 | 55,59 |  | Комплексы мероприятий по профилактике ДТП, мин/шт. |  |  |  | 130/6 | 3,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство автобусной остановки |  |  |  | 1 | 7,40 |  | Другие виды работ |  |  | 1 900 | 5 769 | 62,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплексы мероприятий по профилактике ДТП, мин/шт. |  |  |  | 130/6 | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другие виды работ |  |  | 23 086 | 2 868 | 68,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонного покрытия (выборочно) |  |  | 2 302 |  | 153,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица №2 - Предложения по ресурсному обеспечению программы Приложение № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Местный бюджет | 284,30 | 225,38 |
| 2 | Региональный бюджет | 1 132,90 | 1 141,15 |
|  | Итого объем финансирования субъекта: | 1 417,20 | 1 366,53 |
| 3 | Федеральный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Итого общий объем финансирования: | 2 417,20 | 2 366,53 |
| Объемы финансирования из прочих источников (справочно) |  |  |  |
| № | Наименование программы | Объем финансирования, млн. руб. |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Программа "Безопасность дорожного движения" | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Дороги местного самоуправления | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Дорожный фонд субъектов | 291,35 | 737,77 |
| 4 | Муниципальный дорожный фонд | 143,03 | 115,80 |
| 5 | Федеральный дорожный фонд | 816,6 | 76,34 |
| 6 | Иные программы (при их наличии) | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 1 250,98 | 929,91 |

Приложение № 3

Таблица №3 - Информация по диагностике автомобильных дорог Новосибирской агломерации

| № | Наименование автодороги (улицы) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации) | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации, км | Результаты диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативное состояние, км / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инструментальная |  |  |  |  |  |  |  | Экспертная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На текущую дату |  | ожидаемое |  |  |  |  |  | На текущую дату |  | ожидаемое |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На 31.12.2017 |  | На 31.12.2018 |  | На 31.12.2019 |  |  |  | На 31.12.2017 |  | На 31.12.2018 |  | На 31.12.2019 |  |  |
|  |  |  | км | % | км | % | км | % | км | % | км | % | км | % | км | % | км | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск км 1411+859-км1441+400, км1442+660+км1454-009 | 40,90 | 24,00 | 14,63% | 24,00 | 14,63% | 28,00 | 17,06% | 28,00 | 17,06% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск км 41+823 - км 60+00 | 18,20 | 15,00 | 9,14% | 15,00 | 9,14% | 15,00 | 9,14% | 18,20 | 11,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 28+863 - км 57+722 | 28,90 | 28,90 | 17,61% | 28,90 | 17,61% | 28,90 | 17,61% | 28,90 | 17,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Р-254 «Иртыш» Северный обход г. Новосибирска км 0+000 - км 76+100 | 76,10 | 60,00 | 36,56% | 60,00 | 36,56% | 76,10 | 46,37% | 76,10 | 46,37% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения: |  | 164,10 | 127,90 | 77,94% | 127,90 | 77,94% | 148,00 | 90,19% | 151,20 | 92,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К-12 «Новосибирск - Колывань - Томск» | 37,50 | 21,18 | 56,48% | 21,18 | 56,48% | 27,18 | 72,48% | 37,50 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | К-17 «Новосибирск - Кочки - Павлодар» | 35,85 | 7,82 | 21,82% | 7,82 | 21,82% | 9,00 | 25,12% | 13,65 | 38,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | К-19 «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» | 44,16 | 31,93 | 72,31% | 31,93 | 72,31% | 38,32 | 86,77% | 38,32 | 86,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | К-24 «Новосибирск-аэропорт Толмачево» | 7,08 | 5,15 | 72,67% | 5,15 | 72,67% | 5,15 | 72,67% | 5,15 | 72,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Н-2107 «Инская - Барышево - 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» | 30,74 | 11,80 | 38,39% | 11,80 | 38,39% | 16,80 | 54,65% | 16,80 | 54,65% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Н-2116 «1 км а/д «Н-2123» - Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС» | 14,19 | 10,39 | 73,22% | 10,39 | 73,22% | 10,39 | 73,22% | 10,39 | 73,22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Н-2120 «12км а/д «К-12» - Криводановка» | 12,02 | 3,87 | 32,19% | 3,87 | 32,19% | 6,32 | 52,57% | 10,92 | 90,84% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Н-2138 «Новосибирск - Красный Яр» | 10,18 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,74 | 76,07% | 9,73 | 95,63% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Н-2141 «Новосибирск-Сокур» | 24,68 | 12,87 | 52,16% | 12,87 | 52,16% | 12,87 | 52,16% | 16,87 | 68,37% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Н-2101 «Новосибирск - Садовый» | 1,77 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,62 | 91,53% | 1,62 | 91,53% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Н-2144 «Барышево - Орловка - Кольцово» | 2,25 | 2,25 | 100,00% | 2,25 | 100,00% | 2,25 | 100,00% | 2,25 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Н-2133 «Кольцово - Академгородок» | 11,99 | 3,10 | 25,85% | 3,10 | 25,85% | 11,99 | 100,00% | 11,99 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения: |  | 232,41 | 110,36 | 47,49% | 110,36 | 47,49% | 149,63 | 64,38% | 175,19 | 75,38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул.Станционная | 5,48 | 5,48 | 100,00% | 5,48 | 100,00% | 5,48 | 100,00% | 5,48 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. 2-ая Станционная | 5,20 | 0,19 | 3,56% | 0,19 | 3,56% | 0,19 | 3,56% | 0,19 | 3,56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | проспект Димитрова (с тоннелью Димитровского моста), Димитровский мост (с дамбами моста), проезд Энергетиков (с площадью Энергетиков) | 5,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,30 | 78,18% | 4,30 | 78,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул.Нарымская с площадями (пл. Кондратюка, пл. Лунинцев, пл. Трубникова) | 2,98 | 2,98 | 100,00% | 2,98 | 100,00% | 2,98 | 100,00% | 2,98 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул.Плановая | 0,55 | 0,55 | 100,00% | 0,55 | 100,00% | 0,55 | 100,00% | 0,55 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул.Жуковского | 2,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2,70 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мочищенское шоссе | 3,60 | 3,50 | 97,14% | 3,50 | 97,14% | 3,50 | 97,14% | 3,50 | 97,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул.Кедровая | 2,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Бердское шоссе | 2,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,65 | 29,55% | 0,65 | 29,55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Бердское ( Старое) шоссе | 12,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,50 | 4,17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул.Большевистская | 7,90 | 0,40 | 5,06% | 0,40 | 5,06% | 0,40 | 5,06% | 7,90 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Красный проспект с площадями | 8,44 | 3,00 | 35,55% | 3,00 | 35,55% | 5,40 | 63,98% | 5,40 | 63,98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1-е Мочищенское шоссе | 2,80 | 2,80 | 100,00% | 2,80 | 100,00% | 2,80 | 100,00% | 2,80 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул.Тайгинская | 1,94 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул.Богдана Хмельницкого | 6,08 | 0,45 | 7,47% | 0,45 | 7,47% | 1,40 | 23,09% | 1,40 | 23,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул.Дуси Ковальчук | 3,60 | 1,10 | 30,56% | 1,10 | 30,56% | 1,10 | 30,56% | 1,10 | 30,56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул.Владимировская | 2,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул.Фабричная | 1,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,60 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул.Хилокская | 1,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул.Троллейная | 5,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,34 | 5,83% | 0,34 | 5,83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул.Широкая (с площадью Труда) | 3,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул.Гусинобродское шоссе (Гусинобродский тракт) | 6,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул.Никитина | 3,66 | 3,66 | 100,00% | 3,66 | 100,00% | 3,66 | 100,00% | 3,66 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул.Восход | 0,76 | 0,76 | 100,00% | 0,76 | 100,00% | 0,76 | 100,00% | 0,76 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Октябрьский мост с дамбами моста | 2,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | проспект Карла Маркса | 1,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул.Титова | 4,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Вокзальная магистраль | 1,10 | 0,10 | 9,09% | 0,10 | 9,09% | 0,10 | 9,09% | 0,10 | 9,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул.Орджоникидзе | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,26 | 26,00% | 0,26 | 26,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул.Военная | 0,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ул.Пролетарская | 1,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ул.Ипподромская и Ипподромская магистраль | 10,86 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,46 | 4,24% | 0,46 | 4,24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Октябрьская магистраль | 1,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ул.Кирова | 4,05 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,05 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ул.Челюскинцев | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ул.Гоголя | 6,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ул.Кошурникова | 3,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ул.Бориса Богаткова | 5,48 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2,10 | 38,35% | 2,10 | 38,35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул.Писарева | 1,77 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ул.Авиастроителей | 1,50 | 0,58 | 38,87% | 0,58 | 38,87% | 0,91 | 60,87% | 0,91 | 60,87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул.Трикотажная | 1,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ул.Ватутина | 5,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,55 | 10,76% | 0,55 | 10,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул.Мира (1 участок) | 0,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ул. Мира (2 участок) | 2,05 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Советское шоссе с Винаповским мостом | 2,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ул.Петухова | 6,70 | 4,23 | 63,13% | 4,23 | 63,13% | 4,23 | 63,13% | 4,23 | 63,13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ул.Фрунзе | 3,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ул. Шлюзовая | 0,66 | 0,66 | 100,00% | 0,66 | 100,00% | 0,66 | 100,00% | 0,66 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ул.Русская | 2,05 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2,05 | 100,00% | 2,05 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | дамба ГЭС (мост ГЭС мост шлюз) | 5,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ул.Объединения | 3,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ул.Курчатова (1 участок) | 0,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Курчатова (2 участок) | 2,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ул.Краузе | 2,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ул.25 лет Октября | 1,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ул.Ленина | 2,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ул.Советская | 3,37 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ул.Немировича-Данченко | 4,28 | 2,78 | 64,98% | 2,78 | 64,98% | 4,28 | 100,00% | 4,28 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | проспект Дзержинского (1 участок) | 2,73 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | проспкт Дзержинского (2 участок) | 9,21 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,35 | 3,80% | 0,35 | 3,80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ул. Полякова | 4,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ул. Первомайская | 7,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,70 | 100,00% | 7,70 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ул. Приморская | 1,66 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,66 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Бугринский мост с подъездами | 5,40 | 5,40 | 100,00% | 5,40 | 100,00% | 5,40 | 100,00% | 5,40 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ул. Аксенова | 1,74 | 0,80 | 45,98% | 0,80 | 45,98% | 0,80 | 45,98% | 0,80 | 45,98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ул. Героев Революции | 3,36 | 2,13 | 63,33% | 2,13 | 63,33% | 2,13 | 63,33% | 2,13 | 63,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ул. Эйхе | 0,95 | 0,95 | 100,00% | 0,95 | 100,00% | 0,95 | 100,00% | 0,95 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. Одоевского | 4,24 | 2,00 | 47,17% | 2,00 | 47,17% | 2,36 | 55,66% | 2,36 | 55,66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ул. Вересаева | 1,64 | 1,01 | 61,83% | 1,01 | 61,83% | 1,01 | 61,83% | 1,01 | 61,83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ул. Твардовского | 1,55 | 0,40 | 25,81% | 0,40 | 25,81% | 0,40 | 25,81% | 0,40 | 25,81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ул. Нахимова | 1,17 | 0,80 | 68,38% | 0,80 | 68,38% | 0,80 | 68,38% | 0,80 | 68,38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. Пихтовая | 1,47 | 0,80 | 54,42% | 0,80 | 54,42% | 0,80 | 54,42% | 0,80 | 54,42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ул. Ласточкина | 0,73 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ул. Маяковского | 1,15 | 0,80 | 69,57% | 0,80 | 69,57% | 0,80 | 69,57% | 0,80 | 69,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ул. Кубовая | 2,44 | 0,30 | 12,30% | 0,30 | 12,30% | 0,30 | 12,30% | 2,44 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Дачное шоссе | 6,63 | 3,00 | 45,25% | 3,00 | 45,25% | 3,00 | 45,25% | 3,00 | 45,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ул. Колонды | 1,50 | 1,50 | 100,00% | 1,50 | 100,00% | 1,50 | 100,00% | 1,50 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ул. Аэропорт | 1,32 | 0,50 | 37,88% | 0,50 | 37,88% | 1,30 | 98,48% | 1,30 | 98,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ул. Северная | 1,91 | 0,80 | 41,88% | 0,80 | 41,88% | 0,95 | 49,48% | 0,95 | 49,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ул. Залесского | 0,97 | 0,30 | 30,93% | 0,30 | 30,93% | 0,30 | 30,93% | 0,30 | 30,93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ул. Дмитрия Донского | 1,33 | 1,00 | 75,19% | 1,00 | 75,19% | 1,00 | 75,19% | 1,00 | 75,19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ул. Дачная | 1,23 | 1,00 | 81,30% | 1,00 | 81,30% | 1,00 | 81,30% | 1,00 | 81,30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ул. Кропоткина | 3,43 | 2,56 | 74,55% | 2,56 | 74,55% | 2,56 | 74,55% | 2,56 | 74,55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Ордынское шоссе | 1,57 | 0,80 | 50,96% | 0,80 | 50,96% | 0,80 | 50,96% | 0,80 | 50,96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ул. Железнодорожная | 1,66 | 0,90 | 54,22% | 0,90 | 54,22% | 0,90 | 54,22% | 0,90 | 54,22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ул. Дмитрия Шамшурина | 1,31 | 1,00 | 76,34% | 1,00 | 76,34% | 1,31 | 100,00% | 1,31 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ул. Писемского | 1,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,25 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ул. Фадеева | 1,57 | 0,61 | 38,85% | 0,61 | 38,85% | 0,61 | 38,85% | 0,61 | 38,85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ул. Рассветная | 0,83 | 0,30 | 36,14% | 0,30 | 36,14% | 0,30 | 36,14% | 0,30 | 36,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ул. Учительская | 3,08 | 1,50 | 48,70% | 1,50 | 48,70% | 1,50 | 48,70% | 1,50 | 48,70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ул. Балтийская | 0,48 | 0,40 | 83,68% | 0,40 | 83,68% | 0,40 | 83,68% | 0,40 | 83,68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ул. Молодости | 3,05 | 2,30 | 75,41% | 2,30 | 75,41% | 2,88 | 94,43% | 2,88 | 94,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ул. Гидромонтажная | 0,82 | 0,49 | 59,07% | 0,49 | 59,07% | 0,49 | 59,07% | 0,49 | 59,07% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ул. Энгельса | 0,69 | 0,10 | 14,49% | 0,10 | 14,49% | 0,10 | 14,49% | 0,10 | 14,49% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ул. Барьерная | 0,91 | 0,40 | 44,20% | 0,40 | 44,20% | 0,40 | 44,20% | 0,40 | 44,20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ул. Часовая | 2,75 | 1,70 | 61,82% | 1,70 | 61,82% | 1,70 | 61,82% | 1,70 | 61,82% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ул. Бердышева | 2,08 | 1,00 | 48,08% | 1,00 | 48,08% | 1,00 | 48,08% | 1,00 | 48,08% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ул. Варшавская | 2,78 | 1,10 | 39,57% | 1,10 | 39,57% | 1,10 | 39,57% | 1,10 | 39,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ул. Печатников | 0,84 | 0,30 | 35,59% | 0,30 | 35,59% | 0,30 | 35,59% | 0,30 | 35,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ул. Ветлужская | 0,69 | 0,20 | 28,99% | 0,20 | 28,99% | 0,20 | 28,99% | 0,20 | 28,99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ул. Софийская | 4,53 | 1,90 | 41,97% | 1,90 | 41,97% | 2,74 | 60,53% | 2,74 | 60,53% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ул. Новоморская | 0,84 | 0,84 | 100,00% | 0,84 | 100,00% | 0,84 | 100,00% | 0,84 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ул. Ивлева | 2,48 | 1,20 | 48,47% | 1,20 | 48,47% | 1,20 | 48,47% | 1,20 | 48,47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | пр. Строителей | 1,50 | 1,00 | 66,67% | 1,00 | 66,67% | 1,00 | 66,67% | 1,00 | 66,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ул. Героев Труда | 1,09 | 0,60 | 55,05% | 0,60 | 55,05% | 0,60 | 55,05% | 0,60 | 55,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ул. Иванова | 3,17 | 2,13 | 67,13% | 2,13 | 67,13% | 2,62 | 82,59% | 2,62 | 82,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ул. Российская | 1,96 | 1,10 | 56,12% | 1,10 | 56,12% | 1,10 | 56,12% | 1,10 | 56,12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ул. Кутателадзе | 1,28 | 0,60 | 46,88% | 0,60 | 46,88% | 0,96 | 75,00% | 0,96 | 75,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ул. Волочаевская | 3,40 | 0,50 | 14,71% | 0,50 | 14,71% | 1,30 | 38,24% | 1,30 | 38,24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ул. Есенина | 2,70 | 0,74 | 27,48% | 0,74 | 27,48% | 0,74 | 27,48% | 0,74 | 27,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ул. Промышленная | 1,30 | 1,30 | 100,00% | 1,30 | 100,00% | 1,30 | 100,00% | 1,30 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Каменское шоссе | 1,60 | 0,10 | 6,25% | 0,10 | 6,25% | 0,10 | 6,25% | 0,10 | 6,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ул. Коминтерна | 1,97 | 1,63 | 82,74% | 1,63 | 82,74% | 1,63 | 82,74% | 1,63 | 82,74% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ул. Красина | 1,34 | 0,40 | 29,85% | 0,40 | 29,85% | 0,40 | 29,85% | 0,40 | 29,85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ул. Николая Островского | 1,22 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ул. Доватора | 2,21 | 1,16 | 52,49% | 1,16 | 52,49% | 1,16 | 52,49% | 1,16 | 52,49% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ул. Саратовская | 0,44 | 0,20 | 45,98% | 0,20 | 45,98% | 0,20 | 45,98% | 0,20 | 45,98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Владимировский спуск | 0,34 | 0,34 | 100,00% | 0,34 | 100,00% | 0,34 | 100,00% | 0,34 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ул. Революции | 0,87 | 0,30 | 34,60% | 0,30 | 34,60% | 0,30 | 34,60% | 0,30 | 34,60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ул. Урицкого | 1,05 | 0,80 | 76,19% | 0,80 | 76,19% | 0,80 | 76,19% | 0,80 | 76,19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ул. Максима Горького | 1,91 | 1,00 | 52,30% | 1,00 | 52,30% | 1,60 | 83,68% | 1,60 | 83,68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ул. Ивачева | 0,47 | 0,10 | 21,51% | 0,10 | 21,51% | 0,10 | 21,51% | 0,10 | 21,51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ул. Свердлова | 0,22 | 0,10 | 46,51% | 0,10 | 46,51% | 0,10 | 46,51% | 0,10 | 46,51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Комсомольский проспект | 0,44 | 0,20 | 45,15% | 0,20 | 45,15% | 0,20 | 45,15% | 0,20 | 45,15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ул. Кубановская | 0,12 | 0,12 | 100,00% | 0,12 | 100,00% | 0,12 | 100,00% | 0,12 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ул. Депутатская | 0,25 | 0,10 | 40,82% | 0,10 | 40,82% | 0,10 | 40,82% | 0,10 | 40,82% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ул. Чаплыгина | 0,48 | 0,20 | 41,41% | 0,20 | 41,41% | 0,20 | 41,41% | 0,20 | 41,41% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ул. Октябрьская | 1,14 | 0,50 | 44,01% | 0,50 | 44,01% | 0,50 | 44,01% | 0,50 | 44,01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ул. Спартака | 0,36 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Автодорога от Владимировского спуска до ул. Саратовской | 0,61 | 0,61 | 100,00% | 0,61 | 100,00% | 0,61 | 100,00% | 0,61 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ул. В. Высоцкого | 1,65 | 0,20 | 12,16% | 0,20 | 12,16% | 0,20 | 12,16% | 0,20 | 12,16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ул. Воинская | 2,64 | 1,10 | 41,67% | 1,10 | 41,67% | 1,81 | 68,56% | 1,81 | 68,56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ул. Автогенная | 2,96 | 2,00 | 67,64% | 2,00 | 67,64% | 2,00 | 67,64% | 2,00 | 67,64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ул. Федосеева | 1,95 | 0,96 | 49,08% | 0,96 | 49,08% | 0,96 | 49,08% | 0,96 | 49,08% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ул. Гурьевская | 2,57 | 0,80 | 31,13% | 0,80 | 31,13% | 0,80 | 31,13% | 0,80 | 31,13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ул. Добролюбова | 3,87 | 0,80 | 20,67% | 0,80 | 20,67% | 1,01 | 26,10% | 1,01 | 26,10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ул. Панфиловцев | 1,50 | 0,70 | 46,67% | 0,70 | 46,67% | 0,70 | 46,67% | 0,70 | 46,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ул. Сакко и Ванцетти | 1,50 | 0,90 | 60,00% | 0,90 | 60,00% | 0,90 | 60,00% | 0,90 | 60,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ул. Зыряновская | 0,98 | 0,30 | 30,71% | 0,30 | 30,71% | 0,30 | 30,71% | 0,30 | 30,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ул. Дунайская | 1,74 | 1,03 | 59,18% | 1,03 | 59,18% | 1,03 | 59,18% | 1,03 | 59,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ул. Лобова | 1,28 | 0,30 | 23,44% | 0,30 | 23,44% | 0,30 | 23,44% | 0,30 | 23,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ул. Выборная | 4,18 | 1,00 | 23,92% | 1,00 | 23,92% | 1,00 | 23,92% | 1,00 | 23,92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ул. Ключ-Камышенское Плато | 3,68 | 1,20 | 32,61% | 1,20 | 32,61% | 1,20 | 32,61% | 1,20 | 32,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ул. Дубравы | 0,99 | 0,10 | 10,09% | 0,10 | 10,09% | 0,10 | 10,09% | 0,10 | 10,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ул. Днепрогэсовская | 0,59 | 0,20 | 33,90% | 0,20 | 33,90% | 0,20 | 33,90% | 0,20 | 33,90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ул. Нижегородская | 0,71 | 0,40 | 56,18% | 0,40 | 56,18% | 0,40 | 56,18% | 0,40 | 56,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ул. Лазурная | 1,60 | 1,60 | 100,00% | 1,60 | 100,00% | 1,60 | 100,00% | 1,60 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Автодорога от ул. Ключ-Камышенское Плато до с. Новолуговое | 1,75 | 0,30 | 17,14% | 0,30 | 17,14% | 0,30 | 17,14% | 0,30 | 17,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ул. Новоуральская | 1,50 | 0,10 | 6,67% | 0,10 | 6,67% | 0,10 | 6,67% | 0,10 | 6,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ул. Чекалина | 1,09 | 0,10 | 9,17% | 0,10 | 9,17% | 0,10 | 9,17% | 0,10 | 9,17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ул. Магистральная | 2,47 | 1,04 | 42,11% | 1,04 | 42,11% | 2,40 | 97,04% | 2,40 | 97,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | ул. Солидарности | 3,35 | 0,40 | 11,94% | 0,40 | 11,94% | 0,40 | 11,94% | 0,40 | 11,94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ул. Донецкая | 0,78 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,47 | 60,26% | 0,47 | 60,26% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ул. Флотская | 1,05 | 0,30 | 28,57% | 0,30 | 28,57% | 0,30 | 28,57% | 0,30 | 28,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | ул. Красных Зорь | 0,84 | 0,84 | 100,00% | 0,84 | 100,00% | 0,84 | 100,00% | 0,84 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ул. Тюленина | 1,34 | 0,60 | 44,78% | 0,60 | 44,78% | 0,60 | 44,78% | 0,60 | 44,78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ул. Земнухова | 0,69 | 0,10 | 14,49% | 0,10 | 14,49% | 0,57 | 82,61% | 0,57 | 82,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | ул. Кочубея | 0,90 | 0,40 | 44,69% | 0,40 | 44,69% | 0,40 | 44,69% | 0,40 | 44,69% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ул. Родники | 0,57 | 0,57 | 100,00% | 0,57 | 100,00% | 0,57 | 100,00% | 0,57 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ул. Народная | 3,11 | 0,60 | 19,29% | 0,60 | 19,29% | 0,60 | 19,29% | 0,60 | 19,29% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ул. Александра Невского | 1,51 | 0,60 | 39,74% | 0,60 | 39,74% | 0,60 | 39,74% | 0,60 | 39,74% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ул. Театральная | 0,45 | 0,20 | 44,44% | 0,20 | 44,44% | 0,20 | 44,44% | 0,20 | 44,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ул. Свечникова | 0,55 | 0,10 | 18,18% | 0,10 | 18,18% | 0,10 | 18,18% | 0,10 | 18,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ул. Танковая | 0,47 | 0,47 | 100,00% | 0,47 | 100,00% | 0,47 | 100,00% | 0,47 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | ул. Гребенщикова | 1,08 | 0,40 | 37,04% | 0,40 | 37,04% | 0,40 | 37,04% | 0,40 | 37,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ул. Демьяна Бедного | 0,79 | 0,10 | 12,63% | 0,10 | 12,63% | 0,10 | 12,63% | 0,10 | 12,63% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | ул. Семьи Шамшиных | 3,30 | 1,60 | 48,48% | 1,60 | 48,48% | 1,60 | 48,48% | 1,60 | 48,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | ул. Мичурина | 2,00 | 1,00 | 50,00% | 1,00 | 50,00% | 1,00 | 50,00% | 1,00 | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | ул. Каменская | 2,97 | 1,90 | 63,97% | 1,90 | 63,97% | 1,90 | 63,97% | 1,90 | 63,97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ул. Некрасова | 1,30 | 0,90 | 69,23% | 0,90 | 69,23% | 0,90 | 69,23% | 0,90 | 69,23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | ул. Ольги Жилиной | 1,46 | 1,10 | 75,34% | 1,10 | 75,34% | 1,10 | 75,34% | 1,10 | 75,34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ул. Лермонтова | 0,51 | 0,10 | 19,53% | 0,10 | 19,53% | 0,10 | 19,53% | 0,10 | 19,53% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ул. Крылова | 1,81 | 1,81 | 100,00% | 1,81 | 100,00% | 1,81 | 100,00% | 1,81 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ул. Романова | 0,51 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | ул. Державина | 0,51 | 0,51 | 100,00% | 0,51 | 100,00% | 0,51 | 100,00% | 0,51 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ул. Ядринцевская | 1,03 | 0,50 | 48,54% | 0,50 | 48,54% | 0,50 | 48,54% | 0,50 | 48,54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | ул. Депутатская | 0,76 | 0,76 | 100,00% | 0,76 | 100,00% | 0,76 | 100,00% | 0,76 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | ул. Коммунистическая | 0,74 | 0,40 | 53,84% | 0,40 | 53,84% | 0,40 | 53,84% | 0,40 | 53,84% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | ул. Свердлова | 0,51 | 0,51 | 100,00% | 0,51 | 100,00% | 0,51 | 100,00% | 0,51 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | ул. Серебренниковская | 1,55 | 1,00 | 64,52% | 1,00 | 64,52% | 1,00 | 64,52% | 1,00 | 64,52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | ул. Сибревкома | 0,44 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | ул. Каинская | 0,24 | 0,24 | 100,00% | 0,24 | 100,00% | 0,24 | 100,00% | 0,24 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | ул. Мостовая | 0,18 | 0,18 | 100,00% | 0,18 | 100,00% | 0,18 | 100,00% | 0,18 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | ул. Щетинкина | 0,25 | 0,25 | 100,00% | 0,25 | 100,00% | 0,25 | 100,00% | 0,25 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | ул. Достоевского | 0,52 | 0,10 | 19,19% | 0,10 | 19,19% | 0,10 | 19,19% | 0,10 | 19,19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | ул. Чаплыгина | 0,42 | 0,10 | 24,04% | 0,10 | 24,04% | 0,10 | 24,04% | 0,10 | 24,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | ул. Спартака | 0,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | ул. Селезнёва | 1,64 | 0,60 | 36,59% | 0,60 | 36,59% | 0,60 | 36,59% | 0,60 | 36,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | пер. Потанинский | 0,14 | 0,14 | 100,00% | 0,14 | 100,00% | 0,14 | 100,00% | 0,14 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | ул. Татарская | 0,31 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | ул. Вертковская | 2,25 | 0,20 | 8,91% | 0,20 | 8,91% | 0,20 | 8,91% | 0,20 | 8,91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | ул. Тульская | 2,50 | 1,00 | 40,00% | 1,00 | 40,00% | 1,00 | 40,00% | 1,00 | 40,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | ул. Таймырская | 0,73 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | ул. Серафимовича | 0,94 | 0,63 | 67,17% | 0,63 | 67,17% | 0,63 | 67,17% | 0,63 | 67,17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | ул. Римского-Корсакова | 0,88 | 0,10 | 11,36% | 0,10 | 11,36% | 0,10 | 11,36% | 0,10 | 11,36% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | ул. Костычева | 0,95 | 0,30 | 31,75% | 0,30 | 31,75% | 0,30 | 31,75% | 0,30 | 31,75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | ул. Телевизионная | 0,85 | 0,30 | 35,50% | 0,30 | 35,50% | 0,30 | 35,50% | 0,30 | 35,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | ул. Сибиряков-Гвардейцев | 5,29 | 3,00 | 56,71% | 3,00 | 56,71% | 3,00 | 56,71% | 3,00 | 56,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | ул. Бурденко | 1,30 | 0,80 | 61,54% | 0,80 | 61,54% | 0,80 | 61,54% | 0,80 | 61,54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | ул. Аникина | 1,73 | 0,80 | 46,24% | 0,80 | 46,24% | 1,10 | 63,58% | 1,10 | 63,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | ул. Саввы Кожевникова | 0,20 | 0,20 | 100,00% | 0,20 | 100,00% | 0,20 | 100,00% | 0,20 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | ул. Обогатительная | 0,65 | 0,65 | 100,00% | 0,65 | 100,00% | 0,65 | 100,00% | 0,65 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | ул. Урманова | 0,73 | 0,10 | 13,70% | 0,10 | 13,70% | 0,10 | 13,70% | 0,10 | 13,70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | ул. Чигорина | 0,88 | 0,20 | 22,86% | 0,20 | 22,86% | 0,20 | 22,86% | 0,20 | 22,86% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ул. Тюменская | 1,85 | 0,50 | 27,03% | 0,50 | 27,03% | 0,50 | 27,03% | 0,50 | 27,03% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | ул. Комсомольская | 1,30 | 0,50 | 38,46% | 0,50 | 38,46% | 0,50 | 38,46% | 0,50 | 38,46% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | ул. Оловозаводская | 1,40 | 0,30 | 21,43% | 0,30 | 21,43% | 0,30 | 21,43% | 0,30 | 21,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | ул. Бетонная | 1,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Северный проезд | 2,43 | 0,80 | 32,92% | 0,80 | 32,92% | 0,80 | 32,92% | 2,43 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | ул. Громова | 1,20 | 0,30 | 25,00% | 0,30 | 25,00% | 0,30 | 25,00% | 1,20 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | ул. Зорге | 1,92 | 0,30 | 15,63% | 0,30 | 15,63% | 0,30 | 15,63% | 1,92 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | ул. Бородина | 1,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,85 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | ул. Бронная | 2,30 | 1,00 | 43,48% | 1,00 | 43,48% | 1,40 | 60,87% | 1,40 | 60,87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | ул. Прокопьевская | 3,00 | 1,00 | 33,33% | 1,00 | 33,33% | 1,00 | 33,33% | 2,00 | 66,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | ул. ХХ Партсъезда | 0,39 | 0,39 | 100,00% | 0,39 | 100,00% | 0,39 | 100,00% | 0,39 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | ул. 2-я Обогатительная | 0,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | пер. 18-й Бронный | 1,20 | 0,50 | 41,67% | 0,50 | 41,67% | 0,50 | 41,67% | 0,50 | 41,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ул. Герцена | 0,55 | 0,10 | 18,18% | 0,10 | 18,18% | 0,10 | 18,18% | 0,10 | 18,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | ул. Бебеля | 0,37 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | ул. Горбаня | 0,60 | 0,20 | 33,33% | 0,20 | 33,33% | 0,20 | 33,33% | 0,20 | 33,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | ул. Петровского | 0,50 | 0,49 | 97,00% | 0,49 | 97,00% | 0,49 | 97,00% | 0,49 | 97,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | ул. Моторная | 0,70 | 0,20 | 28,57% | 0,20 | 28,57% | 0,20 | 28,57% | 0,20 | 28,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | ул. Большая | 3,57 | 2,14 | 59,94% | 2,14 | 59,94% | 2,80 | 78,43% | 2,80 | 78,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | ул. Клубная | 1,95 | 0,50 | 25,64% | 0,50 | 25,64% | 0,50 | 25,64% | 0,50 | 25,64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | ул. Дукача | 1,14 | 1,00 | 87,72% | 1,00 | 87,72% | 1,00 | 87,72% | 1,00 | 87,72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | ул. Порт-Артурская | 1,34 | 0,60 | 44,78% | 0,60 | 44,78% | 0,60 | 44,78% | 0,60 | 44,78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | ул. Забалуева | 2,07 | 1,00 | 48,31% | 1,00 | 48,31% | 1,00 | 48,31% | 1,00 | 48,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | ул. Колхидская | 1,07 | 0,80 | 74,77% | 0,80 | 74,77% | 0,80 | 74,77% | 0,80 | 74,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | ул. Связистов | 3,00 | 1,50 | 50,00% | 1,50 | 50,00% | 2,64 | 88,00% | 2,64 | 88,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | ул. Новосибирская | 0,76 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | ул. Пермская | 1,88 | 0,20 | 10,67% | 0,20 | 10,67% | 0,20 | 10,67% | 0,20 | 10,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | ул. Демьяновская | 0,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | ул. Пархоменко | 3,82 | 1,00 | 26,21% | 1,00 | 26,21% | 1,00 | 26,21% | 1,00 | 26,21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Толмачевское шоссе | 2,17 | 1,00 | 46,08% | 1,00 | 46,08% | 1,00 | 46,08% | 1,00 | 46,08% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | ул. Толмачевская | 3,60 | 1,50 | 41,67% | 1,50 | 41,67% | 2,34 | 65,00% | 2,34 | 65,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | ул. Волховская | 1,05 | 0,30 | 28,57% | 0,30 | 28,57% | 0,30 | 28,57% | 0,30 | 28,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | ул. Тихвинская | 1,19 | 0,60 | 50,42% | 0,60 | 50,42% | 0,60 | 50,42% | 0,60 | 50,42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | ул. Степная | 1,66 | 0,60 | 36,14% | 0,60 | 36,14% | 0,60 | 36,14% | 0,60 | 36,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | ул. Петропавловская | 1,08 | 0,30 | 27,68% | 0,30 | 27,68% | 0,30 | 27,68% | 0,30 | 27,68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | ул. Плахотного | 3,17 | 1,40 | 44,16% | 1,40 | 44,16% | 1,40 | 44,16% | 1,40 | 44,16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | ул. Котовского | 3,30 | 1,10 | 33,33% | 1,10 | 33,33% | 1,32 | 40,00% | 1,32 | 40,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | ул. Блюхера | 1,78 | 0,50 | 28,14% | 0,50 | 28,14% | 0,50 | 28,14% | 0,50 | 28,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по г. Новосибирску: |  | 500,74 | 157,53 | 31,46% | 157,53 | 31,46% | 193,53 | 38,65% | 221,93 | 44,32% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Бердск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | ул. Островского | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 | 30,56% | 1,32 | 30,56% | 1,32 | 30,56% | 1,32 | 30,56% |  |
| 256 | ул. Боровая | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 257 | ул. Лунная | 2,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 | 46,45% | 0,98 | 46,45% | 2,11 | 100,00% | 2,11 | 100,00% |  |
| 258 | ул. Маяковского | 2,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 | 100,00% | 2,64 | 100,00% | 2,64 | 100,00% | 2,64 | 100,00% |  |
| 259 | ул. Полевая | 6,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 | 26,83% | 1,76 | 26,83% | 1,76 | 26,83% | 1,76 | 26,83% |  |
| 260 | ул. Красная Сибирь | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 40,63% | 1,30 | 40,63% | 1,30 | 40,63% | 2,25 | 70,31% |  |
| 261 | ул. Красный Сокол | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | 100,00% | 1,50 | 100,00% | 1,50 | 100,00% | 1,50 | 100,00% |  |
| 262 | ул. Пушкина | 2,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 | 29,10% | 0,78 | 29,10% | 0,78 | 29,10% | 0,78 | 29,10% |  |
| 263 | ул. Рогачева | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 264 | ул. Пролетарская | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 50,81% | 0,47 | 50,81% | 0,47 | 50,81% | 0,47 | 50,81% |  |
| 265 | ул. Комсомольская | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 | 100,00% | 1,70 | 100,00% | 1,70 | 100,00% | 1,70 | 100,00% |  |
| 266 | ул. Красноармейская | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 100,00% | 1,20 | 100,00% | 1,20 | 100,00% | 1,20 | 100,00% |  |
| 267 | ул. Суворова | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 23,85% | 0,31 | 23,85% | 0,31 | 23,85% | 0,81 | 62,31% |  |
| 268 | ул. Пирогова | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 | 73,14% | 1,28 | 73,14% | 1,28 | 73,14% | 1,75 | 100,00% |  |
| 269 | ул. Железнодорожная | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 270 | ул. Дзержинского | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,20 | 26,67% |  |
| 271 | ул. Тимирязева | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,42 | 42,86% |  |
| 272 | ул. Энгельса | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,22 | 18,03% |  |
| 273 | ул. Таежная | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 274 | ул. Промышленная | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 275 | дорога Водозабор | 8,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 276 | ул. Черемушная | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 277 | ул. Химзаводская | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 278 | ул. Новый поселок | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 279 | ул. Морская | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 280 | ул. Новосибирская | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,44 | 100,00% |  |
| 281 | ул. Лелюха | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 282 | ул. Степная | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 283 | ул. Верхняя | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 284 | ул. Цветной проспект | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 285 | ул. Сиреневая | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 286 | ул. Свердлова | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 287 | ул. Кирова | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 288 | ул. К. Маркса | 2,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 289 | ул. Первомайская | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 290 | ул. Ленина | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,61 | 64,01% | 3,61 | 64,01% | 3,61 | 64,01% | 3,61 | 64,01% |  |
| ИТОГО по г. Бердску: |  | 77,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,85 | 24,39% | 18,85 | 24,39% | 19,98 | 25,86% | 23,18 | 30,00% |  |
| г. Искитим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | ул.Советская | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,63 | 23,29% | 1,63 | 23,29% | 4,23 | 60,43% | 4,23 | 60,43% |  |
| 292 | ул.Юбилейная | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 | 27,38% | 0,89 | 27,38% | 0,89 | 27,38% | 3,25 | 100,00% |  |
| 293 | пр.Юбилейный | 3,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 19,26% | 0,73 | 19,26% | 0,73 | 19,26% | 3,79 | 100,00% |  |
| 294 | Объездная дорога мр.Южный | 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 | 28,41% | 1,02 | 28,41% | 1,02 | 28,41% | 1,02 | 28,41% |  |
| 295 | ул.Железнодорожная от д.№8 до ул.Станционная д.№26 | 2,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 | 55,45% | 1,17 | 55,45% | 1,17 | 55,45% | 1,17 | 55,45% |  |
| 296 | ул.Береговая | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | 32,45% | 1,10 | 32,45% | 1,10 | 32,45% | 1,10 | 32,45% |  |
| 297 | ул.Мостовая | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 20,41% | 0,20 | 20,41% | 0,20 | 20,41% | 0,20 | 20,41% |  |
| 298 | ул.Линейная | 2,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 74,91% | 2,00 | 74,91% | 2,00 | 74,91% | 2,00 | 74,91% |  |
| 299 | ул.Радищева от д.№1 до дома №25 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 21,82% | 0,24 | 21,82% | 0,24 | 21,82% | 0,24 | 21,82% |  |
| 300 | ул.Энгельса | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 | 28,57% | 0,40 | 28,57% | 0,40 | 28,57% | 0,40 | 28,57% |  |
| 301 | ул.Маркса | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 | 45,71% | 0,80 | 45,71% | 0,80 | 45,71% | 0,80 | 45,71% |  |
| 302 | Автодорога от ДК «Россия» (пр.Юбилейный) до о.п. Монолитная | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 31,25% | 0,20 | 31,25% | 0,20 | 31,25% | 0,20 | 31,25% |  |
| 303 | ул.Гагарина | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 53,57% | 1,20 | 53,57% | 1,20 | 53,57% | 1,20 | 53,57% |  |
| 304 | ул.Центральная | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 62,50% | 0,30 | 62,50% | 0,30 | 62,50% | 0,30 | 62,50% |  |
| 305 | ул.Гоголя | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 10,99% | 0,10 | 10,99% | 0,10 | 10,99% | 0,10 | 10,99% |  |
| 306 | ул.Молодежная | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 | 88,18% | 0,97 | 88,18% | 0,97 | 88,18% | 0,97 | 88,18% |  |
| 307 | Автодорога от трассы М-52 вдоль поликлиники №2 до пр.Юбилейный | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 | 87,50% | 1,05 | 87,50% | 1,05 | 87,50% | 1,05 | 87,50% |  |
| 308 | Автодорога от трассы М-52 до ж/д переезда 64 км | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 43,48% | 0,10 | 43,48% | 0,10 | 43,48% | 0,10 | 43,48% |  |
| 309 | Автодорога от трассы М-52 до кругового перекрестка -пересечение ул.Нагорная, Почтовая | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 91,74% | 1,11 | 91,74% | 1,11 | 91,74% | 1,11 | 91,74% |  |
| 310 | ул.Канатная | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | 40,74% | 1,10 | 40,74% | 1,10 | 40,74% | 1,10 | 40,74% |  |
| 311 | ул.Чайкиной | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 17,24% | 0,10 | 17,24% | 0,10 | 17,24% | 0,10 | 17,24% |  |
| 312 | ул.Коммунистическая | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 | 76,92% | 0,80 | 76,92% | 0,80 | 76,92% | 0,80 | 76,92% |  |
| 313 | ул.Кирова | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 12,50% | 0,10 | 12,50% | 0,10 | 12,50% | 0,10 | 12,50% |  |
| 314 | ул.Почтовая | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 | 72,73% | 0,40 | 72,73% | 0,40 | 72,73% | 0,40 | 72,73% |  |
| 315 | ул.Пушкина | 2,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,10 | 87,87% | 2,10 | 87,87% | 2,10 | 87,87% | 2,10 | 87,87% |  |
| 316 | ул.Школьная | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 47,62% | 0,60 | 47,62% | 0,60 | 47,62% | 0,60 | 47,62% |  |
| 317 | ул.2-я Станционная | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 31,25% | 0,20 | 31,25% | 0,20 | 31,25% | 0,20 | 31,25% |  |
| 318 | ул.Элеваторная | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 22,68% | 0,44 | 22,68% | 0,44 | 22,68% | 0,44 | 22,68% |  |
| 319 | ул.Набережная | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 8,57% | 0,30 | 8,57% | 0,30 | 8,57% | 0,30 | 8,57% |  |
| 320 | ул.Коротеева | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 18,97% | 0,22 | 18,97% | 0,22 | 18,97% | 0,22 | 18,97% |  |
| 321 | ул.Революции | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 322 | ул.Вокзальная | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 30,30% | 0,10 | 30,30% | 0,10 | 30,30% | 0,10 | 30,30% |  |
| 323 | Автодорога от трассы М-52 до пр.Юбилейный, 15 ДК «Россия» | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 18,92% | 0,14 | 18,92% | 0,14 | 18,92% | 0,14 | 18,92% |  |
| 324 | ул.Прорабская | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 | 30,77% | 0,40 | 30,77% | 0,40 | 30,77% | 0,40 | 30,77% |  |
| ИТОГО по г. Искитиму: |  | 58,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,21 | 37,71% | 22,21 | 37,71% | 24,81 | 42,12% | 30,23 | 51,32% |  |
| г. Обь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | ул.Ломоносова | 2,00 | 2,00 | 100,00% | 2,00 | 100,00% | 2,00 | 100,00% | 2,00 | 100,00% | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 326 | ул.Вокзальная | 2,71 | 2,71 | 100,00% | 2,71 | 100,00% | 2,71 | 100,00% | 2,71 | 100,00% | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 327 | пер.Планировочный | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 328 | ул.Линейная | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 329 | ул.2-я Северная | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 | 50,50% | 1,01 | 50,50% | 1,01 | 50,50% | 1,01 | 50,50% |  |
| 330 | ул.Железнодорожная | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 28,17% | 0,50 | 28,17% | 0,50 | 28,17% | 0,50 | 28,17% |  |
| 331 | ул.Строительная | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 332 | ул.Байдукова (от пересечения с ул.Огородная до пересечения с ул.Вокзальная) | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |
| 333 | ул.Большая | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,20 | 48,98% |  |
| 334 | ул.Геодезическая | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,20 | 43,18% | 1,20 | 43,18% |  |
| ИТОГО по г. Оби: |  | 16,99 | 4,71 | 100,00% | 4,71 | 100,00% | 4,71 | 100,00% | 4,71 | 100,00% | 1,51 | 12,29% | 1,51 | 12,29% | 2,71 | 22,05% | 3,91 | 31,82% |  |
| р.п. Кольцово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Автомобильная дорога №12 (часть 2) | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,42 | 100,00% |  |
| 336 | Автомобильная дорога №10 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,42 | 100,00% | 0,42 | 100,00% |  |
| 337 | Автомобильная дорога №4 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 | 100,00% | 0,77 | 100,00% | 0,77 | 100,00% | 0,77 | 100,00% |  |
| 338 | Автомобильная дорога №6 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 | 100,00% | 0,67 | 100,00% | 0,67 | 100,00% | 0,67 | 100,00% |  |
| 339 | Автомобильная дорога №3 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 100,00% | 0,44 | 100,00% | 0,44 | 100,00% | 0,44 | 100,00% |  |
| 340 | Автомобильная дорога №5 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 100,00% | 0,75 | 100,00% | 0,75 | 100,00% | 0,75 | 100,00% |  |
| 341 | Автодорога в микрорайоне «Новоборский» | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,86 | 100,00% | 1,86 | 100,00% | 1,86 | 100,00% | 1,86 | 100,00% |  |
| 342 | Сооружение (проспект академика Сандахчиева) | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 | 100,00% | 2,46 | 100,00% | 2,46 | 100,00% | 2,46 | 100,00% |  |
| 343 | Местный проезд II. Дорожная часть I этап | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 | 100,00% | 0,57 | 100,00% | 0,57 | 100,00% | 0,57 | 100,00% |  |
| ИТОГО по р.п. Кольцово: |  | 8,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,52 | 89,95% | 7,52 | 89,95% | 7,94 | 94,97% | 8,36 | 100,00% |  |
| ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам): |  | 662,27 | 162,23 | 24,50% | 162,23 | 24,50% | 198,24 | 29,93% | 226,64 | 34,22% | 50,09 | 7,56% | 50,09 | 7,56% | 55,44 | 8,37% | 65,68 | 9,92% |  |
| ВСЕГО ПО НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ: |  | 1 058,78 | 400,49 | 37,83% | 400,49 | 37,83% | 495,86 | 46,83% | 553,02 | 52,23% | 50,09 | 4,73% | 50,09 | 4,73% | 55,44 | 5,24% | 65,68 | 6,20% |  |

| Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №4 - План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах, входящих в городскую агломерацию |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование автодороги (улицы) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации) | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации, км | Кол-во мест концентрации ДТП, шт | Адрес мест концентрации ДТП, км | Причины возникновения места концентрации ДТП | Рекомендованные мероприятия по ликвидации места концентрации ДТП |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) | 44,161 | 3 | 24+230 - 25+230 | Нерегулируемый перекресток, отсутствие барьерного ограждения, кривые в плане и профиле | Капитальный ремонт. Установка дорожных знаков 3.24 "ограничение максимальной скорости 70км/ч". Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
|  |  |  |  | 26+500 - 27+500 | Кривая в плане и профиле, крутой спуск-подъем | Капитальный ремонт. Установка дорожных знаков 2.5 "движение без остановки запрещено" на примыканиях. Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Установка информационных щитов |
|  |  |  |  | 28+000 - 29+000 | Кривая в плане и профиле, примыкание без переходно-скоростной полосы | Капитальный ремонт. Установка дорожных знаков 3.24 "ограничение максимальной скорости 70км/ч". Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
|  | ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения: | 44,2 | 3 |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск |  |  |  |  |  |  |
| 2 | проспект Димитрова (с тоннелью Димитровского моста), Димитровский мост (с дамбами моста), проезд Энергетиков (с площадью Энергетиков) | 5,5 | 1 | проезд Энергетиков, 8 | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения, перенос существующего комплекса фотовидеофиксации |
| 3 | ул.Жуковского | 2,7 | 1 | перекресток ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского | Дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, плохая видимость светофора, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
| 4 | Бердское ( Старое) шоссе | 12 | 1 | перекресток ул. Бердское шоссе и проспект Строителей | Дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
| 5 | ул.Большевистская | 7,9 | 4 | ул. Большевистская, 48 | Плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
|  |  |  |  | перекресток ул. Большевистская и ул. Добролюбова | Плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
|  |  |  |  | ул. Большевистская, 229 | Плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
|  |  |  |  | перекресток ул. Большевистская и ул. Выборная | Отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков,отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
| 6 | Красный проспект с площадями | 8,44 | 2 | перекресток ул Красный проспект и ул. Орджоникидзе | Дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, плохая видимость светофора, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков |
|  |  |  |  | перекресток ул. Красный проспект и ул. Достоевского | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения, установка комплексов фотовидеофиксации |
| 7 | ул.Богдана Хмельницкого | 6,08 | 1 | ул. Богдана Хмельницкого от дома №14 до дома №18 | Дефекты покрытия, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
| 8 | ул.Дуси Ковальчук | 3,6 | 1 | ул. Дуси Ковальчук, 12 | Плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения |
| 9 | ул.Фабричная | 1,6 | 1 | перекресток ул. Фабричная и ул. Спартака | Дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
| 10 | ул.Троллейная | 5,8 | 1 | ул. Троллейная, 93 | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, плохая видимость светофора, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения, установка приборов фотовидеофиксации, реконструкция светофорных объектов |
| 11 | проспект Карла Маркса | 1,5 | 1 | перекресток пр. Карла Маркса и ул. Геодезическая | Дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
| 12 | ул.Титова | 4,1 | 2 | перекресток ул. Титова и пер. Широкий | Дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
|  |  |  |  | перекресток ул. Титова и ул. Пермская | Дефекты покрытия, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
| 13 | ул.Кирова | 4,05 | 2 | перекресток ул. Кирова и ул. Сакко и Ванцетти | Плохая видимость дорожных знаков, отсутствие горизонтальной разметки проезжей части | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
|  |  |  |  | перекресток ул. Кирова и ул. Гурьевская | Плохая видимость дорожных знаков, отсутствие горизонтальной разметки проезжей части | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
| 14 | ул.Кошурникова | 3,28 | 1 | перекресток ул. Кошурникова и ул. Фрунзе и ул. Красина | Дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
| 15 | ул.Бориса Богаткова | 5,476 | 2 | перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Есенина | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, плохая видимость светофора, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения, реконструкция светофорных объектов, устанвока приборов фотовидеофиксации, нанесение дорожной разметки |
|  |  |  |  | ул. Бориса Богаткова, 107 | Дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки в соответствии с нормативом - в том числе над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
| 16 | ул.Авиастроителей | 1,5 | 1 | ул. Авиастроителей от д. №3 до д. №4 | Дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, плохая видимость светофора, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов |
| 17 | ул.Ватутина | 5,15 | 2 | ул. Ватутина - ООТ "ГУМ" | Дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, плохая видимость светофора, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, , установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения, реконструкция светофорных объектов, нанесение дорожной разметки |
|  |  |  |  | перекресток ул. Ватутина и ул. Выставочная | Дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, плохая видимость светофора, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, , установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения, реконструкция светофорных объектов, нанесение дорожной разметки |
| 18 | проспект Дзержинского (1 участок) | 2,73 | 1 | перекресток пр. Дзержинского и ул. Авиационная | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения, реконструкция светофорных объектов, установка приборов фотовидеофиксации, нанесение дорожной разметки |
| 19 | ул. Первомайская | 7,7 | 1 | ул. Первомайская, 188, 202 | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, , установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения, реконструкция светофорных объектов, установка приборов фотовидеофиксации, нанесение дорожной разметки |
| 20 | ул. Приморская | 1,66 | 1 | ул. Приморская, 19 | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, , установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения, реконструкция светофорных объектов, установка приборов фотовидеофиксации, нанесение дорожной разметки |
| 21 | ул. Дачная | 1,23 | 1 | перекресток ул. Дачная и ул. Перевозчикова | Несоблюдение водителями скоростного режима, дефекты покрытия, отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, , установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения, реконструкция светофорных объектов, установка приборов фотовидеофиксации, нанесение дорожной разметки |
|  | ИТОГО по г. Новосибирску: | 91,996 | 28 |  |  |  |
| г. Бердск |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул. Ленина | 5,64 | 1 | ул. Ленина от ул. Красная Сибирь до ул. Первомайская) (1+22 - 1+96) | Несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения, устаревший светофорный объект, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах | Установка приборов фотовидеофиксации "Скат-С" и активных муляжей, Установка дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход" над проезжей частью, установка ограждений перильного типа |
| 23 |  |  | 1 | ул. Ленина от ул. Лелюха до ул. Максима Горького (2+16 - 2+83) | Несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения, отсутсвие дорожных знаков, устаревшие светофорные объекты | Установка приборов фотовидеофиксации "Скат-С" и активных муляжей, Установка дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход" над проезжей частью, установка ограждений перильного типа |
| 24 |  |  | 1 | ул. Ленина от ул. Максима Горького до ул. Кирова (2+84 - 3+46) | Несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения, отсутсвие дорожных знаков, устаревшие светофорные объекты | Установка приборов фотовидеофиксации "Скат-С" и активных муляжей, Установка дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход" над проезжей частью, установка ограждений перильного типа |
| 25 | ул. Островского | 4,32 | 1 | ул. Островского от ул. Первомайская до ул. Суворова (0+54 - 0+85) | Несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения, отсутсвие дорожных знаков, устаревшие светофорные объекты | Реконструкция светофорного объекта, ремонт перекрестка, установка ограждений перильного типа |
|  | ИТОГО по г. Бердску: | 9,96 | 4 |  |  |  |
| г. Искитим |  |  |  |  |  |  |
| 26 | пр.Юбилейный | 3,79 | 1 | от ул.Маркса до д.1б пр.Юбилейный | Несоблюдение водителями скоростного режима | Установка дополнительных знаков ограничения максимальной скорости. Усиленное патрулирование экипажами ГИБДД |
| 27 | ул.Пушкина | 2,39 | 2 | от ул.Юбилейная до ул.Коротеева | Несоблюдение водителями скоростного режима, неудовлетворительное состояние проежей части | Установка дополнительных знаков ограничения максимальной скорости. Проведен ремонт проезжей части, нанесена дорожная разметка |
|  |  |  |  | от ул.Коротеева до ул.Вокзальная | Несоблюдение водителями скоростного режима, нарушение правил маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам | Установка дополнительных знаков ограничения максимальной скорости. Усиленное патрулирование экипажами ГИБДД, проведен ремонт проезжей части, нанесена дорожная разметка |
|  | ИТОГО по г. Искитиму: | 6,18 | 3 |  |  |  |
|  | ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам): | 108,14 | 35 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Новосибирской агломерации: | 152,30 | 38 |  |  |  |

| Приложение 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица № 5 - Сведения об аварийно-опасных участках (местах концентрации ДТП) за 2017 год на автомобильных дорогах Новосибирской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование автомобильной дороги (улицы) по титулу | Адреса аварийно-опасных участков (места концентрации ДТП по Федеральному закону ФЗ № 296 от 3 июля 2016г.)* |  | Количество ДТП с пострадавшими на аварийно-опасных участках в 2017 г., шт. |  | Количество пострадавших в 2017 г., чел. |  |  | Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния в местах совершения ДТП по карточкам учета (ОДМ 218.6.015-2015, таблица Г.1 - кодификатор) |  | Первоочередные предложения по совершенствованию дорожных условий |  | Необходимые мероприятия по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния и профилактики возникновения ДТП |
|  | Начало км+м | Конец км+м | Всего/в т.ч. по видам** | С недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС | Погибло | Ранено |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проспект Димитрова (с тоннелью Димитровского моста), Димитровский мост (с дамбами моста), проезд Энергетиков (с площадью Энергетиков) | проезд Энергетиков, 8 |  | 4/1;5 | 4 | 0 | 5 |  | 3; 8; 9; 19; 20; 21 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул.Жуковского | перекресток ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского |  | 4/1;5 | 4 | 1 | 5 |  | 3; 8; 9; 12; 17; 18; 20; 21 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| Мочищенское шоссе | перекресток Мочищенское шоссе - ул. Ереванская |  | 4/1;5 | 0 | 0 | 7 |  | 00 |  | нет |  | нет |
| Бердское ( Старое) шоссе | перекресток ул. Бердское шоссе и проспект Строителей |  | 4/1 | 4 | 0 | 6 |  | 3; 8; 9; 12; 17; 18; 20; 21 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул.Большевистская | ул. Большевистская, 48 |  | 5/1 | 4 | 0 | 5 |  | 3; 8; 9; 12; 17; 18; 20; 21 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение парапетного типа для разделения транспортного потока |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение парапетного типа для разделения транспортного потока; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
|  | перекресток ул. Большевистская и ул. Выборная |  | 5/5 | 4 | 0 | 5 |  | 3; 8; 9; 12; 17; 18; 20; 21 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
|  | перекресток ул. Большевистская - ул. Добролюбова |  | 7/1;4 | 5 | 0 | 17 |  | 2; 16; 8; 18 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком; заменить и установить дорожные знаки; установить пешеходное ограждения перильного типа в полном объеме |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком; заменить и установить дорожные знаки; установить пешеходное ограждения перильного типа в полном объеме; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
|  | ул. Большевистская, 229 |  | 5/1;4 | 4 | 0 | 13 |  | 2; 8; 16; 18; 13 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки; установить пешеходное ограждения перильного типа в полном объеме; установить дополнительную секцию (стрелка) на светофорном объекте |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки; установить пешеходное ограждения перильного типа в полном объеме; установить дополнительную секцию (стрелка) на светофорном объекте; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| Красный проспект с площадями | площадь Калинина |  | 5/1;5 | 0 | 0 | 7 |  | 00 |  | нет |  | нет |
|  | перекресток ул. Красный проспект и ул. Орджоникидзе |  | 6/1 | 4 | 0 | 8 |  | 3; 8; 9; 12; 17; 18; 20; 21 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |
|  | перекресток Красный проспект и ул. Достоевского |  | 4/1 | 4 | 0 | 6 |  | 3; 8; 9; 12; 17; 18; 20; 21 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул.Богдана Хмельницкого | ул. Богдана Хмельницкого, от 14 до 18 |  | 3/1 | 3 | 0 | 6 |  | 2; 8; 16; 11 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, выполнить устройство тротуаров - где они должны быть предусмотрены |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, выполнить устройство тротуаров - где они должны быть предусмотрены; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул.Дуси Ковальчук | ул. Дуси Ковальчук, 12 |  | 3/5 | 3 | 0 | 5 |  | 16; 18 |  | нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения |  | нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения |
| ул.Фабричная | перекресток ул. Фабричная и ул. Спартака |  | 3/1 | 3 | 0 | 4 |  | 3; 8; 9; 12; 17; 18; 20; 21 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |
| ул.Троллейная | ул. Троллейная, 93 |  | 3/1 | 3 | 1 | 4 |  | 3; 8; 9; 12; 17; 18; 20; 21 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул.Никитина | ул. Никитина, 89А |  | 7/1;4;5;6 | 0 | 0 | 10 |  | 00 |  | нет |  | нет |
|  | перекресток ул. Никитина - ул. Кирова |  | 3/5 | 0 | 0 | 5 |  | 00 |  | нет |  | нет |
| проспект Карла Маркса | перекресток пр. Карла Маркса - ул. Геодезическая |  | 4/5 | 4 | 0 | 5 |  | 2; 16; 8; 18 |  | ремонт проезжей части; заменить и установить дорожные знаки; выполнить дорожную разметку термопластиком; установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме. |  | ремонт проезжей части; заменить и установить дорожные знаки; выполнить дорожную разметку термопластиком; установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал |
| ул.Титова | перекресток ул. Титова - пер. Широкий |  | 4/5 | 4 | 0 | 4 |  | 2; 16; 8; 13 |  | ремонт проезжей части; заменить и установить дорожные знаки; выполнить дорожную разметку термопластиком; установить светофорный объект с кнопкой вызова |  | ремонт проезжей части; заменить и установить дорожные знаки; выполнить дорожную разметку термопластиком; установить светофорный объект с кнопкой вызова |
|  | перекресток ул. Титова - ул. Пермская |  | 4/1 | 4 | 0 | 4 |  | 2; 16; 8; 18 |  | ремонт проезжей части; заменить и установить дорожные знаки; выполнить дорожную разметку термопластиком; установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме. |  | ремонт проезжей части; заменить и установить дорожные знаки; выполнить дорожную разметку термопластиком; установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул.Кирова | перекресток ул. Кирова и ул. Сакко и Ванцетти |  | 7/1; 5 | 4 | 0 | 7 |  | 3; 8; 9; 12; 17; 18; 20; 21 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
|  | перекресток ул. Кирова и ул. Гурьевская |  | 4/1 | 4 | 0 | 5 |  | 3; 8; 9; 12; 17; 18; 20; 21 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул.Кошурникова | перекресток ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Красина |  | 6/1 | 4 | 0 | 8 |  | 2; 8; 11; 16 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, устройство тротуара в местах, где они должны быть, замена дорожных знаков |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, устройство тротуара в местах, где они должны быть, замена дорожных знаков; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул.Бориса Богаткова | перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Есенина |  | 4/1;5 | 4 | 0 | 4 |  | 2; 8; 18; 10 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, выполнить заездные карманы к остановочноым площадкам |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме, выполнить заездные карманы к остановочноым площадкам; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
|  | ул. Бориса Богаткова, 107 |  | 4/5 | 4 | 0 | 4 |  | 2; 8; 16; 13; 11 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком; замена и установка; дорожных знаков; усановить светофор с кнопкой вызова; выполнить подходы - тротуары с восстановлением бордюрного камня |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком; замена и установка; дорожных знаков; усановить светофор с кнопкой вызова; выполнить подходы - тротуары с восстановлением бордюрного камня; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул.Авиастроителей | ул. Авиастроителей, от 3 до 4 |  | 4/5 | 4 | 0 | 4 |  | 2; 8; 13; 16; 18 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, усановить дополнительную секцию на светофорном объекте, замена дорожных знаков, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, усановить дополнительную секцию на светофорном объекте, замена дорожных знаков, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул.Ватутина | ул. Ватутина - ООТ "ГУМ" |  | 3/5 | 3 | 0 | 5 |  | 2; 13; 8; 16; 18 |  | ремонт проезжей части; режим работы светофорного объекта отрегулировать; выполнить дорожную разметку термопластиком, замена и установка дорожных знаков; установка пешеходного ограждения перильного типа в полном объеме |  | ремонт проезжей части; режим работы светофорного объекта отрегулировать; выполнить дорожную разметку термопластиком, замена и установка дорожных знаков; установка пешеходного ограждения перильного типа в полном объеме |
|  | перекресток ул. Ватутина и ул. Выставочная |  | 3/5 | 3 | 1 | 5 |  | 2; 16; 8; 13 |  | ремонт проезжей части; замена и установка дорожных знаков; выполнить дорожную разметку термопластиком; устройство тротуара в местах, где они должны быть; установить светофорный объект с кнопкой вызова; |  | ремонт проезжей части; замена и установка дорожных знаков; выполнить дорожную разметку термопластиком; устройство тротуара в местах, где они должны быть; установить светофорный объект с кнопкой вызова |
| ул.Петухова | ул. Петухова от 71 до 73 |  | 4/5 | 0 | 0 | 6 |  | 00 |  | нет |  | нет |
| проспект Дзержинского (1 участок) | перекресток пр. Дзержинского - ул. Авиационная |  | 7/5 | 4 | 0 | 7 |  | 2; 8; 16; 29; 14 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, замена дорожных знаков, отремонтировать дорожное покрытие на примыкании с трамвайными путями, обустройство регулируемого перекрестка путем установки светофорного объекта |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, замена дорожных знаков, отремонтировать дорожное покрытие на примыкании с трамвайными путями, обустройство регулируемого перекрестка путем установки светофорного объекта; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул. Первомайская | ул. Первомайская, 188, 202 |  | 5/1;5;3 | 4 | 1 | 5 |  | 3; 8; 9; 12; 17; 18; 20; 21 |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение |  | ремонт проезжей части; выполнить дорожную разметку термопластиком, заменить и установить дорожные знаки, установить дорожное ограждение; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул. Приморская | ул. Приморская, 19 |  | 5/5 | 4 | 0 | 6 |  | 2; 8; 16; 11 |  | ремонт проезжей части; замена и установка дорожных знаков; выполнить дорожную разметку термопластиком; устройство тротуара |  | ремонт проезжей части; замена и установка дорожных знаков; выполнить дорожную разметку термопластиком; устройство тротуара; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ул. Дачная | перекресток ул. Дачная - ул. Перевозчикова |  | 4/5 | 4 | 0 | 5 |  | 2; 8; 13 |  | ремонт проезжей части; нанесение дорожной разметки термопластиком; обустройство регулируемого перекрестка путем установки светофорного объекта |  | ремонт проезжей части; нанесение дорожной разметки термопластиком; обустройство регулируемого перекрестка путем установки светофорного объекта; установка прибора фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. |
| ИТОГО по г. Новосибирску: | 33 места концентрации ДТП |  | 147/1;3;4;5;6 | 107 | 4 | 202 |  |  |  |  |  |  |
| город Бердск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина (от ул. Суворова до ул. Первомайская) | от ул. Суворова до ул. Первомайская |  | 3/1 | 3 | 0 | 3 |  | 8,15,18 |  | 1. Установка ограничивающих пешеходных ограждений; 2. Установка дорожных знаков над проезжей частью 5.19.1 "Пешеходный переход"; 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком |  | Реконструкция светофорных объектов на перекрестках: 1. ул. Суворова - ул. Ленина; 2. ул. Ленина - ул. Первомайская |
| ул. Ленина (от МКД Ленина, 33 до ул. М.Горького) | от МКД Ленина, 33 до ул. М.Горького |  | 6/1;5;8 | 3 | 0 | 6 |  | 8,15,18 |  | 1. Установка ограничивающих пешеходных ограждений; 2. Установка дорожных знаков над проезжей частью 5.19.1 "Пешеходный переход"; 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком |  | Реконструкция светофорных объетов на перекрестках: 1. ул. Лелюха - ул. Ленина; 2. ул. Ленина - ул. М.Горького |
| ул.Островского | перекресток ул. Суворова - ул. Островского |  | 3/1 | 0 | 0 | 0 |  | 00 |  | 1. Установка ограничивающих пешеходных ограждений; 2. Установка дорожных знаков; 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком |  | нет |
| ул. Красная Сибирь (от ул. Ленина до ул. Карла Маркса) | 0+000 | 0+238 | 4/1;5 | 2 | 0 | 5 |  | 8,15,18 |  | нет |  | нет |
| ул. Первомайская (от жилого дома Первомайская, 8 до ул. Комсомольская | 0+140 | 0+646 | 3/1;5 | 2 | 0 | 3 |  | 8,18,1 |  | 1. Установка ограничивающих пешеходных ограждений; 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком; 3. Восстановление покрытия проезжей части с увеличением ширины проезжей части. 4. Замена приборов уличного освещения |  | 1. Реконструкция светофорного объекта на перекрестке ул. Комсомольская - ул. Первомайская 2. Устройство тротуаров |
| ИТОГО по г. Бердску: | 5 мест концентрации ДТП |  | 19/1;5;8 | 10 | 0 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по Новосибирской агломерации: | 38 мест концентрации ДТП |  | 166/1;3;4;5;6;8 | 117 | 4 | 219 |  |  |  |  |  |  |
| *Примечание - места ДТП, указанные в таблице, определены на основе оперативной информации ГИБДД; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Коды видов ДТП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – Наезд на животное; 1 – Столкновение; 2 – Опрокидывание; 3 – Наезд на стоящее ТС; 4 – Наезд на препятствие; 5 – Наезд на пешехода; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 – Наезд на велосипедиста; 7 – Наезд на гужевой транспорт; 8 – Падение пассажира; 9 – Иной вид ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |