УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПЛАН

по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения

на территории рабочего поселка Маслянино, Маслянинского района, Новосибирской области

| №  п/п | Наименование объекта коммунальной инфраструктуры, планируемого к созданию, реконструкция и модернизации / источники финансирования | Адрес объекта коммунальной инфраструктуры | Форма собственности | Сроки создания, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  начало / завершение (ввод в эксплуатацию) | Предельная стоимость создания, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  в ценах 2016  года | Объемы финансирования, рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе по годам: | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Строительство газовых котельных, 6 шт., общей мощностью 3,823 МВт | Новосибирская область,  р.п. Маслянино | муниципальная | 2016/2017 | 80 157 409,07 | 80 157 409,07 | 72 496 635,2 | 7 660 773,87 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства инвестора |  |  |  | 16 031 481,81 | 16 031 481,81 | 15 646 000,00 | 385 481,81 |  |
|  | средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  | 16 031 481,81 | 16 031 481,81 | 15 646 000,00 | 385 481,81 |  |
|  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 48 094 445,45 | 48 094 445,45 | 41 204 635,2 | 6 889 810,25 |  |
| 2 | Строительство тепловых сетей для присоединения потребителей к газовым котельным «Поликлиника» и «ЦК», протяженностью 2,329 км | Новосибирская область,  р.п. Маслянино | муниципальная | 2017 год | 36 123 844,34 | 36 123 844,34 |  | 36 123 844,34 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства инвестора |  |  |  | 7 224 768,87 | 7 224 768,87 |  | 7 224 768,87 |  |
|  | средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  | 7 224 768,87 | 7 224 768,87 |  | 7 224 768,87 |  |
|  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 21 674 306,6 | 21 674 306,6 |  | 21 674 306,6 |  |
| 3 | Реконструкция (модернизация) существующих тепловых сетей протяженностью 6,485 км | Новосибирская область,  р.п. Маслянино | муниципальная | 2017/2018 | 105 301 633,62 | 105 301 633,62 |  | 71 613 366,7 | 33 688 266,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства инвестора |  |  |  | 21 060 326,72 | 21 060 326,72 |  | 21 060 326,72 |  |
|  | средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  | 21 060 326,72 | 21 060 326,72 |  | 21 060 326,72 |  |
|  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 63 180 980,18 | 63 180 980,18 |  | 29 492 713,26 | 33 688 266,92 |
|  | **Итого**  **по Плану мероприятий** |  |  |  | **221 582 887,03** | **221 582 887,03** | **72 496 635,2** | **115 397 984,91** | **33 688 266,92** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства инвестора |  |  |  | 44 316 577,41 | 44 316 577,41 | 15 646 000,00 | 28 670 577,41 |  |
|  | средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  | 44 316 577,41 | 44 316 577,41 | 15 646 000,00 | 28 670 577,41 |  |
|  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 132 949 732,21 | 132 949 732,21 | 41 204 635,2 | 58 056 830,09 | 33 688 266,92 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_