Проект

распоряжения   Правительства

Новосибирской области

О заключении долгосрочного государственного контракта

на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги

«Новосибирск–Кочки–Павлодар (в пред. РФ)»

В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 13.03.2008 № 61-па «О форме и порядке принятия решений Правительством Новосибирской области о заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом», государственной программой Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в 2015-2020 годах, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п, в целях реализации мероприятий по реконструкции автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке  Новосибирск-Ярково  в Новосибирском районе Новосибирской области:

1. Заключить долгосрочный государственный контракт на выполнение подрядных работ по реконструкции автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке  Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области (далее – долгосрочный государственный контракт).

2. Утвердить следующие основные условия заключения долгосрочного государственного контракта:

1) предельный срок окончания работ составляет 31.12.2023;

- предельный объем средств на выполнение долгосрочного государственного контракта составляет 3 637 286,8 тыс. рублей, в том числе по годам и мероприятиям в соответствии с таблицей № 1

Таблица № 1

| Год | Объем финансирования | Строительно-монтажные работы (08.01.17) | Разработка рабочей документации (15.00.00) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 332 360,0 | 332 360,0 |  |
| 2018 | 342 850,5 | 305 090,0 | 37 760,5 |
| 2019 | 376 014,3 | 360 000,0 | 16 014,3 |
| 2020 | 630 000,0 | 630 000,0 |  |
| 2021 | 665 000,0 | 665 000,0 |  |
| 2022 | 641 062,0 | 641 062,0 |  |
| 2023 | 650 000,0 | 650 000,0 |  |
| Итого: | 3 637 286,8 | 3 583 512,0 | 53 774,8 |

- планируемый результат выполнения работ: окончание реконструкцией и ввод в эксплуатацию 2 этапа автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области, протяженностью 8,7 км;

- в составе работ предусмотрено:

разработка рабочей документации и выполнение кадастровых работ;

переустройство инженерных коммуникаций на участке ПК 43+00 – ПК 130+00;

подготовка территории для проведения работ по реконструкции;

реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» на участке Новосибирск–Ярково  в Новосибирском районе;

сооружение пересечений и примыканий, строительство транспортной развязки, установка элементов обустройства автомобильной дороги, строительство временных зданий и сооружений.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (Раков Е.И.) при подготовке предложений по формированию проекта закона Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на оплату долгосрочного государственного контракта.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Новосибирской области  министра строительства Новосибирской области Боярского С.В.

Губернатор Новосибирской области				        В.Ф. Городецкий

Раков Е.И.

210-11-14

заместитель Председателя Правительства

Новосибирской области  министр строительства

Новосибирской области						     С.В. Боярский

заместитель Председателя Правительства

Новосибирско й области – министр юстиции

Новосибирской области 						     Н. В. Омелёхина

заместитель Председателя Правительства

Новосибирской области  министр финансов и

налоговой политики Новосибирской области 			     В. Ю. Голубенко

заместитель Председателя Правительства

Новосибирской области

министр экономического развития					     О.В. Молчанова

и. о. министра транспорта и дорожного

хозяйства Новосибирской области 					     Е.И. Раков

______________/ начальник управления дорожного комплекса С.В. Эпов/

______________ /консультант-юрист Л.Г. Сокол/