УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Новосибирской области

от _______  № ______

Порядок принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, и внесения изменений в принятые управленческие решения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 г. № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» (далее - постановление № 1333) и устанавливает процедуру принятия управленческих решений и внесения изменений в них в отношении объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Новосибирской области и включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Новосибирской области (далее соответственно - Реестр, объект незавершенного строительства), в том числе в отношении объектов незавершенного строительства.

2. Принятие управленческих решений, внесение изменений в принятые управленческие решения осуществляются комиссией по принятию управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществляются полностью или частично за счет средств бюджета Новосибирской области и местных бюджетов (далее - Комиссия).

3. В течение пяти рабочих дней со дня включения объекта в Реестр главный распорядитель средств областного бюджета, главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Новосибирской области (далее -заявители) представляют в министерство строительства Новосибирской области (далее - Министерство) предложения в отношении такого объекта по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. В течение 30 рабочих дней со дня включения объекта в Реестр Министерство выносит на рассмотрение Комиссии предложение о принятии одного из управленческих решений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 № 1333.

5. Управленческие решения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, принимаются с учетом наличия совокупности критериев в отношении объекта, установленных в пунктах 6 - 8 постановления № 1333 (далее - критерии).

Управленческое решение оформляется протоколом заседания Комиссии и подписывается председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии).

6. При отсутствии совокупности критериев управленческое решение принимается на основании предложений заявителей, согласованных Министерством.

7. При наличии поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Новосибирской области или Администрации Новосибирской области в отношении объекта управленческое решение принимается без учета критериев.

8. Управленческие решения, принятые в соответствии с настоящим Порядком, доводится Министерством до сведения заявителей, представивших предложения в отношении объектов, в течение трех рабочих дней со дня их принятия.

9. Объект, в отношении которого в соответствии с настоящим Порядком принято управленческое решение, в течение 15 рабочих дней со дня доведения такого решения до сведения заявителей включается в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (далее именуется - план мероприятий), формируемый и утверждаемый заявителями.

10. При необходимости в управленческие решения, принятые в соответствии с настоящим Порядком, Комиссией могут быть внесены изменения до начала мероприятий по исполнению утвержденного плана мероприятий.

11. Предложения по внесению изменений в решения, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, представляются заявителями в Министерство по мере необходимости.

12. Министерство вносит поступившие предложения по внесению изменений в принятые управленческие решения на рассмотрение Комиссии в течение 10 рабочих дней с даты их поступления в Министерство.

13. Решение о внесении  изменений в принятые управленческие решения принимается Комиссией по итогам рассмотрения предложений, поступивших в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка и оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии).

14. Копия протокола заседания Комиссии о внесении изменений в принятые управленческие решения доводятся до сведения заявителей в соответствии с  пунктом 8 настоящего Порядка.

_________

Приложение

к Порядку принятия

управленческих решений

в отношении незавершенных

объектов капитального

строительства Новосибирской

области, сведения о которых

включены в региональный реестр

незавершенных объектов

капитального строительства

Новосибирской области,

и внесения в такие управленческие

решения изменений

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о принятии управленческого решения _________________________

____________________________________________________________

(наименование заявителя)

в отношении объекта незавершенного строительства,

включенного в региональный реестр незавершенных объектов

капитального строительства, расположенных на территории

Новосибирской области

| 1. Наименование объекта незавершенного строительства, его фактический адрес (место нахождения). 2. Предложения по принятию управленческого решения (внесению изменений в ранее принятое управленческое решение). 3. Объем произведенных затрат за счет средств консолидированного бюджета Новосибирской области на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства (тыс. рублей). 4. Приостановление (прекращение) строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства: год фактического начала строительства (реконструкции) объекта; год фактического приостановления (прекращения) строительства (реконструкции) объекта; срок приостановления строительства (реконструкции) объекта (лет, месяцев). 5. Степень строительной готовности, процентов. 6. Наличие (отсутствие) правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства (реквизиты документов) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________. (заполняется в случае направления предложения о принятии управленческого решения о целесообразности приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства или сноса объекта незавершенного строительства) 7. Отношение общего объема произведенных затрат за счет средств консолидированного бюджета Новосибирской области на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства к объему средств консолидированного бюджета Новосибирской области, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию _____________________________________________________________ _____________________________________________________________. (заполняется в случае направления предложения о принятии управленческого решения о целесообразности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и вводе его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства) 8. Наличие предложения о приватизации (отчуждении) объекта незавершенного строительства _____________________________________________________________ _____________________________________________________________. (заполняется в случае направления предложения о принятии управленческого решения о целесообразности приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства) 9. Отсутствие потребности в объекте незавершенного строительства (актуальности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства) ___________________________________ _____________________________________________________________. (заполняется в случае направления предложения о принятии управленческого решения о целесообразности сноса объекта незавершенного строительства) 10. Планируемый объем средств бюджета Новосибирской области, необходимый для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства (тыс. рублей) (в отношении объектов незавершенного строительства государственной собственности Новосибирской области), в том числе: 10.1. 20__ год всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета Новосибирской области (тыс. рублей). 10.2. 20__ год всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета Новосибирской области (тыс. рублей). 10.3. 20__ год всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета Новосибирской области (тыс. рублей). _____________________________________________________________ (заполняется в случае направления предложения о принятии управленческого решения о целесообразности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства) или 10. Планируемый объем средств муниципального бюджета Новосибирской области, необходимый для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства (тыс. рублей) (в отношении объектов муниципальной собственности), в том числе: 10.1. 20__ год всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств муниципального бюджета Новосибирской области (тыс. рублей). 10.2. 20__ год всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств муниципального бюджета Новосибирской области (тыс. рублей). 10.3. 20__ год всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств муниципального бюджета Новосибирской области (тыс. рублей). _____________________________________________________________ (заполняется в случае направления предложения о принятии управленческого решения о целесообразности завершения строительства (реконструкции) объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| _________ (дата) | _______ (подпись) | _____________________ (расшифровка подписи) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

от _______  № ______

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по принятию управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства строительство, реконструкция которых осуществляются полностью или частично за счет средств бюджета Новосибирской области и местных бюджетов

| Знатков Владимир Михайлович | – | первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Колмаков Алексей Викторович | - | министр строительства Новосибирской области, заместитель председателя комиссии; |
|  | - | секретарь Комиссии; |
| Архипов Денис Николаевич | - | министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области; |
| Ахапов Сергей Александрович | - | министр физической культуры Новосибирской области; |
| Бахарева Елена Викторовна | - | министр труда и социального развития Новосибирской области; |
| Голубенко Виталий Юрьевич | - | министр финансов и налоговой политики Новосибирской области; |
| Зимняков Юрий Васильевич | - | исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области; |
| Костылевский Анатолий Викторович | - | министр транспорта Новосибирской области; |
| Решетников Лев Николаевич | - | министр экономического развития Новосибирской области; |
| Федорчук Сергей Владимирович | - | министр образования Новосибирской области; |
| Хальзов Константин Васильевич | - | министр здравоохранения Новосибирской области |