ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 15.06.2022 № 274-п

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке по улице Инженерной

в Советском районе города Новосибирска, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Технические характерис-тики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплуатацию | Стоимость, тыс. рублей  | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, тыс. рублей | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, в том числе и на ранее понесенные затраты, тыс. рублей | Срок вложения инвестиций |
| сметнаястоимость,подтвержденнаязаключениемгосударственнойэкспертизы,тыс. рублей | ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Сети электроснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» (1,2,3,4 этапы) | 9,68 мВт | IV кв.2026 г. |  - | 751 823,9  | 3 473,7  | 5 137,2  |  96 175,0  |  399 870,0  | 247 168,0  | 297 437,9  |  53 851,5  | 400 534,5  | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 2 | Сети теплоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 7,8 Гкал/час  | IV кв. 2024 г |  - | 58 021,0  | 1 448,7  | 3 930,9  |  52 641,4  | - | - | 48 751,1  | 1 100,5  | 8 169,4  | IV кв. | IVкв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 3 | Сети водоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 157,9 м3/сутки | IV кв 2024 г. |  15 723,5  | - | 1 595,5  | 12 925,0  |  1 203,0  | - | - | 14 520,5  | 1 203,0  | - | IV кв. | IVкв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 4 | Сети водоотведения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 157,9 м3/сутки | IV кв. 2024 г. |  - | 17 321,7  | 1 343,1  |  261,5  |  15 717,1  | - | - | 10 760,1  | 1 561,6  | 5 000,0  | IV кв. | IVкв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 5 | Сети водоотведения ливневых вод, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 387 л/с  | IV кв. 2024 г. |  - | 39 504,4  | 2 550,2  | 409,3  | 36 544,9  | - | - | 2 550,2  | 28 954,2  | 8 000,0  | IV кв. | IVкв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 6 | Дорога и проезды, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1,6405 км  | IV кв. 2026 г. |  - | 93 000,0  | 5 357,7  | 1 627,8  | 499,2  | 44 960,0  | 40 555,3  | 5 357,7  | 80 121,3  | 7 521,0  | IV кв. | IVкв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 7 | Сети наружного освещения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1100 м.п.  | IV кв. 2026 г. |  - | 13 501,3  | 1 136,1  |  366,3  | 50,6  | 7 985,0  | 3 963,3  |  1 136,1  |  11 403,1  |  962,1  | IV кв. | IVкв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 8 | Сети связи, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1300 м.п.  | IV кв. 2024 г. |  - | 19 200,0  |  515,8  | 1 769,1  | 500,0  | 16 415,1  | - | 515,8  | 15 453,1  | 3 231,1  | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 9 | Здание «№1» «Центров коллективного пользования» технологического парка (блоки «А», «Б»), возводимое в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 16887 м2  | IV кв. 2026 г. |  - | 1 595 026,2  | 2 756,7  | 37 374,2  | 31 716,0  | 486 528,0  | 1 036 651,3  | 20 869,6  | 394 821,7  | 1 179 334,9  | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 10 | Здание «№ 1» «Центров коллективного пользования» технологического парка (помещения площадью 550,5 кв.м. в блоке «В»), возводимое в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027» | 550,5 м2 | IV кв. 2026 г. |  - | 75 169,0  |  - |  - | 1 968,0  | 36 728,0  | 36 473,0  |  - |  - | 75 169,0  |   |   | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| **ИТОГО** |  |  | **15 723,5**  | **2 662 567,5**  | **20 177,5**  | **63 801,3**  | **237 015,2** | **992 486,1**  | **1 364 810,9**  | **401 899,0**  | **588 470,0**  | **1 687 922,0**  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».