ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 15.06.2022 № 274-п

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке по улице Инженерной

в Советском районе города Новосибирска, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Технические характерис-тики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплуатацию | Стоимость, тыс. рублей | | Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, тыс. рублей | | | | | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, в том числе и на ранее понесенные затраты, тыс. рублей | | | Срок вложения инвестиций | | | | |
| сметная  стоимость,  подтвержденная  заключением  государственной  экспертизы,  тыс. рублей | ориентировочная сметная стоимость, тыс. рублей | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Сети электроснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» (1,2,3,4 этапы) | 9,68 мВт | IV кв. 2026 г. | - | 751 823,9 | 3 473,7 | 5 137,2 | 96 175,0 | 399 870,0 | 247 168,0 | 297 437,9 | 53 851,5 | 400 534,5 | IV кв. | IV  кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 2 | Сети теплоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 7,8 Гкал/час | IV кв. 2024 г | - | 58 021,0 | 1 448,7 | 3 930,9 | 52 641,4 | - | - | 48 751,1 | 1 100,5 | 8 169,4 | IV кв. | IV  кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 3 | Сети водоснабжения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 157,9 м3/сутки | IV кв 2024 г. | 15 723,5 | - | 1 595,5 | 12 925,0 | 1 203,0 | - | - | 14 520,5 | 1 203,0 | - | IV кв. | IV  кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 4 | Сети водоотведения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 157,9 м3/сутки | IV кв. 2024 г. | - | 17 321,7 | 1 343,1 | 261,5 | 15 717,1 | - | - | 10 760,1 | 1 561,6 | 5 000,0 | IV кв. | IV  кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 5 | Сети водоотведения ливневых вод, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 387 л/с | IV кв. 2024 г. | - | 39 504,4 | 2 550,2 | 409,3 | 36 544,9 | - | - | 2 550,2 | 28 954,2 | 8 000,0 | IV кв. | IV  кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 6 | Дорога и проезды, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1,6405 км | IV кв. 2026 г. | - | 93 000,0 | 5 357,7 | 1 627,8 | 499,2 | 44 960,0 | 40 555,3 | 5 357,7 | 80 121,3 | 7 521,0 | IV кв. | IV  кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 7 | Сети наружного освещения, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1100 м.п. | IV кв. 2026 г. | - | 13 501,3 | 1 136,1 | 366,3 | 50,6 | 7 985,0 | 3 963,3 | 1 136,1 | 11 403,1 | 962,1 | IV кв. | IV  кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 8 | Сети связи, возводимые в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 1300 м.п. | IV кв. 2024 г. | - | 19 200,0 | 515,8 | 1 769,1 | 500,0 | 16 415,1 | - | 515,8 | 15 453,1 | 3 231,1 | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 9 | Здание «№1» «Центров коллективного пользования» технологического парка (блоки «А», «Б»), возводимое в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027» | 16887 м2 | IV кв. 2026 г. | - | 1 595 026,2 | 2 756,7 | 37 374,2 | 31 716,0 | 486 528,0 | 1 036 651,3 | 20 869,6 | 394 821,7 | 1 179 334,9 | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| 10 | Здание «№ 1» «Центров коллективного пользования» технологического парка (помещения площадью 550,5 кв.м. в блоке «В»), возводимое в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027» | 550,5 м2 | IV кв. 2026 г. | - | 75 169,0 | - | - | 1 968,0 | 36 728,0 | 36 473,0 | - | - | 75 169,0 |  |  | IV кв. | IV кв. | IV кв. |
| **ИТОГО** | |  |  | **15 723,5** | **2 662 567,5** | **20 177,5** | **63 801,3** | **237 015,2** | **992 486,1** | **1 364 810,9** | **401 899,0** | **588 470,0** | **1 687 922,0** |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».