Таблица №4

Перечень объектов капитального строительства, включенных в государственную программу Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы», на очередной 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства | | Годы проведения работ | | | Плановый период ввода объекта в эксплуатацию | | | Наличие проектной документации | | | Стоимость объекта  капитального  строительства в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.) | | | Параметры объекта в соответствии с проектной документацией | Остаток сметной стоимости объекта  (тыс.  руб.) | | Источники финансирования | | Объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик) |
| На 2018 год | | | На 2019 год | | | На 2020 год |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | 13 |
| Пункт 1.2.8 укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Реконструкция РДК им. Кирова Болотнинского р-на Новосибирской области | | 2015-2018 | | | Ввод объекта в 2018 г. | | | да | | | 65679,3 | | | 250 пос.мест | 53929,8 | | Сумма затрат,  в том числе: | | 54 474,5 | | |  | | |  | Министерство строительства Новосибирской области |
| областной бюджет | | 53 929,8 | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | |  | | |  | | |  |
| местные бюджеты | | 544,7 | | |  | | |  |
| внебюджетные источники | |  | | |  | | |  |
| Строительство районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Новосибирской области | | 2014-2020 | | | Ввод объекта в 2020 г. | | | да | | | 488482,5 | | | 400 пос.мест | 325 897,4 | | Сумма затрат,  в том числе: | | 505 05,1 | | | 193 774,7 | | | 84 908,8 |
| областной бюджет | | 50 000,0 | | | 191 837,7 | | | 84 059,7 |
| федеральный бюджет | |  | | |  | | |  |
| местные бюджеты | | 505,1 | | | 1937,8 | | | 849,1 |
| внебюджетные источники | |  | | |  | | |  |
| Строительство КДЦ в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области | | 2015-2018 | | | Ввод объекта в 2018 г. | | | да | | | 202190,8 | | | 250 пос.мест | 36 286,0 | | Сумма затрат,  в том числе: | | 36 652,5 | | | |  | |  |
| областной бюджет | | 36286,0 | | | |  | |  |
| федеральный бюджет | |  | | | |  | |  |
| местные бюджеты | | 366,5 | | | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | | | |  | |  |
| Строительство РДК в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области | | 2014-2020 | | | Ввод объекта в 2020 г. | | | да | | | 355528,3 | | | 400 пос.мест | 225 059,0 | | Сумма затрат,  в том числе: | | 38 603,5 | | | | 126 322,2 | | 62 406,6 |
| областной бюджет | | 38 217,5 | | | | 125 059,0 | | 61 782,5 |
| федеральный бюджет | |  | | | |  | |  |
| местные бюджеты | | 386,0 | | | | 1263,2 | | 624,1 |
| внебюджетные источники | |  | | | |  | |  |
| Реконструкция здания ДК КДО "Ореол" по ул.Ульяновская, 70 в г.Барабинске НСО. Корректировка | | 2014-2019 | | | Ввод объекта в 2019 г. | | | да | | | 68923,3 | | | 250 пос.мест | 57 981,4 | | Сумма затрат,  в том числе: | | 21 052,6 | | | |  | |  |
| областной бюджет | | 20 000,0 | | | |  | |  |
| федеральный бюджет | |  | | | |  | |  |
| местные бюджеты | | 1 052.6 | | | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | | | |  | |  |
| Дом культуры в д.Новый Шарап Ордынского района | | | 2020 | | | Ввод объекта в 2020 г. | | | нет | | 25000,0 | | | 200 пос.мест | 25 000,0 | | Сумма затрат,  в том числе: | | |  | | |  | | 25 000,0 |
| областной бюджет | | |  | | |  | | 25 000,0 |
| федеральный бюджет | | |  | | |  | |  |
| местные бюджеты | | |  | | |  | |  |
| внебюджетные источники | | |  | | |  | |  |
| Дом культуры в с. Украинка Верх-Мильтюшинского сельсовета Черепановского района | | | 2018 | | | Ввод объекта в 2018 г. | | | нет | | 25000,0 | | | 50 пос.мест | 25 000,0 | | Сумма затрат,  в том числе: | | | 25 000,0 | | |  | |  |
| областной бюджет | | | 25 000,0 | | |  | |  |
| федеральный бюджет | | |  | | |  | |  |
| местные бюджеты | | |  | | |  | |  |
| внебюджетные источники | | |  | | |  | |  |
| внебюджетные источники | | |  | | |  | |  |
| Дом культуры в с. Вознесенка Лозовского сельсовета Баганского района | | | 2020 | | | Ввод объекта в 2020 г. | | | нет | | 25000,0 | | | 100 пос.мест | 25 000,0 | | Сумма затрат,  в том числе: | | |  | | |  | | 25 000,0 |
| областной бюджет | | |  | | |  | | 25 000,0 |
| федеральный бюджет | | |  | | |  | |  |
| местные бюджеты | | |  | | |  | |  |
| внебюджетные источники | | |  | | |  | |  |
| Пункт 1.2.8 укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | | Дом культуры в с. Веселый Кут Купинского района | | | 2020 | | | Ввод объекта в 2020 г. | | | нет | | 25000,0 | 50 пос.мест | | | 25 000,0 | | Сумма затрат,  в том числе: | | |  | | |  | 25 000,0 |
| областной бюджет | | |  | | |  | 25 000,0 |
| федеральный бюджет | | |  | | |  |  |
| местные бюджеты | | |  | | |  |  |
| внебюджетные источники | | |  | | |  |  |
| Дом культуры в д. Шадрино Евсинский сельсовет Искитимский район | | | 2020 | | | Ввод объекта в 2020 г. | | | нет | | 25000,0 | 100 пос.мест | | | 25 000,0 | | Сумма затрат,  в том числе: | | |  | | |  | 25 000,0 |
| областной бюджет | | |  | | |  | 25 000,0 |
| федеральный бюджет | | |  | | |  |  |
| местные бюджеты | | |  | | |  |  |
| внебюджетные источники | | |  | | |  |  |
| Разработка типовой проектной документации по объектам культуры | | | 2018 | | | Планируется разработка типовой проектной документации на быстровозводимый ДК, а также проектную документацию на объект «Детская школа искусств с историко – краеведческим музеем в селе Кочки Кочковского района» | | | | | | | | | | | Сумма затрат,  в том числе: | | | 10 000,0 | | |  |  |
| областной бюджет | | | 10 000,0 | | |  |  |
| федеральный бюджет | | |  | | |  |  |
| местные бюджеты | | |  | | |  |  |
| внебюджетные источники | | |  | | |  |  |
| Пункт 1.2.9.  укрепление и развитие материально-технической базы государственных учреждений культуры | | Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии | | | 2014-2025 | | | Ввод объекта в 2025 г. | | | да | | 6 155 028,2 | 1000 пос.мест | | | 6 085 169,0 | | Сумма затрат,  в том числе: | | | 8 104,0 | | |  |  |
| областной бюджет | | | 8 104,0 | | |  |  |
| федеральный бюджет | | |  | | |  |  |
| местные бюджеты | | |  | | |  |  |
| внебюджетные источники | | |  | | |  |  |
| Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военный городок № 17, под организацию выставочного пространства Исторического парка «Россия. Моя история» и благоустройство территории | | | 2017-2018 | | | Ввод объекта в 2018 г. | | | да | | 433 500,0 |  | | | 61 979,9 | | Сумма затрат,  в том числе: | | | 61 979,9 | | |  |  |
| областной бюджет | | | 61 979,9 | | |  |  |
| федеральный бюджет | | |  | | |  |  |
| местные бюджеты | | |  | | |  |  |  |
| внебюджетные источники | | |  | | |  |  |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сумма затрат,  в том числе: | | | **306 372,2** | | | **320 097,7** | **247 315,4** | Министерство строительства Новосибирской области |
| областной бюджет | | | **303 517,2** | | | **316 896,7** | **245 842,2** |
| федеральный бюджет | | |  | | |  |  |
| местные бюджеты | | | **2 855,0** | | | **3 201,0** | **1 473,2** |
| внебюджетные источники | | |  | | |  |  |