Таблица №4

Перечень объектов капитального строительства, включенных в государственную программу Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы», на очередной 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства | Годы проведения работ | Плановый период ввода объекта в эксплуатацию | Наличие проектной документации | Стоимость объектакапитальногостроительства в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.) | Параметры объекта в соответствии с проектной документацией | Остаток сметной стоимости объекта(тыс. руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования(тыс. руб.) | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик) |
| На 2018 год | На 2019 год | На 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Пункт 1.2.8 укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Реконструкция РДК им. Кирова Болотнинского р-на Новосибирской области | 2015-2018 | Ввод объекта в 2018 г. | да | 65679,3 | 250 пос.мест | 53929,8 | Сумма затрат, в том числе:  | 54 474,5 |  |  | Министерство строительства Новосибирской области |
| областной бюджет  | 53 929,8 |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  | 544,7 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Строительство районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Новосибирской области | 2014-2020 | Ввод объекта в 2020 г. | да | 488482,5 | 400 пос.мест | 325 897,4 | Сумма затрат, в том числе:  | 505 05,1 | 193 774,7 | 84 908,8 |
| областной бюджет  | 50 000,0 | 191 837,7 | 84 059,7 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  | 505,1 | 1937,8 | 849,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Строительство КДЦ в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области | 2015-2018 | Ввод объекта в 2018 г. | да | 202190,8 | 250 пос.мест | 36 286,0 | Сумма затрат, в том числе:  | 36 652,5 |  |  |
| областной бюджет  | 36286,0 |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  | 366,5 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Строительство РДК в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области | 2014-2020 | Ввод объекта в 2020 г. | да | 355528,3 | 400 пос.мест | 225 059,0 | Сумма затрат, в том числе:  | 38 603,5 | 126 322,2 | 62 406,6 |
| областной бюджет  | 38 217,5 | 125 059,0 | 61 782,5 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  | 386,0 | 1263,2 | 624,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Реконструкция здания ДК КДО "Ореол" по ул.Ульяновская, 70 в г.Барабинске НСО. Корректировка | 2014-2019 | Ввод объекта в 2019 г. | да | 68923,3 | 250 пос.мест | 57 981,4 | Сумма затрат, в том числе:  | 21 052,6 |  |  |
| областной бюджет  | 20 000,0 |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  | 1 052.6 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Дом культуры в д.Новый Шарап Ордынского района | 2020 | Ввод объекта в 2020 г. | нет | 25000,0 | 200 пос.мест | 25 000,0 | Сумма затрат, в том числе:  |  |  | 25 000,0 |
| областной бюджет  |  |  | 25 000,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Дом культуры в с. Украинка Верх-Мильтюшинского сельсовета Черепановского района | 2018 | Ввод объекта в 2018 г. | нет | 25000,0 | 50 пос.мест | 25 000,0 | Сумма затрат, в том числе: | 25 000,0 |  |  |
| областной бюджет  | 25 000,0 |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Дом культуры в с. Вознесенка Лозовского сельсовета Баганского района | 2020 | Ввод объекта в 2020 г. | нет | 25000,0 | 100 пос.мест | 25 000,0 | Сумма затрат, в том числе:  |  |  | 25 000,0 |
| областной бюджет  |  |  | 25 000,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Пункт 1.2.8 укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Дом культуры в с. Веселый Кут Купинского района | 2020 | Ввод объекта в 2020 г. | нет | 25000,0 | 50 пос.мест | 25 000,0 | Сумма затрат, в том числе:  |  |  | 25 000,0 |
| областной бюджет  |  |  | 25 000,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Дом культуры в д. Шадрино Евсинский сельсовет Искитимский район | 2020 | Ввод объекта в 2020 г. | нет | 25000,0 | 100 пос.мест | 25 000,0 | Сумма затрат, в том числе:  |  |  | 25 000,0 |
| областной бюджет  |  |  | 25 000,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Разработка типовой проектной документации по объектам культуры | 2018 | Планируется разработка типовой проектной документации на быстровозводимый ДК, а также проектную документацию на объект «Детская школа искусств с историко – краеведческим музеем в селе Кочки Кочковского района» | Сумма затрат, в том числе:  | 10 000,0 |  |  |
| областной бюджет  | 10 000,0 |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Пункт 1.2.9.укрепление и развитие материально-технической базы государственных учреждений культуры | Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии | 2014-2025 | Ввод объекта в 2025 г. | да | 6 155 028,2 | 1000 пос.мест | 6 085 169,0 | Сумма затрат, в том числе:  | 8 104,0 |  |  |
| областной бюджет  | 8 104,0 |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военный городок № 17, под организацию выставочного пространства Исторического парка «Россия. Моя история» и благоустройство территории  | 2017-2018 | Ввод объекта в 2018 г. | да | 433 500,0 |  | 61 979,9 | Сумма затрат, в том числе:  | 61 979,9 |  |  |
| областной бюджет  | 61 979,9 |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Итого | Сумма затрат, в том числе:  | **306 372,2** | **320 097,7** | **247 315,4** | Министерство строительства Новосибирской области |
| областной бюджет  | **303 517,2** | **316 896,7** | **245 842,2** |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| местные бюджеты  |  **2 855,0** | **3 201,0** | **1 473,2** |
| внебюджетные источники |  |  |  |