Приложение № 2

к постановлению Правительства Новосибирской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение N 2

к государственной программе

Новосибирской области «Развитие системы

обращения с отходами производства

и потребления в Новосибирской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области «Развитие

системы обращения с отходами производства и потребления

в Новосибирской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Государственные заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» | | | |
| Цель. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленные на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | | | |
| 1. Задача 1. Внедрение глубокой обработки ТКО, образующихся в городе Новосибирске и Новосибирской агломерации Новосибирской области | | | |
| 1.1. Строительство комплексов по глубокой обработке ТКО для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области (пилотный проект) | МЖКХ и Э НСО, мэрия г. Новосибирска, инвестиционная компания | 2015 –2017, 2019-2020 годы | Уменьшение доли отходов, образующихся в городе Новосибирске и Новосибирской агломерации Новосибирской области, подлежащих размещению (захоронению), до 35% |
| 2. Задача 2. Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов), образующимися в Новосибирской области | | | |
| 2.1. Вклад в уставный капитал юридического лица АО "Экооператор" | МЖКХ и Э НСО | 2015 - 2018 годы | Формирование правовых основ в сфере обращения с отходами производства и потребления |
| 2.2. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию ТКО для нужд населения и потребителей, приравненных к населению | МЖКХ и Э НСО | 2020 год | Снижение размера платежей, осуществляемых населением (в части платы за вывоз и захоронение ТКО) |
| 2.3. Заключение контрактов с операторами по обращению с отходами, осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами, в целях создания единой системы управления в сфере обращения с отходами | Организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2018 -2024 годы | Создание единой системы управления в сфере обращения с отходами |
| 2.4. Возмещение недополученных доходов концессионера | МЖКХ и Э НСО | 2018 - 2020 годы | Обеспечение гарантий для осуществления деятельности, предусмотренной концессионными соглашениями |
| 2.5. Разработка территориальной схемы обращения с отходами | ДПРиООС НСО | 2016 год | Отражение количественных характеристик образования отходов, схемы потоков отходов от источников их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов |
| 2.6. Актуализация территориальной [схемы](consultantplus://offline/ref=7DA5061B20220C1401BFC38A0EB1ED45CF6EB277CC4DF1AEE4E8791A621228883596F2E2FC856A99E8EED82CR575C) обращения с отходами <\*> | ДПРиООС НСО, МПР НСО, МЖКХ и Э НСО, региональный оператор | 2017 - 2020 годы | Актуализация ежегодно (при необходимости) данных, внесенных в территориальную схему обращения с отходами |
| 3. Задача 3. Создание условий для легитимного размещения ТКО на территории Новосибирской области | | | |
| 3.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции полигонов ТКО в городских и сельских поселениях Новосибирской области | МЖКХ и Э НСО,  МО НСО | 2015 - 2020 годы | Обеспечение условий для легитимного размещения ТКО путем строительства 4 полигонов ТКО для городских и сельских поселений Новосибирской области |
| 3.2. Софинансирование расходов местных бюджетов на мероприятия по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО | МЖКХ и Э НСО,  МО НСО | 2018 - 2020 годы | Проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами позволит до конца 2020 года с целью обеспечения сбора и транспортирования ТКО по Новосибирской области создать площадки временного накопления ТКО |
| 4. Задача 4. Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов | | | |
| 4.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на мероприятия по формированию инфраструктуры по раздельному сбору отходов в городе Новосибирске | МЖКХ и Э НСО, мэрия г. Новосибирска | 2020 год | Формирование системы раздельного сбора отходов позволит на уровне пилотных проектов внедрить в 4 районах города Новосибирска раздельный сбор посредством установки пунктов приема отходов, что позволит увеличить долю вовлекаемых отходов для вторичного использования |
| 4.2. Софинансирование расходов местных бюджетов на мероприятия по оборудованию специализированными контейнерами для отработанных ртутьсодержащих ламп, гальванических элементов питания (батареек) мест сбора отдельных видов опасных отходов, образующихся у населения (кроме города Новосибирска) | ДПРиООС НСО,  МПР НСО,  МО НСО | 2018 год | Оборудование специализированными контейнерами для отработанных ртутьсодержащих ламп, гальванических элементов питания (батареек) пунктов сбора отдельных видов опасных отходов, образующихся у населения |
| 5. Задача 5. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте специального назначения операторов по обращению с ТКО | | | |
| 5.1. Мероприятия по приобретению (или переводу) колесной техники специального назначения (для сбора и транспортирования отходов), использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | МЖКХ и Э НСО, региональный оператор, операторы по транспортированию ТКО | 2020-2021 годы | Внедрение и эксплуатация техники, работающей на газомоторном топливе, позволит увеличить число единиц техники операторов по транспортированию ТКО, работающей на газомоторном топливе, что позволит снизить воздействие выбросов токсичных веществ в окружающую среду |
| 6. Задача 6. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде (экологическая реабилитация территорий) | | | |
| 6.1. Софинансирование проектов МО НСО по рекультивации земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности | МЖКХ и Э НСО, МО НСО | 2020 -2021 годы | Восстановление нарушенных земель, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности. К концу 2024 года планируется возвратить в хозяйственный оборот 27,3% рекультивированных земель от общей площади земель, имеющих накопленный вред окружающей среде, включенных в территориальную [схему](consultantplus://offline/ref=7DA5061B20220C1401BFC38A0EB1ED45CF6EB277CC4DF1AEE4E8791A621228883596F2E2FC856A99E8EED82CR575C) обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 N 292-п, по состоянию на 2016 год |

Применяемые сокращения:

<\*> Территориальная [схема](consultantplus://offline/ref=19802FF143767E63101426DE4E980F086AA31E3BD19F69B663FAEB7AAC363D6823CE6836A6C2C8EB2D33185Di6J) обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 N 292-п;

ДПРиООС НСО - департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области;

МЖКХ и Э НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МО НСО - муниципальные образования Новосибирской области;

МПР НСО – министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

ТКО - твердые коммунальные отходы