

**Министерство ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

г. Новосибирск

**О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 21.04.2023 № 987-НПА**

**П р и к а з ы в а ю**:

Внести в приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 21.04.2023 № 987-НПА «Об участии государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, в реализации безвозмездного пилотного проекта по апробации модели искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений компьютерной томографии головного мозга на предмет выявления очагов инсульта, их разметки и классификации по шкале Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) (далее – шкала ASPECTS), а также менеджера задач с разработанными бизнес – процессами на территории Новосибирской области» следующие изменения:

1. Подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) в срок с 25.04.2023 по 01.05.2024 провести опытную эксплуатацию модели искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений компьютерной томографии головного мозга на предмет выявления очагов инсульта, их разметки и классификации по шкале Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) с целью апробации безвозмездного пилотного проекта по апробации модели искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений компьютерной томографии головного мозга на предмет выявления очагов инсульта, их разметки и классификации по шкале Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS), а также менеджера задач с разработанными бизнес – процессами на территории Новосибирской области;».

2. Строку 11 плана («Дорожная карта») реализации безвозмездного пилотного проекта по апробации модели искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений компьютерной томографии головного мозга на предмет выявления очагов инсульта, их разметки и классификации по шкале Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS), а также менеджера задач с разработанными бизнес – процессами на территории Новосибирской области (далее – план) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Провести опытную эксплуатацию модели искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений компьютерной томографии головного мозга на предмет выявления очагов инсульта, их разметки и классификации по шкале Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) с целью проведения апробации безвозмездного пилотного проекта по апробации модели искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений компьютерной томографии головного мозга на предмет выявления очагов инсульта, их разметки и классификации по шкале Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS), а также менеджера задач с разработанными бизнес – процессами на территории Новосибирской области | Руководители МО НСО – участники пилотного проекта | С 25.04.2023 по 01.05.2024 |

».

3. Строки 13-15 плана изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Предоставить в министерство здравоохранения Новосибирской области итоговые результаты проведения пилотного проекта | Главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Новосибирской области Танеева E.В., главный внештатный специалист по организации работы сосудистых центров министерства здравоохранения Новосибирской области | Ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, 17.05.2024 |
| 14 | Предоставить в министерство здравоохранения Новосибирской области оценку результатов проведения пилотного проекта | Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярный диагностике и лечению министерства здравоохранения Новосибирской области Кретов Е.И. | до 24.05.2024 |
| 15 | Оценить результаты пилотного проекта, подготовить отчет об эффективности применяемой бизнес-организационной модели искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений компьютерной томографии головного мозга на предмет выявления очагов инсульта, их разметки и классификации по шкале Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) | Руководители МО НСО – участники пилотного проекта | до 30.05.2024 |

».

Министр К.В. Хальзов

С.Е. Григорьев

(383) 238 62 47