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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Новосибирской области


«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1
к государственной программе Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Новосибирской области»


ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Новосибирской области»


	Наименование мероприятия
	Ресурсное обеспечение
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель)
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	
	источники
	код бюджетной классификации
	по годам реализации, тыс. руб.
	
	

	
	
	ГРБС
	ГП
	пГП
	ОМ
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель: снижение энергоемкости валового регионального продукта Новосибирской области; переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов

	Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях

	1.1. Заключение энергосервисных контрактов государственными и муниципальными учреждениями
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	государственные и муниципальные учреждения Новосибирской области
	удельное потребление энергоресурсов государственными учреждениями Новосибирской области в 2025 году к уровню 2014 года снизится не менее чем на 6%

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Итого затрат по задаче 1 государственной программы 
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	х

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Задача 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе

	2.1. Информирование населения о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее – МЖКХиЭ НСО) во взаимодействии с органами местного самоуправления
	мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности. Финансирование не требуется. Ожидается сокращение удельных расходов использования энергетических ресурсов в жилищном фонде в 2025 году к уровню 2014 года на 8,0%

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Итого затрат по задаче 2 государственной программы
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	х

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Задача 3. Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры

	3.1. Модернизация коммунальной инфраструктуры: строительство и реконструкция тепловых сетей, водопроводных сетей в канале тепловых сетей, котельных, включая инженерно-изыскательские, проектно-сметные и строительно-монтажные работы, установка резервного электроснабжения, разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разработка проектно-сметной документации на строительство или реконструкцию котельных и тепловых сетей
	областной бюджет
	210
	32
	0
	01
	97099,3
	67082,6
	94181,7
	94181,7
	94181,7
	94181,7
	94181,7
	МЖКХиЭ НСО, Фонд модернизации во взаимодействии с органами местного самоуправления
	доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых выполнена модернизация, строительство и реконструкция муниципальных котельных и тепловых сетей, к концу 2025 года составит 8,0%.
Доля муниципальных котельных, оснащенных источником резервного электроснабжения к концу 2025 года составит 78,1% (в 2015 году в соответствии с достигнутым результатом – 53,9%)

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	5110,5
	3530,7
	4957,0
	4957,0
	4957,0
	4957,0
	4957,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.2. Мероприятия по переводу индивидуального и малоэтажного жилищного фонда с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление
	областной бюджет
	210
	32
	0
	02
	-
	12000,0
	8 118,0
	8 118,0
	8 118,0
	8 118,0
	8 118,0
	МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления
	мероприятие введено с 2020 года.
Доля квартир (домовладений), переведенных на индивидуальное поквартирное отопление к концу 2025 года составит 7,3%

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	-
	631,6
	427,2
	427,2
	427,2
	427,2
	427,2
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.3. Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети
	областной бюджет
	210
	32
	0
	03
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления
	Реализация мероприятия планируется с 2021 года. Финансирование будет предусмотрено при формировании проекта Закона об областном бюджете Новосибирской области на 2021-2023 годы.

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.4. Мероприятия 
по замене основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей
	областной бюджет
	210
	32
	0
	04
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления
	Реализация мероприятия планируется с 2021 года. Финансирование будет предусмотрено при формировании проекта Закона об областном бюджете Новосибирской области на 2021-2023 годы.

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Итого затрат по задаче 3 государственной программы
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	97099,3
	79082,6
	102299,7
	102299,7
	102299,7
	102299,7
	102299,7
	
	х

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	5110,5
	4 162,3
	5384,2
	5384,2
	5384,2
	5384,2
	5384,2
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Задача 4. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в экономике Новосибирской области

	4.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МЖКХиЭ НСО, предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Новосибирской области
	снижение энергоемкости валового регионального продукта Новосибирской области к 2025 году на 28% к уровню 2014 года

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	50066,0
	47008,0
	47008,0
	47008,0
	47008,0
	47008,0
	47008,0
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	4.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МЖКХиЭ НСО, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области
	снижение удельного потребления электроэнергии на собственные нужды организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в 2025 году на 16,0% к уровню 2014 года

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	1244978,0
	529709,0
	529709,0
	529709,0
	529709,0
	529709,0
	529709,0
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортной сфере
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МЖКХиЭ НСО, организации транспортной сферы
	доля оснащенных энергоэффектив-ным оборудованием трамваев и троллейбусов от общего их количества в городе Новосибирске к 2025 году составит 77,6% (в 2014 году – 46,6%)

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	50000,0
	24160,0
	32050,0
	32050,0
	32050,0
	32050,0
	32050,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	4.4. Содействие предприятиям, осуществляющим инвестиционную деятельность совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области, в реализации инвестиционных проектов по использованию возобновляемых источников энергии на основе биоресурсов
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления и предприятиями, осуществляю-щими инвестиционную деятельность
	планируется, что будет реализовано не менее одного проекта ежегодно

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	4.5. Пропаганда государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новосибирской области
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МЖКХиЭ НСО
	Реализация мероприятия в 2020-2025 годах осуществляется в рамках текущей деятельности. Планируется размещение информационных материалов по энергосбережению в средствах массовой информации, участие в выставках, конференциях

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Итого затрат по задаче 4 государственной программы
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	х

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	50000,0
	24160,0
	32050,0
	32050,0
	32050,0
	32050,0
	32050,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	1300544,0
	582217,0
	582217,0
	582217,0
	582217,0
	582217,0
	582217,0
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Сумма затрат по государственной программе
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	97399,3
	79082,6
	102299,7
	102299,7
	102299,7
	102299,7
	102299,7
	
	х

	
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	55110,5
	[bookmark: _GoBack]28322,3
	37434,2
	37434,2
	37434,2
	37434,2
	37434,2
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	1310544,0
	592217,0
	592217,0
	592217,0
	592217,0
	592217,0
	592217,0
	
	

	
	налоговые расходы
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	





_________».
