ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от _________  № ______

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 08.12.2014 № 474-п

ПОРЯДОК

принятия решений о прекращении подготовки и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Новосибирской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Новосибирской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о прекращении подготовки и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Новосибирской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Новосибирской области (далее соответственно - бюджетные инвестиции, объект капитального строительства).

2. Инициатором подготовки проекта решения о прекращении подготовки и реализации бюджетных инвестиций (далее - проект решения) выступает государственный заказчик государственной программы Новосибирской области, в рамках которой планируются к предоставлению и (или) предоставлялись бюджетные инвестиции, либо в случае, если объект капитального строительства не включен в государственную программу Новосибирской области, - областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, в сфере деятельности которого предполагается использование объекта капитального строительства или областной орган государственной власти Новосибирской области, который выступал инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в данный объект капитального строительства государственной собственности Новосибирской области (или его правоприемник) (далее - инициатор).

3. Проект решения разрабатывается инициатором в следующих случаях:

1) уничтожение (утрата) объекта капитального строительства в результате стихийного бедствия, аварии, разрушение строительных конструкций и невозможность продолжения строительно-монтажных работ;

2) проектная документация на объект капитального строительства, не используемая более 5 лет, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности, а также иным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации, внесение изменений в данную проектную документацию нецелесообразно;

3) наличие объективной невозможности передачи объекта капитального строительства в собственность Новосибирской области, муниципальную собственность, организации иной формы собственности, эксплуатирующей объект основного средства, а также если собственник не определен;

4) некомплектность исходно-разрешительной и (или) исполнительной документации по объекту капитального строительства;

5) бюджетные инвестиции в объект капитального строительства приняты на основании решения суда или по иным правомерным основаниям, от предыдущих заказчиков;

6) строительство объекта не начиналось, но произведены расходы на проектно-изыскательские работы и (или) частично разработана проектно-сметная документация или уплачен земельный налог.

В проект решения могут быть включены несколько объектов капитального строительства.

4. Инициатор готовит проект решения, содержащий следующие сведения:

1) наименование объекта капитального строительства в соответствии с государственной программой Новосибирской области, либо в случае, если объект капитального строительства не включен в государственную программу Новосибирской области, - описание, достаточное для идентификации объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией;

2) наименование инициатора;

3) сметная стоимость объекта капитального строительства;

4) объем фактически произведенных расходов на осуществление указанных бюджетных инвестиций.

5. В случае если государственным заказчиком государственной программы Новосибирской области, в рамках которой планируется предоставление и (или) предоставлялись бюджетные инвестиции, и главным распорядителем бюджетных средств, в рамках бюджетных ассигнований которого предоставлялись бюджетные инвестиции, являются разные областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, инициатор направляет проект решения главному распорядителю бюджетных средств для согласования.

6. Проект решения с пояснительной запиской направляется инициатором на согласование в министерство экономического развития Новосибирской области.

Пояснительная записка должна содержать обоснование прекращения реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства.

К пояснительной записке прилагаются:

1) копии актов, содержащих результаты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, проведенной в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

2) копия отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии);

3) копия отрицательного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, полученного в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при наличии);

4) копия отрицательного заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (копия отрицательного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта), полученная в установленном Правительством Новосибирской области порядке (при наличии).

7. Министерство экономического развития Новосибирской области рассматривает проект решения в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. Согласование проекта решения осуществляется в соответствии с Инструкцией по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345.

8. Решение о прекращении подготовки и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в течение 10 рабочих дней со дня получения положительного заключения министерства экономического развития Новосибирской области утверждается в форме правового акта инициатора, которым было утверждено решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в данный объект капитального строительства государственной собственности Новосибирской области.

9. Списание бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в объеме фактически произведенных расходов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правилами бухгалтерского учета.

_________».