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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1
к государственной программе
Новосибирской области
«Охрана окружающей среды» 


ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, на которых планируется проведение работ в рамках задачи «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области «Охрана 
окружающей среды», в том числе за счет средств федерального бюджета


	№
п/п
	Наименование мероприятия (объекта)
	Начало
работ*
	Окончание работ*
	Примечание

	1
	Реконструкция водозащитных дамб на р. Тартас в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области
	2022** год
	2024** год
	ФБ (субсидии Росводресурсы)

	2
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Болотная в г. Болотное Новосибирской области
	2014 год
	2015 год
	ФБ (субсидии)

	3
	Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений в районе с. Довольное Доволенского района Новосибирской области
	2016 год
	2017 год
	ФБ (субсидии)

	4
	Капитальный ремонт плотины на реке Тула 
в п. 8-е марта Новосибирского района Новосибирской области
	2019 год
	2020 год
	ФБ (субсидии)

	5
	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Еловка в с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области
	2014 год
	2017 год
	ФБ (субсидии)

	6
	Закрепление на местности границ водоохранных зон рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области
	2015 год
	2016 год
	ФБ (субвенции)

	7
	Закрепление на местности границ водоохранных зон реки Иня нижняя от устья до границы Кемеровской области
	2014 год
	2015 год
	ФБ (субвенции)

	8
	Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Омь от с. Крещенское до г. Куйбышева
	2016 год
	2017 год
	ФБ (субвенции)

	9
	Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Омь от с. Крещенское до г. Куйбышева
	2018 год
	2019 год
	ФБ (субвенции)

	10
	Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер Алексеевское, Горькое, озер в Первомайском районе г. Новосибирска в районе ул. Радиостанция 2, в районе ул. Ласточкина
	2016 год
	2016 год
	ФБ (субвенции)

	11
	Разработка проекта «Расчистка озера в Первомайском районе г. Новосибирска в районе ул. Радиостанция 2»
	2015 год
	2015 год
	ФБ (субвенции)

	12
	Расчистка озера в Первомайском районе города Новосибирска в районе ул. Радиостанция 2
	2015 год
	2015 год
	ФБ (субвенции)

	13
	Разработка проекта «Расчистка озера в Первомайском районе г. Новосибирска в районе ул. Ласточкина»
	2015 год
	2015 год
	ФБ (субвенции)

	14
	Расчистка озера в Первомайском районе г. Новосибирска в районе ул. Ласточкина
	2015 год
	2016 год 
	ФБ (субвенции)

	15
	Расчистка озера Алексеевское, расположенного в д. Алексеевка в Новосибирском районе Новосибирской области
	2015 год
	2016 год
	ФБ (субвенции)

	16
	Разработка проекта по объекту «Расчистка озера Довольное в Доволенском районе Новосибирской области»
	2016 год
	2016 год
	ФБ (субвенции)

	17
	Расчистка озера Довольное в Доволенском районе Новосибирской области
	2017 год
	2020 год
	ФБ (субвенции)

	18
	Разработка проекта по объекту «Расчистка реки Баган в черте с. Довольное в Доволенском районе Новосибирской области»
	2016 год
	2016 год
	ФБ (субвенции)

	19
	Расчистка реки Баган в черте с. Довольное в Доволенском районе Новосибирской области
	2017 год
	2020 год
	ФБ (субвенции)

	20
	Строительство объекта «Берегоукрепительные сооружения Новосибирского водохранилища в районе с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области
	2022** год
	2024** год
	ФБ (субсидии Росводресурсы)

	21
	Разработка проекта «Расчистка озера Половинное в с. Половинное Краснозерского района Новосибирской области»
	2017 год
	2017 год
	ФБ (субвенции)

	22
	Расчистка озера Половинное в селе Половинное Краснозерского района Новосибирской области 
	2018 год
	2022* год
	ФБ (субвенции)

	23
	Определение (вынесение 
на землеустроительные карты) границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Камышенка в границах Коченевского района Новосибирской области
	2018 год
	2018 год
	ФБ (субвенции)

	24
	Закрепление на местности  границ водоохранных зон и прибрежных защитных  полос на р. Камышенка и пруда Камышинский Коченевского района Новосибирской области специальными информационными знаками
	2021* год
	2021* год
	ФБ (субвенции)

	25
	Разработка проекта «Расчистка  реки Каменка  в черте г. Новосибирска»
	2022* год
	2022* год
	ФБ (субвенции)

	26
	Расчистка  реки Каменка  в черте г. Новосибирска
	2023* год
	2025* год
	ФБ (субвенции

	27
	Строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища 
в районе села Красный Яр Ордынского района Новосибирской области
	2022** год
	2024** год
	ФБ (субсидии Росводресурсы)

	28
	Строительство водозащитных дамб на реке Бердь в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области
	2022** год
	2024** год
	ФБ (субсидии Росводресурсы)

	29
	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Каменка в п. Ленинский Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
	2022* год
	2023* год
	ФБ (субсидии)

	30
	Выполнение работ по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта) реки Обь на территории г. Новосибирска, Новосибирского, Колыванского, Мошковского, Болотнинского районов Новосибирской области
	2019 год
	2019 год
	ФБ (субвенции)

	31
	Определение местоположения береговых линий (границ водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек и озер бассейна оз. Чаны (Большие Чаны) (р. Каргат (Каргатенок), р. Чулым, оз. Малые Чаны, оз. Урюм) 
на территории Новосибирской области  
	2020 год
	2020 год
	ФБ (субвенции)

	32
	Определение местоположения береговых линий (границ водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных  полос р. Бердь и ее притоков (р.Зырянка, р.Мамонка, р. Шемонаиха, р. Филимониха (Большая Филимониха),  р. Барсучиха, р.Мостовка, р. Изырак, р. Укроп, р. Кинтереп, р. Бол.Ик (Ик), р. Ичек (Ичок), р. Чем, р.Листвяшка (Каменка), р. Елбаш, р.Выдриха, р.Чесноковка, р. Шипуниха, р.Койниха) от устья р.Зырянка в Маслянинском районе до границы Новосибирского водохранилища, включая  г. Искитим Искитимского района Новосибирской области
	2020 год
	2021 год
	ФБ (субвенции)

	33
	Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Тула (Бол. Тула), Ельцовка, Камышенка, Плещуха (Плющиха), Каменка, Ельцовка 1-я, Ельцовка 2-я на территории г. Новосибирска и Новосибирского района Новосибирской области и их притоков в черте г. Новосибирска (2 этап)
	2020 год
	2020 год
	ФБ (субвенции)

	34
	Закрепление на местности  границ водоохранных зон и прибрежных защитных  полос рек и озер бассейна оз. Чаны (Большие Чаны) (р. Каргат (Каргатенок), р. Чулым, оз. Малые Чаны, оз. Урюм, оз.Саргуль) на территории Новосибирской области специальными информационными знаками
	2021* год
	2021* год
	ФБ (субвенции)

	35
	Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных реки Бердь и ее притоков (реки Зырянка, реки Мамонка, реки Шемонаиха, реки Филимониха (Большая Филимониха),  реки Барсучиха, реки Мостовка, реки Изырак, реки Укроп, реки Кинтереп, реки Бол. Ик (Ик), реки Ичек (Ичок), реки Чем, реки Листвяшка (Каменка), реки Елбаш, реки Выдриха, реки Чесноковка, реки Шипуниха, реки Койниха) от устья реки Зырянка в Маслянинском районе до границы Новосибирского водохранилища, включая  г. Искитим Искитимского района Новосибирской области
	2023* год
	2024* год
	ФБ (субвенции)

	36
	Восстановление озера Банное в г. Карасук 
в Карасукском районе Новосибирской области
	2023* год
	2024* год
	ФБ (субвенции)

	37
	Расчистка протоки «Кожурла» между озерами Большие и Малые Чаны
	2022* год
	2024* год
	ФБ (субвенции)

	38
	Определение местоположения береговых линий (границ водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных  полос р. Бердь и ее притоков (р. Матренка, р. Суенга  с притоком р. Кинтереп (Бол. Кинтереп), р. Елбань, р. Зайчиха,  р.Томка)  от устья р. Матренка до устья р. Зырянка  в Маслянинском районе Новосибирской области
	2021 год
	2021 год
	ФБ (субвенции)

	39
	Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта) р. Иня (нижняя) в границах Новосибирской области
	2021 год
	2021 год
	ФБ (субвенции)

	40
	Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос озера Сартлан на территории Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области
	2021 год
	2021 год
	ФБ (субвенции)

	41
	Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос озера Яркуль на территории Купинского района Новосибирской области
	2021 год
	2021 год
	ФБ (субвенции)

	42
	Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Обь на территории г. Новосибирска, Новосибирского, Колыванского районов Новосибирской области (2 этап)
	2021 год
	2021 год
	ФБ (субвенции)

	43
	Определение местоположения береговых линий (границ водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос р. Карасук и ее притоков (р. без названия - № 5266  Гидр.изуч.,  р. без названия  - № 5270 Гидр.  изуч., р. Старица Карасук,  р.Курья, притоков р. Карасук в черте населенных пунктов Чулымского, Кочковского, Краснозерского и Карасукского районов Новосибирской области, не включенных в государственный водный реестр), оз. Шкалово, оз. Мелкое
	2021 год
	2021 год
	ФБ (субвенции)

	44
	Разработка проекта по объекту "Расчистка и спрямление русла р. Карасук в районе с. Красная Сибирь, с. Кочки, с. Решеты,  с. Черновка Кочковского района Новосибирской области"
	2022* год
	2022* год
	ФБ (субвенции)

	45
	Расчистка и спрямление русла р. Карасук в районе с. Красная Сибирь, с. Кочки, с. Решеты,  с. Черновка Кочковского района Новосибирской области
	2023*
	2026*
	ФБ (субвенции



*Сроки начала и окончания работ по объектам определены исходя из потребности и с учетом финансирования в полном объеме.
**Прогнозные объекты, реализация которых предусматривается по итогам конкурсного отбора государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (далее – государственных программ) для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – участники) на софинансирование государственных программ (далее – субсидии) в рамках реализации мероприятий государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 322.
Применяемые сокращения:
г. – город; 
д. – деревня;
п. – поселок;
р.п. – рабочий поселок;
с. – село;
ул. – улица;
ФБ (субвенции) – субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений;
· ФБ (субсидии Росводресурсы) – субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации мероприятий государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 322, на осуществление строительства (реконструкции) объектов по направлению: «Предотвращение от негативного воздействия вод (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений)»,;
ФБ (субсидии) – субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации мероприятий государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 322, по направлению «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений».



_________».
