Проект

постановления Правительства

Новосибирской области

Об изменении условий концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска от 06.12.2017 г.

В соответствии со статьей 13, частью 3 статьи 54 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проектом распоряжения Правительства Российской Федерации, Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Внести изменения в условия концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска от 06.12.2017г., заключенного на основании постановлением Правительства Новосибирской области от 02.06.2016 N 159-п «О заключении концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска в части:

увеличения размера принимаемых на себя Концедентом расходов на компенсацию стоимости строительных ресурсов при создании объекта концессионного соглашения в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы в размере не более 7 289 345 тыс. рублей;

увеличения размера средств Концессионера на компенсацию стоимости строительных ресурсов при создании объекта концессионного соглашения в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы в размере не более 298 196,66 тыс. рублей;

предоставления Концессионером обоснований и документов, подтверждающих удорожание стоимости строительных ресурсов при создании объекта концессионного соглашения в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы;

предоставления Концессионером дополнительного способа обеспечения исполнения обязательств Концессионера по концессионному соглашению.

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, осуществляющему полномочия Концедента при заключении и исполнении концессионного соглашения  на основании пункта 3  постановлением Правительства Новосибирской области от 02.06.2016 N 159-п «О заключении концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска», заключить с Концессионером дополнительное соглашение о внесении в концессионное соглашение изменений, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М.

Губернатор Новосибирской области                                                    А.А. Травников

А.В. Костылевский

238 66 96

| СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области |  | В.М. Знатков |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области |  | В.Ю. Голубенко |
| Министр экономического развития Новосибирской области |  | Л.Н. Решетников |
| Министр юстиции Новосибирской области |  | Т.Н. Деркач |
| Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |  | А.В. Костылевский |
| Начальник контрольного управления Новосибирской области |  | С.Л. Шарпф |
| Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |  | И.В. Миллер |
| Начальник отдела правового, организационного и кадрового обеспечения министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | Л.Г. Сокол |  |
| Начальник управления экономики министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | Р.В. Кузнецов |  |
| Начальник управления дорожного комплекса министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | А.А. Мирошниченко |  |