Проект пообъектного плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в части деятельности ГКУ НСО ТУАД

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Коды бюджетной классификации |  |  | Проект плана на 2018 год |  | Проект плана на 2019 год |  | Проект плана на 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Кол-во | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1. Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», профильных смен «Юных инспекторов движения», конкурса «Авто-бэби», участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в «День города» | шт. | 0409 | 3100404 | 244 | 6 | 2200,0 | 6 | 2 200,00 | 6 | 2 200,00 |
| 1.1.4.6. Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, в том числе кредиторская задолженность | шт. | 0409 | 3100404 | 244 | 12 | 1 300,00 | 12 | 1 300,00 | 12 | 1 300,00 |
| Итого затрат на решение задачи 1.1.: |  |  |  |  |  | 3500,0 |  | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Задача 1.2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы, кредиторская задолженность. | шт. |  |  |  | 1 | 3380,8 | 1 | 3944,0 |  |  |
| строительство светофорных объектов: |  | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 3080,8 | 1 | 3944,0 |  |  |
| а/д «Здвинск -Барабинск» (г.Барабинск) в Барабинском районе | шт. | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 3080,80 |  |  |  |  |
| а/д «992 км а/д «М-51» - Купино-Карасук» (г.Купино) в Купинском районе | шт. | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 3944,0 |  |  |
| проектно-изыскательские работы: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 300,0 |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы. | шт. |  |  |  | 46 | 97133,57 | 437 | 58553,0 | 609 | 55450,0 |
| установка новых дорожных знаков: |  | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 417 | 9303,0 | 590 | 9000,0 |
| а/д "Здвинск - Барабинск" в Здвинском и Барабинском районах | шт. | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 417 | 9303,0 |  |  |
| а/д "Куйбышев - Северное" в Куйбышевском и Северном районах | шт. | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 590 | 9000,0 |
| Оборудование пешеходных переходов ТСОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007 | шт. | 0409 | 3100404 | 414 | 46 | 93333,57 | 20 | 48050,0 | 19 | 45850,0 |
| проектно-изыскательские работы: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 3800,0 |  | 1200,0 |  | 600,0 |
| 1.2.3.4. Строительство тротуаров в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы | км |  |  |  | 0,0 | 2050,0 | 2,9 | 64258,40 | 20,1 | 54859,3 |
| устройство недостающих тротуаров: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  |  | 2,9 | 63208,4 | 20,1 | 53809,3 |
| а/д «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» (д.Шмаково) в Тогучинском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  | 0,72 | 7175,0 |  |  |
| а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ» (р.п.Ордынское) в Ордынском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  | 2,1 | 31033,4 |  |  |
| а/д «Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО)» (р.п.Колывань) в Колыванском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  | 25000,0 | 5,6 | 30809,3 |
| а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" (г.Карасук) в Карасукском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  | 3,3 | 6000,0 |
| а/д "Новосибирск-Каменка" (с.Каменка) в Новосибирском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  | 4,0 | 6000,0 |
| а/д «1 км а/д "Н-2123" - Верх Тула - Ленинское - Объ Гэс» в Новосибирском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  | 5,22 | 6000,0 |
| а/д «Новосибирск - Сокур (в гр. района)» (ст.Мочище) в Новосибирском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  | 2,0 | 5000,0 |
| подготовительные работы |  | 0409 | 3100404 | 414 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| проектно-изыскательские работы: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 2000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
| погашение кредиторской задолженности |  | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.5. Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автодороги, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы | шт |  |  |  | 2 | 5350,0 | 8 | 31603,0 | 8 | 38050,0 |
| строительство остановочных пунктов |  | 0409 | 3100404 | 414 | 2 | 3300,0 | 8 | 28553,0 | 8 | 35000,0 |
| а/д «242 км а/д "К-17р" - Черновка - Троицкий » (в п. Рождественский) в Кочковском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 1800,0 |  |  |  |  |
| а/д «186 км а/д "К-22" - Петрово (в гр. района)» в Усть - Таркском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 | 1 | 1500,0 |  |  |  |  |
| а/д «105 км а/д "М-52" - Сузун» (км 24) в Черепановском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 6000,0 |  |  |
| а/д «105 км а/д "М-52" - Сузун» (км 29) в Черепановском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 6000,0 |  |  |
| а/д «105 км а/д "М-52" - Сузун» (км 36) в Черепановском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 6000,0 |  |  |
| а/д «109 км а/д "К-16" - Буготак - Репьево» (с Льниха) в Тогучинском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 2000,0 |  |  |
| а/д «36 км а/д "К-19р" - Шмаково - Репьево» (с.Шмаково) в Тогучинском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 2000,0 |  |  |
| а/д «36 км а/д "К-19р" - Шмаково - Репьево» (с.Репьево) в Тогучинском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 2000,0 |  |  |
| а/д «Тогучин-Степногутово» (с.Завьялово) в Тогучинском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 1800,0 |  |  |
| а/д «Новосибирск-Каменка» (с.Каменка) в Новосибирском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  | 1 | 2753,0 |  |  |
| а/д «120 км а/д "К-17р"- Камень-на-Оби (в границах НСО)» в Ордынском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 10000,0 |
| а/д «Усть-Тарка - Татарск» (км 25) в Татарском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 6000,0 |
| а/д «Усть-Тарка - Татарск» (км 36) в Татарском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 6000,0 |
| а/д «Усть-Тарка - Татарск» (км 48) в Татарском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 2000,0 |
| а/д «Татарск - Красноярка» в Татарском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 2000,0 |
| а/д «Продолжение автомобильной дороги "Татарск - Зубовка" до пересечения улицы в районе Элеватора» в Татарском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 2000,0 |
| а/д «Татарск - Лопатино» в Татарском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 2000,0 |
| а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе | шт | 0409 | 3100404 | 414 |  |  |  |  | 1 | 5000,0 |
| подготовительные работы |  | 0409 | 3100404 | 414 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| проектно-изыскательские работы, кредиторская задолженность: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 2000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |
| 1.2.3.6. Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы | км |  |  |  | 0,75 | 23167,86 |  |  |  |  |
| строительство переходно - скоростных полос: |  | 0409 | 3100404 | 414 | 0,75 | 22117,86 |  |  |  |  |
| а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)» в Ордынском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 | 0,34 | 3000,0 |  |  |  |  |
| а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)» в Краснозерском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 | 0,41 | 19117,86 |  |  |  |  |
| подготовительные работы |  | 0409 | 3100404 | 414 |  | 50,00 |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 1000,0 |  |  |  |  |
| 1.2.3.7. Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | шт | 0409 | 3100404 | 244 |  |  | 1 | 4150,0 | 1 | 4300,0 |
| приведение в нормативное состояние подъездов к железнодорожным переездам: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  |  | 1 | 4000,0 | 1 | 4 000,00 |
| а/д «Продолжение автомобильной дороги "Татарск - Зубовка" до пересечения улицы в районе Элеватора» в Татарском районе | шт | 0409 | 31.0.0404 | 244 |  |  | 1 | 4000,0 |  |  |
| а/д «Татарск - Зубовка» в Татарском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д «43 км а/д "Н-2904" - Тебисское - Танчик» в Чановском районе | шт | 0409 | 31.0.0404 | 244 |  |  |  |  | 1 | 4 000,00 |
| проектно-изыскательские работы: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  | 150,0 |  | 300,0 |
| 1.2.3.9. Разработка проектов организации движения | шт | 0409 | 3100404 | 244 | 1140 | 4499,47 | 2280 | 10000,0 | 2280 | 10 000,0 |
| 1.2.3.10. Устройство освещения в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы | км |  |  |  | 0,0 | 1749,6 | 4,5 | 20416,0 | 24,2 | 39250,0 |
| устройство недостающего освещения: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  |  | 4,5 | 18316,0 | 24,2 | 38000,0 |
| Освещение пешеходных переходов на а/д К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)» в Ордынском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  | 0,1 | 2000,0 |  |  |
| Освещение пешеходных переходов на а/д К-18р «120 км а/д "К-17р"- Камень-на-Оби (в границах НСО)» в Ордынском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  | 0,1 | 2000,0 |  |  |
| а/д «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» (д.Шмаково) в Тогучинском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  | 0,43 | 2192,0 |  |  |
| а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ» (р.п. Ордынское) в Ордынском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  | 1,0 | 2724,0 |  |  |
| а/д «Новосибирск-Колывань-Томск» (р.п. Колывань) в Колыванском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  | 2,9 | 9400,0 |  |  |
| а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)" (г. Карасук) в Карасукском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  | 2,25 | 5000,0 |
| а/д «Новосибирск - Каменка» (с.Каменка) в Новосибирском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  | 4,0 | 5000,0 |
| а/д «1 км а/д "Н-2123" - Верх Тула - Ленинское - Объ Гэс» в Новосибирском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  | 5,22 | 5000,0 |
| а/д «Путепровод через железнодорожные пути ст.Барабинск» в Барабинском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  | 1,53 | 5000,0 |
| а/д «Чаны-Венгерово-Кыштовка» (с.Кыштовка) в Кыштовском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  | 2,74 | 5000,0 |
| а/д «Здвинск -Барабинск» (г.Барабинск) в Барабинском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  | 4,96 | 6000,0 |
| а/д «12 км а/д "К-12" - Криводановка» в Новосибирском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  | 2,75 | 4000,0 |
| а/д «4 км а/д "Н-2120" - Марусино» в Новосибирском районе | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  | 0,8 | 3000,0 |
| подготовительные работы |  | 0409 | 3100404 | 414 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| проектно-изыскательские работы, кредиторская задолженность: |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 1699,6 |  | 2050,0 |  | 1200,0 |
| 1.2.3.12. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах, в том числе проектно-изыскательские работы. | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.13. Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | км | 0409 | 3100404 | 244 | 2786,0 | 201029,53 | 2786 | 215459,2 | 2786 | 223803,5 |
| 1.2.3.14. Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно- изыскательские работы | км |  |  |  | 0,3 | 3118,17 |  |  |  |  |
| - устройство нового барьерного и осевого ограждения | км | 0409 | 3100404 | 414 | 0,3 | 3118,17 |  |  |  |  |
| а/д «241 км а/д "К-17р" - Черновка» (с.Черновка) в Кочковском районе | км | 0409 | 3100404 | 414 | 0,3 | 3118,17 |  |  |  |  |
| - замена барьерного и осевого ограждения | км | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| - проектно-изыскательские работы |  | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.17. Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках | км |  |  |  | 4,77 | 159370,0 |  | 72316,37 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 25000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 134370,0 |  | 72316,37 |  |  |
| ликвидация аварийно-опасных участков: |  |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  |
| а/д «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в гр. НСО)» в Новосибирском районе | км |  |  |  | 4,77 | 159370,0 |  | 72316,37 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 25000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 134370,0 |  | 72316,37 |  |  |
| проектно-изыскательские работы |  | 0409 | 3100404 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.2: |  |  |  |  |  | 500849,0 |  | 480700,0 |  | 425712,8 |
| Итого затрат по цели 1: |  |  |  |  |  | 504349,0 |  | 484200,0 |  | 429212,8 |
| в том числе по КБК |  | 0409 | 3100404 | 414 |  | 125150,4 |  | 90000,0 |  | 90 000,0 |
|  |  | 0409 | 3100404 | 244 |  | 219828,6 |  | 321883,63 |  | 339212,8 |
|  |  | 0409 | 3100404 | 243 |  | 134370,0 |  | 72316,37 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 25000,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | ОБ |  | 479349,0 |  | 484200,0 |  | 429212,8 |