УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

от ___________ № _______

План мероприятий

по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения

на территории города Оби Новосибирской области

| № п/п | Наименование объекта коммунальной инфраструктуры, планируемого к созданию, реконструкция и модернизации / источники финансирования | Адрес объекта коммунальной инфраструктуры | Форма собственности | Сроки создания, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, начало / завершение (ввод в эксплуатацию) | Предельная стоимость создания, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в ценах 2016 года | Объемы финансирования, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Строительство газовых котельных, 4 шт., общей мощностью 36,8 МВт | Новосибирская область, г. Обь | муниципальная | 2016/2017 | 189 058 657,31 | 189 058 657,31 | 164 788 000,00 | 24 270 657,31 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства инвестора |  |  |  |  | 37 811 731,46 | 37 394 000,00 | 417 731,46 |  |
|  | средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  |  | 37 811 731,46 | 37 394 000,00 | 417 731,46 |  |
|  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | 113 435 194,39 | 90 000 000,00 | 23 435 194,39 |  |
| 2 | Строительство тепловой сети для присоединения потребителей к котельной № 2, выводимой из эксплуатации котельной № 8, протяженностью 1,4 км | Новосибирская область, г. Обь | муниципальная | 2017 год | 41 718 535,72 | 41 718 535,72 |  | 41 718 535,72 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства инвестора |  |  |  | 8 343 707,14 | 8 343 707,14 |  | 8 343 707,14 |  |
|  | средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  | 8 343 707,14 | 8 343 707,14 |  | 8 343 707,14 |  |
|  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 25 031 121,44 | 25 031 121,44 |  | 25 031 121,44 |  |
| 3 | Реконструкция (модернизация) существующих тепловых сетей, протяженностью 14,661 км | Новосибирская г. Обь | муниципальная | 2017/2018 | 230 690 564,92 | 230 690 564,92 |  | 170 417 412,94 | 60 273 151,98 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства инвестора |  |  |  | 46 138 112,98 | 46 138 112,98 |  | 46 138 112,98 |  |
|  | средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  | 46 138 112,98 | 46 138 112,98 |  | 46 138 112,98 |  |
|  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 138 414 338,96 | 138 414 338,96 |  | 78 141 186,98 | 60 273 151,98 |
|  | Итого по Плану мероприятий |  |  |  | 461 467 757,95 | 461 467 757,95 | 164 788 000,00 | 236 406 605,97 | 60 273 151,98 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства инвестора |  |  |  | 92 293 551,59 | 92 293 551,59 | 37 394 000,00 | 54 899 551,58 |  |
|  | средства областного бюджета Новосибирской области |  |  |  | 92 293 551,59 | 92 293 551,59 | 37 394 000,00 | 54 899 551,58 |  |
|  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 276 880 654,78 | 276 880 654,78 | 90 000 000,00 | 126 607 502,81 | 60 273 151,98 |