ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Новосибирской области «Построение

и развитие аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город»

в Новосибирской области

на 2016 - 2021 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области «Построение

и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный

город» в Новосибирской области на 2016 - 2021 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Государственные заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016 - 2021 годы» | | | |
| Цель 1. государственной программы - создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | | | |
| Задача 1.1. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | |
| 1.1.1. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»\* | ДИиРТТ НСО,  исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | 2017 - 2019 годы | к концу 2019 года будет создан техно-рабочий проект по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и будут обеспечены все городские округа и муниципальные районы техно-рабочими проектами, обеспечивающими создание на их территории аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» |
| 1.1.2. Создание нормативной правовой, методической базы, обеспечивающей функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» \* | ДИиРТТ НСО | 2017 - 2019 годы | к концу 2019 года будут созданы необходимые нормативные правовые и методические основы для эффективного функционирования аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» на муниципальном и региональном уровнях |
| 1.1.3. Создание единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» \* | ДИиРТТ НСО,  учреждения, подведомственные ДИиРТТ НСО,  исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | 2016\*\*- 2021 годы | к концу 2021 года будет запущена в эксплуатацию единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |
| Задача 1.2. Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | |
| 1.2.1. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | ДИиРТТ НСО,  Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО,  МЖКХиЭ НСО,  учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО - исполнителям данного мероприятия,  исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | 2016\*\* - 2021 годы | будет обеспечено функционирование программных и технических решений, предназначенных для обеспечения безопасности коммунальной инфраструктуры, в том числе:  в 2018 году будет доля общеобразовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения составит 100% и будет поддерживаться на достигнутом уровне до конца реализации госпрограммы;  к концу 2021 года для организаций, реализующих дополнительный образовательные программы, составит 100%,  к концу 2021 года будет увеличен охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны;  к концу 2016 года будет создана комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а в 2017 - 2021 годах будет осуществляться обеспечение ее функционирования |
| 1.2.2. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения транспортной безопасности | ДИиРТТ НСО,  Минтранс НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, с ГУ МВД России по НСО и с УГИБДД ГУ МВД России по НСО,  учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО - исполнителям данного мероприятия,  исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | 2016\*\* - 2021 годы | к концу 2021 года будет увеличена:  доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявляемых с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации;  доля ОМСУ, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы |
| 1.2.3. Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности | ДИиРТТ НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, МС НСО,  учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО - исполнителям данного мероприятия,  исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | 2016\*\* - 2021 годы | к концу 2021 года будет обеспечено бесперебойное функционирование «Системы 112» и информационной системы «Единый центр оперативного реагирования» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области |

\* Сроки реализации мероприятий и ожидаемые результаты приведены справочно, с учётом возможного включения затрат на их реализацию при внесении изменений в Закон Новосибирской области от 12.12.2017 №243-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

\*\* В 2016 году мероприятие реализуется в рамках соответствующей государственной программы Новосибирской области и включено в государственную программу Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016 - 2021 годы» справочно.

Применяемые сокращения:

ГУ МВД России по НСО - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

ДИиРТТ НСО - департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

МЖКХиЭ НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минобразования НСО - министерство образования Новосибирской области;

МС НСО - министерство строительства Новосибирской области;

ОИОГВ НСО - областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ОМСУ НСО - органы местного самоуправления в Новосибирской области;

УГИБДД ГУ МВД России по НСО - Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».