Приложение

 к постановлению Правительства

 Новосибирской области

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Новосибирской области

02.06.2022 № 252-п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022- 2023 ГОДАХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | Виды работ и источники финансирования проекта(рубли, с НДС) | Стоимость проекта(рубли, с НДС) | В том числе по годам: |
| начало (мм/гггг) | год ввода в эксплуа-тацию (мм/ гггг) | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п.Мошково Мошковского района Новосибирской области» на территории центральной части рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково | «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабженияр.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области». | 1. Отдельно стоящая газовая котельная№ 1, форма собственности муниципальная;2. Отдельностоящая газовая котельная № 3, форма собственности муниципальная;3. Отдельно стоящая газовая котельная № 4, форма собственности муниципальная;4. Отдельно стоящая газовая котельная № 5, форма собственности муниципальная;5. Отдельно стоящая газовая котельная № 6, форма собственности муниципальная;6. Строительство и реконструкциятепловых сетей от котельной № 1, форма собственности муниципальная;7. Строительство и реконструкциятепловых сетей от котельной № 3, форма собственности муниципальная. | 07.2022 | 10.2024 | **ИТОГО, в том числе:** | 620 896 411,35 | 237 831 352,05 | 383 065 059,30 |
| **по видам работ:** |  |  |  |
| проведение технологического и ценового аудита | 0 | 0 | 0 |
| выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | 0 | 0 | 0 |
| выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | 0 | 0 | 0 |
| выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | 0 | 0 | 0 |
| строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 620 896 411,35 | 237 831 352,05 | 383 065 059,30 |
| **по источникам финансирования** |  |  |  |
| средства Фонда за счет средств ФНБ | 474 448 000,00 | 181 735 000,00 | 292 713 000,00 |
| средства заемщика, всего: | 146 448 411,35 | 56 096 352,05 | 90 352 059,30 |
| в том числе: | собственные средства заемщика | 0 | 0 | 0 |
| средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 |
| средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета субъекта РФ | 146 448 411,35 | 56 096 352,05 | 90 352 059,30 |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_»