Приложение

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Новосибирской области

02.06.2022 № 252-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022- 2023 ГОДАХ

| Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта |  | Виды работ и источники финансирования проекта (рубли, с НДС) |  | Стоимость проекта (рубли, с НДС) | В том числе по годам: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало (мм/гггг) | год ввода в эксплуа-тацию (мм/ гггг) |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п.Мошково Мошковского района Новосибирской области» на территории центральной части рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково | «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области». | 1. Отдельно стоящая газовая котельная № 1, форма собственности муниципальная; 2. Отдельно стоящая газовая котельная № 3, форма собственности муниципальная; 3. Отдельно стоящая газовая котельная № 4, форма собственности муниципальная; 4. Отдельно стоящая газовая котельная № 5, форма собственности муниципальная; 5. Отдельно стоящая газовая котельная № 6, форма собственности муниципальная; 6. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной № 1, форма собственности муниципальная; 7. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной № 3, форма собственности муниципальная. | 07.2022 | 10.2024 | ИТОГО, в том числе: |  | 620 896 411,35 | 237 831 352,05 | 383 065 059,30 |
|  |  |  |  |  |  | по видам работ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведение технологического и ценового аудита |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов |  | 620 896 411,35 | 237 831 352,05 | 383 065 059,30 |
|  |  |  |  |  |  | по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства Фонда за счет средств ФНБ |  | 474 448 000,00 | 181 735 000,00 | 292 713 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | средства заемщика, всего: |  | 146 448 411,35 | 56 096 352,05 | 90 352 059,30 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | собственные средства заемщика | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета субъекта РФ | 146 448 411,35 | 56 096 352,05 | 90 352 059,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

_________»